

**Артемовский городской округ**

**Территориальный орган**

**местного самоуправления села Мироново**

**с подведомственной территорией населенных пунктов:**

**деревня Бучино, деревня Родники, деревня Луговая, село Липино**

**П Р И К А З**

 07.02.2019 года № 1

**О мерах по подготовке к пропуску весеннего**

**половодья в 2019 году**

 В целях предотвращения возникновения возможных чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях при весеннем половодье в 2019 году:

1. Утвердить «Перечень мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья на 2019 год».

2. Направить «Перечень мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья на 2019 год» КФХ Упоров А.М. и директору МУП «Мироновское ЖКХ» для проведения работ в указанные сроки.

3. Назначить ответственным за предоставление информации, о паводковой обстановке, оперативному дежурному МКУ АГО «ЕДДС» специалиста 2 категории ТОМС с. Мироново Никонову О.С.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель ТОМС

с. Мироново В.В. Серебренников

**План мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья в 2019 году в ТОМС с. Мироново**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование предприятий | Срок выполнения | Ответственный |
| **1** | Организовать и провести во всех населенных пунктах ТОМС с.Мироново до начала паводка работы по очистке дорожных, уличных канав от льда, мусора, очистке водостоков | до 31.03.2019 | Серебренников В.В. |
| **2** | Провести и предоставить в противопаводковую комиссию АГО внутри проверочный акт предпаводкого обследования плотины на реке Арамашка | до 20.03.2019 | Серебренников В.В. |
| 3 | Очистка тела плотины на реке Арамашка и прилегающей территории от снега. | 15.03.2019 | Серебренников В.В. |
| 4 | Очистка сливного желоба и прилегающей к нему территории пруда от льда. | до 15.04.2019 | Серебренников В.В. |
| 5 | Организовать дежурство ответственных лиц, обеспечить оперативное информирование Главы АГО, через оперативного дежурного отдела гражданской защиты города Артемовского. | В течении паводкового периода | Серебренников В.В. |
| 6 | Обеспечить контроль, за состоянием плотины и своевременно информировать население, проживающее ниже по течению реки о возможных аварийных ситуациях на плотине. | В течении паводкового периода | Серебренников В.В. |
| 7 | Организовать плановый осмотр водопроводных колодцев. | В течении паводкового периода | Иванов М.В. |
| 8 | Ведение журнала уровня воды  | В течении паводкового периода | Никонова О.С. |
| 9 | Укрепление тела плотины | Май-июль | Серебренников В.В. |

Председатель ТОМС

с. Мироново В.В. Серебренников



**Артемовский городской округ**

**Территориальный орган**

**местного самоуправления села Мироново**

**с подведомственной территорией населенных пунктов:**

**деревня Бучино, деревня Родники, деревня Луговая, село Липино**

**П Р И К А З**

 07.02.2019 года № 1

**О мерах по подготовке к пропуску весеннего**

**половодья в 2019 году**

 В целях предотвращения возникновения возможных чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях при весеннем половодье в 2019 году:

1. Утвердить «Перечень мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья на 2019 год».

2. Направить «Перечень мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья на 2019 год» КФХ Упоров А.М. и директору МУП «Мироновское ЖКХ» для проведения работ в указанные сроки.

3. Назначить ответственным за предоставление информации, о паводковой обстановке, оперативному дежурному МКУ АГО «ЕДДС» специалиста 2 категории ТОМС с. Мироново Никонову О.С.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель ТОМС

с. Мироново В.В. Серебренников