О дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог

местного значения в границах Территориального органа местного

самоуправления села Мостовского и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок

 Для решения вопросов дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения ТОМС села Мостовского взаимодействует с Администрацией Артемовского городского округа, с МБУ «Жилкомстрой», с МУП «Мостовское ЖКХ».

 В 2017 году выполнены мероприятияпо реализации муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» (подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства»). На содержание улично-дорожной сети ТОМС села Мостовского в 2017 году было выделено 2 002,6 тыс.руб., освоено 2001,7 тыс. рублей. Процент исполнения составил 99,9%., работы выполнены в полном объеме. Выполнены следующие виды работ:

 - зимнее и летнее содержание улично-дорожной сети – 502,0 тыс. руб.;

- ремонт дорог – 1499,7 тыс.руб.:

 Отремонтированы дороги по улице Заречная, часть улицы Пушкина, часть улицы Первомайская в селе Мостовском (подготовка полотна, отсыпка щебнем фракции 20-40; 40-71, прикатывание катком), проведено грейдирование улиц Пионерская, Совхозная, Сметанина, Новая, Молодежи в селе Мостовском – сметная стоимость – 1 500 040 руб. 00 коп, в результате проведения электронных аукционов стоимость работ составила 1 499 732 руб. 47 коп.

 Обслуживанием дорог на территории ТОМС села Мостовского занималось МУП «Мостовское ЖКХ». Жалоб от населения на содержание улично-дорожной сети в 2017 году в адрес ТОМС села Мостовского не поступало.

 Работы по ремонту автомобильных дорог по улицам Пушкина, Заречная, Пионерская, Совхозная, Сметанина, Новая, Молодежи, Первомайская в селе Мостовское выполнил индивидуальный предприниматель Попов Игорь Николаевич

 В 2017 году были выделены денежные средства на монтаж уличного освещения в сумме 384,7 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме (100%). Установлены светильники на улице Сметанина, Советская.

Председатель

Территориального органа А.А. Беспамятных

24.02.2018