О дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог

местного значения в границах Территориального органа местного

самоуправления села Мостовского и обеспечение безопасности

дорожного движения на них в 2018 году

В 2018 году выполнены мероприятияпо реализации муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» (подпрограмма «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства»). На содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения ТОМС села Мостовского в 2018 году предусмотрено 1 625 350 (Один миллион шестьсот двадцать пять тысяч триста пятьдесят) руб., в том числе:

- на содержание улично-дорожной сети выделено 625 350 руб., денежные средства освоены в полном объеме;

- на ремонт автомобильных дорог - 1 000 000 (Один миллион) рублей, денежные средства освоены в полном объеме.

- Проведен ремонт автомобильной дороги по улице Пушкина в селе Мостовское, электронный аукцион, цена контракта составляет 555 00,00 руб.

- Выполнены работы по ремонту профиля дорожного полотна по улице Ленина в деревне Лисава, электронный аукцион, цена контракта составляет 361 375,51 руб.

-Исправление профиля дорожного полотна по ул.Сметанина в селе Мостовское (29 343,00 руб.);

- Грейдирование дорожного полотна с добавлением щебня по ул.Советская в селе Мостовское (42 440,00 руб.);

-Работы по ремонту профиля дорожного полотна по ул.Сметанина в селе Мостовское (11 841,49 руб.).

Обслуживанием дорог на территории ТОМС села Мостовского занималось МУП «Мостовское ЖКХ». Жалоб от населения на содержание улично-дорожной сети в 2018 году в адрес ТОМС села Мостовского не поступало.

В 2018 году предусмотрены денежные средства на монтаж уличного освещения в сумме 466,3 тыс.руб. Денежные средства освоены в полном объеме (100%). Установлены светильники по улицам Заречная, Первомайская, Пушкина, Молодежи, Совхозная, Восточная, Сметанина, Новая, Советская в селе Мостовское и по улицам Ленина и Лесная в деревне Лисава в количестве 24 шт.

На выполнение мероприятий по обустройству улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций и по маршрутам «Дом-школа-дом» за счет целевых финансов, предусмотренных муниципальным образованием в оценке расходных полномочий по разделу 0409 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог», на осуществление мероприятий в 2018 году Территориальному органу местного самоуправления села Мостовского было выделено 521,3 тыс. рублей. Денежные средства освоены в сумме 497,8 тыс.руб. (экономия в связи с проведением электронного аукциона на устройство тротуара). Проведены следующие мероприятия:

1. Установка светофорного объекта типа Т7 на перекрестке улиц Первомайская – Советская в селе Мостовское вблизи образовательных учреждений – 86,2 тыс.руб.

2. Устройство тротуара с ограждением около образовательного учреждения

детский сад № 39 по улице Советская в селе Мостовское - 411,6 тыс.руб.

Тротуар шириной 1,5 м. протяженностью 109 м.;

Тротуар шириной 1,0 м. протяженностью 16 м.

Установка ограждения тротуара – 104 м.

На основании предписания ОГИБДД по Артемовскому району от 30.03.2017 № 15 проведены работы по установке светофорного объекта типа Т7 на перекрестке улиц Первомайская – Советская в селе Мостовское (около образовательного учреждения).

На основании Акта ОГИБДД по Артемовскому району от 09.07.2018 установлены дорожные знаки (4 шт.) на пешеходном переходе на перекрестке улиц Первомайская - Советская (у детского сада № 39).

Председатель

Территориального органа А.А. Беспамятных

15.02.2019