Актуальная информация о событиях в с. Покровское по состоянию на 20.06.2018 г.

**Дорожная деятельность**

На ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на с. Покровское выделено 3 691 600 рублей, в т.ч. 1 115 900 рублей целевые средства на обустройство безопасных подходов к МБОУ СОШ № 4 и МБДОУ «Детский сад № 37». По результатам конкурентных процедур 27.04.2018 г. заключены муниципальные контракты с ООО «Стройресурс» (г. Тавда) на выполнение указанных видов работ, которые включают: устройство тротуаров, монтаж перильных ограждений, пандусов для маломобильных групп граждан, пешеходных переходов, установка дорожных знаков и другие виды работ, исходя из требований положений национального стандарта и замечаний ОГИБДД ОМВД России по Артемовскому району.

Сумма контракта с ООО «Стройресурс» на выполнение работ по обустройству безопасного подхода к МБОУ СОШ № 4 составила 277 632 рублей, срок выполнения 27.05.2018 г. Сумма контракта с ООО «Стройресурс» на выполнение работ по обустройству безопасного подхода к МБДОУ «Детский сад № 37» составила 539 062 рублей, срок выполнения 27.05.2018 г.

В результате вблизи МБДОУ «Детский сад № 37» достигнуто выполнение тротуара длиной 70 метров шириной 2 метра, перильное ограждение – 80 метров, пандус, два пешеходных перехода и полный набор знаков предупреждающих о приближении к ним и соблюдении скоростного режима, а также 4 ИДН. Вблизи МБОУ СОШ № 4 выполнен тротуар длиной 35 метров, шириной 2 метра, перильное ограждение – 62,5 метра, со стороны ул. Ленина перед тротуаром забетонированы 2 трубы не позволяющие проехать по тротуару (противотаранное ограждение).

После устранения замечаний 08.06.2018 г. оба объекта приняты техническим надзором. Таким образом, в результате слаженной работы между ТОМС с. Покровское, Управлением образования АГО и МКУ АГО «Жилкомстрой» план по организации мероприятий на 2018 год по подготовке безопасного подхода к образовательным учреждениям по программе «ШКОЛА – ДОМ» практически выполнен.

Остальные целевые средства – 209 206 рублей планируется распределить следующим образом: 281 351 рублей направить на устройство тротуара длиной 110 метров и перильного ограждения в 800 метровой зоне от МБОУ СОШ № 4 согласно требованиям положений национального стандарта и замечаний ОГИБДД ОМВД России по Артемовскому району. Место выполнения работ от пересечения ул. Ленина с ул. Карла Либкнехта до плотины «Центральная» в с. Покровское, сроки проведения конкурентной процедуры и исполнения контракта июнь-июль 2018 г.

17 855 рублей запланированы на выполнение работ по добавлению щитков дорожных знаков на опоры вблизи МБДОУ № 37, обновление разметки, доработке по замечаниям ГИБДД.

На 2019 год запланирован ремонт картами улиц Карла Либкнехта, Юбилейная, Спортивная, Новая; ремонт тротуаров по данным улицам, которые находятся в 800 метровой зоне от МБДОУ «Детский сад № 37». Локальный сметный расчет и заявка направлены в МКУ АГО «Жилкомстрой» для включения в общую заявку по софинансированию за счет средств областного бюджета ремонт тротуаров, расположенных вблизи образовательного учреждения по программе «ШКОЛА-ДОМ».

Для организации дорожного движения в селе Покровское применяются технические средства регулирования (светофоры) – в центре села ими оборудован пешеходный переход через улицу Ленина, также применяются дорожные знаки, которые устанавливаются согласно дислокации. Для повышения уровня безопасности дорожного движения в соответствии с положениями Федерального закона РФ 10.12.1995 г. № 196-ФЗ и полномочиями ТОМС с. Покровское инициативно установлены дополнительные дорожные знаки, ограничивающие движение на автомобилях массой более 8 тонн по району «Юбилейный» в с. Покровское.27.04.2018 г. результатам конкурентной процедуры заключен муниципальный контракт с ООО «Русдор» на выполнение комплекса работ по ремонту дорожного полотна по ул. Гагарина в с. Покровское, на сумму 1 973 700 рублей. Выполнено 3600 кв./м асфальтированного полотна с подстилающими покрытиями, 23.05.2018 г. осуществлен технический надзор, замечаний не выявлено, оплата произведена 25.05.2018 г. В результате мероприятий улица Гагарина в с. Покровское имеет полностью асфальтированное покрытие шириной 6 метров, что соответствует требованиям, предъявляемым к дорогам местного значения. Благодаря полностью отремонтированной дороге по ул. Гагарина жители могут беспрепятственно и комфортно проследовать от района «Новая Деревня» до центра села, а это порядка 3,5 км. Ремонт этого участка автодороги также был крайне важен для обеспечения безопасного движения школьного автобуса, который подвозит детей с Новой деревни до МБОУ СОШ № 4. Новая асфальтированная дорога внесет также вклад в развитие сельского хозяйства в с. Покровское. КФХ (глава Березин А.В.) на Новой деревне сможет беспрепятственно возить свежее молоко с предприятия на переработку, подвозить корма и т.д.

В течение 2018 года также запланированы иные виды работ по содержанию дорог местного значения: отсыпка и грейдирование грунтовых дорог по улицам: Южная, Свердлова и Пушкина, срок исполнения до 18.07.2018 г.

На 2019 год запланирован ремонт картами улиц Карла Либкнехта, Юбилейная, Спортивная, Новая; ремонт тротуаров по данным улицам, которые находятся в 800 метровой зоне от МБДОУ «Детский сад № 37», а также грейдирование и отсыпка улицы Калинина, пер. Белоусовский. Проводятся мероприятия по составлению ведомостей дефектов и локальных сметных расчетов.

**Сельское хозяйство**

Для активизации работы по восстановлению сельскохозяйственных предприятий, созданию рабочих мест, созданию условий для инвесторов между ТОМС с. Покровское и главой КФХ на Новой деревне Березиным А.В. налажено тесное взаимодействие. Для решения вопроса организации заготовок кормов для племенного КРС (50 голов) своими силами, для обеспечения ежегодной обработки более чем 700 га сельскохозяйственных земель в с. Покровское, принято решение о проведении межевания земель и передачи 300 га в аренду главе КФХ Новая Деревня – Березину А.В. С целью облегчения труда работникам фермы и оптимизации производственного процесса от Администрации Артемовского городского округа главе КФХ Березину А.В. безвозмездно, на безвозвратной основе выделено 150 тыс. рублей на приобретение транспортера в корпус где содержатся КРС. Глава КФХ на Новой деревне – Березин Александр Владимирович выражает благодарность Администрации Артемовского городского округа в содействии развития предприятия.

**Экология и природопользование**

В июне 2018 г. Министерство экологии и природопользования Свердловской области заключило контракт с ООО «Подрядчик» г. Белгород на выполнение работ по очистке русла реки Бобровка в районе ее истока «Семь ключей», что в селе Покровское.

Очистка будет производиться до конца 2018 года, запланировано выбрать 40 тыс. куб/м. илистых отложений, пройти 2200 метров реки от начала села Покровское до трубопереезда «Ваграновский», что в результате должно качественно улучшить экологическую обстановку в реке Бобровка. Работы будут производиться дизельным земснарядом с пульпопроводом, которые будут мощным дизельным насосом затягивать илистые отложения и иные негативные отложения, в т.ч. числе стоки со старого гусятника и выносит их на берег, после чего будут подрезаны кочки, а отложения перемещены в низины вдоль берега и засажены травой.

Председатель Д.С. Авдеев