Артемовский городской округ

Территориальный орган местного самоуправления села Покровское                с подведомственной территорией населенного пункта поселка Заболотье

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.03.2017                                                                                                         №  9

О внесении изменений в распоряжение Территориального органа местного самоуправления села Покровское от 06.02.2017 № 5 «О мерах по подготовке и  пропуску весеннего  половодья, дождевых паводков  в 2017 году».

В связи с кадровыми изменениями в органах местного самоуправления села Покровское, в соответствии со статьей 28 Устава Артемовского городского округа,

Внести следующие изменения в распоряжение Территориального органа местного самоуправления села Покровское  от 06.02.2017 № 5 «Об организации безаварийного  пропуска  весеннего  половодья, дождевых паводков  на территории Артемовского городского округа в 2017 году»:

1.1. пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции:

Срок исполнения – в день события, имевшего место»;

2.1. в строках 1 - 2 приложения к распоряжению слова «и. о. председателя ТОМС села Покровское Загвоздкина Т.В председатель противопаводковой  комиссии.,  заменить словами «Председатель ТОМС села Покровское  Адеев Д.С. председатель противопаводковой  комиссии» Директор МУП АГО «Покровское ЖКХ» Александрова Е.А., заместитель противопаводковой  комиссии, заменить словами Директор МУП АГО «Покровское ЖКХ»  Пестовский А.В., заместитель противопаводковой  комиссии;

6. Распоряжение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Территориального органа местного самоуправления села Покровское в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль   за   исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Председатель ТОМС

села Покровское                                                                              Д.С. Авдеев

Приложение 1

к распоряжению Территориального органа

местного самоуправления села Покровское

от 13.03.2017  № 9

Состав Комиссии по организации безаварийного пропуска весеннего половодья,  дождевых паводков на территории

села Покровское в 2017 года

| № п/п | Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон рабочий | Телефон домашний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Председатель ТОМС села Покровское, председатель противопаводковой комиссии | Авдеев Денис Сергеевич | 40-5-51 | 89292125790 |
| 2. | Директор МУП АГО «Покровское ЖКХ», заместитель противопаводковой комиссии | Пестовский Алексей Владимирович | 40-3-55 | 89001972822 |
| 3. | Специалист ТОМС села Покровское, секретарь противопаводковой комиссии | Загвоздкина Татьяна Владимировна | 40-4-77 | 9505538043 |
| 4. | Главный инженер МУП АГО «Покровское ЖКХ», член противопаводковой комиссии | Костоусов Ярослав Витальевич | 40-2-70 | 9024436963 |
| 5. | Заместитель начальника ПЧ 16/2, член противопаводковой комиссии | Благов Андрей Николаевич | 40-2-49 | 9226141462 |

Приложение 2

к распоряжению Территориального органа

местного самоуправления села Покровское

от 13.03.2017   № 9

План мероприятий по организации безаварийного пропуска

весеннего половодья, дождевых паводков в 2017 году

| № пп | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка и представление в МБУ ЖКС, отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке Администрации Артемовского городского округа (далее – отдел по делам ГО, ЧС, ПБ и мобилизационной подготовке) плана мероприятий безаварийного пропуска талых вод через гидротехнические сооружения, мосты | 28.02.2017 | Д.С. Авдеев председатель ТОМС села Покровское |
| 2 | Разработка, корректировка инструкций дежурного персонала гидротехнических сооружений по действиям при внеплановых сбросах воды | 20.03.2017 | Загвоздкина Т.В., специалист 2 категории ТОМС села Покровское |
| 3 | Проведение ведомственных предпаводковых обследований гидросооружений, с представлением актов обследования в противопаводковую комиссию | 20.03.2017 | Д.С. Авдеев председатель ТОМС села Покровское |
| 4 | Проведение во всех населенных пунктах до начала паводка работ по очистке дворов, дорожных, уличных канав от мусора, льда, очистке подмостовых пространств, дренажных дорожных труб, водостоков и водоспусков талых вод в реки и овраги | 31.03.2017 | Д.С. Авдеев председатель ТОМС села Покровское |
| 5 | Очистка зоны санитарной охраны первого пояса подземных водоисточников от снега, восстановление поверхностных ливнестоков | 31.03.2017 | Пестовский А.В., директор МУП АГО «Покровское ЖКХ» |
| 6 | Обеспечение наличия месячного запаса хлорсодержащих реагентов для обеззараживания питьевой воды | 31.03.2017 | Пестовский А.В., директор МУП АГО «Покровское ЖКХ» |
| 7 | Организация планового осмотра водопроводно-канализационных колодцев | в течение паводкового периода | Пестовский А.В., директор МУП АГО «Покровское ЖКХ» |
| 10 | Своевременное произведение откачки поверхностных вод при затоплении водопроводных колодцев с последующей их дезинфекцией | в течение паводкового периода | Пестовский А.В., директор МУП АГО «Покровское ЖКХ» |
| 11 | Контроль качества питьевой воды в источниках питьевого водоснабжения распределительной сети | постоянно | Пестовский А.В., директор МУП АГО «Покровское ЖКХ» |
| 12 | Контроль за сбросом сточных вод в реки и водохранилища | в течение паводкового периода | Пестовский А.В., директор МУП АГО «Покровское ЖКХ» |
| 13 | Организация дежурства ответственных лиц, аварийно-спасательных бригад, обеспечение оперативного информирования главы Артемовского городского округа, Администрации Артемовского городского округа через оперативного дежурного МКУ АГО «ЕДДС». Обеспечение запаса материалов для ликвидации угрозы прорыва плотин, дамб | в течение паводкового периода | Д.С. Авдеев председатель ТОМС села Покровское |
| 14 | Информирование владельцев нижележащих гидроузлов и противопаводковой комиссии через оперативного дежурного МКУ АГО «ЕДДС» о с работке водохранилищ | в течение паводкового периода | Загвоздкина Т.В., специалист 2 категории ТОМС села Покровское |