Актуальная информация о событиях в с. Покровское по состоянию на

14.08.2019 г.

**Дорожная деятельность**

По результатам конкурентной процедуры 08.05.2019 г. заключен муниципальный контракт с ООО «Премиум» (г. Мегион ХМАО) на выполнение обустройства тротуара, протяженностью 383 метра по ул. Юбилейной – подход к МБДОУ «Детский сад № 37», исходя из требований положений национального стандарта и предписания ОГИБДД ОМВД России по Артемовскому району. Сумма контракта с ООО «Премиум» на выполнение работ по обустройству безопасного подхода к МБДОУ «Детский сад № 37» составила 647073 рубля. По результатам конкурентной процедуры 26.04.2019 г. заключен контракт с МУП АГО «Мостовское ЖКХ» на обустройство 3 остановочных павильонов по маршруту школьного автобуса: непосредственной перед МБОУ СОШ № 4, на ул. Гагарина, на перекрестке улиц Красные Орлы-Привокзальная. Сумма контракта 164486 рублей. Павильоны изготовлены и смонтированы в срок. Для продолжения работы по организации безопасного движения детей в образовательные учреждения в 2019 год, в МКУ АГО «Жилкомстрой» 20.05.2019 г. направлена заявка с приложенным локальным сметным расчетом для включения в общую заявку по софинансированию за счет средств областного бюджета ремонт тротуаров, расположенных вблизи образовательного учреждения по программе «ШКОЛА-ДОМ».

13.05.2019 г. по результатам конкурентной процедуры заключен муниципальный контракт с ООО «СМ-УралСтрой» (г. Реж) на выполнение комплекса работ по ремонту дорожного полотна по ул. Калинина, участка по ул. Карла Либкнехта, пер. Белоусовский в с. Покровское, всего работ на сумму 892952,66 рублей. Подрядчик выполнили оканавливание, профилирование полотна, а также отсыпку полотна щебнем. Всего выполнен ремонт 2,3 км автомобильных дорог.

На ремонт ул. Привокзальной и ул. Ретнева в селе Покровское запланировано 346261,77 рублей: частичное оканавливание 200 м (водоотведение), профилирование, добавление новых материалов (разнофракционный щебень), расклинцовка. Конкурентная процедура на право выполнения работ по ремонту автомобильной дороги проведена 13.08.2019 года, окончание работ – сентябрь 2019 года. По результатам торгов сложилась экономия, которую запланировано направить на оканавливание ул. Новая, ул. Спортивная, ул. Юбилейная, частично ул. К. Либкнехта.

**Содержание мест захоронений**

В 2019 году проведено межевание границ Покровского сельского кладбища, земельный участок оформлен в муниципальную собственность. 27.05.2019 по результатам конкурентной процедуры заключен муниципальный контракт на право выполнения работ по обустройству на кладбище двух контейнерных площадок размерами 4,8х7,2 метра, а также туалета. Площадки размещены в начале и конце кладбища.

**Благоустройство**

12.08.2019 г. состоялась конкурентная процедура на право выполнения работ по обустройству 12 контейнерных площадок для сбора ТКО. Сумма контракта составила 258099,4 рублей. Существенной экономии удалось достичь благодаря использованию дорожных плит, которые ранее были демонтированы с ул. Ленина в г. Артемовский при проведении ремонта дорожного полотна.

Председатель Д.С. Авдеев