Артемовский городской округ

Территориальный орган местного самоуправления села Покровское                с подведомственной территорией населенного пункта поселка Заболотье

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16.02.2018                                                                                                     № 6

О мерах по подготовке и  пропуску весеннего  половодья,

дождевых паводков  в 2018 году

В соответствии с Федеральными  законами от  21 июля 1997 года            № 117-Ф3 «О безопасности гидротехнических сооружений», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Перечнем ежегодных мероприятий, рекомендованных органам местного самоуправления муниципальных образований и организациям, расположенным на территории Свердловской области, к реализации при подготовке и в ходе пропуска весеннего половодья, дождевых паводков, утвержденным протоколом от  01.12.2015 № 7 заседания комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 19 ноября 2015 года, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, в целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования организаций, безаварийного пропуска весеннего половодья, дождевых паводков на территории Артемовского городского округа в 2018 году, Администрация Артемовского городского округа, во исполнение постановления главы Артемовского городского округа от 14.02.2018 № 131-ПА «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в 2018 году»

1. Создать при Территориальном органе местного самоуправления села Покровское Комиссию по организации безаварийного пропуска весеннего половодья, дождевых паводков на территории села Покровское в 2018 году (далее по тексту - противопаводковая комиссия).

2. Утвердить:

2.1.  Состав противопаводковой комиссии (Приложение 1);

2.2. План мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья, дождевых паводков в 2018 году (Приложение 2).

3. При пропуске паводковых вод руководствоваться «Инструкцией о порядке сбора и передачи информации в паводковый период  на  территории Артемовского городского округа на 2018 год», утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского округа от 14.02.2018 № 131-ПА «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в 2018 году».

4. Назначить ответственным лицом, обеспечивающим оперативное информирование об обстановке через оперативного дежурного Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Единая дежурно-диспетчерская служба» (далее по тексту – МКУ АГО «ЕДДС») специалиста 2 категории Территориального органа местного самоуправления села Покровское Загвоздкину Т.В. Список ответственных лиц и телефоны представить в противопаводковую комиссию через оперативного дежурного  МКУ АГО «ЕДДС»  (телефон 2-45-87, 2-40-44). Срок -  28.02.2018;

5. Специалисту 2 категории Территориального органа местного самоуправления села Покровское Загвоздкиной Т.В.

5.1. Разработать и представить в Муниципальное бюджетное   учреждение Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (далее по тексту – МБУ ЖКС), в отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке Администрации Артемовского городского округа план мероприятий безаварийного пропуска паводковых вод через ГТС, мосты, территории населенных пунктов и объектов экономики. Срок -  28.02.2017;

5.2. Представить в противопаводковую комиссию акты предпаводкового обследования подведомственных территорий, гидроузлов, гидросооружений, шламонакопителей, мостов и планы подготовки их к пропуску паводковых вод. Срок – 20.03.2018;

5.3. Заблаговременно информировать владельцев нижележащих гидроузлов и противопаводковую комиссию о сработке водохранилищ. Срок - паводковый период.

6. Распоряжение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Территориального органа местного самоуправления села Покровское в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль   за   исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Председатель                                                                                 Д.С. Авдеев

Приложение 1

к распоряжению Территориального органа

местного самоуправления села Покровское

от 16.02.2018  № 6

Состав Комиссии по организации безаварийного пропуска весеннего половодья,  дождевых паводков на территории

села Покровское в 2018 года

| № п/п | Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон рабочий | Телефон домашний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Председатель ТОМС села Покровское, председатель противопаводковой комиссии | Авдеев Денис Сергеевич | 40-5-51 toms-s-pokrovskoe @yandex.ru | 89089169010 |
| 2. | Директор МУП АГО «Покровское ЖКХ», заместитель председателя противопаводковой комиссии | Пестовсккий Алексей Владимирович | 40-3-55 | 89001972822 |
| 3. | Специалист ТОМС села Покровское, секретарь противопаводковой комиссии | Загвоздкина Татьяна Владимировна | 40-4-77 toms-s-pokrovskoe @yandex.ru | 9505538043 |
|  | Члены противопаводковой комиссии: |  |  |  |
| 4. | Главный инженер МУП АГО «Покровское ЖКХ»,(по согласованию с руководителем учреждения) | Костоусов Ярослав Витальевич | 40-2-70 | 9024436963 |
| 5. | Заместитель начальника ПЧ 16/2, (по согласованию) | Благов Андрей Николаевич | 40-2-49 | 9226141462 |

Приложение 2

к распоряжению Территориального органа

местного самоуправления села Покровское

от 16.02.2018 № 6

План мероприятий по организации безаварийного пропуска

весеннего половодья, дождевых паводков в 2018 году

| № пп | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка и представление в МБУ ЖКС, отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке Администрации Артемовского городского округа (далее – отдел по делам ГО, ЧС, ПБ и мобилизационной подготовке) плана мероприятий безаварийного пропуска талых вод через гидротехнические сооружения, мосты | 28.02.2018 | Председатель ТОМС села Покровское |
| 2 | Разработка, корректировка инструкций дежурного персонала гидротехнических сооружений по действиям при внеплановых сбросах воды | 20.03.2018 | Председатель ТОМС села Покровское |
| 3 | Проведение ведомственных предпаводковых обследований гидросооружений, с представлением актов обследования в противопаводковую комиссию | 20.03.2018 | Председатель ТОМС села Покровское |
| 4 | Проведение во всех населенных пунктах до начала паводка работ по очистке дворов, дорожных, уличных канав от мусора, льда, очистке подмостовых пространств, дренажных дорожных труб, водостоков и водоспусков талых вод в реки и овраги | 31.03.2018 | Председатель ТОМС села Покровское |
| 5 | Очистка зоны санитарной охраны первого пояса подземных водоисточников от снега, восстановление поверхностных ливнестоков | 01.04.2018 | Директор МУП АГО «Покровское ЖКХ» |
| 6 | Обеспечение наличия месячного запаса хлорсодержащих реагентов для обеззараживания питьевой воды | 01.04.2018 | Директор МУП АГО «Покровское ЖКХ» |
| 7 | Организация планового осмотра водопроводно-канализационных колодцев | в течение паводкового периода | Директор МУП АГО «Покровское ЖКХ» |
| 10 | Своевременное произведение откачки поверхностных вод при затоплении водопроводных колодцев с последующей их дезинфекцией | в течение паводкового периода | Директор МУП АГО «Покровское ЖКХ» |
| 11 | Контроль качества питьевой воды в источниках питьевого водоснабжения распределительной сети | постоянно | Директор МУП АГО «Покровское ЖКХ» |
| 12 | Контроль за сбросом сточных вод в реки и водохранилища | в течение паводкового периода | Директор МУП АГО «Покровское ЖКХ» |
| 13 | Организация дежурства ответственных лиц, аварийно-спасательных бригад, обеспечение оперативного информирования главы Артемовского городского округа, Администрации Артемовского городского округа через оперативного дежурного МКУ АГО «ЕДДС». Обеспечение запаса материалов для ликвидации угрозы прорыва плотин, дамб | в течение паводкового периода | Председатель ТОМС села Покровское |
| 14 | Информирование владельцев нижележащих гидроузлов и противопаводковой комиссии через оперативного дежурного МКУ АГО «ЕДДС» о с работке водохранилищ | в течение паводкового периода | Специалист 2 категории ТОМС села Покровское |

Инструкция о порядке сбора и передачи информации

противопаводковой  комиссии территориального органа местного самоуправления села Покровское  в паводковый период

1. Ответственные лица в организациях и территориальных органах местного самоуправления Артемовского городского округа (далее – ТОМС), дежурные диспетчерских служб два раза в сутки к 8.00 и к 16.00 часам информируют оперативного дежурного МКУ АГО «ЕДДС» (далее по тексту - ОД ЕДДС)  о паводковой обстановке, уровне воды в водохранилищах и прудах, состоянии плотин, мостов и других сооружений на территории Артемовского городского округа, который обобщает полученную информацию за сутки  до 9.00  дня, следующего за отчетным, и докладывает о ситуации председателю противопаводковой комиссии. При возникновении угрозы чрезвычайной ситуации доклад производится немедленно председателю противопаводковой комиссии и начальнику Артемовского местного гарнизона пожарной охраны.

2. При пропусках паводковых вод и аварийных сбросах с большими расходами воды, угрожающих целостности сооружений и хозяйственных объектов, расположенных ниже гидроузла, ответственные за пропуск паводковых вод через гидроузлы передают сообщение по телефону (с оформлением телефонограмм) ОД ЕДДС и ответственным лицам на предприятиях, расположенных ниже гидроузла.

3. Ответственные на паводковый период:

| № п/п | Наименование организации | телефон |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТОМС села Покровское | 40-4-77 |
| 2 | МУП АГО «Покровское ЖКХ» | 40-3-55 |