Актуальная информация о событиях в с. Покровское по состоянию на 27.08.2018 г.

**Газификация**

По состоянию на конец августа 2018 г. подрядной организацией ООО «Газстройсервис» (г. Талица) выполнено 99% работ по газификации 1 этапа проекта, предусматривающего 6 этапов газификации села Покровское. Выполнена магистральная сеть подземного газопровода низкого давления, которая составляет порядка 10 км, а также 164 отвода к жилым домам по улицам: Калинина, Новая, Юбилейная, Спортивная, К. Либкнехта, пер. Белоусовский. В ходе активной работы с населением удалось достичь высокий процент готовности потребителей к получению газа для целей отопления и ГВС, он составляет чуть более 51%. Жители активно газифицируют свои дома, что в перспективе позволит прекратить деятельность чрезвычайно убыточной угольной котельной «Юбилейная», которая ранее отапливала одноименный район села Покровское. Призываю жителей села активно подключаться к газовым сетям, снижать затраты на отопление и ГВС. Напоминаю, что в соответствии с Законом Свердловской области от 29.10.2007 г. № 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области», собственнику жилого помещения, являющемуся неработающим пенсионером, компенсируется 90% от затрат или он освобождается от 90% затрат на подключение (технологическое присоединение) жилых помещений к газовым сетям, но не более 35 тыс. рублей. Более подробную консультацию можно получить в Управлении социальной политики по Артемовскому району по адресу: г. Артемовский, ул. Энергетиков, кабинет № 1, 12, 14 или по тел. 2-48-16, или на сайте [www.usp-art.ru](http://www.usp-art.ru), или задать вопрос на эл. почту: usp02@egov66.ru.

ГУПСО «Газовые сети» приступило к выполнению контрактных обязательств по выполнению работ по газификации 3, 5 и 6 этапов проекта газификации села Покровское. Работы идут в очень интенсивном режиме, без выходных, задействовано порядка 10 единиц техники и 20 монтажников. На улице Ленина газопровод запроектирован наружным способом, в районе Новая Деревня (ул. Гагарина) подземный способ прокладки газопровода.

На текущую дату выполнено 50% работ по монтажу блочной газовой котельной для целей отопления и обеспечения ГВС МБДОУ «Детский сад № 37» в с. Покровское. Монтажи проводятся ООО «ЮЗА-ГАЗ» (г. Омск). Выполнены фундаментные работы, осуществлена прокладка лотков для подвода труб, непосредственно монтаж блочной газовой котельной запланирован на 6-7 сентября.

**Экология и природопользование**

В июне 2018 г. Министерство экологии и природопользования Свердловской области заключило контракт с ООО «Подрядчик» г. Белгород на выполнение работ по очистке русла реки Бобровка в районе ее истока «Семь ключей», что в селе Покровское.

Очистка реки Бобровка будет проводиться до октября 2019 года, в настоящее время работы ведутся на двух основных участка проекта: в районе семи ключей проводится вырезка побочней (травянистые кочки, мелкая поросль), а также выемка грунта (илистых отложений) для размещения на карте складирования и в низинах русла, на втором участке в районе «Ваграновского» трубопереезда работает дизельный земснаряд, который через мощный насос выкачивает илистые отложения на карту намыва. Работы проводятся в соответствии с графиком, согласованным с Министерством природопользования и экологии Свердловской области.

Многие жители уже отмечают экологический эффект мероприятий: вода в колодцах стала подниматься, на месте работ стали видны круги воды – открылись ключи, питающие реку Бобровка.

Председатель Д.С. Авдеев