Актуальная информация

Территориального органа местного самоуправления

села Шогринского август 2018г

Работа в территориальном органе местного самоуправления села Шогринского  ведется, согласно утвержденных годового  и квартального планов работы  на 2018 год.

В июле проведены большие  работы по подготовке  образовательных учреждений (МКОУ СОШ №17 и МКДОУ №26) к новому ученому году 2018/2019гг. Благодаря совместной работе  руководителей, персонала образовательных  учреждений и родителей,  заведения подготовлены  и были  представлены  приемной комиссии. Комиссия оценила и  дала хорошую оценку  по подготовке  образовательных учреждений. В школе проведен капитальный ремонт пищеблока.

В 2018  году в бюджетной смете ТОМС с.Шогринское  было запланировано на проведение мероприятий по приведению улично дорожной сети вблизи муниципальных образовательных учреждений-  926,750 тыс. руб. (областной бюджет -522,00 тыс. руб., местный бюджет- 404,750). Проведен электронный аукцион на сумму 898,947тыс.руб.(экономия составила-27,803тыс.руб.)

На 13.06.2018 были выполнены работы в полном объеме по строительству тротуара и перильного ограждения  в селе Шогринское, по ул. 8 Марта  вблизи образовательных учреждений  (ширина тротуара 1,0 м – 360 м,  ширина тротуара 1,5м – 73 м.- у образовательного учреждения МБОУ СО №17). Установлено перильное ограждение  протяженность - 90 м. На средства, полученные  от экономии электронного аукциона, были использованы на обустройство обочин тротуара.

А также  в этом году были выделены денежные средства на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия дорог – 1020 тыс.руб., которые использованы в полном объеме выполнено: укладка асфальта по ул. 8 Марта и пер. Производственный.  На средства, полученные  от экономии электронного аукциона (91 тыс.руб.), были установлены: дорожные знаки, нанесена дорожная разметка и искусственные неровности в близи образовательного учреждения.

Подготовка к отопительному периоду 2018-2019 гг. ведется по утвержденному плану-графику  мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов (утвержденный распоряжением ТОМС от 22.06.2018 №13).

В котельной села Шогринское произведена замена котла и электропроводки. В  настоящее время ведется обмуровка котла, теплообменник приобретен и будет установлен до 01.09.2018. На территории котельной имеется месячный запас топлива (дрова).

Ведется подготовка актов и паспортов проверки готовности на объекты соцкультбыта.

В ТОМС с.Шогринское постоянно ведётся работа по погашению задолженности, работает постоянная комиссия.

Председатель ТОМС с.Шогринского                                     В.А. Шавкунов