ИНФОРМАЦИЯ

о реализации на территории города Невинномысска национальных

(федеральных, региональных) проектов

в 2021 году

На реализацию мероприятий 5 национальных (1 федерального, 8 региональных) проектов в 2021 году предусмотрено 898 582,94 тыс. рублей (федеральный бюджет, Фонд содействия реформированию ЖКХ, бюджет Ставропольского края, бюджет города Невинномысска).

Освоено за прошедший период 2021 года – 535 852,64 тыс. рублей (59,63 %).

1. Национальный проект «Демография»

региональный проект

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Мероприятия:

ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет.

Предусмотрено 123 576,46 тыс. рублей (федеральный бюджет и бюджета Ставропольского края).

Освоено 90 267,94 тыс. рублей (73,05 %).

Помощь получили 1 256 семей.

региональный проект «Содействие занятости»

Мероприятие: строительство детского сада - яслей на 225 мест по                                 ул. Калинина, 194/1 в 101 микрорайоне.

Предусмотрено 210 734,00 тыс. рублей бюджетов всех уровней.

Освоено 68 001,71 тыс. рублей (32, 27 %).

Готовность – 58 %.

2. Национальный проект «Жилье и городская среда»

региональный проект «Повышение комфортности городской среды Ставропольского края»

Мероприятие: благоустройство сквера по улице Маяковского.

Предусмотрено 66 500,00 тыс. рублей бюджетов всех уровней.

Освоено 37 618,85 тыс. рублей (56,57 %).

Готовность - 98 %.

региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Мероприятие: переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Число получателей квартир – 26.

Предусмотрено 31 673,78 тыс. рублей (Фонд содействия реформированию ЖКХ, бюджет Ставропольского края, бюджет города Невинномысска).

Освоено 29 680,43 тыс. рублей (93,71 %).

3. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»

Мероприятие: ремонт 5 автомобильных работ.

Предусмотрено 300 693,34 тыс. рублей бюджетов всех уровней.

Освоено 205 850,12 тыс. рублей (68,46 %).

Готовность:

ул. 3 Интернационала – 100 %,

ул. Социалистическая – 100 %,

ул. Линейная – 100 %,

ул. Революционная – 100 %,

объездная дорога от улицы Калинина до улицы Апанасенко – 92 %.

региональный проект «Безопасность дорожного движения»

Мероприятие: создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол.

Предусмотрено 1 200,00 тыс. рублей (бюджет города Невинномысска).

Освоено 1 042,49 тыс. рублей (86,87 %).

Создан Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

4. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Мероприятие: оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.

Предусмотрено 125 014,26 тыс. рублей (федеральный бюджет).

Освоено 64 200,00 тыс. рублей (51,35 %).

Все оборудование закуплено и установлено.

региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

Мероприятие: оснащение оборудованием центров амбулаторной онкологической помощи.

Предусмотрено 39 191,1 тыс. рублей (бюджет Ставропольского края).

Освоено 39 191,1 тыс. рублей (100 %).

Все оборудование закуплено и установлено.

5. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

Мероприятие: реализация проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

В рамках проекта определены 11 школ города Невинномысска, в которых введена ставка советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями «Навигаторы Детства». Назначен муниципальный советник (координатор).