1. 
2. АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА
3. СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5. 13.10.2020 г. Невинномысск № 1593

О капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края в 2021 году

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 624-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы» в целях ликвидации аварийных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, повышения безопасности дорожного движения, улучшения уровня жизни населения муниципального образования города Невинномысска, постановляю:

1. Утвердить:

1.1. План капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования города Невинномысска в 2021 году (далее – План), согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Результат использования субсидии из бюджета Ставропольского края, выделяемой на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и городских поселений Ставропольского края, на территории муниципального образования города Невинномысска в 2021 году (далее – субсидия), согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Установить расходное обязательство муниципального образования города Невинномысска по проведению капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования города Невинномысска в 2021 году, предусмотренных Планом, в сумме 61 498 689,77 рублей, в том числе за счет средств субсидии в сумме 58 423 755,28 рублей и средств бюджета города Невинномысска в сумме 3 074 934,49 рублей, предусмотренных на софинансирование расходов, указанных в настоящем пункте.

3. Определить управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска:

3.1. Уполномоченным органом администрации города Невинномысска по проведению капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования города Невинномысска (далее – уполномоченный орган), предусмотренных Планом.

3.2. Главным распорядителем бюджетных средств, организующим исполнение расходного обязательства муниципального образования города Невинномысска, указанного в пункте 2 настоящего постановления.

4. Уполномоченному органу:

4.1. Обеспечить расходование средств на проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и городских поселений Ставропольского края, на территории муниципального образования города Невинномысска в 2021 году в строгом соответствии с условиями предоставления субсидии.

4.2. Обеспечить достижение результата предоставления субсидии, указанного в подпункте 1.2 настоящего постановления.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Невинномысска Полякова Р.Ю.

Глава города Невинномысска

Ставропольского края М.А. Миненков

Приложение 1

к постановлению администрации

города Невинномысска

от 13.10.2020 № 1593

ПЛАН

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования

города Невинномысска в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Сроки испол-нения | Объем финансирования, руб. | | | Долевое  участие  бюджета муници-пальногообразова-ния, % | Ответствен-ный исполни-тель |
| общий объем финанси-  рования | средства  дорожного  фонда  Ставро-польского  края | средства муници-пального дорожного фонда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги  г. Невинномысск, улица Железнодорожная, на участке км 0+000- км 1+487 | II-IV кв. 2021 г. | 35 658 357,91 | 33 875 440,01 | 1 782 917,90 | 5,0 | управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства админи-страции города Невинно-мысска (далее – УЖКХ) |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги  г. Невинномысск, улица Кооперативная, на участке км 0+000- км 1+660 | II-IV кв. 2021 г. | 25 840 331,86 | 24 548 315,27 | 1 292 016,59 | 5,0 | УЖКХ |
|  | Итого |  | 61 498 689,77 | 58 423 755,28 | 3 074 934,49 |  |  |

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска В.Э. Соколюк

Приложение 2

к постановлению администрации

города Невинномысска

от 13.10.2020 № 1593

РЕЗУЛЬТАТ

использования субсидии из бюджета Ставропольского края, выделяемой на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и городских поселений Ставропольского края, на территории муниципального образования города Невинномысска в 2021 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Результат | Наименование мероприятия, адрес объекта | Значение результата  (км) |
| 1 | 2 | 3 |
| Прирост протяженности местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта местных автомобильных дорог городских округов и городских поселений Ставропольского края, на территории муниципального образования города Невинномысска (километров) | ремонт автомобильной дороги г. Невинномысск, улица Железнодорожная, на участке км 0+000- км 1+487 | 0,946 |
| ремонт автомобильной дороги г. Невинномысск, улица Кооперативная, на участке км 0+000- км 1+660 | 1,660 |
| Итого |  | 2,606 |

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска В.Э. Соколюк