О внесении изменения в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды в городе Невинномысске», утвержденную постановлением администрации города Невинномысска от 28.03.2018 № 367

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 г. № 332-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды», Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», постановляю:

1. Внести изменение в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске», утвержденную постановлением администрации города Невинномысска от 28.03.2018 № 367 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске», изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Невинномысска Полякова Р.Ю.

Глава города Невинномысска

Ставропольского края М.А. Миненков

Проект подготовил:

Руководитель управления жилищно-

коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска К.Г. Масленникова

Проект визируют:

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска В.Э. Соколюк

Заместитель главы администрации

города Невинномысска Р.Ю. Поляков

Заместитель главы администрации

города Невинномысска А.А. Савченко

Заместитель руководитель финансового

управления администрации

города Невинномысска Л.В. Романенко

Начальник управления экономического

развития администрации

города Невинномысска В.В. Жданов

Начальник общего отдела

администрации города Невинномысска И.Г. Белоцерковская

Начальник правового управления

администрации города Невинномысска Е.Н. Дудченко

Приложение

к постановлению администрации

города Невинномысска

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды в городе Невинномысске»

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в городе Невинномысске

Город Невинномысск (далее – город) является промышленным центром Ставропольского края. Это красивый, уютный и благоустроенный город, занимающий площадь 9850 га. В нем проживает более 116 тысяч человек. Социально-экономический потенциал города определяют около 5 тысяч хозяйствующих субъектов. Жилой фонд города состоит из 775 многоквартирных домов и более 10 тысяч частных домовладений, расположившихся на 274-х улицах.

В городе функционируют 89 учреждений социальной сферы, детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, учреждения здравоохранения, культуры и социальной защиты населения, обеспечивающие достойный уровень жизни невинномысцев.

Это компактно размещенный город с широкими и прямыми улицами, с равноудаленными окраинами. Здесь легко ориентироваться, безопасно и приятно совершать пешие прогулки.

Важной задачей администрации города является повышение качества жизни горожан. В городе достаточно широко развита социальная инфраструктура, наработан большой опыт организации и проведения досуговых мероприятий для детей, подростков и молодежи.

Благоустройство территорий продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях, в связи с чем, администрацией города принято решение об участии в приоритетном проекте «Жилье и городская среда». Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

С целью решения данных проблем разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» (далее – Программа) (паспорт Программы представлен в приложении 1 к Программе, сведения о целевых индикаторах и показателях – в приложении 2 к Программе, план по ее реализации – в приложении 6 к Программе).

В рамках реализации Программы, с учетом инициатив граждан города будут предложены наиболее посещаемые муниципальные территории для проведения мероприятий по благоустройству. В трехлетний период, предшествующий началу реализации Программы (с 2015 по 2018 годы) работы по благоустройству дворовых и общественных территорий проводились только в 2017 году, было благоустроено 22 дворовых территории и 1 общественная территория.

Благоустройство общественных территорий актуально, потому что данные объекты являются любимыми местами проведения свободного времени жителями города.

Практически все общественные территории города нуждаются в ремонтных работах и благоустройстве.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Ставропольского края от 13 июля 2017 г. № 279-п «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения, расположенных на территории муниципальных образований Ставропольского края» (далее – Порядок по инвентаризации).

В рамках адресного перечня справочно указаны общественные территории, благоустройство которых выполняется в рамках иных муниципальных программ города.

Администрация города вправе исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с Генеральным планом города при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией по формированию современной городской среды в Ставропольском крае, сформированной и действующей в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 06 февраля 2017 г. № 64 «О межведомственной комиссии по формированию современной городской среды в Ставропольском крае» (далее – межведомственная комиссия), в порядке, установленном межведомственной комиссией.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реализацию программ формирования современной городской среды, в рамках государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 г. № 332-п (далее соответственно – субсидия, государственная программа Ставропольского края), администрация города заключает соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы не позднее 01 июля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация города, устанавливает минимальный трехлетний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии.

В целях обеспечения эффективности использования средств бюджетной системы Российской Федерации, при выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация города обеспечивает синхронизацию мероприятий в рамках Программы с реализуемыми в городе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, мероприятиями по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий (далее – цифровизация городского хозяйства), а также мероприятия в рамках национальных проектов в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также с реализуемыми в городе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация города проводит мероприятия по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, техническое состояние которых не соответствует требованиям охраны здоровья (противопожарным, санитарно-гигиеническим, конструктивным, технологическим, планировочным требованиям, предотвращающим получение заболеваний и травм) и не отвечает техническим требованиям для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории города.

На сегодняшний день в городе 775 жилых многоквартирных домов. Большинство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в городе, нуждаются в благоустройстве, ремонте твердого покрытия дворовых территорий, установке малых архитектурных форм, устройстве освещения и прочее. Покрытие дворовых территорий и проездов имеет колейность, сетку трещин, разрушены кромки, образованы ямы.

Многие дворовые территории многоквартирных домов не оснащены скамейками для отдыха, урнами для мусора.

Асфальтобетонное покрытие проездов к дворовым территориям, по причине роста интенсивности движения, остро нуждается в ремонтно-восстановительных работах, замене, установке бортовых камней.

В результате проведения мероприятий по благоустройству дворовые территории приобретут привлекательный облик и сделают городскую среду более комфортной.

На некоторых дворовых территориях имеется место для устройства спортивных площадок. Спортивные площадки привлекут внимание и детей, и подростков, и взрослое население, что будет способствовать занятиям физической культурой на свежем воздухе, что приведет к укреплению здоровья. Сегодня дети очень много времени проводят за партой в школе, дома за компьютером. Устройство дворовых спортивных площадок поможет эффективно решить проблему малоподвижного образа жизни. Дворовые спортивные площадки привлекут детей и подростков к активному отдыху, дадут возможность проводить свободное время с пользой. Дворовые спортивные площадки предоставят возможность заниматься спортом и всей семьей, устраивая веселые старты, командные соревнования, проводя футбольные, волейбольные, баскетбольные состязания.

Для реализации мероприятий Программы подготовлены следующие документы:

1) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на территории (приложение 7 к Программе);

2) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 8 к Программе);

3) нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 9 к Программе).

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий в городе включает в себя работы по обеспечению освещения дворовых территорий, ремонту дворовых проездов, установке скамеек и урн.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий в городе включает в себя работы по оборудованию детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленению дворовых территорий, установке малых архитектурных форм.

Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий города, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о трудовом участии собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в форме однодневного субботника.

В случае предоставления субсидии из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий города, осуществляется при наличии решения заинтересованных лиц о софинансировании заинтересованными лицами в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальные программы после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложении № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Формирование адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в рамках Программы, осуществляется на основании письменных предложений заинтересованных лиц, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству с оформлением протоколов общих собраний заинтересованных лиц.

Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и общественной территории в Программу осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации города от 20.11.2017 № 2611 «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории города Невинномысска, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске», Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории и муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске».

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, определен по результатам инвентаризации, проведенной в соответствии с Порядком по инвентаризации. Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в следующем финансовом году, формируется в соответствии с предложениями заинтересованных лиц с учетом проведенной инвентаризации и корректируется ежегодно по факту выделенных объемов финансирования.

Адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству в следующем финансовом году, формируется с учетом результатов реализации мероприятий Программы предшествующего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Адресный перечень территорий общего пользования формируется на основании проведенной инвентаризации, с учетом предложений заинтересованных лиц, и корректируется ежегодно по факту выделенных объемов финансирования.

Администрация города вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных и государственных нужд в соответствии с Генеральным планом города при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией, в порядке, установленном межведомственной комиссией.

Администрация города вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, дворовые территории заинтересованные лица которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой. При этом исключение дворовой территории из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения администрации города межведомственной комиссией в порядке, установленном межведомственной комиссией.

Оценка предложений о включении дворовых территорий и общественных территорий в Программу осуществляется общественной комиссией по обсуждению Проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске», утвержденной постановлением администрации города от 08.09.2017 № 2080 «О порядке проведения общественного обсуждения Проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске».

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация города заключает соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы не позднее 01 мая года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация города, устанавливает минимальный трехлетний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств субсидии.

Адресные перечни дворовых территорий и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах в рамках Программы, приведены в приложениях 10, 11 к Программе.

На территории города имеются объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года.

Работы по благоустройству осуществляются за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в собственности (пользовании) которых находятся указанные объекты, в рамках соглашений между администрацией города и собственниками (пользователями) в срок не позднее 2024 года.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц, приведен в приложении 12 к Программе.

На территории города расположены индивидуальные жилые дома.

В период, предшествующий началу реализации Программы проводились мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

По состоянию на 2020 год на территории города расположено 10 281

индивидуальный жилой дом, в отношении которых проведена инвентаризация и все 10 281 индивидуальный жилой дом признаны соответствующими Правилам благоустройства.

Для достижения цели национального проекта «Жилье и городская среда» по созданию механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, по увеличению доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов, проводятся мероприятия по вовлечению граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий.

В целях обеспечения общественного контроля за реализацией Программы, расширения участия общественности в ее реализации, постановлением администрации города от 08.09.2017 № 2080 «О порядке проведения общественного обсуждения Проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» создана и осуществляет свою деятельность общественная комиссия по формированию современной городской среды (далее – общественная комиссия).

В ходе проведения процедуры общественных обсуждений администрацией города и общественной комиссией обеспечивается учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территорий, общественной территории в Программу.

В полномочия общественной комиссии входит осуществление контроля за ходом выполнения Программы, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.

Помимо этого, администрацией города и общественной комиссией обеспечивается актуализация муниципальных программ по результатам проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий (далее - голосование). Голосование проводится в соответствии с Порядком проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальными программами муниципальных образований Ставропольского края, предусматривающая мероприятия по формированию современной городской среды в Ставропольском крае, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 31 января 2019 г. № 37-п «О некоторых мерах по организации рейтингового голосования по формированию современной городской среды в Ставропольском крае» и муниципальными правовыми актами города.

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи реализуемой в городе политики

в сфере реализации Программы

Программа разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города до 2035 года, утвержденной решением Думы города от 19 декабря 2019 г. № 482-56 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города до 2035 года».

Приоритетами социально-экономической политики города в реализации Программы являются:

1. создание благоприятных условий проживания граждан;
2. создание благоприятных условий для массового отдыха и досуга граждан.

Данные приоритеты направлены на достижение цели социально-экономической политики города – создание комфортной среды жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни населения города.

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории), а также территорий, прилегающих к многоквартирным домам, распложенным на территории города (далее – дворовые территории).

Задачами Программы являются:

1) организация мероприятий по благоустройству общественных территорий;

2) организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий.

Раздел 3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории, создание условий, обеспечивающих комфортность проживания жителей.

Ожидаемыми конечными результатами Программы является достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

1) охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями);

2) охват населения благоустроенными общественными территориями (доля населения, проживающего в пешеходной доступности к благоустроенным общественным территориям);

3) доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий;

4) доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий;

5) привлечение из бюджета Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета города в рамках повышения качества и комфорта городской среды не менее 13,3 рублей в 2018 году, не менее 17,69 рублей в 2019 году, не менее 113,8 рублей в 2020 году, не менее 29,89 рублей в 2021 году;

6) увеличение к 2024 году доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий до 30 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе.

В процессе реализации Программы могут появиться риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:

1) бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

2) социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории города;

3) управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы и недостаточным контролем за реализацией Программы.

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры:

1) оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы при ее реализации;

2) проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы;

3) информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы;

4) создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы.

Раздел 4. Мероприятия Программы

Мероприятия Программы подробно описаны в приложении 3 к Программе. Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, приведены в приложении 4 к Программе. Подпрограммы Программы представлены в приложениях 13 и 14 к Программе.

Раздел 5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет 323 431,29 тыс. руб.

Описание ресурсного обеспечения реализации Программы с разбивкой по годам и в разрезе всех видов источников финансовых средств отражено в приложении 5 к Программе.

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска В.Э. Соколюк

Приложение визируют:

Руководитель управления жилищно-

коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска К.Г. Масленникова

Заместитель главы администрации

города Невинномысска Р.Ю. Поляков

Начальник правового управления

администрации города Невинномысска Е.Н. Дудченко

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды в городе Невинномысске»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в городе Невинномысске»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Формирование современной городской среды» (далее - программа) |
| Срок реализации программы | 2018 – 2024 годы |
| Ответственный исполнитель программы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (далее соответственно – управление ЖКХ, город) |
| Участники программы | нет |
| Подпрограммы программы | подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий»;  подпрограмма «Благоустройство общественных территорий» |
| Цель программы | повышение качества и комфорта городской среды на территории города, уровня благоустройства общественных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), а также дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, распложенным на территории города |
| Задачи программы | организация мероприятий по благоустройству общественных территорий;  организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий;  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий |
| Целевые индикаторы программы | охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями);  охват населения благоустроенными общественными территориями (доля населения, проживающего в пешеходной доступности к благоустроенным общественным территориям);  объем привлеченных из бюджета Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения программы за счет средств бюджета города в рамках повышения качества и комфорта городской среды |
| Показатели программы | доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий;  доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий;  доля граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | объем финансового обеспечения программы на 2018 – 2024 годы составит 323 431,29 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 131 917,72 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 г. – 18 850,88 тыс. рублей,  2019 г. – 60 392,04 тыс. рублей;  2020 г. – 52 674,80 тыс. рублей;  2021 г. – 0,00 тыс. рублей;  2022 г. – 0,00 тыс. рублей;  2023 г. – 0,00 тыс. рублей;  2024 г. – 0,00 тыс. рублей;  бюджета Ставропольского края – 170 788,72 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 г. – 3 502,83 тыс. рублей,  2019 г. – 98 937,68 тыс. рублей;  2020 г. – 2 414,21 тыс. рублей;  2021 г. – 65 934,00 тыс. рублей;  2022 г. – 0,00 тыс. рублей;  2023 г. – 0,00 тыс. рублей;  2024 г. – 0,00 тыс. рублей;  бюджета города – 20 724,85 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 г. – 1 680,06 тыс. рублей,  2019 г. – 9 006,82 тыс. рублей;  2020 г. – 484,07 тыс. рублей;  2021 г. – 2 206,00 тыс. рублей;  2022 г. – 4 289,16 тыс. рублей;  2023 г. – 3 058,74 тыс. рублей;  2024 г. – 0,00 тыс. рублей;  информация об объемах и источниках финансового обеспечения программы, приведена в приложении 5 к программе. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | достижение значений индикаторов, установленных в приложении 2 к программе:  рост охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями) до 5,0%;  рост охвата населения благоустроенными общественными территориями (доля населения, проживающего в пешеходной доступности к благоустроенным общественным территориям) до 75%;  увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий до 3,6%;  увеличение доли благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий до 71,4%;  увеличение к 2024 году доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий до 30 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе;  привлечение из бюджета Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения программы за счет средств бюджета города в рамках повышения качества и комфорта городской среды не менее 13,3 рублей в 2018 году, не менее 17,69 рублей в 2019 году, не менее 113,8 рублей в 2020 году, не менее 29,89 рублей в 2021 году. |

Руководитель управления жилищно-

коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска К.Г. Масленникова

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды в городе Невинномысске»

СВЕДЕНИЯ

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Формирование современной

городской среды в городе Невинномысске»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора  (показателя) | Ед. изм. | Значения показателей по годам | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» | | | | | | | | |
| 1.1. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями), нарастающим итогом на конец года | % | 3,7 | 5,0 | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Охват населения благоустроенными общественными территориями (доля населения, проживающего в пешеходной доступности к благоустроенным общественным территориям), нарастающим итогом на конец года | % | 22,7 | 60,0 | 68,0 | 75 | - | - | - |
| 1.3. | Объем привлеченных из бюджета Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета города в рамках повышения качества и комфорта городской среды | рублей на рубль | 13,3 | 17,69 | 113,8 | 29,89 | - | - | - |
| 1.4. | Доля граждан, принявших участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий в общем количестве граждан, имеющих право участвовать в голосовании, нарастающим итогом на конец года | % | 4,2 | 8,5 | 12,6 | 16,9 | 21,1 | 25,2 | 30 |
| 1.5. | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, нарастающим итогом на конец года | % | 2,8 | 3,6 | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Доля благоустроенных общественных территорий, в общем количестве общественных территорий, нарастающим итогом на конец года | % | 14,3 | 42,9 | 57,1 | 71,4 | - | - | - |
| 2. | Показатели подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий» | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий, за год | ед. | - | 17 | - | - | - |  |  |
| 3. | Показатели подпрограммы 2 «Благоустройство общественных территорий» | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество благоустроенных общественных территорий, за год | ед. | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 3.2. | Численность граждан, принявших участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, нарастающим итогом на конец года | чел. | 4039 | 8175 | 12118 | 16253 | 20293 | 24236 | 28852 |

Руководитель управления жилищно-

коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска К.Г. Масленникова

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды в городе Невинномысске»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный  исполнитель, соисполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| начала  реализации | окончания  реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории города, уровня благоустройства общественных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), а также дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, распложенным на территории города Невинномысска | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» | | | | | |
| 3. | Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: благоустройство дворовых территорий | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (далее – УЖКХ) | 29.03.2018 | 31.12.2024 | площадь восстановленного асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям:  2019 год – 5 146,1 кв. м;  площадь отремонтированных пешеходных дорожек:  2019 год – 2 766 кв. м | п. 1.1, 1.3, 1.5 и 2.1 приложения 2 |
| 3.2. | Основное мероприятие F2: региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |
| 3.3. | Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству дворовых территорий | УЖКХ | 29.03.2018 | 31.12.2024 | обеспечение контроля за качеством выполняемых работ | п. 1.1, 1.3, 1.5 и 2.1 приложения 2 |
| 4. | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» | | | | | |
| 5. | Задача 1 подпрограммы 2: обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий | | | | | |
| 5.1. | Основное мероприятие 1: благоустройство общественных территорий | УЖКХ | 29.03.2018 | 31.12.2024 | площадь отремонтированных пешеходных дорожек:  2018 год – 5 339 кв. м;  2019 год – 19 446,3 кв. м;  2020 год – 15 693,00 кв. м;  2021 год – 4 000,00 кв. м  количество установленных детских и спортивных площадок:  2018 год – 1 единица;  2019 год – 2 единицы;  2020 год – 1 единица;  2021 год – 1 единица | п. 1.2, 1.3, 1.6 и 3.1 приложения 2 |
| 5.2. | Основное мероприятие F2: региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |
| 5.3. | Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству общественных территорий | УЖКХ | 29.03.2018 | 31.12.2024 | обеспечение контроля за качеством выполняемых работ | п. 1.2, 1.3, 1.6 и 3.1 приложения 2 |
| 6. | Задача 2 подпрограммы 2: обеспечение проведения мероприятий по участию жителей города в благоустройстве общественных территорий | | | | | |
| 6.1. | Основное мероприятие 3: проведение опросов жителей города по вопросам благоустройства общественных территорий города | УЖКХ | 29.03.2018 | 31.12.2024 | повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий | п. 1.4 и 3.2 приложения 2 |

Руководитель управления жилищно-

коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска К.Г. Масленникова

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды в городе Невинномысске»

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске», задачам подпрограмм муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели программы, задачи подпрограмм программы | Значение весовых коэффициентов, присвоенных целям программы, задачам подпрограмм программы, по годам | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| 1. | Цель Программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории города, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), а также территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории города | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 2. | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Задача 1 подпрограммы 2: обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий | 0,9 | | 0,9 | | 0,9 | | 0,9 | | 0,9 | | 0,9 | | 0,9 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |
| 3.2. | Задача 2 подпрограммы 2: обеспечение проведения мероприятий по участию жителей города в благоустройстве общественных территорий | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 |

Руководитель управления жилищно-

коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска К.Г. Масленникова

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды в городе Невинномысске»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в городе Невинномысске»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, | Источник финансового обеспечения по ответственному исполнителю программы | Код бюджетной классификации | | | | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) | | | | | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (далее  соответственно – УЖКХ, город) | всего, в том числе: | 614 | 0503 | 09 0 00 00000 | 244 | 24 033,77 | 168 336,54 | 55 573,08 | 68 140,00 | 4 289,16 | 3 058,74 | - |
| средства федерального бюджета | 614 | 0503 | 09 0 00 00000 | 244 | 18 850,88 | 60 392,04 | 52 674,80 | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | 614 | 0503 | 09 0 00 00000 | 244 | 3 502,83 | 98 937,68 | 2 414,21 | 65 934,00 | - | - | - |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 614 | 0503 | 09 0 00 00000 | 244 | 1 680,06 | 9 006,82 | 484,07 | 2 206,00 | 4 289,16 | 3 058,74 | - |
| УЖКХ | 614 | 0503 | 09 0 00 00000 | 244 | 1 680,06 | 9 006,82 | 484,07 | 2 206,00 | 4 289,16 | 3 058,74 | - |
| 2. | Подпрограмма 1: «Благоустройство дворовых территорий» | УЖКХ | всего, в том числе: | 614 | 0503 | 09 1 00 00000 | 244 | - | 53 196,69 | - | - | - | - | - |
| средства федерального бюджета | 614 | 0503 | 09 1 00 00000 | 244 | - | - | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | 614 | 0503 | 09 1 00 00000 | 244 | - | 50 381,35 | - | - | - | - | - |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 614 | 0503 | 09 1 00 00000 | 244 | - | 2815,34 | - | - | - | - | - |
| УЖКХ | 614 | 0503 | 09 1 00 00000 | 244 | - | 2815,34 | - | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1: Благоустройство дворовых территорий | УЖКХ | всего, в том числе: | 614 | 0503 | 09 1 01 00000 | 244 | - | 53 033,01 | - | - | - | - | - |
| средства федерального бюджета | 614 | 0503 | 09 1 F2 55550 | 244 | - | - | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | 614 | 0503 | 09 1 01 75550 | 244 | - | 30 955,90 | - | - | - | - | - |
| 614 | 0503 | 09 1 01 77790 | 244 | - | 19425,45 | - | - | - | - | - |
| 614 | 0503 | 09 1 F2 55550 | 244 | - | - | - | - | - | - | - |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 614 | 0503 | 09 1 01 95550 | 244 | - | 1 629,26 | - | - | - | - | - |
| 614 | 0503 | 09 1 01 S 7790 | 244 | - | 1022,40 | - | - | - | - | - |
| 614 | 0503 | 09 1 F2 55550 | 244 | - | - | - | - | - | - | - |
| УЖКХ | 614 | 0503 | 09 1 01 95550 | 244 | - | 1 629,26 | - | - | - | - | - |
| УЖКХ | 614 | 0503 | 09 1 01 S 7790 | 244 | - | 1022,40 | - | - | - | - | - |
| УЖКХ | 614 | 0503 | 09 1 F2 55550 | 244 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие F2: Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | УЖКХ | всего, в том числе: | 614 | 0503 | 09 1 01 00000 | 244 | - | - | - | - | - | - | - |
| средства федерального бюджета | 614 | 0503 | 09 1 F2 55550 | 244 | - | - | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | 614 | 0503 | 09 1 F2 55550 | 244 | - | - | - | - | - | - | - |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 614 | 0503 | 09 1 F2 55550 | 244 | - | - | - | - | - | - | - |
| УЖКХ | 614 | 0503 | 09 1 F2 55550 | 244 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 2: Строительный контроль по благоустройству дворовых территорий | УЖКХ | всего, в том числе: | 614 | 0503 | 09 1 02 20430 | 244 | - | 163,68 | - | - | - | - | - |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные | 614 | 0503 | 09 1 02 20430 | 244 | - | 163,68 | - | - | - | - | - |
| УЖКХ | 614 | 0503 | 09 1 02 20430 | 244 | - | 163,68 | - | - | - | - | - |
| 6. | Подпрограмма 2: «Благоустройство общественных территорий» | УЖКХ | всего в том числе: | 614 | 0503 | 09 2 00 00000 | 244 | 24 033,77 | 115 139,85 | 55 573,08 | 68 140,00 | 4 289,16 | 3 058,74 | - |
| средства федерального бюджета | 614 | 0503 | 09 2 00 00000 | 244 | 18 850,88 | 60 392,04 | 52 674,80 | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | 614 | 0503 | 09 2 00 00000 | 244 | 3 502,83 | 48 556,33 | 2 414,21 | 65 934,00 | - | - | - |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 614 | 0503 | 09 2 00 00000 | 244 | 1 680,06 | 6 191,48 | 484,07 | 2 206,00 | 4 289,16 | 3 058,74 | - |
| УЖКХ | 614 | 0503 | 09 2 00 00000 | 244 | 1 680,06 | 6 191,48 | 484,07 | 2 206,00 | 4 289,16 | 3 058,74 | - |
| 7. | Основное мероприятие 1: Благоустройство общественных территорий | УЖКХ | всего в том числе: | 614 | 0503 | 09 2 01 00000 | 244 | 23 530,22 | 48091,29 | - | - | - | - | - |
| средства федерального бюджета | 614 | 0503 | 09 2 01 L5550 | 244 | 18 850,88 | - | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | 614 | 0503 | 09 2 01 75550 | 244 | - | 45 677,23 | - | - | - | - | - |
| 614 | 0503 | 09 2 01 L5550 | 244 | 3 502,83 | - | - | - | - | - | - |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 614 | 0503 | 09 2 01 L5550 | 244 | 1 176,51 | - | - | - | - | - | - |
| 614 | 0503 | 09 2 01 95550 | 244 | - | 2 404,06 | - | - | - | - | - |
| УЖКХ | 614 | 0503 | 09 2 01 95550 | 244 | - | 2 404,06 | - | - | - | - | - |
| УЖКХ | 614 | 0503 | 09 2 01 L5550 | 244 | 1 176,51 | - | - | - | - | - | - |
| УЖКХ | 614 | 0503 | 09 2 01 95550 | 244 | - | 2 404,06 | - | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие F2: Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | УЖКХ | всего в том числе: | 614 | 0503 | 09 2 01 00000 | 244 | - | 66 601,20 | 55 297,63 | 66 000,00 | 300,00 | 300,00 | - |
| средства федерального бюджета | 614 | 0503 | 09 2 F2 55550 | 244 | - | 60 392,04 | 52 674,80 | - | - | - | - |
| средства бюджета Ставропольского края | 614 | 0503 | 09 2 F2 55550 | 244 | - | 2 879,10 | 2 414,21 | 65 934,00 | - | - | - |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 614 | 0503 | 09 2 F2 55550 | 244 | - | 3 330,06 | 208,62 | 66,00 | 300,00 | 300,00 | - |
| УЖКХ | 614 | 0503 | 09 2 F2 55550 | 244 | - | 3 330,06 | 208,62 | 66,00 | 300,00 | 300,00 | - |
| 9. | Основное мероприятие 2: Строительный контроль по благоустройству общественных территорий | УЖКХ | всего в том числе: | 614 | 0503 | 09 2 02 20430 | 244 | 503,55 | 457,36 | 275,45 | 2 140,00 | 3 989,16 | 2 758,74 | - |
| средства бюджета города, в том числе предусмотренные: | 614 | 0503 | 09 2 02 20430 | 244 | 503,55 | 457,36 | 275,45 | 2 140,00 | 3 989,16 | 2 758,74 | - |
| УЖКХ | 614 | 0503 | 09 2 02 20430 | 244 | 503,55 | 457,36 | 275,45 | 2 140,00 | 3 989,16 | 2 758,74 | - |
| 10. | Основное мероприятие 3: проведение опросов жителей города по вопросам благоустройства общественных территорий города | УЖКХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель управления жилищно-

коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска К.Г. Масленникова

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды в городе Невинномысске»

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | | 2023 год | | | | 2024 год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Подпрограмма 1: «Благоустройство дворовых территорий» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1: благоустройство дворовых территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие F2: региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству дворовых территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подготовка документации для заключения соглашения с министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края на предоставление субсидии на поддержку муниципальных | выполнено | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (далее соотвественно – УЖКХ, город) | - | 30 апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 апреля | - | - | - | 30 апреля | - | - | - | 30 апреля | - | - | - | 30 апреля | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| программ муниципальных образований Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение соглашения с министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края на предоставление субсидии на поддержку муниципальных программ муниципальных образований Ставропольского края | выполнено | УЖКХ | - | 1 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 мая | - | - | - | 1 мая | - | - | - | 1 мая | - | - | - | 1 мая | - | - |
| Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | выполнено | УЖКХ | - | - | 20 августа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 августа | - | - | - | 1 августа | - | - | - | 1 августа | - | - | - | 1 августа | - |
| Завершение выполнения работ | выполнено | УЖКХ | - | - | - | - | - | - | - | 20 декабря | - | - | - | - | - | - | - | 20 декабря | - | - | - | 20 декабря | - | - | - | 20 декабря | - | - | - | 20 декабря |
| Осуществление строительного контроля | выполнено | УЖКХ | - | - | 28 сентября | 28 декабря | 30 марта | 30 июня | 30 сентября | 30 декабря | 30 марта | 30 июня | 30 сентября | - | - | 30 июня | 30 сентября | 30 декабря | 30 марта | 30 июня | 30 сентября | 30 декабря | 30 марта | 30 июня | 30 сентября | 30 декабря | 30 марта | 30 июня | 30 сентября | 30 декабря |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Подпрограмма 2: «Благоустройство общественных территорий» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1: благоустройство общественных территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие F2: региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству общественных территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подготовка документации для заключения соглашения с министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края на предоставление субсидии на поддержку муниципальных программ муниципальных образований Ставропольского края | выполнено | УЖКХ | - | 30 апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 апреля | - | - | - | 30 апреля | - | - | - | 30 апреля | - | - | - | 30 апреля | - | - |
| Заключение соглашения с министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края на предоставление субсидии на поддержку муниципальных программ муниципальных образований Ставропольского края | выполнено | УЖКХ | - | 1 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 мая | - | - | - | 1 мая | - | - | - | 1 мая | - | - | - | 1 мая | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | выполнено | УЖКХ | - | - | 20 августа | - | - | - | - | - | - | - | 1 августа | 31 октября | - | - | 1 августа | - | - | - | 1 августа | - | - | - | 1 августа | - | - | - | 1 августа | - |
| Завершение выполнения работ  по контракту | выполнено | УЖКХ | - | - | - | 20 декабря | - | - | - | 20 декабря | - | - | - | 20 декабря | - | - | - | 20 декабря | - | - | - | 20 декабря | - | - | - | 20 декабря | - | - | - | 20 декабря |
| Осуществление строительного контроля | выполнено | УЖКХ | - | - | 28 сентября | 28 декабря | 30 марта | 30 июня | 30 сентября | 30 декабря | 30 марта | 30 июня | - | - | 30 марта | 30 июня | 30 сентября | 30 декабря | 30 марта | 30 июня | 30 сентября | 30 декабря | 30 марта | 30 июня | 30 сентября | 30 декабря | 30 марта | 30 июня | 30 сентября | 30 декабря |
| Основное мероприятие 3: проведение опросов жителей города по вопросам благоустройства общественных территорий города | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Утверждение итогового протокола общественной комиссией | выполнено | УЖКХ | - | - | 24 сентября | - | - | - | 12 сентября | - | - | - | - | 14 октября | - | - | - | 14 октября | - | - | - | 14 октября | - | - | - | 14 октября | - | - | - | 14 октября |

Руководитель управления жилищно-

коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска К.Г. Масленникова

Приложение 7

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды в городе Невинномысске»

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

работ по благоустройству дворовых территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ согласно минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий | Визуализированный образец элемента благоустройства дворовой территории |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ремонт дворовых проездов |  |
| 2. | Обеспечение освещения дворовых территорий |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 3. | Установка скамеек |  |
| 4. | Установка урн для мусора |  |

Руководитель управления жилищно-

коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска К.Г. Масленникова

Приложение 8

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды в городе Невинномысске»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

работ по благоустройству дворовых территорий

1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок.

2. Оборудование автомобильных парковок.

3. Посев газона.

4. Ремонт покрытия тротуаров.

5. Ремонт покрытия площадок для отдыха, сушки белья и т.д.

6. Устройство пандусов.

7. Установка опорных поручней.

8. Устройство съездов.

Руководитель управления жилищно-

коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска К.Г. Масленникова

Приложение 9

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды в городе Невинномысске»

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ

(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Нормативная стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Минимальный перечень | | |
| 1.1. | Ремонт дворовых проездов с установкой БР 100.30.15 | 1м2 | 1282,2 |
| 1.2. | Обеспечение освещения дворовых территорий | 1 светильник (фонарь) | 42000,0 |
| 1.3. | Установка скамеек | 1 скамейка | 12076,18 |
| 1.4. | Установка урн для мусора | 1 урна | 4115,42 |
| 2. | Дополнительный перечень | | |
| 2.1. | Оборудование детских и (или) спортивных площадок | 1 площадка (с оборудованием) | 290000,0 |
| 2.2. | Оборудование автомобильных парковок | 1м2 | 2119,36 |
| 2.3. | Посев газона | 1м2 | 396,94 |
| 2.4. | Ремонт покрытия тротуаров | 1м2 | 1995,87 |
| 2.5. | Ремонт покрытия площадок для отдыха, сушки белья и т.д. | 1м2 | 1995,87 |
| 2.6. | Устройство пандусов | 1 пандус/1пог. метр | 31136,87 |
| 2.7. | Установка опорных поручней | 1пог. метр | 3200,0 |
| 2.8. | Устройство съездов | 1м2 | 1282,2 |

Руководитель управления жилищно-

коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска К.Г. Масленникова

Приложение 10

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству

в 2018 – 2024 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | | Адрес (местоположение) дворовой территории многоквартирного дома |
| 1 | | 2 |
| 2019 год | | |
| 1. | Город Невинномысск, улица Апанасенко, 84 | |
| 2. | Город Невинномысск, улица Апанасенко, 86 | |
| 3. | Город Невинномысск, улица Баумана, 4 | |
| 4. | Город Невинномысск, улица Достоевского, 11 | |
| 5. | Город Невинномысск, улица Достоевского, 11А | |
| 6. | Город Невинномысск, улица Достоевского, 13 | |
| 7. | Город Невинномысск, улица Калинина, 188 | |
| 8. | Город Невинномысск, улица Кочубея, 177 | |
| 9. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 32 | |
| 10. | Город Невинномысск, улица Новая, 3А | |
| 11. | Город Невинномысск, улица Приборостроительная, 2А | |
| 12. | Город Невинномысск, улица Революционная, 10 | |
| 13. | Город Невинномысск, улица Революционная, 12 | |
| 14. | Город Невинномысск, улица Северная, 7А | |
| 15. | Город Невинномысск, улица Северная, 9 | |
| 16. | Город Невинномысск, улица Северная, 16 | |
| 17. | Город Невинномысск, улица Шевченко, 6Д | |
| 2021 год | | |
| 18. | Город Невинномысск, улица Шевченко, 34А | |
| 19. | Город Невинномысск, улица Калинина, 181 | |
| 20. | Город Невинномысск, бульвар Мира, 18А | |
| 21. | Город Невинномысск, бульвар Мира, 20 | |
| 22. | Город Невинномысск, бульвар Мира, 20А | |
| 23. | Город Невинномысск, улица Дунаевского, 11 | |
| 24. | Город Невинномысск, улица Шевченко, 34 | |
| 25. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 56А | |
| 26. | Город Невинномысск, улица Апанасенко, 90 | |
| 27. | Город Невинномысск, улица Апанасенко, 88 | |
| 28. | Город Невинномысск, улица Партизанская, 5 | |
| 29. | Город Невинномысск, улица Партизанская, 7 | |
| 1 | 2 | |
| 30. | Город Невинномысск, улица Степная, 2 | |
| 31. | Город Невинномысск, улица Достоевского, 9 | |
| 32. | Город Невинномысск, улица Партизанская, 11 | |
| 33. | Город Невинномысск, улица Партизанская, 15А | |
| 34. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 43А | |
| 35. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 46 | |
| 36. | Город Невинномысск, улица Апанасенко, 86/2 | |
| 37. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 44 | |
| 38. | Город Невинномысск, улица Апанасенко, 11 | |
| 39. | Город Невинномысск, улица Степная, 63 | |
| 40. | Город Невинномысск, улица Дунаевского, 5 | |
| 41. | Город Невинномысск, улица Революционная, 8Б | |
| 42. | Город Невинномысск, улица Калинина, 149 | |
| 43. | Город Невинномысск, улица Новая, 15 | |
| 44. | Город Невинномысск, улица Новая, 9А | |
| 45. | Город Невинномысск, улица Фрунзе, 15 | |
| 46. | Город Невинномысск, улица Громовой, 14 | |
| 47. | Город Невинномысск, улица Калинина, 53/1 | |
| 48. | Город Невинномысск, улица Кооперативная, 174 | |
| 49. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 47Б | |
| 50. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 42 | |
| 51. | Город Невинномысск, улица Крымский, 2А | |
| 52. | Город Невинномысск, улица Линейная, 3 | |
| 53. | Город Невинномысск, улица Водопроводная, 331 | |
| 54. | Город Невинномысск, улица Новая, 17 | |
| 55. | Город Невинномысск, улица Клубный, 21 А | |
| 56. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 72А | |
| 57. | Город Невинномысск, улица. Апанасенко, 19А | |
| 58. | Город Невинномысск, бульвар Мира, 11 | |
| 59. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 31 | |
| 60. | Город Невинномысск, улица Апанасенко, 11А | |
| 61. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 32 | |
| 62. | Город Невинномысск, улица Степная, 14 | |
| 63. | Город Невинномысск, бульвар Мира, 30 | |
| 64. | Город Невинномысск, бульвар Мира, 40А | |
| 65. | Город Невинномысск, улица 30 лет Победы, 18 | |
| 66. | Город Невинномысск, улица 30 лет Победы, 16 | |
| 67. | Город Невинномысск, улица 30 лет Победы, 20 | |
| 68. | Город Невинномысск, переулок Клубный, 25 | |
| 69. | Город Невинномысск, улица Степная, 6А | |
| 70. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 48 | |
| 71. | Город Невинномысск, улица Революционная, 26 | |
| 72. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 10 | |
| 73. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 42А | |
| 74. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 20 | |
| 75. | Город Невинномысск, улица Степная, 8Б | |
| 76. | Город Невинномысск, улица Революционная, 8 | |
| 1 | 2 | |
| 77. | Город Невинномысск, переулок Клубный, 27 | |
| 78. | Город Невинномысск, улица Линейная, 5 | |
| 79. | Город Невинномысск, улица Линейная, 7 | |
| 80. | Город Невинномысск, улица Садовая, 6 | |
| 81. | Город Невинномысск, улица Пригородная, 11 | |
| 82. | Город Невинномысск, бульвар Мира, 28 | |
| 83. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 70 | |
| 84. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 6 | |
| 85. | Город Невинномысск, улица Северная, 7Б | |
| 86. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 14 | |
| 87. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 10 | |
| 88. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 48А | |
| 89. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 25 | |
| 90. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 17 | |
| 91. | Город Невинномысск, улица Партизанская, 13 | |
| 92. | Город Невинномысск, улица Водопроводная, 329 | |
| 93. | Город Невинномысск, бульвар Мира, 28А | |
| 94. | Город Невинномысск, бульвар Мира, 38А | |
| 95. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 49 | |
| 96. | Город Невинномысск, улица Северная, 20 | |
| 97. | Город Невинномысск, улица Строительная, 93 | |
| 98. | Город Невинномысск, улица Революционная, 18 | |
| 99. | Город Невинномысск, улица Павлова, 9 | |
| 100. | Город Невинномысск, улица 30 лет Победы, 43 | |
| 101. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 28 | |
| 102. | Город Невинномысск, улица Громовой, 16 | |
| 103. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 39 | |
| 104. | Город Невинномысск, улица Павлова, 19 | |
| 105. | Город Невинномысск, улица Водопроводная, 362 | |
| 106. | Город Невинномысск, улица Степная, 12 | |
| 107. | Город Невинномысск, улица Северная, 18А | |
| 108. | Город Невинномысск, улица Фрунзе, 1 | |
| 109. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 43Б | |
| 110. | Город Невинномысск, улица Громовой, 6 | |
| 111. | Город Невинномысск, улица Северная, 18 | |
| 112. | Город Невинномысск, улица Урожайная, 16 | |
| 113. | Город Невинномысск, бульвар Мира, 8 | |
| 114. | Город Невинномысск, улица Тимирязева, 35А | |
| 115. | Город Невинномысск, улица 3 Интернационала, 7А | |
| 116. | Город Невинномысск, улица Тимирязева, 37 | |
| 117. | Город Невинномысск, улица Водопроводная, 327 | |
| 118. | Город Невинномысск, улица Водопроводная, 327А | |
| 119. | Город Невинномысск, улица Громовой, 4 | |
| 120. | Город Невинномысск, улица Водопроводная, 358 | |
| 121. | Город Невинномысск, улица Чайковского, 4 | |
| 122. | Город Невинномысск, бульвар Мира, 32А | |
| 123. | Город Невинномысск, переулок Спортивный, 7 | |
| 1 | 2 | |
| 124. | Город Невинномысск, улица Калинина, 182 | |
| 125. | Город Невинномысск, улица Калинина, 182/1 | |
| 126. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 34 | |
| 127. | Город Невинномысск, улица Апанасенко, 92 | |
| 128. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 48 | |
| 129. | Город Невинномысск, бульвар Мира, 18 | |
| 130. | Город Невинномысск, улица Шевченко, 20 | |
| 131. | Город Невинномысск, улица Апанасенко, 82 | |
| 132. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 54 | |
| 133. | Город Невинномысск, бульвар Мира, 36А | |
| 134. | Город Невинномысск, улица Новая, 7 | |
| 135. | Город Невинномысск, улица 30 лет Победы, 22 | |
| 136. | Город Невинномысск, улица Апанасенко, 86/1 | |
| 137. | Город Невинномысск, площадь 50 лет Октября, 14 | |
| 138. | Город Невинномысск, улица Водопроводная, 347 | |
| 139. | Город Невинномысск, переулок Крайний, 4/5 | |
| 140. | Город Невинномысск, улица Лазо, 26 | |
| 141. | Город Невинномысск, улица Лазо, 24 | |
| 142. | Город Невинномысск, улица Шевченко, 22 | |
| 143. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 57А | |
| 144. | Город Невинномысск, улица Степная, 16 | |
| 145. | Город Невинномысск, улица Белово, 1/2 | |
| 146. | Город Невинномысск, улица Маяковского, 4 | |
| 147. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 112 | |
| 148. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 47 | |
| 149. | Город Невинномысск, улица Линейная, 19 | |
| 150. | Город Невинномысск, площадь 50 лет Октября, 10 | |
| 151. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 53 | |
| 152. | Город Невинномысск, улица Матросова, 155А | |
| 153. | Город Невинномысск, улица Северная, 11 | |
| 154. | Город Невинномысск, площадь 50 лет Октября, 6А | |
| 155. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 47А | |
| 156. | Город Невинномысск, улица Линейная, 9 | |
| 157. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 64 | |
| 158. | Город Невинномысск, улица Линейная, 21 | |
| 159. | Город Невинномысск, улица Чайковского, 11 | |
| 160. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 5 | |
| 161. | Город Невинномысск, улица Партизанская, 9А | |
| 162. | Город Невинномысск, улица Северная, 7 | |
| 163. | Город Невинномысск, улица Маяковского, 1 | |
| 164. | Город Невинномысск, улица Водопроводная, 345 | |
| 165. | Город Невинномысск, улица Калинина, 163 | |
| 166. | Город Невинномысск, улица Калинина, 165 | |
| 167. | Город Невинномысск, бульвар Мира, 1 | |
| 168. | Город Невинномысск, бульвар Мира, 10 | |
| 169. | Город Невинномысск, бульвар Мира, 12 | |
| 170. | Город Невинномысск, бульвар Мира, 14 | |
| 1 | 2 | |
| 171. | Город Невинномысск, бульвар Мира, 16 | |
| 172. | Город Невинномысск, бульвар Мира, 2 | |
| 173. | Город Невинномысск, бульвар Мира, 22А | |
| 174. | Город Невинномысск, бульвар Мира, 28А | |
| 175. | Город Невинномысск, бульвар Мира, 3 | |
| 176. | Город Невинномысск, бульвар Мира, 30А | |
| 177. | Город Невинномысск, бульвар Мира, 30Б | |
| 178. | Город Невинномысск, бульвар Мира, 34 | |
| 179. | Город Невинномысск, бульвар Мира, 34А | |
| 180. | Город Невинномысск, бульвар Мира, 36 | |
| 181. | Город Невинномысск, бульвар Мира, 38 | |
| 182. | Город Невинномысск, бульвар Мира, 4 | |
| 183. | Город Невинномысск, бульвар Мира, 40 | |
| 184. | Город Невинномысск, бульвар Мира, 5 | |
| 185. | Город Невинномысск, бульвар Мира, 6 | |
| 186. | Город Невинномысск, бульвар Мира, 7 | |
| 187. | Город Невинномысск, переулок Клубный, 11 | |
| 188. | Город Невинномысск, переулок Клубный, 19 | |
| 189. | Город Невинномысск, переулок Клубный, 19А | |
| 190. | Город Невинномысск, переулок Клубный, 21 | |
| 191. | Город Невинномысск, переулок Клубный, 23 | |
| 192. | Город Невинномысск, переулок Клубный, 3 | |
| 193. | Город Невинномысск, переулок Клубный, 4 | |
| 194. | Город Невинномысск, переулок Клубный, 5 | |
| 195. | Город Невинномысск, переулок Клубный, 9 | |
| 196. | Город Невинномысск, переулок Крымский, 2 | |
| 197. | Город Невинномысск, переулок Крымский, 6 | |
| 198. | Город Невинномысск, переулок Крымский, 8 | |
| 199. | Город Невинномысск, переулок Пионерский, 18 | |
| 200. | Город Невинномысск, переулок Пионерский, 31 | |
| 201. | Город Невинномысск, переулок Спортивный, 1 /улица Шевченко, 5 | |
| 202. | Город Невинномысск, переулок Спортивный, 11 | |
| 203. | Город Невинномысск, переулок Спортивный, 3 | |
| 204. | Город Невинномысск, переулок Спортивный, 4 | |
| 205. | Город Невинномысск, переулок Спортивный, 5 | |
| 206. | Город Невинномысск, переулок Спортивный, 9 | |
| 207. | Город Невинномысск, переулок Театральный, 25 | |
| 208. | Город Невинномысск, площадь 50лет Октября, 12 | |
| 209. | Город Невинномысск, площадь 50лет Октября, 12А | |
| 210. | Город Невинномысск, площадь 50лет Октября, 4 | |
| 211. | Город Невинномысск, площадь 50лет Октября, 6 | |
| 212. | Город Невинномысск, площадь 50лет Октября, 8 | |
| 213. | Город Невинномысск, улица 3 Интернационала, 1 | |
| 214. | Город Невинномысск, улица 3 Интернационала, 17 | |
| 215. | Город Невинномысск, улица 3 Интернационала, 20 | |
| 216. | Город Невинномысск, улица 3 Интернационала, 3 | |
| 217. | Город Невинномысск, улица 3 Интернационала, 3А | |
| 1 | 2 | |
| 218. | Город Невинномысск, улица 3 Интернационала, 5 | |
| 219. | Город Невинномысск, улица 3 Интернационала, 5А | |
| 220. | Город Невинномысск, улица 30 лет Победы, 45 | |
| 221. | Город Невинномысск, улица Апанасенко, 1 | |
| 222. | Город Невинномысск, улица Апанасенко, 2 | |
| 223. | Город Невинномысск, улица Апанасенко, 29 | |
| 224. | Город Невинномысск, улица Апанасенко, 3 | |
| 225. | Город Невинномысск, улица Апанасенко, 31 | |
| 226. | Город Невинномысск, улица Апанасенко, 33 | |
| 227. | Город Невинномысск, улица Апанасенко, 33А | |
| 228. | Город Невинномысск, улица Апанасенко, 5 | |
| 229. | Город Невинномысск, улица Апанасенко, 7 | |
| 230. | Город Невинномысск, улица Апанасенко, 78 | |
| 231. | Город Невинномысск, улица Апанасенко, 9 | |
| 232. | Город Невинномысск, улица Апанасенко, 9А | |
| 233. | Город Невинномысск, улица Баумана, 13 | |
| 234. | Город Невинномысск, улица Баумана, 17 | |
| 235. | Город Невинномысск, улица Баумана, 19 | |
| 236. | Город Невинномысск, улица Баумана, 2 | |
| 237. | Город Невинномысск, улица Баумана,15 | |
| 238. | Город Невинномысск, улица Белово, 3 | |
| 239. | Город Невинномысск, улица Белово, 5 | |
| 240. | Город Невинномысск, улица Белово, 7 | |
| 241. | Город Невинномысск, улица Водопроводная, 333 | |
| 242. | Город Невинномысск, улица Водопроводная, 335 | |
| 243. | Город Невинномысск, улица Водопроводная, 343 | |
| 244. | Город Невинномысск, улица Водопроводная, 347А | |
| 245. | Город Невинномысск, улица Водопроводная, 354 | |
| 246. | Город Невинномысск, улица Водопроводная, 356 | |
| 247. | Город Невинномысск, улица Водопроводная, 362 | |
| 248. | Город Невинномысск, улица Водопроводная, 362/2 | |
| 249. | Город Невинномысск, улица Водопроводная, 362/3 | |
| 250. | Город Невинномысск, улица Водопроводная, 364 | |
| 251. | Город Невинномысск, улица Водопроводная, 366 | |
| 252. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 110 | |
| 253. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 15 | |
| 254. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 18/ улица Павлова, 16 | |
| 255. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 19 | |
| 256. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 198 | |
| 257. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 21 | |
| 258. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 22 | |
| 259. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 23 | |
| 260. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 23Б | |
| 261. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 24 | |
| 262. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 25А | |
| 263. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 26 | |
| 264. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 27 | |
| 1 | 2 | |
| 265. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 29 | |
| 266. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 30 | |
| 267. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 31 | |
| 268. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 33 | |
| 269. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 34 | |
| 270. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 35 | |
| 271. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 36 | |
| 272. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 37 | |
| 273. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 38 | |
| 274. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 40 | |
| 275. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 41 | |
| 276. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 43 | |
| 277. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 44 | |
| 278. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 45 | |
| 279. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 46 | |
| 280. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 51 | |
| 281. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 55 | |
| 282. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 55А | |
| 283. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 55Б | |
| 284. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 56 | |
| 285. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 56Б | |
| 286. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 58А | |
| 287. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 59А | |
| 288. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 59Б | |
| 289. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 59В | |
| 290. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 60 | |
| 291. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 62 | |
| 292. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 66 | |
| 293. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 68 | |
| 294. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 68А | |
| 295. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 7 | |
| 296. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 70А | |
| 297. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 72 | |
| 2022 год | | |
| 298. | Город Невинномысск, улица Гагарина, 7А | |
| 299. | Город Невинномысск, улица Громовой, 10 | |
| 300. | Город Невинномысск, улица Громовой, 14А | |
| 301. | Город Невинномысск, улица Громовой, 18 | |
| 302. | Город Невинномысск, улица Громовой, 8 | |
| 303. | Город Невинномысск, улица Дунаевского, 3 | |
| 304. | Город Невинномысск, улица Дунаевского, 3А | |
| 305. | Город Невинномысск, улица Дунаевского, 3Б | |
| 306. | Город Невинномысск, улица Дунаевского, 7 | |
| 307. | Город Невинномысск, улица Железнодорожная, 4 | |
| 308. | Город Невинномысск, улица Калинина, 155 | |
| 309. | Город Невинномысск, улица Калинина, 161 | |
| 310. | Город Невинномысск, улица Калинина, 161А | |
| 1 | 2 | |
| 311. | Город Невинномысск, улица Калинина, 167 | |
| 312. | Город Невинномысск, улица Калинина, 169 | |
| 313. | Город Невинномысск, улица Калинина, 171 | |
| 314. | Город Невинномысск, улица Калинина, 171А | |
| 315. | Город Невинномысск, улица Калинина, 173 | |
| 316. | Город Невинномысск, улица Калинина, 175 | |
| 317. | Город Невинномысск, улица Калинина, 175А | |
| 318. | Город Невинномысск, улица Калинина, 175Б | |
| 319. | Город Невинномысск, улица Калинина, 175В | |
| 320. | Город Невинномысск, улица Калинина, 177 | |
| 321. | Город Невинномысск, улица Калинина, 179 | |
| 322. | Город Невинномысск, улица Калинина, 180 | |
| 323. | Город Невинномысск, улица Калинина, 183 | |
| 324. | Город Невинномысск, улица Калинина, 185/1 | |
| 325. | Город Невинномысск, улица Калинина, 185/2 | |
| 326. | Город Невинномысск, улица Калинина, 186 | |
| 327. | Город Невинномысск, улица Калинина, 198 | |
| 328. | Город Невинномысск, улица Калинина, 212 | |
| 329. | Город Невинномысск, улица Калинина, 53/2 | |
| 330. | Город Невинномысск, улица Калинина, 53/3 | |
| 331. | Город Невинномысск, улица Калинина, 55 | |
| 332. | Город Невинномысск, улица Лаара, 71 | |
| 333. | Город Невинномысск, улица Лаара, 73 | |
| 334. | Город Невинномысск, улица Лаара, 75 | |
| 335. | Город Невинномысск, улица Лазо, 10 | |
| 336. | Город Невинномысск, улица Лазо, 1А | |
| 337. | Город Невинномысск, улица Лазо, 8 | |
| 338. | Город Невинномысск, улица Ленина, 103 | |
| 339. | Город Невинномысск, улица Ленина, 57 | |
| 340. | Город Невинномысск, улица Ленина, 59 | |
| 341. | Город Невинномысск, улица Ленина, 64 | |
| 342. | Город Невинномысск, улица Ленина, 66 | |
| 343. | Город Невинномысск, улица Линейная, 1 | |
| 344. | Город Невинномысск, улица Линейная, 11 | |
| 345. | Город Невинномысск, улица Линейная, 13 | |
| 346. | Город Невинномысск, улица Линейная, 19А | |
| 347. | Город Невинномысск, улица Линейная, 21А | |
| 348. | Город Невинномысск, улица Матросова, 1 | |
| 349. | Город Невинномысск, улица Матросова, 149А | |
| 350. | Город Невинномысск, улица Матросова, 151А | |
| 351. | Город Невинномысск, улица Матросова, 153А | |
| 352. | Город Невинномысск, улица Матросова, 161 | |
| 353. | Город Невинномысск, улица Матросова, 163 | |
| 354. | Город Невинномысск, улица Матросова, 165А | |
| 355. | Город Невинномысск, улица Матросова, 167А | |
| 356. | Город Невинномысск, улица Матросова, 1А | |
| 357. | Город Невинномысск, улица Матросова, 1Б | |
| 1 | 2 | |
| 358. | Город Невинномысск, улица Матросова, 1В | |
| 359. | Город Невинномысск, улица Матросова, 2 | |
| 360. | Город Невинномысск, улица Матросова, 4 | |
| 361. | Город Невинномысск, улица Маяковского, 10 | |
| 362. | Город Невинномысск, улица Маяковского, 12 | |
| 363. | Город Невинномысск, улица Маяковского, 14А | |
| 364. | Город Невинномысск, улица Маяковского, 16 | |
| 365. | Город Невинномысск, улица Маяковского, 16А | |
| 366. | Город Невинномысск, улица Маяковского, 16Б | |
| 367. | Город Невинномысск, улица Маяковского, 18 | |
| 368. | Город Невинномысск, улица Маяковского, 18А | |
| 369. | Город Невинномысск, улица Маяковского, 2 | |
| 370. | Город Невинномысск, улица Маяковского, 5А | |
| 371. | Город Невинномысск, улица Маяковского, 6 | |
| 372. | Город Невинномысск, улица Маяковского, 8 | |
| 373. | Город Невинномысск, улица Междуреченская, 2 | |
| 374. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 10А | |
| 375. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 12 | |
| 376. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 12А | |
| 377. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 14 | |
| 378. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 18 | |
| 379. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 18А | |
| 380. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 20 | |
| 381. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 21 | |
| 382. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 22 | |
| 2023 год | | |
| 383. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 24 | |
| 384. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 26 | |
| 385. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 27 | |
| 386. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 29 | |
| 387. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 30 | |
| 388. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 33 | |
| 389. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 35 | |
| 390. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 40 | |
| 391. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 42 | |
| 392. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 5 | |
| 393. | Город Невинномысск, улица 3 Интернационала, 7 | |
| 394. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 1 | |
| 395. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 15 | |
| 396. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 17 | |
| 397. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 36 | |
| 398. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 38 | |
| 399. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 19 | |
| 400. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 23 | |
| 401. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 3 | |
| 402. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 50 | |
| 403. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 54 | |
| 1 | 2 | |
| 404. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 56 | |
| 405. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 58 | |
| 406. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 60 | |
| 407. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 65 | |
| 408. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 67 | |
| 410. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 7 | |
| 411. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 71 | |
| 412. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 73 | |
| 413. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 75 | |
| 414. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 77 | |
| 415. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 7А | |
| 416. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 8 | |
| 417. | Город Невинномысск, улица Менделеева, 9 | |
| 418. | Город Невинномысск, улица Мичурина, 37А | |
| 419. | Город Невинномысск, улица Монтажная, 13 | |
| 420. | Город Невинномысск, улица Монтажная, 15 | |
| 421. | Город Невинномысск, улица Нестеровская, 23 | |
| 422. | Город Невинномысск, улица Новая, 11А | |
| 423. | Город Невинномысск, улица Новая, 13 | |
| 424. | Город Невинномысск, улица Новая, 15А | |
| 425. | Город Невинномысск, улица Новая, 9 | |
| 426. | Город Невинномысск, улица Павлова, 10А | |
| 427. | Город Невинномысск, улица Павлова, 11 | |
| 428. | Город Невинномысск, улица Павлова, 12 | |
| 429. | Город Невинномысск, улица Павлова, 15 | |
| 430. | Город Невинномысск, улица Павлова, 2 | |
| 431. | Город Невинномысск, улица Павлова, 4 | |
| 432. | Город Невинномысск, улица Павлова, 6 | |
| 433. | Город Невинномысск, улица Павлова, 8 | |
| 434. | Город Невинномысск, улица Партизанская, 15 | |
| 435. | Город Невинномысск, улица Партизанская, 11А | |
| 436. | Город Невинномысск, улица Партизанская, 3 | |
| 437. | Город Невинномысск, улица Партизанская, 7А | |
| 438. | Город Невинномысск, улица Партизанская, 7Б | |
| 439. | Город Невинномысск, улица Партизанская, 9Б | |
| 440. | Город Невинномысск, улица Первомайская, 61 | |
| 441. | Город Невинномысск, улица Приборостроительная, 3 | |
| 442. | Город Невинномысск, улица Приборостроительная, 4 | |
| 443. | Город Невинномысск, улица Приборостроительная, 5 | |
| 444. | Город Невинномысск, улица Приборостроительная, 6 | |
| 445. | Город Невинномысск, улица Приборостроительная, 6А | |
| 446. | Город Невинномысск, улица Приборостроительная, 7 | |
| 447. | Город Невинномысск, улица Пригородная, 1 | |
| 448. | Город Невинномысск, улица Пригородная, 13 | |
| 449. | Город Невинномысск, улица Пригородная, 15 | |
| 450. | Город Невинномысск, улица Пригородная, 3 | |
| 451. | Город Невинномысск, улица Пригородная, 5 | |
| 1 | 2 | |
| 452. | Город Невинномысск, улица Пригородная, 5А | |
| 453. | Город Невинномысск, улица Пригородная, 7 | |
| 454. | Город Невинномысск, улица Пригородная, 9 | |
| 455. | Город Невинномысск, улица Пугачева, 15 | |
| 456. | Город Невинномысск, улица Пугачева, 15Б | |
| 457. | Город Невинномысск, улица Пугачева, 17 | |
| 458. | Город Невинномысск, улица Пугачева, 19 | |
| 459. | Город Невинномысск, улица Пугачева, 4 | |
| 460. | Город Невинномысск, улица Пугачева, 6 | |
| 461. | Город Невинномысск, улица Пятигорская, 17А | |
| 462. | Город Невинномысск, улица Революционная, 10Б | |
| 463. | Город Невинномысск, улица Революционная, 12А | |
| 464. | Город Невинномысск, улица Революционная, 14 | |
| 465. | Город Невинномысск, улица Революционная, 14А | |
| 466. | Город Невинномысск, улица Революционная, 24 | |
| 467. | Город Невинномысск, улица Революционная, 25 | |
| 468. | Город Невинномысск, улица Революционная, 28 | |
| 469. | Город Невинномысск, улица Революционная, 30 | |
| 2024 год | | |
| 470. | Город Невинномысск, улица Революционная, 33 | |
| 471. | Город Невинномысск, улица Революционная, 6 | |
| 472. | Город Невинномысск, улица Революционная, 8А | |
| 473. | Город Невинномысск, улица Революционная, 8Г | |
| 474. | Город Невинномысск, улица Садовая, 4 | |
| 475. | Город Невинномысск, улица Садовая, 8 | |
| 476. | Город Невинномысск, улица Севастопольская, 26 | |
| 477. | Город Невинномысск, улица Северная, 10 | |
| 478. | Город Невинномысск, улица Северная, 12 | |
| 479. | Город Невинномысск, улица Северная, 13 | |
| 480. | Город Невинномысск, улица Северная, 13А | |
| 481. | Город Невинномысск, улица Северная, 15 | |
| 482. | Город Невинномысск, улица Северная, 18А | |
| 483. | Город Невинномысск, улица Северная, 6 | |
| 484. | Город Невинномысск, улица Северная, 6А | |
| 485. | Город Невинномысск, улица Северная, 6Б | |
| 486. | Город Невинномысск, улица Северная, 5 | |
| 487. | Город Невинномысск, улица Северная, 5А | |
| 488. | Город Невинномысск, улица Северная, 8 | |
| 489. | Город Невинномысск, улица Степная, 10 | |
| 490. | Город Невинномысск, улица Степная, 10А | |
| 491. | Город Невинномысск, улица Степная, 12А | |
| 492. | Город Невинномысск, улица Степная, 16А | |
| 493. | Город Невинномысск, улица Степная, 18 | |
| 494. | Город Невинномысск, улица Степная, 18А | |
| 495. | Город Невинномысск, улица Степная, 18Б | |
| 496. | Город Невинномысск, улица Степная, 20 | |
| 497. | Город Невинномысск, улица Степная, 2А | |
| 1 | 2 | |
| 498. | Город Невинномысск, улица Степная, 2Б | |
| 499. | Город Невинномысск, улица Степная, 4 | |
| 500. | Город Невинномысск, улица Степная, 4А | |
| 501. | Город Невинномысск, улица Степная, 6 | |
| 502. | Город Невинномысск, улица Степная, 65 | |
| 503. | Город Невинномысск, улица Степная, 67 | |
| 504. | Город Невинномысск, улица Степная, 6Б | |
| 505. | Город Невинномысск, улица Степная, 8 | |
| 506. | Город Невинномысск, улица Степная, 8А | |
| 507. | Город Невинномысск, улица Строительная, 95 | |
| 508. | Город Невинномысск, улица Тимирязева, 39 | |
| 509. | Город Невинномысск, улица Урицкого, 39 | |
| 510. | Город Невинномысск, улица Урицкого, 41 | |
| 511. | Город Невинномысск, улица Урицкого, 43 | |
| 512. | Город Невинномысск, улица Урицкого, 44 | |
| 513. | Город Невинномысск, улица Урицкого, 46 | |
| 514. | Город Невинномысск, улица Урицкого, 48 | |
| 515. | Город Невинномысск, улица Урожайная, 10 | |
| 516. | Город Невинномысск, улица Урожайная, 12 | |
| 517. | Город Невинномысск, улица Урожайная, 14 | |
| 518. | Город Невинномысск, улица Урожайная, 18 | |
| 519. | Город Невинномысск, улица Урожайная, 20 | |
| 520. | Город Невинномысск, улица Урожайная, 22 | |
| 521. | Город Невинномысск, улица Урожайная, 26 | |
| 522. | Город Невинномысск, улица Урожайная, 28 | |
| 523. | Город Невинномысск, улица Фрунзе, 11 | |
| 524. | Город Невинномысск, улица Фрунзе, 13 | |
| 525. | Город Невинномысск, улица Фрунзе, 152 | |
| 526. | Город Невинномысск, улица Фрунзе, 17 | |
| 527. | Город Невинномысск, улица Фрунзе, 19 | |
| 528. | Город Невинномысск, улица Фрунзе, 1А | |
| 529. | Город Невинномысск, улица Фрунзе, 3 | |
| 530. | Город Невинномысск, улица Фрунзе, 5 | |
| 531. | Город Невинномысск, улица Чайковского, 10 | |
| 532. | Город Невинномысск, улица Чайковского, 10А | |
| 533. | Город Невинномысск, улица Чайковского, 10Б | |
| 534. | Город Невинномысск, улица Чайковского, 14 | |
| 535. | Город Невинномысск, улица Чайковского, 16 | |
| 536. | Город Невинномысск, улица Чайковского, 2 | |
| 537. | Город Невинномысск, улица Чайковского, 20 | |
| 538. | Город Невинномысск, улица Чайковского, 6 | |
| 539. | Город Невинномысск, улица Чайковского, 6А | |
| 540. | Город Невинномысск, улица Чайковского, 7 | |
| 541. | Город Невинномысск, улица Чайковского, 8 | |
| 542. | Город Невинномысск, улица Чайковского, 9А | |
| 543. | Город Невинномысск, улица Шевченко, 10 | |
| 544. | Город Невинномысск, улица Шевченко, 10А | |
| 1 | 2 | |
| 545. | Город Невинномысск, улица Шевченко, 12 | |
| 546. | Город Невинномысск, улица Шевченко, 14 | |
| 547. | Город Невинномысск, улица Шевченко, 18 | |
| 548. | Город Невинномысск, улица Шевченко, 3 | |
| 549. | Город Невинномысск, улица Шевченко, 6 | |
| 550. | Город Невинномысск, улица Шевченко, 6А | |
| 551. | Город Невинномысск, улица Шевченко, 6Б | |
| 552. | Город Невинномысск, улица Шевченко, 6В | |
| 553. | Город Невинномысск, улица Шевченко, 6Г | |
| 554. | Город Невинномысск, улица Шевченко, 8А | |
| 555. | Город Невинномысск, улица Энгельса, 105 / улица Советская, 27 | |
| 556. | Город Невинномысск, улица Энгельса, 124 | |
| 557. | Город Невинномысск, улица Юбилейная, 1 | |

Руководитель управления жилищно-

коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска К.Г. Масленникова

Приложение 11

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды в городе Невинномысске»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству

в 2018 – 2024 годах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес (местоположение) общественной территории и наименование объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования | Перечень видов работ по благоустройству | Наименование государственной программы Ставропольского края, муниципальной программы муниципального образования города за счет средств которой, осуществлено / планируется благоустройство общественных территорий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018 год | | | |
| 1. | Город Невинномысск, спортивная площадка в районе производственно-ремонтного предприятия (общество с ограниченной ответственностью «Производственно-ремонтное предприятие Энерго») | обустройство спортивной площадки, замена и установка малых архитектурных форм | Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами» (далее – Управление финансами) |
| 2. | Город Невинномысск, прилегающая территория к зданию дворца культуры имени Горького | ремонт линии освещения, благоустройство пешеходных зон, замена и установка малых архитектурных форм | «Управление финансами» |
| 3. | Город Невинномысск, сквер у Центра реабилитации по ул. Чайковского | ремонт линии освещения, благоустройство пешеходных зон, замена и установка малых архитектурных форм | «Управление финансами» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Город Невинномысск, городской парк по ул. Энгельса | устройство детских и спортивных площадок, ремонт линии освещения, благоустройство пешеходных зон, замена и установка малых архитектурных форм | Государственная программа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее – Формирование современной городской среды) |
| 5. | Город Невинномысск, территория, прилегающая к зданию муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры «Шерстяник» | благоустройство пешеходных зон, ремонт линии освещения, замена и установка малых архитектурных форм | Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» (далее – Развитие ЖКХ) |
| 2019 год | | | |
| 6. | Город Невинномысск, спортивная площадка, прилегающая к территории муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 15 | обустройство спортивной площадки, ремонт линии освещения, замена и установка малых архитектурных форм | «Управление финансами» |
| 7. | Город Невинномысск, парк Победы по ул. Калинина, 190 | установка детских и спортивных площадок, устройство линии освещения и пешеходных зон, установка малых архитектурных форм | «Формирование современной городской среды» |
| 8. | Город Невинномысск, спортивная площадка, прилегающая к территории муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 | обустройство спортивной площадки, ремонт линии освещения, замена и установка малых архитектурных форм | «Управление финансами» |
| 9. | Город Невинномысск, бульвар Мира от ул. Менделеева до  ул. Гагарина | ремонт линии освещения, благоустройство пешеходных зон, замена и установка малых архитектурных форм, ремонт фонтана | «Формирование современной городской среды» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. | Город Невинномысск, спортивная площадка, в районе муниципального  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16 | обустройство спортивной площадки, ремонт линии освещения, замена и установка малых  архитектурных форм | «Управление финансами» |
| 11. | Город Невинномысск, Скейт – парк по ул. Менделеева, 9Б | устройство площадки с оборудованием для занятий экстремальными видами спорта (скейтборд, ролики, велосипеды ВМХ и т.д.) и благоустройство прилегающего к данной территории сквера | «Формирование современной городской среды» |
| 12. | Город Невинномысск, привокзальная площадь | ремонт линии освещения, ремонт проезда, благоустройство пешеходных зон, устройство парковочных мест, установка малых архитектурных форм   | «Развитие ЖКХ» |
| 13. | Город Невинномысск, территория общего пользования парка культуры и отдыха «Шерстяник» | реставрация арочного сооружения на входе в парк, ремонт пешеходного перехода через канал при входе в парк, ремонт арочного моста при выходе из парка на стадион, ремонт постамента памятника | «Развитие ЖКХ» |
| 2020 год | | | |
| 14. | Город Невинномысск, бульвар Мира от ул. Гагарина до  отдела ЗАГС | ремонт линии освещения, благоустройство пешеходных зон, замена и установка малых архитектурных форм | «Формирование современной городской среды» |
| 15. | Город Невинномысск, спортивная площадка в районе муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 | обустройство спортивной площадки, ремонт линии освещения, замена и установка малых архитектурных форм | «Управление финансами» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16. | Город Невинномысск, спортивная площадка по ул. Социалистической, в районе общеобразовательного учреждения «Православная гимназия» | обустройство спортивной площадки, ремонт линии освещения, замена и установка малых архитектурных форм | «Управление финансами» |
| 17. | Город Невинномысск, спортивная площадка по ул. Урожайная, в районе муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад № 4 «Пчелка» | обустройство спортивной площадки, ремонт линии освещения, замена и установка малых архитектурных форм | «Управление финансами» |
| 2021 год | | | |
| 18. | Город Невинномысск, сквер по ул. Маяковского | устройство детских и спортивных площадок, ремонт линии освещения, благоустройство пешеходных зон, замена и установка малых архитектурных форм | «Формирование современной городской среды» |
| 19. | Город Невинномысск, спортивная площадка по пер. Мельничному | обустройство спортивной площадки, ремонт линии освещения, замена и установка малых архитектурных форм | «Управление финансами» |
| 20. | Город Невинномысск, бульвар Мира от Энерготехникума до  отдела ЗАГС | ремонт линии освещения, благоустройство пешеходных зон, замена и установка малых архитектурных форм |  |
| 2022 год | | | |
| 21. | Город Невинномысск, сквер у гостиницы «Кубань» по ул. Менделеева | ремонт линии освещения, благоустройство пешеходных зон, замена и установка малых архитектурных форм |  |
| 22. | Город Невинномысск, зона отдыха по ул. Белово | устройство детских и спортивных площадок, ремонт линии освещения, благоустройство пешеходных зон, замена и установка малых архитектурных форм |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23. | Город Невинномысск, сквер по ул. Гагарина, 64, 66, 70 | ремонт линии освещения, благоустройство пешеходных зон, замена и установка малых архитектурных форм |  |
| 2023 год | | | |
| 24. | Город Невинномысск, аллея по ул. Белово | ремонт линии освещения, благоустройство пешеходных зон, замена и установка малых архитектурных форм |  |
| 25. | Город Невинномысск, парк «Отдыхаем всей семьей» по ул. Павлова | ремонт линии освещения, благоустройство пешеходных зон, замена и установка малых архитектурных форм |  |
| 26. | Город Невинномысск, сквер в пос. Правокубанский по ул. Докучаева | ремонт линии освещения, благоустройство пешеходных зон, замена и установка малых архитектурных форм |  |
| 27. | Город Невинномысск, зона отдыха по ул. Белово | устройство детских и спортивных площадок, ремонт линии освещения, благоустройство пешеходных зон, замена и установка малых архитектурных форм |  |
| 2024 год | | | |
| 28. | Город Невинномысск, 1 сквер в районе НШК по ул. Маяковского | ремонт линии освещения, благоустройство пешеходных зон, замена и установка малых архитектурных форм |  |
| 29. | Город Невинномысск, 2 сквер в районе НШК по ул. Маяковского | ремонт линии освещения, благоустройство пешеходных зон, замена и установка малых архитектурных форм |  |

Руководитель управления жилищно-

коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска К.Г. Масленникова

Приложение 12

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды в городе Невинномысске»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц

| №  п/п | Наименование объекта | Адрес (местоположение) объекта | Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), в собственности которого находится объект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Мини пивоварня (предприятие по производству пива без солодовен) | пер. Больничный, 22Б | ИП Беликов Александр Валерьевич |
| 2. | Нежилое здание | ул. Калинина, 196 | ООО «Специализированный Застройщик «Главстрой - с» |
| 3. | Нежилое здание | ул. Калинина, 202 | ООО «Специализированный Застройщик «Главстрой - с» |
| 4. | Научно-производственное здание и опытная база | ул. Апанасенко, 17/1 | ИП Быткина Галина Михайловна |
| 5. | Автосервис | ул. Калинина, 83 | ИП Хачикян Мира Рожденовна |

Руководитель управления жилищно-

коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска К.Г. Масленникова

Приложение 13

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды в городе Невинномысске»

ПОДПРОГРАММА

«Благоустройство дворовых территорий» муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий» муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий» муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» (далее - подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (далее соответственно – управление ЖКХ, город) |
| Участники подпрограммы | нет |
| Задачи подпрограммы | обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий города |
| Показатели подпрограммы | количество благоустроенных дворовых территорий |
| Срок реализации подпрограммы | 2018 - 2024 годы |
| Объемы и источники подпрограммы финансового обеспечения | объемы финансового обеспечения подпрограммы на 2018 – 2024 годы составит 53 196,69 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, |
|  | в том числе по годам:  2018 г. – 0,00 тыс. рублей,  2019 г. – 0,00 тыс. рублей;  2020 г. – 0,00 тыс. рублей;  2021 г. – 0,00 тыс. рублей;  2022 г. – 0,00 тыс. рублей;  2023 г. – 0,00 тыс. рублей;  2024 г. – 0,00 тыс. рублей;  бюджета Ставропольского края – 50 381,35 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 г. – 0,00 тыс. рублей,  2019 г. – 50 381,35 тыс. рублей;  2020 г. – 0,00 тыс. рублей;  2021 г. – 0,00 тыс. рублей;  2022 г. – 0,00 тыс. рублей;  2023 г. – 0,00 тыс. рублей;  2024 г. – 0,00 тыс. рублей;  бюджета города – 2 815,34 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 г. – 0,00 тыс. рублей;  2019 г. – 2 815,34 тыс. рублей;  2020 г. – 0,00 тыс. рублей;  2021 г. – 0,00 тыс. рублей;  2022 г. – 0,00 тыс. рублей;  2023 г. – 0,00 тыс. рублей;  2024 г. – 0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | благоустройство 17 дворовых территорий |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Основное мероприятие 1: благоустройство дворовых территорий, включает в себя выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

2. Основное мероприятие F2: региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

3. Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству дворовых территорий, включает в себя проведение строительного контроля за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий.

Ответственным исполнителем данных основных мероприятий является управление ЖКХ.

Непосредственными результатами данных мероприятий станут:

1) увеличение площади восстановленного асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям;

2) увеличение площади отремонтированных пешеходных дорожек.

Руководитель управления жилищно-

коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска К.Г. Масленникова

Приложение 14

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды в городе Невинномысске»

ПОДПРОГРАММА

«Благоустройство общественных территорий» муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Благоустройство общественных территорий» муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Благоустройство общественных территорий» муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» (далее - подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (далее соответственно – управление ЖКХ, город) |
| Участники подпрограммы | нет |
| Задачи подпрограммы | обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий города  обеспечение проведения мероприятий по участию жителей города в благоустройстве общественных территорий |
| Показатели подпрограммы | количество благоустроенных общественных территорий  численность граждан, принявших участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий |
| Срок реализации подпрограммы | 2018 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | объем финансового обеспечения подпрограммы на 2018 – 2024 годы составит 270 234,60 тыс. рублей, в том числе за счет средств: |
|  | федерального бюджета – 131 917,72 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 г. – 18 850,88 тыс. рублей,  2019 г. – 60 392,04 тыс. рублей;  2020 г. – 52 674,80 тыс. рублей;  2021 г. – 0,00 тыс. рублей;  2022 г. – 0,00 тыс. рублей;  2023 г. – 0,00 тыс. рублей;  2024 г. – 0,00 тыс. рублей;  бюджета Ставропольского края – 120 407,37 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 г. – 3 502,83 тыс. рублей,  2019 г. – 48 556,33 тыс. рублей;  2020 г. – 2 414,21 тыс. рублей;  2021 г. – 65 934,00 тыс. рублей;  2022 г. – 0,00 тыс. рублей;  2023 г. – 0,00 тыс. рублей;  2024 г. – 0,00 тыс. рублей;  бюджета города – 17 909,51 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 г. – 1 680,06 тыс. рублей;  2019 г. – 6 191,48 тыс. рублей;  2020 г. – 484,07 тыс. рублей;  2021 г. – 2 206,00 тыс. рублей;  2022 г. – 4 289,16 тыс. рублей;  2023 г. – 3 058,74 тыс. рублей;  2024 г. – 0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | благоустройство 5 общественных территорий  увеличение числа граждан, участвовавших в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, до 28 852 человек |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Основное мероприятие 1: благоустройство общественных территорий, включает в себя выполнение работ по благоустройству общественных территорий.

2. Основное мероприятие F2: региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

3. Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству общественных территорий, включает в себя проведение строительного контроля за выполнением работ по благоустройству общественных территорий.

4. Основное мероприятие 3: проведение опросов жителей города по вопросам благоустройства общественных территорий города.

Ответственным исполнителем данных основных мероприятий является управление ЖКХ.

Непосредственными результатами данных основных мероприятий станут:

1) увеличение площади отремонтированных пешеходных дорожек;

2) увеличение количества установленных детских и спортивных площадок;

3) вовлеченность граждан, организаций в благоустройство города.

Руководитель управления жилищно-

коммунального хозяйства

администрации города Невинномысска К.Г. Масленникова