****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОНОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**УСПЕНСКОГО РАЙОНА**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 марта 2020 г. № 19

село Коноково

**Об утверждении годового отчета по реализации муниципальной программы «Безопасность дорожного движения на территории Коноковского сельского поселения Успенского района за 2019 год»**

 В соответствии с постановлением Администрации Коноковского сельского поселения Успенского района от 24 марта 2011 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Коноковского сельского поселения Успенского района», руководствуясь Уставом Коноковского сельского поселения Успенского района, п о с т а н о в л я ю:

 1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Безопасность дорожного движения на территории Коноковского сельского поселения Успенского района за 2019 год»согласно приложения.

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Коноковского сельского поселения Успенского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Коноковского сельского поселения Успенского района Рабочего М.В.

4. Постановление вступает в силу со следующего дня, после дня его официального обнародования.

Глава Коноковского сельского

поселения Успенского района Н.Д. Елисеев

Приложение к Постановлению Администрации

Коноковского сельского поселения Успенского района

 от 02.03.2020 года № 19

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Безопасность дорожного движения на территории Коноковского сельского поселения Успенского района за 2019 год»**

**Раздел I. Основные результаты:**

 Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Коноковского сельского поселения Успенского района в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов Коноковского сельского поселения от 19.12.2018 года № 254 «О бюджете Коноковского сельского поселения Успенского района на 2019 год».

 На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 797,8 тыс. рублей, в том числе: из бюджета сельского поселения– 797,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 797,8 тыс. рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на год(тыс. рублей) | Кассовый расход(тыс. рублей) | Процентисполнения(гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 797,8 | 797,8 | 100 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 797,8 | 797,8 | 100 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий согласно табл. №2.

табл. №2.

**Отчет по выполнению целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории Коноковского сельского поселения Успенского района за 2019 год»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | мероприятия | исполнено (тыс.руб.) |
| план | факт |
| 1 | Финансирование мероприятий (Ремонт наружного освещения с.Коноково) | 193,5 | 193,5 |
| 2 | Финансирование мероприятий (Ремонт автомобильных дорог в с.Коноково) | 564,0 | 564,0 |
| 3 | Проект организации дорожного движения на улицах села Коноково | 40,3 | 40,3 |
|  | Итого | 797,8 | 797,8 |

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%.

**Раздел II. Меры по реализации программы:**

В течение финансового года в целевую программу вносились изменения и дополнения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление главы администрации Коноковского сельского поселения № 160 от 27.12. 2019 года «О внесении изменений и дополнений в постановление главы администрации Коноковского сельского поселения № 144 от 06 ноября 2018 года в муниципальную программу «Безопасность дорожного движения территории Коноковского сельского поселения Успенского района на 2019 год».  | В связи с изменением бюджетных назначений |

Несоответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе, объемам ассигнований местного бюджета отсутствуют.

**Раздел III. Оценка эффективности реализации программы:**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

По программе всего: 797,8 тыс.руб./ 797,8 тыс.руб. х 100% =100%;

в т.ч. бюджет поселения– 797,8 тыс.руб./ 797,8 тыс.руб. х 100% =100%;

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%.

**Целями Программы** **является:**

Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы достигаются, чему свидетельствуют достигнутые показатели.

Глава Коноковского сельского поселения Н.Д.Елисеев