****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОНОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**УСПЕНСКОГО РАЙОНА**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 января 2021 г. № 15

село Коноково

**Об утверждении годового отчета по реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Коноковского сельского поселения Успенского района на 2020 год»**

В соответствии с постановлением Администрации Коноковского сельского поселения Успенского района от 30 сентября 2020 года № 117 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Коноковского сельского поселения Успенского района», руководствуясь Уставом Коноковского сельского поселения Успенского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Коноковского сельского поселения Успенского района на 2020 год»согласно приложения.

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Коноковского сельского поселения Успенского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Коноковского сельского поселения Успенского района Рабочего М.В.

4. Постановление вступает в силу со следующего дня, после дня его официального обнародования.

Глава Коноковского сельского

поселения Успенского района Н.Д. Елисеев

Приложение к Постановлению Администрации

Коноковского сельского поселения Успенского района

от 28.01.2021 года №15

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Коноковского сельского поселения Успенского района на 2020 год»

**Раздел I. Основные результаты:**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Коноковского сельского поселения Успенского района в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов Коноковского сельского поселения от 05.12.2019 года № 18 «О бюджете Коноковского сельского поселения Успенского района на 2020 год».

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 7730,078 тыс. рублей, в том числе: из краевого бюджета -7498,143 местного бюджета сельского поселения– 231,935 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 7730,078 тыс. рублей. из краевого бюджета -7498,143тыс.рублей, местного бюджета сельского поселения– 231,935 тыс. рублей.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) | Кассовый расход  (тыс. рублей) | Процент  исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 231,935 | 231,935 | 100 |
| Краевой бюджет | 7498,143 | 7498,143 | 100 |
| Всего | 7730,078 | 7730,078 | 100 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий согласно табл. №2.

табл. №2.

Отчет по выполнению муниципальной программы«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Коноковского сельского поселения Успенского района на 2020 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Объем финансирования Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования краевой бюджет (тыс.руб.) | Объем финансирования местный бюджет (тыс.руб.) |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: Всего | 7 730 078,18 | 7 498 142,87 | 231 935,31 |
| **1** | Ремонт ул. Калинина от ул. Красной до ул. Первомайской в с. Коноково, протяженностью 0,894 км. а/б | 6 260 040,19 | 6 072 212,29 | 187 827,90 |
| **2** | Ремонт ул. первомайской от ул. Коминтерна до ПК 1+20 в с. Коноково, протяженностью 0,120 км. а/б | 1 470 037,99 | 1 425 930,58 | 44 107,41 |

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%.

**Раздел II. Меры по реализации программы:**

В течение финансового года в целевую программу вносились изменения и дополнения на основании постановления администрации Коноковского сельского поселения Успенского района № 78 от 04 августа 2020 года «О внесении изменений и дополнений в постановление главы администрации Коноковского сельского поселения Успенского района № 3 от 09 января 2020 года «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Коноковского сельского поселения Успенского района на 2020 год».

Несоответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе, объемам ассигнований местного бюджета отсутствуют.

**Раздел III. Оценка эффективности реализации программы:**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

По программе всего: 7730,078 тыс.руб./ 7730,078 тыс.руб. х 100% = 100%;

в т.ч. краевой бюджет поселения– 7498,143 тыс.руб./ 7498,143 тыс.руб. х 100% = 100%;

бюджет поселения– 231,935 тыс.руб./ 231,935тыс.руб. х 100% = 100%;

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%.

Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы достигаются, чему свидетельствуют достигнутые показатели.

Глава Коноковского сельского поселения Н.Д.Елисеев