

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**  
**КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | 18 марта 2019 года |  | п. Пчевжа |  | № | 54 |

|  |
| --- |
| **Об утверждении детального плана-графика финансирования муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение» на 2019 год** |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Пчевжинского сельского поселения от 28 сентября 2015 года № 142, Администрация муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить детальный план-график финансирования муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение» на 2019 год согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лесная республика».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Поподько Х.Х.

Разослано: в дело-2, бухгалтерия, Поподько Х.Х., Комитет финансов, КСП, прокуратура, газета «Лесная республика»

Приложение 1

к Постановлению

№ 54 от 18 .03.2019г.

**Детальный план-график финансирования муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение» на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | |
|
| Всего | В т.ч. на 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Муниципальная программа**  **«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение»** | Администрация Пчевжинского сельского поселения |  | 2018 | 2021 | **27612,44** | 8433,17 |
| 1 | Организация уличного освещения | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Увеличение доли энергосберегающих уличных светильников в общем количестве уличных светильников.  Увеличение протяженности сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети.  Увеличение доли сетей уличного освещения, находящегося в исправном состоянии. | 2018 | 2021 | **7472,59** | 1776,00 |
| 2 | техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Увеличение доли сетей уличного освещения, находящегося в исправном состоянии. | 2018 | 2021 | **200,00** | 50,00 |
| 3 | Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Увеличение доли отремонтированных объектов (сетей) теплоснабжения в общем количестве объектов (сетей) теплоснабжения, подлежащих ремонту (замене).  Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг теплоснабжения | 2018 | 2021 | **10255,71** | 740,45 |
| 3.1 | Разработка и проведение государственной экспертизы проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов: участок тепловых сетей от котельной до УВ-1 | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Увеличение доли отремонтированных объектов (сетей) теплоснабжения в общем количестве объектов (сетей) теплоснабжения, подлежащих ремонту (замене).  Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг теплоснабжения | 2018 | 2021 | **28,0** | 0,00 |
| 3.2 | Строительный контроль за ремонтом объектов: участок тепловых сетей от котельной до УВ-1 | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Увеличение доли отремонтированных объектов (сетей) теплоснабжения в общем количестве объектов (сетей) теплоснабжения, подлежащих ремонту (замене).  Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг теплоснабжения | 2018 | 2021 | **58,28** | 0,00 |
| 3.3 | Содержание, техническое обслуживание и (или) ремонт (замена) сетей инженерно-технического обеспечения: участок тепловых сетей от котельной до УВ-1 | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Увеличение доли отремонтированных объектов (сетей) теплоснабжения в общем количестве объектов (сетей) теплоснабжения, подлежащих ремонту (замене).  Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг теплоснабжения | 2018 | 2021 | **2885,60** | 0,00 |
| 3.4 | Содержание, техническое обслуживание и (или) ремонт (замена) сетей инженерно-технического обеспечения: участок ТС от ТК-8 до ж.д. №13 ул. Октябрьская, п.Пчевжа | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Увеличение доли отремонтированных объектов (сетей) теплоснабжения в общем количестве объектов (сетей) теплоснабжения, подлежащих ремонту (замене).  Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг теплоснабжения | 2018 | 2018 | **5650,66** | 0,00 |
| 3.5 | Содержание, техническое обслуживание и (или) ремонт (замена) сетей инженерно-технического обеспечения: ограждающая конструкция здания котельной, подпиточный насос котельной п.Пчевжа | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Увеличение доли отремонтированных объектов (сетей) теплоснабжения в общем количестве объектов (сетей) теплоснабжения, подлежащих ремонту (замене).  Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг теплоснабжения | 2018 | 2018 | **741,72** | 0,00 |
| 3.6 | Актуализация схемы теплоснабжения | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Увеличение доли отремонтированных объектов (сетей) теплоснабжения в общем количестве объектов (сетей) теплоснабжения, подлежащих ремонту (замене).  Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг теплоснабжения | 2018 | 2018 | **95,00** | 0,00 |
| 3.7 | Разработка и проведение государственной экспертизы проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов: участок ТС от ТК-8 до ж.д. №13 ул. Октябрьская, п.Пчевжа | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Увеличение доли отремонтированных объектов (сетей) теплоснабжения в общем количестве объектов (сетей) теплоснабжения, подлежащих ремонту (замене).  Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг теплоснабжения | 2018 | 2021 | **56,00** | 0,00 |
| 3.8 | Ремонт участков трубопроводов от УВ-1 до ТК-4 п. Пчевжа | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Увеличение доли отремонтированных объектов (сетей) теплоснабжения в общем количестве объектов (сетей) теплоснабжения, подлежащих ремонту (замене).  Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг теплоснабжения | 2019 | 2021 | **658,45** | 658,45 |
| 3.9 | Разработка и проведение государственной экспертизы проектной и сметной документации для ремонта объектов: участков трубопроводов от УВ-1 до ТК-4 п. Пчевжа | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Увеличение доли отремонтированных объектов (сетей) теплоснабжения в общем количестве объектов (сетей) теплоснабжения, подлежащих ремонту (замене).  Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг теплоснабжения | 2019 | 2021 | **82,00** | 82,00 |
| 4 | Содержание, техническое обслуживание и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Увеличение доли отремонтированных объектов (сетей) водоснабжения в общем количестве объектов (сетей) водоснабжения,  подлежащих ремонту (замене);  Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности.  Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг водоснабжения.  Снижение протяженности сетей водоотведения, находящихся в предаварийном состоянии и способных вызвать остановку работы коммунальных систем. | 2018 | 2021 | **9676,14** | 5866,72 |
| 4.1 | Содержание и ремонт колодцев питьевой воды | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | 2018 | 2021 | **716,58** | 206,58 |
| 4.2 | Промывка канализационных трубопроводов спец. машиной | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Увеличение доли отремонтированных объектов (сетей) водоснабжения в общем количестве объектов (сетей) водоснабжения,  подлежащих ремонту (замене); | 2018 | 2021 | **980,04** | 151,55 |
| 4.3 | Очистка канализационных колодцев от ила и грязи | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Увеличение доли отремонтированных объектов (сетей) водоснабжения в общем количестве объектов (сетей) водоснабжения,  подлежащих ремонту (замене); | 2018 | 2021 | **258,64** | 29,40 |
| 4.4 | Прочистка наружных сетей канализации вручную | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Увеличение доли отремонтированных объектов (сетей) водоснабжения в общем количестве объектов (сетей) водоснабжения,  подлежащих ремонту (замене); | 2018 | 2021 | **951,09** | 251,09 |
| 4.5 | Лабораторные исследования воды и почвы в колодцах питьевой воды | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | 2018 | 2021 | **140,00** | 34,66 |
| 4.6 | Содержание, техническое обслуживание и (или) ремонт (замена) сетей инженерно-технического обеспечения: канализационные сети от КК 30 по ул. Лесная до КК 87 ул. 2-я Набережная п. Пчевжа | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Увеличение доли отремонтированных объектов (сетей) водоснабжения в общем количестве объектов (сетей) водоснабжения,  подлежащих ремонту (замене);  Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности.  Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг водоснабжения.  Снижение протяженности сетей водоотведения, находящихся в предаварийном состоянии и способных вызвать остановку работы коммунальных систем. | 2018 | 2018 | **1227,55** | 0,00 |
| 4.7 | Разработка и проведение государственной экспертизы проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов: водозаборные сооружения водопроводно-фильтровальной станции п. Пчевжа | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Увеличение доли отремонтированных объектов (сетей) водоснабжения в общем количестве объектов (сетей) водоснабжения,  подлежащих ремонту (замене);  Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности.  Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг водоснабжения.  Снижение протяженности сетей водоотведения, находящихся в предаварийном состоянии и способных вызвать остановку работы коммунальных систем. | 2018 | 2018 | **30,62** | 3,00 |
| 4.8 | Приобретение прочих материальных запасов: водопроводно-фильтровальная станция п. Пчевжа | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Увеличение доли отремонтированных объектов (сетей) водоснабжения в общем количестве объектов (сетей) водоснабжения,  подлежащих ремонту (замене);  Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности.  Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг водоснабжения.  Снижение протяженности сетей водоотведения, находящихся в предаварийном состоянии и способных вызвать остановку работы коммунальных систем. | 2018 | 2018 | **107,70** | 0,00 |
| 4.9 | Водолазное обследование водозаборных сооружений водопроводно-фильтровальной станции п.Пчевжа для получения экспертизы сметной документации по ремонту | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Увеличение доли отремонтированных объектов (сетей) водоснабжения в общем количестве объектов (сетей) водоснабжения,  подлежащих ремонту (замене); | 2018 | 2018 | **50,00** | 0,00 |
| 4.10 | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации "Обеспечение зон санитарной охраны объекта водоснабжения п.Пчевжа | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Увеличение доли отремонтированных объектов (сетей) водоснабжения в общем количестве объектов (сетей) водоснабжения | 2018 | 2018 | **23,48** | 0,00 |
| 4.11 | Ремонт водозаборных сооружении п. Пчевжа | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Увеличение доли отремонтированных объектов (сетей) водоснабжения в общем количестве объектов (сетей) водоснабжения,  подлежащих ремонту (замене); | 2019 | 2018 | **5190,44** | 5190,44 |
| 5 | Установка и замена приборов учета коммунальных ресурсов | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Исполнение норм действующего законодательства, экономия коммунальных ресурсов | 2018 | 2021 | **8,00** | 0,00 |