Приложение

к ежеквартальному отчету на 01.01.2019г.

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета («Дорожная карта»)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование проектов и мероприятий по их реализации** | **Срок исполнения** | | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** | |
| **I. Реализация мероприятий муниципальной программы: «Развитие частей территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение» (подпрограммы** **«Развитие административного центра муниципального образования Пчевжинское сельское поселение»)** | | | | | | | |
| 1. | Ремонт дороги по ул. Гагарина п.Пчевжа |  | | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района |  |  | |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ. | август  2018 года | | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение контракта | Заключены муниципальные контракты №10 от 10.09.2018, №20 от 03.09.2018, №21 от 10.09.2018, №22 от 17.09.2018 | |
| 1.2. | Ремонт дороги по ул. Гагарина п. Пчевжа | Август-сентябрь  2018 года | | Подрядная организация | Ремонт дороги по ул. Гагарина п.Пчевжа | Работа выполнена | |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | сентябрь  2018 года | | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт выполненных работ №10 от 17.09.2018, №20 от 11.09.2018, №21 от 12.09.2018, акт №22 от 19.09.2018 | |
| 2. | Обустройство детской площадки по ул. Ленинградской |  | | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района |  |  | |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ. | Июнь-июль  2018 года | | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение контракта | Заключены муниципальные контракты № 127 от 20.06.2018, №20 от 16.07.2018 | |
| 2.2. | Обустройство детской площадки по ул. Ленинградской | июнь-август  2018 года | | Подрядная организация | Обустройство детской площадки по ул. Ленинградской | Работы выполнены, товар получен | |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | август  2018 года | | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Товарная накладная №175 от 25.06.2018, акт выполненных работ №1 от 27.07.2018 | |
| 1. **Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):**   **«Развитие частей территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение» (подпрограммы** **«Развитие административного центра муниципального образования Пчевжинское сельское поселение»)** | | | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района |  |  | |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Август-сентябрь 2018 | | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Выполнение муниципального контракта |  | |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности  предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,  в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующим за отчетным кварталом | | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет подготовлен по состоянию на 01.01.2019 | |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июль-сентябрь 2018года | | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Заключены дополнительные соглашения №1 от 12.07.2018, №2 от 31.08.2018 | |
|  | | |  | | | |

Глава администрации

муниципального образования Пчевжинское сельское

поселение Киришского муниципального района

Ленинградской области Поподько Х.Х.