ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.01.2020года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01. 2020 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Устройство контейнерной площадки в дер.Березняк | 1 шт | 1шт | 62100,00 | 57000,00 | 3000,00 | 2100,00 | 57000,00 | 62100,00 | 57000,00 | 3000,00 | 2100,00 | 62100,00 | 57000,00 | 3000,00 | 2100,00 | 0 |
| Приобретение и установка детского игрового оборудования на детской площадке в дер. Белая, Железная Гора | 2 шт | 2шт | 161345,00 | 151282,00 | 7963,00 | 2100,00 | 151282,00 | 161345,00 | 151282,00 | 7963,00 | 2100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство пожарного водоема в дер.Березняк и Горчаково | 2 шт | 2шт | 202100,00 | 190000,00 | 10000,00 | 2100,00 | 190000,00 | 202100,00 | 190000,00 | 10000,00 | 2100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт дорог в дер. Березняк пер. Благодатный, Сиреневый, дер. Горчаково ул. Матушкина, дер.Белая ул.Центральная, дер. Порог, дер. Борутино ул. Нахимова, дер.Железная Гора | 1,9427 км | 1,9427 км | 2214435,00 | 2101718,00 | 110617,00 | 2100,00 | 2101718,00 | 2214435,00 | 2101718,00 | 110617,00 | 2100,00 | 2214435,00 | 2101718,00 | 110617,00 | 2100,00 | 0 |
| Итого | х | х | 2639980,00 | 2500000,00 | 131580,00 | 8400,00 | 2500000,00 | 2639980,00 | 2500000,00 | 131580,00 | 8400,00 | 2276535,00 | 2158718,00 | 113617,00 | 4200,00 | 0 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ __А.В. Харитонова__ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пчевжинского сельского поселения (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ ____ Г.В. Давидюк__ |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель _____ Иванова Т.И. тел:(81368)75-331__ |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2020 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие частей территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение» |
| 1. | Устройство контейнерной площадки в дер.Березняк |  | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 29/19 от 28.06.2019г. |
| 1.2. | Выполнение ремонтных работ по устройству контейнерной площадки в дер.Березняк | 2-3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Устройство контейнерной площадки в дер.Березняк | Выполнены ремонтные работы по устройству контейнерной площадки в дер.Березняк |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | август 2019 года | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района Общественный совет части территории дер.Березняк | Акт о приемке выполненных работ | Акт приемки выполненных работ от 31.08.2019 № 29/19 |
| 2. | Приобретение и установка детского игрового оборудования на детской площадке в дер. Белая, Железная Гора |  | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключены муниципальные контракты №150 от 25.06.2019г, №151 от 27.06.2019г., №31/19 от 04.07.2019 |
| 2.2. | Выполнение ремонтных работ по приобретению и установке детского игрового оборудования на детской площадке в дер. Белая, Железная Гора | 2-3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Приобретение и установка детского игрового оборудования на детской площадке в дер. Белая, Железная Гора | Выполнены ремонтные работы по приобретению и установке детского игрового оборудования на детской площадке в дер. Белая, Железная Гора |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | июль 2019 года | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района Общественный совет части территории дер. Белая, Железная Гора | Акт о приемке выполненных работ | Товарная накладная от 28.06.2019 № 186, товарная накладная от 28.06.2019 № 187, акт от 26.07.2019 №31/19 |
| 3. | Устройство пожарного водоема в дер.Березняк и Горчаково |  | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района |  |  |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт от 18.07.2019 №54-07-19 |
| 3.2. | Выполнение ремонтных работ по устройству пожарного водоема в дер.Березняк и Горчаково | 2-3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Устройство пожарного водоема в дер.Березняк и Горчаково | Выполнены ремонтные работы по устройству пожарного водоема в дер.Березняк и Горчаково |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | август 2019 года | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района Общественный совет части территории дер. Березняк и Горчаково | Акт о приемке выполненных работ | Акт приемки выполненных работ от 14.08.2019 №276 |
| 4. | Ремонт дорог в дер. Березняк пер. Благодатный, Сиреневый, дер. Горчаково ул. Матушкина, дер.Белая ул.Центральная, дер. Порог, дер. Борутино ул. Нахимова, дер.Железная Гора |  | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района |  |  |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт от 12.08.2019 №6 |
| 4.2. | Выполнение ремонтных работ по ремонту дорог в дер. Березняк пер. Благодатный, Сиреневый, дер. Горчаково ул. Матушкина, дер.Белая ул.Центральная, дер. Порог, дер. Борутино ул. Нахимова, дер.Железная Гора | 2-3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Ремонт дорог в дер. Березняк пер. Благодатный, Сиреневый, дер. Горчаково ул. Матушкина, дер.Белая ул.Центральная, дер. Порог, дер. Борутино ул. Нахимова, дер.Железная Гора | Выполнены ремонтные работы по ремонту дорог в дер. Березняк пер. Благодатный, Сиреневый, дер. Горчаково ул. Матушкина, дер.Белая ул.Центральная, дер. Порог, дер. Борутино ул. Нахимова, дер.Железная Гора |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | сентябрь 2019 года | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района Общественный совет части территории | Акт о приемке выполненных работ | Акты приемки выполненных работ от 17.09.2019 №1,2,3,4,5,6,7 |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие частей территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Акт приемки законченных работ по ремонту | Произведена приемка и оплата работ по Акту от 31.08.2019 № 29/19 п/п от 30.09.2019 №737,738; по товарной накладной от 28.06.2019 № 186 п/п от 25.07.2019 №543, по товарной накладной от 28.06.2019 № 187 п/п от 25.07.2019 №540, по акту от 26.07.2019 №31/19 п/п от 04.09.2019 №680, по акту от 14.08.2019 №276 п/п от 12.09.2019 №711, по актам от 17.09.2019 №1,2,3,4,5,6,7 п/п от 22.10.2019 №839,840,841,842,843,844, 845,849,850, 851,852,853, 854,855 |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2019, 01.10.2019, 01.01.2020 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не требуется |

Глава администрации

муниципального образования Пчевжинское сельское

поселение Киришского муниципального района

Ленинградской области                                                                                                       А.В. Харитонова