ОТЧЕТ

(годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

за  2019 год

| Наименова-ние проектов | Утверждено средств (рублей) из: | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) из: | Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансфер-та, под-лежащий возврату в областной бюджет (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета * | бюджета муници-пального образова-ния * | вне-бюд-жетных источ-ников * | област-ного бюджета | бюджета муници-пального образова-ния | вне-бюд-жетных источ-ников | област-ного бюджета | бюджета муни-ципаль-ного образо-вания | вне-бюджетных источни-ков |  | Контр-агент | Номер и дата договора | Наиме-нование работ | Сумма догово-ра, рублей | Выпол-нено работ, рублей | Номер, дата акта выпол-ненных работ | Фактическое значение целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии (в % к плановому *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Устройство контейнерной площадки в дер. Березняк | 57000,00 | 3000,00 | 2100,00 | 57000,00 | 3000,00 | 2100,00 | 57000,00 | 3000,00 | 2100,00 | 0 | МП «ККП п.Пчевжа» | 29/19 от 28.06. 2019г | Устройство контейнерной площадки в дер. Березняк | 60000,00 | 60000,00 | Акт приемки выполненных работ от 31.08.2019 № 29/19 | 1шт/100 |
| Приобретение и установка детского игрового оборудования на детской площадке в дер. Белая, Железная Гора | 151282,00 | 7963,00 | 2100,00 | 151282,00 | 7963,00 | 2100,00 | 151282,00 | 7963,00 | 2100,00 | 0 | ИП Андреев А.В. МП «ККП п.Пчевжа» | №150 от 25.06. 2019г, №151 от 27.06. 2019г., №31/ 19 от 04.07. 2019 | Приобретение и установка детского игрового оборудования на детской площадке в дер. Белая, Железная Гора | 77000,00 52245,00 30000,00 | 77000,00 52245,00 30000,00 | ТН от 28.06.2019 №186, ТН от 28.06.2019 № 187, акт выполненных работ от 26.07.2019 №31/19 | 2шт/100 |
| Устройство пожарного водоема в дер. Березняк и Горчаково | 190000,00 | 10000,00 | 2100,00 | 190000,00 | 10000,00 | 2100,00 | 190000,00 | 10000,00 | 2100,00 | 0 | Киришское местное отделение ЛОО ВДПО | №54-07-19 от 18.07. 2019 | Устройство пожарного водоема в дер. Березняк и Горчаково | 200000,00 | 200000,00 | Акт приемки выполненных работ от 14.08.2019 №276 | 2шт /100 |
| Ремонт дорог в дер. Березняк пер. Благодатный, Сиреневый, дер. Горчаково ул. Матушкина, дер.Белая ул.Центральная, дер. Порог, дер. Борутино ул. Нахимова, дер. Железная Гора | 2101718,00 | 110617,00 | 2100,00 | 2101718,00 | 110617,00 | 2100,00 | 2101718,00 | 110617,00 | 2100,00 | 0 | ООО «ДСК АВРОРА» | №6 от 12.08. 2019 | Ремонт дорог в дер. Березняк пер. Благодатный, Сиреневый, дер. Горчаково ул. Матушкина, дер.Белая ул.Центральная, дер. Порог, дер. Борутино ул. Нахимова, дер. Железная Гора | 2212335,00 | 2212335,00 | Акты приемки выполненных работ от 17.09.2019 №1,2,3,4,5,6,7 | 1,9427 км/100 |
| Итого | 2500000,00 | 131580,00 | 8400,00 | 2500000,00 | 131580,00 | 8400,00 | 2500000,00 | 131580,00 | 8400,00 |  |  |  |  | 2631580,00 | 2631580,00 |  |  |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ ____А.В. Харитонова___________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пчевжинского сельского поселения (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ ___Г.В. Давидюк_____ |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель _____ Иванова Т.И. тел:(81368)75-331_______ |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к годовому отчету

муниципального образования

Пчевжинское сельское поселение

Киришского муниципального района

Ленинградской области

за 2019 год

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество реализованных проектов | шт. | 4 | 4 |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

| N п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство контейнерной площадки в дер.Березняк | шт. | 1 | 1 |
| 2 | Приобретение и установка детского игрового оборудования на детской площадке в дер. Белая, Железная Гора | шт. | 2 | 2 |
| 3 | Устройство пожарного водоема в дер. Березняк и Горчаково | шт. | 2 | 2 |
| 4 | Ремонт дорог в дер. Березняк пер. Благодатный, Сиреневый, дер. Горчаково ул. Матушкина, дер.Белая ул.Центральная, дер. Порог, дер. Борутино ул. Нахимова, дер. Железная Гора | км. | 1,9427 | 1,9427 |