ОТЧЕТ (годовой)

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Пчевжинского сельского поселения в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз 
«О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

за  2017 год

| Наименование проекта | Утверждено средств (рублей) | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферт, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники * | обл. бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников** | обл. бюджета | мест. бюджета | внебюджетных источников** |  | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Ремонт автомобильных дорог в административном центре: -ул. Первомайская с восстановлением водоотводной канавы, ул. Огородная, ул. Ленинградская (переулок) к домам № 11 и 12 (от асфальта до ул. Первомайская), ул. Узкоколейная, ул.Клубная, ул. Октябрьская | 949141,52 | 71248,74 | 10100,00 | 949141,52 | 71248,74 | 10100,00 | 949141,52 | 71248,74 | 10100,00 | 0,00 | ООО «Аврора» | - № 7 от 21.07.17г - | Ремонт автомобильных дорог в административном центре: -ул. Первомайская с восстановлением водоотводной канавы, ул. Огородная, ул. Ленинградская (переулок) к домам № 11 и 12 (от асфальта до ул. Первомайская) ул. Узкоколейная, ул.Клубная, ул. Октябрьская | 1020390,26 | 1020390,26 | № 1 от 18.08.17г | 804,42 кв.м 640 м 100% |
| Ремонт и устройство колодцев питьевой воды в административном центре: ул. Комарова, ул. Железнодорожная | 137858,48 | 10276,26 | 1500,00 | 137858,48 | 10276,26 | 1500,00 | 137858,48 | 10276,26 | 1500,00 | 0,00 | ООО «Технический центр ТЕХНОМАРКЕТ» Индивидуальный предприниматель Брагин Владимир Георгиевич | № 4/17 от 17.08.17г № 1 от 16.05.17г | Устройство колодца питьевой воды в административном центре: ул. Железнодорожная, Ремонт колодца питьевой воды в административном центре: ул. Комарова | 100 000,00 48134,74 | 100 000,00 48134,74 | № 1 от 28.08. 2017 № 000002 от 13.06. 2017 | 1шт. 100% 1шт. 100% |
| Итого: | 1 087 000,00 | 81 525,00 | 11600,00 | 1 087 000,00 | 81 525,00 | 11600,00 | 1 087 000,00 | 81 525,00 | 11600,00 | 0,00 |  |  |  | 1168525,00 | 1168525,00 |  | 804,42 кв.м 640 м 2 шт. |
| * материально-технические ресурсы юр. и физ. лиц, средства граждан, трудовые ресурсы |
| Глава администрации поселения __________ Поподько Х.Х.. (подпись) (фамилия, инициалы) Руководитель финансового органа ___________ Косарева Ю.В. (подпись) (фамилия, инициалы) | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____________ | ___________________ |  |  |
| Исполнитель Иванова Т.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы) тел. 8(81368) 75-331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20декабря 2018 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к Отчету (годовому)

2017 года № __

| № п/п | Наименование проекта | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог в административном центре: -ул. Первомайская с восстановлением водоотводной канавы, ул. Огородная, ул. Ленинградская (переулок) к домам № 11 и 12 (от асфальта до ул. Первомайская), ул. Узкоколейная, ул.Клубная, ул. Октябрьская) | кв.м м. | 804,42 640 | 804,42 640 100% |
| 2 | Ремонт и устройство колодцев питьевой воды в административном центре: ул. Комарова, ул. Железнодорожная | шт. | 2 | 2 100% |