**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC4997A3176BBF89176E4796BA2AC90E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA127C63B43hAM) **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.01.2017 года (нарастающим итогом)**

**Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | **Исполнено на 01.10.2016 (нарастающим итогом)** | | | | **Исполнено за последний квартал 2016 года** | | | | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта** (рублей) |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков**  **(рублей)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт автомобильных дорог местного значения в административном центре: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог в административном центре по ул. 1ая Набережная (от д.30 до д.37) | 424м/ 1407,36 кв.м. | 424м/ 1407,36 кв.м | 530907,97 | 476524,19 | 35710,78 | 18673 | 530907,97 | 476524,19 | 35710,78 | 18673 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт автомобильных дорог в    административном центре по ул. Вокзальная | 300м./ 1051,86  кв.м. | 300м./  1051,86  кв.м. | 632690,28 | 571179,15 | 42838,13 | 18673 | 632690,28 | 571179,15 | 42838,13 | 18673 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт автомобильных дорог в административном центре по дороге к котельной | 80м/  280 кв.м. | 80м/  280 кв.м | 111046,15 | 93896,66 | 7067,49 | 10082 | 111046,15 | 93896,66 | 7067,49 | 10082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 804 м / 2739,22  кв.м. | 804 м / 2739,22  кв.м | 1274644,40 | 1141600,00 | 85616,40 | 47428 | 1274644,40 | 1141600,00 | 85616,40 | 47428 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Поподько Х.Х. |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | | | |  |
|  | |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Косарева Ю.В. | | |  |  |  |
|  | |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Бурак Л.В. | |  |
| Исполнитель Поподько Х.Х. тел. (813 68) 75-202 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

01.01.2017 года № \_\_

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Пчевжинского сельского поселения Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог в административном центре по ул. 1ая Набережная (от д.30 до д.37) | | | | |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Извещение о проведении электронного аукциона был размещен на официальном сайте 12.05.2016г., электронный аукцион состоялся 26.05.2016г.  Согласно ФЗ № 44-ФЗ заключен муниципальный контракт № 2 от 07.06.2016г.  ООО «УМ-68»,  так же проведены согласования работ с «Ростелеком» |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог в административном центре по ул. 1ая Набережная (от д.30 до д.37) | 15.09.2016 | Подрядная организация | Улучшение состояния дорожного полотна, снижение уровня аварийности | Работы выполнены |
| 1.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Акт приемки выполненных работ | 15.09.2016 |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог в административном центре по ул. Вокзальная | | | | |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Извещение о проведении электронного аукциона был размещен на официальном сайте 12.05.2016г., электронный аукцион состоялся 26.05.2016г.  Согласно ФЗ № 44-ФЗ заключен муниципальный контракт № 2 от 07.06.2016г.  ООО «УМ-68»,  Так же проведены согласования работ с «Ростелеком» |
| 2.2 | Ремонт автомобильных дорог в административном центре по ул. Вокзальная | 15.09.2016 | Подрядная организация | Улучшение состояния дорожного полотна, снижение уровня аварийности | Работы е выполнены |
| 2.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Акт приемки выполненных работ | 15.09.2016 |
| 3. | Ремонт автомобильных дорог в административном центре по дороге к котельной. | | | | |
| 3.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Извещение о проведении электронного аукциона был размещен на официальном сайте 12.05.2016г., электронный аукцион состоялся 26.05.2016г.  Согласно ФЗ № 44-ФЗ заключен муниципальный контракт № 2 от 07.06.2016г.  ООО «УМ-68»,  Так же проведены согласования работ с «Ростелеком» |
| 3.2 | Ремонт автомобильных дорог в административном центре по дороге к котельной**.** | 15.09.2016 | Подрядная организация | Улучшение состояния дорожного полотна, снижение уровня аварийности | Работы выполнены |
| 3.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Акт приемки выполненных работ | 15.09.2016 |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Пчевжинского сельского поселения |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципальных контрактов | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | По муниципальному контракту № 2 от 07.06.2016г.  работы выполнены и оплачены |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 03 числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Подготовлен отчет на 01.01.2017 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Выполнена |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Поподько Х.Х.  МП |