Приложение 3

ОТЧЕТ

об освоении субсидий, выделенных бюджету муниципального образования

Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в 2017 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Период реализации мероприятия | Предусмотрено средств в  2017 году,  тыс. руб. | | | Получено средств в 2017 году,  тыс. руб. | | | Выполнено работ в 2017 году,  тыс. руб. | | | Целевой индикатор, га | |
| Всего | в т.ч. числе: | | Всего | в т.ч. числе: | | Всего | в т.ч. числе: | | план | факт |
| областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| Проведение химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | 1-этап: с 10 мая по 5 июня  2 этап: с 15 августа по 10 сентября | 433,31 | 280,46 | 152,85 | 433,31 | 280,46 | 152,85 | 433,31 | 280,46 | 152,85 | 25,7 | 25,7 |
| Проведение оценки эффективности после каждой обработки | 1-этап: с 05 июня по 04 июля 2-этап: с 01 сентября по 09 октября | 30,5 | 19,74 | 10,76 | 30,5 | 19,74 | 10,76 | 30,5 | 19,74 | 10,76 | 25,7 | 25,7 |
|  |  | 463,81 | 300,2 | 163,61 | 463,81 | 300,2 | 163,61 | 463,81 | 300,2 | 163,61 |  |  |

Целевое использование субсидий в сумме 300 200,00 (Триста тысяч двести рублей 00 коп.) подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации

муниципального образования мп \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Поподько Х.Х.\_ «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Пчевжинское сельское поселение (подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования (главный бухгалтер) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Иванова Т.И.\_ «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение 4

к Соглашению № \_33\_ от \_09.01.2017

ОТЧЕТ

об освоении средств и выполнении целевых показателей результативности Соглашения муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

муниципальное образование

в 2017 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и дата муниципального контракта | Исполнитель муниципального контракта | Плановые показатели результативности по заключенным муниципальным контрактам | | Выполнение работ по заключенным муниципальным контрактам | | Номер и дата | |
| стоимость работ по муниципальному контракту,  тыс. руб. | объем работ по муниципальному контракту, га | стоимость работ по муниципальному контракту, тыс. руб. | объем работ по муниципальному контракту,  га | актов сдачи-приемки работ по муниципальному контракту | платёжных поручений, подтверждающих оплату по муниципальному контракту |
| 1 | № 1-1 от 16.05.17; № 1-2 от 18.05.17; № 1-3 от 22.05.17;  № 1-4 от 23.05.17;  № 1-5 от 24.05.17;  № 1-6 от 26.05.17 | Санкт-Петербургская общественная организация инвалидов «Социальная защита семей инвалидов «ИНСАН» | 433,31 | 25,7 | 433,31 | 25,7 | 170 от 13.06.17  171 от 13.06.17  172 от 13.06.17  173 от 13.06.17  174 от 13.06.17  175 от 13.06.17  319 от 10.09.17  320 от 10.09.17  321 от 10.09.17  322 от 10.09.17  323 от 10.09.17  324 от 10.09.17 | 744,737 от 12.07.17  749,743 от 12.07.17  745,738 от 12.07.17  748,742 от 12.07.17  746,740 от 12.07.17  747,741 от 12.07.17  1217,1218 от 27.10.17  1219,1220 от 27.10.17  1221,1222 от 27.10.17  1223,1224 от 27.10.17  1225,1226 от 27.10.17  1227,1228 от 27.10.17 |
| 2 | 4/17 от 28.04.17 | ФГБУ «Россельхозцентр» | 30,5 | 25,7 | 30,5 | 25,7 | 883 от 09.10.17 | 1323,1324 от 15.11.17 |
|  | Итого |  | 463,81 | 25,7 | 463,81 | 25,7 |  |  |

Целевое использование субсидий в сумме 300 200,00 (Триста тысяч двести рублей 00 коп.) подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации

муниципального образования мп \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ Поподько Х.Х\_ «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Пчевжинское сельское поселение (подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования (главный бухгалтер) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Иванова Т.И. «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(подпись) (фамилия, инициалы)