АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 06 апреля 2017 года |  | п. Пчевжа |  | № | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении детального плана-графика финансирования муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Пчевжинского сельского поселения от 28 сентября 2015 года № 142, Администрация муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить детальный план-график финансирования муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2017 год согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лесная республика».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации							Поподько Х.Х.

Разослано: в дело-2, бухгалтерия, Поподько Х.Х., Комитет финансов, КСП, прокуратура, газета «Лесная республика»

Приложение 1

к Постановлению

№ 36 от 06.04.2017г.

Детальный план-график финансирования муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2017 год

| № п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. на 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | Администрация Пчевжинского сельского поселения |  | 2015 | 2018 | 34095,71 | 5497,80 |
| 1 | Проведение ремонтных и регламентных работ на объектах теплоснабжения | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Снижение аварийности на объектах теплоснабжения; Улучшение технического состояния объектов теплоснабжения; | 2015 | 2015 | 1780,00 | 0,00 |
| 2 | Содержание и ремонт канализационных сетей | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Снижение аварийности на объектах водоотведения Улучшение технического состояния объектов водоснабжения | 2015 | 2015 | 526,39 | 0,00 |
| 3 | Организация уличного освещения и обслуживания инженерной инфраструктуры, обеспечивающей передачу электрической энергии | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства | 2015 | 2015 | 1157,11 | 0,00 |
| 4 | Аварийно-восстановительные работы и другие неотложные мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Снижение аварийности на объектах водоснабжения (водонапорная башня) Улучшение технического состояния объектов водоснабжения | 2015 | 2015 | 587,56 | 0,00 |
| 5 | Подготовка объектов теплоснабжения к отопительному сезону | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Снижение аварийности на объектах водоотведения Улучшение технического состояния объектов водоснабжения | 2015 | 2015 | 8186,94 | 0,00 |
| 5.1 | Ремонт участка теплотрассы по ул. Октябрьская от точки А до УВ-7 и вводов на дома № 11,13,15,17 | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Снижение аварийности на объектах водоотведения Улучшение технического состояния объектов водоснабжения | 2016 | 2016 | 8186,94 | 0,00 |
| 6 | Содержание и ремонт нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев питьевой воды) | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Надлежащее обеспечение жителей поселения питьевой водой | 2015 | 2018 | 621,59 | 140,00 |
| 7 | Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства | 2015 | 2018 | 4752,52 | 1502,47 |
| 8 | Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Улучшение технического состояния объектов теплоснабжения; Повышение энергоэффективности на объектах теплоснабжения | 2015 | 2018 | 16741,06 | 2600,00 |
| 8.1 | Приобретение и монтаж сетевого насоса 15.0КВт | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Улучшение технического состояния объектов теплоснабжения; Повышение энергоэффективности на объектах теплоснабжения | 2016 | 2016 | 296,13 | 0,00 |
| 8.2 | Замена трубопроводов участка теплотрассы от камеры ТК 6 до жилого дома по адресу ул. Клубная, 1б Ду 80мм, L 40м. Ду 70мм, L 40м | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Улучшение технического состояния объектов теплоснабжения; Повышение энергоэффективности на объектах теплоснабжения | 2016 | 2016 | 1219,6 | 0,00 |
| 8.3 | Приобретение и монтаж мазутных насосов НМШ - 2 шт. | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Улучшение технического состояния объектов теплоснабжения; Повышение энергоэффективности на объектах теплоснабжения | 2016 | 2016 | 98,3 | 0,00 |
| 8.4 | Ремонт отмостков здания котельной | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Улучшение технического состояния объектов теплоснабжения; Повышение энергоэффективности на объектах теплоснабжения | 2016 | 2016 | 135,0 | 0,00 |
| 8,5 | Капитальный ремонт внутренних электрических сетей котельной п.Пчевжа | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Улучшение технического состояния объектов теплоснабжения; Повышение энергоэффективности на объектах теплоснабжения | 2015 | 2016 | 520,00 | 0,00 |
| 8.6 | Строительный контроль за ремонтом тепловых сетей по ул. Октябрьская от т. А до УВ 7 и вводов на дома № 11,13,15,17 | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Улучшение технического состояния объектов теплоснабжения; Повышение энергоэффективности на объектах теплоснабжения | 2016 | 2016 | 63,77 | 0,00 |
| 8.7 | Экспертиза сметной документации по ремонту теплотрассы по ул. Октябрьская от т. А до УВ 7 и вводов на дома № 11,13,15, | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Улучшение технического состояния объектов теплоснабжения; Повышение энергоэффективности на объектах теплоснабжения | 2016 | 2016 | 39,3 | 0,00 |
| 8.8 | Режимно-наладочные работы котла КВ-1.0МВт | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Улучшение технического состояния объектов теплоснабжения; Повышение энергоэффективности на объектах теплоснабжения | 2016 | 2016 | 60,0 | 0,00 |
| 8.9 | Приобретение и монтаж горелки OILON GRP-130 M с проведением пусконаладочных работ | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Улучшение технического состояния объектов теплоснабжения; Повышение энергоэффективности на объектах теплоснабжения | 2017 | 2017 | 2600,00 | 2600,00 |
| 9 | Содержание, техническое обслуживание и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Снижение аварийности на объектах водоотведения Улучшение технического состояния объектов водоснабжения | 2015 | 2018 | 7929,48 | 1255,33 |
| 9.1 | Содержание, техническое обслуживание объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения муниципального образования Пчевжинское сельское поселение | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Снижение аварийности на объектах водоотведения Улучшение технического состояния объектов водоснабжения | 2015 | 2018 | 7448,60 | 774,45 |
| 9.2 | Проведение непредвиденных, аварийно-восстановительных работ и другие неотложных мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйств | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Снижение аварийности на объектах водоотведения Улучшение технического состояния объектов водоснабжения | 2015 | 2018 | 480,88 | 480,88 |
| 10 | Проведение непредвиденных, аварийно-восстановительных работ и другие неотложных мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Снижение аварийности на объектах водоотведения Улучшение технического состояния объектов водоснабжения | 2015 | 2016 | 6412,87 | 0,00 |
| 10.1 | Ремонт самотечной хоз. бытовой канализации пос. Пчевжа (ул. 2-я Набережная - ул. Промышленная) | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Снижение аварийности на объектах водоотведения Улучшение технического состояния объектов водоснабжения | 2016 | 2016 | 1896,43 | 0,00 |
| 10.2 | Капитальный ремонт участка теплотрассы от камеры ТК-6 до точки «А» и ввода на жилые дома № 17,13,12 по ул. Лесной п. Пчевжа | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Снижение аварийности на объектах теплоснабжения Улучшение технического состояния объектов теплоснабжения | 2016 | 2016 | 2878,38 | 0,00 |
| 10.3 | Аварийный ремонт участка трубопровода самотечной хоз. бытовой канализации от дома № 7 по ул. Комарова до смотрового/приемного колодца напротив дома № 7 по ул. Комарова | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Снижение аварийности на объектах водоотведения | 2016 | 2016 | 32,94 | 0,00 |
| 10.4 | Прочистка канализации диаметром 150-250мм спецмашиной (250метров) | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Снижение аварийности на объектах водоотведения | 2016 | 2016 | 378,18 | 0,00 |
| 10.5 | Прочистка канализации диаметром 300мм спецмашиной (75метров) | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Снижение аварийности на объектах водоотведения | 2016 | 2016 | 144,78 | 0,00 |
| 10.6 | Прочистка 1500 п.м. канализации вручную | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Снижение аварийности на объектах водоотведения | 2016 | 2016 | 609,87 | 0,00 |
| 10.7 | Очистка 60 канализационных колодцев | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Снижение аварийности на объектах водоотведения | 2016 | 2016 | 52,27 | 0,00 |
| 10.8 | Ремонт канализационных колодцев 10шт. | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Снижение аварийности на объектах водоотведения | 2016 | 2016 | 265,48 | 0,00 |
| 10.9 | Капитальный ремонт водопровода фильтровальной станции п. Пчевжа | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Снижение аварийности на объектах водоснабжения | 2016 | 2016 | 1194,95 | 0,00 |
| 10.10 | Электромонтажные работы, работы КиП фильтровальной станции п. Пчевжа | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Снижение аварийности на объектах водоснабжения | 2016 | 2016 | 516,28 | 0,00 |