**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 01 июля 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»**   **подпрограмма 1 «Развитие иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** | | | | | |
| 1. | **Ремонт колодца в деревне Горчаково ул. Круговая д. № 31** | | | |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен  МК № 1/17  от 16.06.2017 |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту колодца в деревне Горчаково ул. Круговая д. № 31 | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт колодца в деревне Горчаково, ул. Круговая д. № 31 | Работы выполнены |
| 1.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Акт приемки выполненных работ | Акт приемки выполненных работ № 1 от 26.06.2017 |
| 2. | **Устройство колодца в деревне Порог у дома № 1** | | | | |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен  МК № 2/17  от 15.06.2017 |
| 2.2 | Выполнение работ по устройство колодца в деревне Порог у дома № 1 | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация |  | Работы в процессе выполнения |
| 2.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Акт приемки выполненных работ | После выполнения работ  (10.07.2017) |
| 3 | **Установка уличных светильников в деревне Порог у дома № 37, 28** | | | | |
| 3.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен  МК № 3  от 15.05.2017 |
| 3.2 | Выполнение работ по установке уличных светильников в деревне Порог у дома № 37, 28 | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт колодца д Березняк: ул.Ветеранов | Работы выполнены |
| 3.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Акт приемки выполненных работ | Акт приемки выполненных работ № П 1/05/2017 от 30.05.2017 |
| 4 | **Ликвидация несанкционированных свалок в деревне Березняк** | | | | |
| 4.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен  МК № 1/17  от 26.06.2017 |
| 4.2 | Выполнение работ **по ликвидации несанкционированных свалок в деревне Березняк** | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт колодца д. Горчаково ул. Матушкина д.19, | Работы в процессе выполнения |
| 4.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Акт приемки выполненных работ | После выполнения работ |
| 5. | **Спиливание опасных деревьев в деревнях Белая, Березняк** | | | | |
| 5.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Подготовка документации |
| 5.2 | Выполнение работ по **спиливанию опасных деревьев в деревнях Белая, Березняк** | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Устройство колодца д. Березняк | После заключения муниципального контракта |
| 5.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Акт приемки выполненных работ | После выполнения работ |
| 6 | **Приобретение евроконтейнеров и устройство контейнерных площадок в деревнях д. д. Горчаково, Белая, Порог, Березняк** | | | | |
| 6.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен  МК № 1  от 26.06.2017 |
| 6.2 | Выполнение работ по п**риобретению евроконтейнеров и устройство контейнерных площадок в деревнях д. д. Горчаково, Белая, Порог, Березняк** | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | устройство пожарного водоема д. Березняк | Работы в процессе выполнения |
| 6.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Акт приемки выполненных работ | После выполнения работ |
| 7 | **Приобретение и установка оборудования для детских площадок**  **в д.д. Белая, Порог, Борутино, Березняк** | | | | |
| 7.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен  МК № 1/17  от 15.06.2017 |
| 7.2 | Выполнение работ по приобретению и установке оборудования для детских площадок  **в д.д. Белая, Порог, Борутино, Березняк** | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Очистка пожарного водоема д.Борутино | Работы выполнены |
| 7.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Акт приемки выполненных работ | Товарная накладная № 53 от 13.04.17  Товарная накладная № 51 от 13.04.17  Товарная накладная № 50 от 13.04.17  Товарная накладная № 52 от 13.04.17  Акт № 1 от 11.05.2017 |
| 8 | **Благоустройство детских площадок (подвозка песка) в деревнях Белая, Порог, Борутино, Березняк** | | | | |
| 8.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен  МК № 1/17  от 10.05.2017 |
| 8.2 | Выполнение работ по б**лагоустройству детских площадок (подвозка песка) в деревнях Белая, Порог, Борутино, Березняк** | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Очистка пожарного водоема д. Белая (83км.) | Работы выполнены |
| 8.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Акт приемки выполненных работ | Акт № 14 от 22.05.2017 |
| 9 | **Ремонт дорог в деревне** **Березняк, ул. Ветеранов от дома № 1 до дома № 20** | | | | |
| 9.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Размещен электронный аукцион. |
| 9.2 | Выполнение работ по ремонту дорог в деревне **Березняк, ул. Ветеранов от дома № 1 до дома № 20** | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Благоустройство мест захоронения д. Борутино | После заключения муниципального контракта |
| 9.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Акт приемки выполненных работ | После выполнения работ |
| 10 | **Ремонт дорог в деревне** **Горчаково, ул. Матушкина от дома № 24 до дома № 47** | | | | |
| 10.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Размещен электронный аукцион. |
| 10.2 | Выполнение работ ремонту дорог в деревне **Горчаково, ул. Матушкина от дома № 24 до дома № 47** | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт автомобильных дорог местного значения в д.Белая ул. Центральная | После заключения муниципального контракта |
| 10.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Акт приемки выполненных работ | После выполнения работ |
| 11 | **Ремонт дорог в деревне** **Борутино ул. Нахимова от дома № 21 до дома № 38** | | | | |
| 11.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Размещен электронный аукцион. |
| 11.2 | Выполнение работ по ремонту дорог в деревне **Борутино ул. Нахимова от дома № 21 до дома № 38** | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт автомобильных дорог местного значения в д.Белая пер. Осиновка | После заключения муниципального контракта |
| 11.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Акт приемки выполненных работ | После выполнения работ |
| 12 | **Ремонт дорог в деревне** **Порог от дома № 26 до дома № 31** | | | | |
| 12.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Размещен электронный аукцион. |
| 12.2 | Выполнение работ по ремонту колодца в деревне **Порог** от дома № 26 до дома № 31 | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт автомобильных дорог местного значения в д. Борутино ул. Нахимова | После заключения муниципального контракта |
| 12.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Акт приемки выполненных работ | После выполнения работ |
| **11. Контроль за реализацией муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципальных контрактов | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Подготовлен отчет на 01.07.2017 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Пчевжинского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Глава администрации поселения Поподько Х.Х.

МП