Ежеквартальный отчет

Администрации Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие частей территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение" (подпрограммы «Развитие населенных пунктов муниципального образования Пчевжинское сельское поселение») | | | | | |
| 1. | Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах: дер. Белая ул. Вильегорская, дер. Горчаково, ул. Круговая, дер. Березняк ул. Ветеранов, пер. Благодатный, дер. Борутино ул. Цветочная, дер. Порог | | | | |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт №4 от 10.05.2018 |
| 1.2. | Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах:  дер. Белая ул. Вильегорская, дер. Горчаково, ул. Круговая, дер. Березняк ул. Ветеранов, пер. Благодатный, дер. Борутино ул. Цветочная, дер. Порог | В сроки предусмотренные контрактом | Подрядная организация | Ремонт дорог в дер. Белая ул. Вильегорская, дер. Горчаково, ул. Круговая, дер. Березняк ул. Ветеранов, пер. Благодатный, дер. Борутино ул. Цветочная, дер. Порог | Работа выполнена |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт выполненных работ №1,№2,№3,№4№5 от 25.06.18 |
| 2. | Ремонт колодца питьевой воды в дер. Березняк | | | |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт №17 от 13.06.2018 |
| 2.2. | Ремонт колодца питьевой воды в дер. Березняк | В сроки предусмотренные контрактом | Подрядная организация | Ремонт колодца питьевой воды в дер. Березняк | Работа выполнена |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт выполненных работ №1 от 29.06.2018 |
| 3. | Ремонт колодца питьевой воды в дер. Железная Гора | | | |  |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт №16 от 09.06.2018 |
| 3.2. | Ремонт колодца питьевой воды в дер. Железная Гора | В сроки предусмотренные контрактом | Подрядная организация | Ремонт колодца питьевой воды в дер. Железная Гора | Работа выполнена |
| 3.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт выполненных работ №1 от 29.06.2018 |
| 4 | Очистка колодца питьевой воды в дер. Березняк | | | |  |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт №17 от 13.06.2018 |
| 4.2. | Очистка колодца питьевой воды в дер. Березняк | В сроки предусмотренные контрактом | Подрядная организация | Очистка колодца питьевой воды в дер. Березняк | Работа выполнена |
| 4.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт выполненных работ №1 от 29.06.2018 |
| 5 | Чистка и углубление пожарного водоема дер. Горчаково | | | |  |
| 5.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт №12 от 28.05.2018 |
| 5.2 | Чистка и углубление пожарного водоема дер. Горчаково | В сроки предусмотренные контрактом | Подрядная организация | Чистка и углубление пожарного водоема дер. Горчаково | Работа выполнена |
| 5.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт выполненных работ №165 от 27.06.2018 |
| 6 | Устройство подъездов к источникам пожаротушения в дер. Горчаково | | | |  |
| 6.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт №12 от 28.05.2018 |
| 6.2 | Чистка и углубление пожарного водоема дер. Горчаково | В сроки предусмотренные контрактом | Подрядная организация | Чистка и углубление пожарного водоема дер. Горчаково | Работа выполнена |
| 6.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт выполненных работ №165 от 27.06.2018 |
| 7 | Приобретение ограждения на детских площадках в деревнях Белая, Порог, Березняк, Борутино | | | |  |
| 7.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт №59 от 06.04.2018 |
| 7.2 | Приобретение ограждения на детских площадках в деревнях Белая, Порог, Березняк, Борутино | В сроки предусмотренные контрактом | Подрядная организация | Приобретение ограждения на детских площадках в деревнях Белая, Порог, Березняк, Борутино | Товар получен |
| 7.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Товарная накладная 175 от 18.05.18 |
| 8 | Установка ограждения на детских площадках в деревнях Белая, Порог, Березняк, Борутино | | | |  |
| 8.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт №14 от 05.06.2018 |
| 8.2 | Установка ограждения на детских площадках в деревнях Белая, Порог, Березняк, Борутино | В сроки предусмотренные контрактом | Подрядная организация | Установка ограждения на детских площадках в деревнях Белая, Порог, Березняк, Борутино | Работы выполнены |
| 8.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт б/н от 20.06.2018 |
| 9 | Спиливание опасных деревьев в деревнях Борутино, Березняк, Порог | | | |  |
| 9.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт №13 от 04.06.2018 |
| 9.2 | Спиливание опасных деревьев в деревнях Борутино, Березняк, Порог | В сроки предусмотренные контрактом | Подрядная организация | Спиливание опасных деревьев в деревнях Борутино, Березняк, Порог | Работы выполнены |
| 9.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт б/н от 20.06.2018 |
| 10 | Установка уличных светильников в деревнях Порог, Березняк, Белая, Горчаково | | | |  |
| 10.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт №3 от 26.04.2018 |
| 10.2 | Установка уличных светильников в деревнях Порог, Березняк, Белая, Горчаково | В сроки предусмотренные контрактом | Подрядная организация | Установка уличных светильников в деревнях Порог, Березняк, Белая, Горчаково | Работы выполнены |
| 10.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт №0418тэм от 03.05.2018 |
| 11 | Ремонт уличных светильников д.Березняк | | | | |
| 11.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт №24 от 27.08.2018 |
| 11.2 | Ремонт уличных светильников д.Березняк | В сроки предусмотренные контрактом | Подрядная организация | Ремонт уличных светильников д.Березняк | Работы выполнены |
| 11.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт №1807 тэм от 31.08.2018 |
| 12 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах: д. Белая ул. Молодежная, д. Борутино ул. Нахимова | | | | |
| 11.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключены муниципальные контракты №8 от 07.08.2018, №23 от 15.08.2018, №30 от 03.09.2018 |
| 11.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах: д. Белая ул. Молодежная, д. Борутино ул. Нахимова | В сроки предусмотренные контрактом | Подрядная организация | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах: д. Белая ул. Молодежная, д. Борутино ул. Нахимова | Работы выполнены |
| 11.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт выполненных работ №1 от 15.08.2018, №1 от 24.08.2018, №1 от 10.09.2018 |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы "Развитие частей территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение" (подпрограммы «Развитие населенных пунктов муниципального образования Пчевжинское сельское поселение») | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Выполнение мероприятий предусмотренных муниципальной программой в полном объеме |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет подготовлен по состоянию на 01.10.2018 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Заключено дополнительное соглашение №1 от 16.05.2018 к соглашению |

ВРИО главы администрации Пчевжинского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Харитонова А.В./