Приложение 3

ОТЧЕТ

об освоении субсидий, выделенных бюджету муниципального образования

Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Период реализации мероприятия | Предусмотрено средств в  2019 году,  тыс. руб. | | | Получено средств в 2019 году,  тыс. руб. | | | Выполнено работ в 2019 году,  тыс. руб. | | | Целевой индикатор, га | |
| Всего | в т.ч. числе: | | Всего | в т.ч. числе: | | Всего | в т.ч. числе: | | план | факт |
| областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| Проведение химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | 1-этап: с 10 мая по 5 июня  2 этап: с 15 августа по 10 сентября | 368,43265 | 225,1924 | 143,24025 | 368,43265 | 225,1924 | 143,24025 | 368,43265 | 225,1924 | 143,24025 | 32,7 | 32,7 |
| Проведение оценки эффективности после каждой обработки | 1-этап: с 05 июня по 04 июля 2-этап: с 10 сентября по 09 октября | 34,88124 | 13,0146 | 21,86664 | 34,88124 | 13,0146 | 21,86664 | 34,88124 | 13,0146 | 21,86664 | 32,7 | 32,7 |
|  |  | 403,31389 | 238,207 | 165,10689 | 403,31389 | 238,207 | 165,10689 | 403,31389 | 238,207 | 165,10689 |  |  |

Целевое использование субсидий в сумме 238207,00 (Двести тридцать восемь тысяч двести семь рублей 00 коп.) подтверждаю.

(цифрами и прописью)

И.О. Главы администрации

муниципального образования мп \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Поподько Х.Х.\_ «29» ноября 2019 года

Пчевжинское сельское поселение (подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования (главный бухгалтер) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Иванова Т.И.\_ «29» ноября 2019 года

(подпись) (фамилия, инициалы)