

## Свердловская область

## ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# постановление

09.10.2020 год № 422

г. Волчанск

***О внесении изменений в муниципальную программу Волчанского городского округа «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Волчанского городского округа на 2019-2024 годы»***

В соответствии с Решением Волчанской городской Думы от 12.12.2019 года № 65 «О бюджете Волчанского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции Решения от 23.09.2020 года № 35), постановлением главы Волчанского городского округа от 20.11.2013 года № 921 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Волчанского городского округа» (с изменениями от 24.09.2015 года № 691, от 18.08.2017 года № 393),

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в муниципальную программу Волчанского городского округа «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Волчанского городского округа на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением главы Волчанского городского округа от 14.12.2018 года № 608 «Об утверждении муниципальной программы Волчанского городского округа «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Волчанского городского округа на 2019-2024 годы» (в редакции постановления от 11.02.2020 года № 54) следующие изменения:

1.1. пункт 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6. | Объемы финансирования  муниципальной программы  по годам реализации | ВСЕГО: 222736,35328 тысяч рублей,  в том числе:  2019 год –77245,06128 тысяч рублей;  2020 год –38218,0 тысяч рублей;  2021 год – 48503,462 тысяч рублей;  2022 год –40769,83 тысяч рублей;  2023 год –9000,0 тысяч рублей;  2024 год –9000,0 тысяч рублей.  из них:  областной бюджет:59859,7 тысяч рублей, в том числе:  2019 год –59859,7 тысяч рублей;  2020 год –0,0 тысяч рублей;  2021 год –0,0 тысяч рублей;  2022 год –0,0 тысяч рублей;  2023 год –0,0 тысяч рублей;  местный бюджет: 162876,65328 тысяч рублей,  в том числе:  2019 год –17385,36128 тысяч рублей;  2020 год –38218,0 тысяч рублей;  2021 год – 48503,462 тысяч рублей;  2022 год –40769,83 тысяч рублей;  2023 год –9000,0 тысяч рублей;  2024 год –9000,0 тысяч рублей.  внебюджетные источники:  0,0 тысяч рублей,  в том числе:  2019 год – 0,0 тысяч рублей;  2020 год – 0,0 тысяч рублей;  2021 год - 0,0 тысяч рублей;  2022 год - 0,0 тысяч рублей;  2023 год – 0,0 тысяч рублей;  2024 год – 0,0 тысяч рублей. |

1.2. в разделе 4 таблицу изложить в следующей редакции:

(тысяч рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Виды расходов | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Всего по муниципальной  программе: | 222736, 35328 | 77245,  06128 | 38218,0 | 48503, 462 | 40769, 83 | 9000,0 | 9000,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 59859,7 | 59859,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 162876, 65328 | 17385,  36128 | 38218,0 | 48503, 462 | 40769, 83 | 9000,0 | 9000,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3. приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);

1.4. приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается).

1. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Волчанского городского округа в сети Интернет <http://volchansk-adm.ru/>.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа А.В. Вервейн

Приложение № 2

к постановлению главы

Волчанского городского округа

от 09.10.2020 года № 422

Приложение № 2

к муниципальной программе

Волчанского городского округа

«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Волчанского городского округа на 2019-2024 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019-2024 ГОДЫ»

| № п/п | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Исполнитель (соисполнитель) мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тысяч рублей | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе |  | 222736, 35328 | 77245,  06128 | 38218,0 | 48503,462 | 40769,83 | 9000,0 | 9000,0 | |
| 2 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Областной бюджет |  | 59859,7 | 59859,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Местный бюджет |  | 162876, 65328 | 17385,  36128 | 38218,0 | 48503,462 | 40769,83 | 9000,0 | 9000,0 | |
| 5 | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| В том числе по мероприятиям: | | | | | | | | | | | |
| 6 | Мероприятие 1.Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог | Администрация Волчанского городского округа, МКУ «УГХ» |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 7 | Всего по мероприятию, в том числе | 7165,879 | 162,417 | 3500,0 | 2003,462 | 1500,0 | 0 | | 0 | |
| 8 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 9 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 10 | Местный бюджет | 7165,879 | 162,417 | 3500,0 | 2003,462 | 1500,0 | 0 | | 0 | |
| 11 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Целевой показатель : 1.1.1 (см. Приложение № 1) | | | | | | | | | | | |
| 12 | Мероприятие 2.Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог | Администрация Волчанского городского округа, МКУ «УГХ» |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 13 | Всего по мероприятию, в том числе | 105438,52711 | 42668,69711 | 0 | 35000,000 | 27769,830 | 0 | | 0,0 | |
| 14 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 15 | Областной бюджет | 39859,7 | 39859,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 16 | Местный бюджет | 2808,99711 | 2808,99711 | 0 | 35000,000 | 27769,830 | 0 | | 0,0 | |
| 17 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Целевые показатели: 1.2.1, 2.1.1 (см. Приложение №1) | | | | | | | | | | | |
| 18 | Мероприятие 3.Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений, расположенных на них | Администрация Волчанского городского округа, МКУ «УГХ» |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 19 | Всего по мероприятию, в том числе | 91626,54717 | 30908,54717 | 29718,0 | 10000,0 | 10000,0 | 5500,0 | | 5500,0 | |
| 20 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 21 | Областной бюджет | 20000,0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 22 | Местный бюджет | 71626,54717 | 10908,54717 | 29718,0 | 10000,0 | 10000,0 | 5500,0 | | 5500,0 | |
| 23 | Внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Целевые показатели : 2.2.1 ( см.Приложение №1) | | | | | | | | | | | |
| 24 | Мероприятие 4.Комплекс работ по содержанию автомобильных дорог | Администрация Волчанского городского округа, МКУ «УГХ» |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 25 | Всего по мероприятию, в том числе | 18505,4 | 3505,4 | 5000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 3500,0 | | 3500,0 | |
| 26 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 27 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 28 | Местный бюджет | 18505,4 | 3505,4 | 5000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 3500,0 | | 3500,0 | |
| 29 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Целевые показатели : 2.2.1 ( см.Приложение №1) | | | | | | | | | | | |

Список сокращений в тексте: МКУ «УГХ» - муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»

Приложение № 4

к постановлению главы

Волчанского городского округа

от 09.10.2020 года № 422

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории

Волчанского городского округа

на 2019-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019-2024 ГОДЫ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/  Источники расходов   на финансирование | Исполнитель (соисполнитель) мероприятия\* | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | | | | | | |
| всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *1* | ***Разработка проектно-сметной документации*** | ***конкурсный отбор*** | ***7165,879*** | ***162,417*** | ***3500,0*** | ***2003,462*** | ***1500,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| 1.1 | Топографическая съемка ремонта улиц Кооперативная, Угольная, Мичурина, Молодежная | местный бюджет | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Топографическая съемка ремонта улицы Молодежная (от ул. Социалистическая до ул. Садовая) | местный бюджет | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ремонт а/д по ул. Угольная | местный бюджет | 11,38 | 11,38 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Ремонт а/д по ул.Молодежная, Мичурина | местный бюджет | 21,208 | 21,208 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Ремонт а/д по ул. Кооперативная, Социалистическая | местный бюджет | 39,829 | 39,829 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | местный бюджет | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Капитальный ремонт а/д по ул. Почтовая |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |
| 1.8 | Капитальный ремонт а/д по ул. Карпинского |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |
| 1.9 | Капитальный ремонт а/д по ул. Советская |  |  |  |  | 2003,462 |  |  |  |
| 1.10 | Капитальный ремонт а/д по ул. Краснотурьинская |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |
| *2* | ***Реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | ***конкурсный отбор*** | ***105438,52711*** | ***42668,69711*** | ***0*** | ***35000,000*** | ***27769,830*** | ***0*** | ***0*** |
| 2.1 | Реконструкция а/д по ул.М.Горького | местный бюджет | 1806,3081 | 1806,3081 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция а/д по ул.М.Горького | областной бюджет | 25631,661 | 25631,661 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Капитальный ремонт а/д по ул.Садовая | местный бюджет | 1002,6891 | 1002,6891 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Капитальный ремонт а/д по ул.Садовая | областной бюджет | 14228,0389 | 14228,0389 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Капитальный ремонт а/д по ул. Почтовая | местный бюджет |  |  |  | 35000,000 | 27769,830 |  |  |
| *3* | ***Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений, расположенных на них*** | ***конкурсный отбор*** | ***91626,54717*** | ***30908,54717*** | ***29718,0*** | ***10000,0*** | ***10000,0*** | ***5500,0*** | ***5500,0*** |
| *4* | ***Комплекс работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений, расположенных на них*** | ***конкурсный отбор*** | ***18505,4*** | ***3505,4*** | ***5000,0*** | ***1500,0*** | ***1500,0*** | ***3500,0*** | ***3500,0*** |
|  | ***ИТОГО*** |  | ***222736,35328*** | ***77245,06128*** | ***38218,0*** | ***48503,462*** | ***40769,83*** | ***9000,0*** | ***9000,0*** |