УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы

Волчанского городского округа

от 30.12.2013 г. № 1037

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

**ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2018 ГОДА»**

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2018 ГОДА»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация Волчанского городского округа |
| 2. | Сроки реализации  муниципальной программы | 2014-2018 годы |
| 3. | Цели и задачи  муниципальной  программы | Цели муниципальной программы:   1. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; 2. Формирование современной и эффективной транспортной инфраструктуры; 3. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; 4. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования, круглогодично доступной для населения и хозяйствующих субъектов, комфортного и безопасного транспортного сообщения; 5. Формирование современной информационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее основе качественных услуг в социально значимых сферах.   Задачи государственной программы:   1. Повышение обеспеченности населения услугами транспорта; 2. Повышение надежности работы автотранспортной техники, снижение затрат на ее эксплуатацию; 3. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог; 4. Совершенствование улично-дорожной сети; 5. Организация работы по согласованию транзитных маршрутов и выдаче специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов; 6. Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующей нормативным требованиям за счет проведения капитального ремонта, реконструкции и текущего ремонта; 7. Обеспечение комфортного и безопасного транспортного сообщения посредством выполнения комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них; 8. Применение информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления Волчанского городского округа; 9. Повышение компьютерной грамотности и доступности информационных ресурсов для граждан Волчанского городского округа. |
| 4. | Перечень подпрограмм  муниципальной программы | подпрограмма 1 «Развитие транспорта и транспортно-логистического комплекса Волчанского городского округа»  подпрограмма 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Волчанского городского округа»;  подпрограмма 3 «Информационное общество  Волчанского городского округа». |
| 5. | Перечень основных  целевых показателей  муниципальной программы | 1. Протяженность отремонтированного железнодорожного полотна трамвайного пути. 2. Количество проектов на реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог; 3. Количество приобретаемой автотранспортной техники; 4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям; 5. Количество оформленных согласований и специальных разрешений; 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту, реконструкции, текущему ремонту;   5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены работы по содержанию;  6. Доля муниципальных учреждений и администрации Волчанского городского округа, подключенных к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области;   1. Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных и государственных услуг в электронной форме;   8. Количество пожилых граждан, охваченных проводимыми мероприятиями по выработке навыков пользования персональным компьютером и ресурсами сети Интернет в отчетном году. |
| 6. | Объемы финансирования  муниципальной программы  по годам реализации | ВСЕГО: 144327,355 тысяч рублей,  в том числе:  2014 год – 18727,914 тысяч рублей;  2015 год – 22025,714 тысяч рублей;  2016 год – 35544,54 тысяч рублей;  2017 год – 41494,387 тысяч рублей;  2018 год – 26534,8 тысяч рублей;  из них:  областной бюджет:  35604,4 тысяч рублей, в том числе:  2014 год – 2414,7 тысяч рублей;  2015 год – 2518,7 тысяч рублей;  2016 год – 18000,0 тысяч рублей;  2017 год – 12671,0 тысяч рублей;  2018 год – 0 тысяч рублей;  местный бюджет: 108722,955 тысяч рублей,  в том числе:  2014 год – 16313,214 тысяч рублей;  2015 год – 19507,014 тысяч рублей;  2016 год – 17544,54 тысяч рублей;  2017 год – 28823,387 тысяч рублей;  2018 год – 26534,8 тысяч рублей. |
| 7. | Адрес размещения  муниципальной программы  в сети Интернет | admvolchansk.ru |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и информационных технологий Волчанского городского округа до 2018 года» (далее - Программа) разработана для решения задач эффективного функционирования и развития отраслей: транспорт (включая транспортно-логистический комплекс), дорожное хозяйство, информационные технологии.

Цели и задачи Программы сформированы в соответствии с основными стратегическими документами:

1) [Указом](consultantplus://offline/ref=9C469464C6EEB241C8F071CA50E735BC01C981592630285BD9802B4738BCPBL) Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;

2) Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9C469464C6EEB241C8F071CA50E735BC01CE8C5D2333285BD9802B4738BCPBL) от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

3) [Концепцией](consultantplus://offline/ref=9C469464C6EEB241C8F06FC7468B6BB601C0D657213F240B84DF701A6FC23B0A6F6AFFFC02AC69B51EFF8CB2PBL) развития транспортно-логистической системы Свердловской области на 2009 - 2015 годы (с перспективой до 2030 года), одобренной Постановлением Правительства Свердловской области от 31.12.2008 года № 1458-ПП «О Концепции развития транспортно-логистической системы Свердловской области на 2009 - 2015 годы (с перспективой до 2030 года)»

4) Государственной [программой](consultantplus://offline/ref=9C469464C6EEB241C8F071CA50E735BC01CE8C522D30285BD9802B4738CB315D2825A6BE46A161B4B1PFL) Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 года № 1331-ПП;

5) Комплексным инвестиционным планом развития Волчанского городского округа на период до 2020 года, одобренным рабочей группой по разработке и реализации Комплексного инвестиционного плана развития Волчанского городского округа (Протокол заседания от 12.10.2010 года № 1);

6) [Программой](consultantplus://offline/ref=8AA80DC27FBE610EDD3C8AC997E790E03AEA5D3CC842F608E400B9F4D8A8F0039EA8E1B984AC1F0358F660A8S0XDD) социально-экономического развития Волчанского городского округа на период до 2018 года, утвержденной Решением Волчанской городской Думы от 30.10.2013 года № 103 «Об утверждении Программы социально-экономического развития Волчанского городского округа на период до 2018 года».

Указанными стратегическими документами поставлены цели и задачи развития транспортного комплекса и информационных технологий, на достижение которых направлена реализация мероприятий Программы:

1) удовлетворение потребностей экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах;

2) сбалансированное развитие высокопроизводительной транспортной и логистической инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

3) повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

4) повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

5) повышение технического уровня автомобильных дорог;

6) повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг гражданам пожилого возраста;

7) формирование современной информационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее основе качественных услуг в социально значимых сферах;

8) осуществление мер по защите жизни и здоровья граждан, предотвращение несчастных случаев на автодорогах в Волчанском городском округе.

Программа реализуется в 2014 - 2018 годах. Основные усилия в период реализации Программы будут сосредоточены на: выполнении работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения; проектировании и строительстве (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием; развитии улично-дорожной сети.

Реализация комплекса мероприятий Программы в период до 2018 года сопряжена со следующими рисками:

1) риск ухудшения ситуации в экономике, что может выразиться в снижении темпов роста основных показателей социально-экономического развития Волчанского городского округа и уровня инвестиционной активности, бюджетного дефицита и сокращении объемов финансирования развития транспорта, дорожного хозяйства и информационных технологий Волчанского городского округа;

2) недостаточность поступлений доходов, формирующих Дорожный фонд Волчанского городского округа, что может повлечь уменьшение объемов бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Волчанского городского округа»;

3) превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым и ускоренный рост цен на машины, оборудование, материалы, транспортные средства, что может привести к увеличению стоимости мероприятий Программы;

4) несоблюдение нормативных сроков реализации инвестиционных проектов и других мероприятий Программы в случае возникновения недостатка финансирования, что может повлечь риски недостижения установленных значений целевых показателей, целей и задач Программы.

ПОДПРОГРАММА 1

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2018 ГОДА»

Опорную транспортную сеть Волчанского городского округа составляет электрический транспорт – трамвай. Это объясняется высокой провозной способностью и экологической чистотой этого вида транспорта. Трамвай имеет и социальное значение: город Волчанск занесен в Книгу рекордов России – как самый маленький город, где сохранено трамвайное движение. Ежегодно этим видом транспорта пользуются не менее 43,0 тысяч раз.

Эксплуатационная длина трамвайного пути составляет 8,7 километров. В соответствии с нормативами для поддержания трамвайного пути в рабочем состоянии требуется ежегодно производить капитальный ремонт 8 километров одиночного пути. Протяженность контактной сети трамвая составляет 7 километров, которая эксплуатируется с предельным износом 100 процентов. При утвержденных тарифах на перевозку пассажиров и багажа городским электрифицированным транспортом формируется отрицательный финансовый результат.

Вместе с тем современное состояние транспортной системы не в полной мере отвечает потребностям и перспективам развития Волчанского городского округа. Состояние транспортной инфраструктуры и основных фондов муниципального унитарного предприятия «Волчанский автоэлектротранспорт» не соответствует требованиям модернизации.

Одним из приоритетных направлений взаимоувязанного развития транспорта является комплексное развитие муниципального унитарного предприятия «Волчанский автоэлектротранспорт». Кроме того, помимо ремонтов трамвайных путей, необходимо приобретение новых единиц коммунальной и дорожно-строительной техники.

ПОДПРОГРАММА 2

«РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ

СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2018 ГОДА»

По состоянию на 01.12.2013 года в Волчанском городском округе протяжённость автомобильных дорог общего пользования составляет 80,3 километров, из которых 48,53 километров с асфальтовым типом покрытия и 31,77 километров с щебёночным типом покрытия.

По 23,549 километров автомобильных дорог осуществляется регулярное автобусное сообщение.

Для поддержания сети автомобильных дорог на уровне, обеспечивающем нормальное и безопасное транспортное сообщение, необходимо ежегодно выполнять работы по усилению дорожного покрытия не менее чем на 18 процентов (14,454 километров) протяженности сети дорог с усовершенствованным типом покрытия. А работы по поверхностной обработке должны осуществляться на протяженности сети дорог с усовершенствованным типом покрытия - не менее чем на 20процентов (16,06 километров). В последние годы такие работы проводились в недостаточных объемах.

Размер средств, формирующий ремонтный фонд, не позволяет решить крайне важные вопросы по перспективному развитию сети автомобильных дорог общего пользования в Волчанском городском округе. Остро стоит вопрос о приведении в нормальное состояние 15,7 километров бывших дорог предприятий города и бесхозных.

Протяженность ливневой канализации составляет 6,4 километров, или 6,2 процентов от общей протяженности автодорог. Основная масса водопропускных труб, канав заилена и не обеспечивает свое предназначение.

На обеспечение безопасности движения негативно влияет перегрузка транспортом городских магистралей из-за отставания развития улично-дорожной сети от роста автомобилизации, недостаточного инженерно-технического обустройства улиц и дорог, неудовлетворительного состояния их дорожного покрытия, низкого качества восстановительного ремонта.

В настоящее время все больше и больше обостряется проблема организации дорожного движения. Это положение обусловлено многими причинами, основными из которых являются:

- хроническое отставание дорожного строительства от темпов развития города в последние 10 - 15 лет;

- резкий рост парка автомобилей, не учтенный прогнозами и планами;

- интенсификация деловой активности, развитие сферы торговли и обслуживания;

Современная организация общественного транспорта не обеспечивает комфортный уровень перевозок, транспортная система городского округа не в полной мере учитывает особенности передвижений. Возрастает объем неорганизованной парковки. Отсутствует программа целенаправленных действий по совершенствованию организации уличного движения.

На современном этапе развития городского округа конфликт между возросшей интенсивностью движения и пропускной способностью - по нагрузкам улиц привел к необходимости осуществления комплекса мер, направленных как на повышение эффективности использования имеющихся улиц, так и на увеличение пропускной способности за счет усиления дорожного полотна.

На уличной сети города обустроены и действуют 2 светофорных объекта, которые обеспечивают регулирование дорожного движения только на пересечении основных маршрутов движения автобусов и транспорта.

ПОДПРОГРАММА 3

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА,

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2018 ГОДА»

В целях реализации политики Волчанского городского округа в сфере связи, информационных технологий, совершенствования механизма муниципального управления на основе применения информационных технологий, оказания государственных и муниципальных услуг в сфере информационных технологий для формирования информационных ресурсов Волчанского городского округа и обеспечения доступа к ним и обеспечения защиты информации предусмотрена подпрограмма «Информационное общество Волчанского городского округа» Программы.

Реализация мероприятий указанной подпрограммы направлена на решение следующих проблем:

1) отсутствие комплексной инфраструктуры, обеспечивающей информационную безопасность электронных форм взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления Волчанского городского округа, между собой, с населением и организациями;

2) наличие высокого уровня различия в использовании информационных технологий в Волчанском городском округе, различными слоями общества и органами государственной власти;

3) преимущественно локальный, ведомственный характер внедрения современных средств на основе информационных технологий в муниципальном управлении;

4) оказание государственных и муниципальных услуг, а также большинства юридически значимых действий в бумажном виде;

5) недостаточность темпов развития инфраструктуры доступа населения к сайтам органов местного самоуправления Волчанского городского округа и другим средствам информационно-справочной поддержки и обслуживания населения;

6) наличие низких навыков использования гражданами информационных технологий.

Возникновение вышеуказанных проблем обусловлено недостаточным уровнем развития информационных технологий муниципального управления в Волчанском городском округе ввиду того, что реализация муниципальной целевой программы в сфере информатизации на территории Волчанского городского округа осуществлялась, начиная с 2011 года.

Учитывая, что целью подпрограммы «Информационное общество Волчанского городского округа» является формирование современной информационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее основе качественных услуг в социально значимых сферах, ее реализация позволит повысить качество жизни граждан, обеспечить развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, что в соответствии с [Программой](consultantplus://offline/ref=AFBD9D3AC177C1546980353904D5D9CDD8A015F4D967B9A6DACBF254B2100C6293B237DA6198FE5EE4C5F72376C0K) социально-экономического развития Волчанского городского округа на период до 2018 года, утвержденной Решением Думы Волчанского городского округа от 30.10.2013 года № 103 «Об утверждении Программы социально-экономического развития Волчанского городского округа на период до 2018 года», является основной целью социально-экономического развития Волчанского городского округа.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ДО 2018 ГОДА»

Цели и задачи, целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и информационных технологий Волчанского городского округа до 2018 года» приведены в [приложении № 1](consultantplus://offline/ref=9A18A4D5343CA892B45B22833BB70794CBC990FFBCA1B9FF72B302DA595D7121F3BF29874D31AB9B173626E0i5r7F) к Программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА,

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2018 ГОДА»

Мероприятия Программы осуществляются в соответствии с Планом мероприятий муниципальной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и информационных технологий Волчанского городского округа до 2018 года» ([приложение № 2](#Par1188) к Программе).

Перечень объектов для бюджетных инвестиций мероприятия 7 подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Волчанского городского округа» муниципальной программы Волчанского городского округа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и информационных технологий до 2018 года» представлен в Приложении № 4 к Программе (прилагается).

Исполнителями мероприятий Программы являются юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации Программы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В рамках реализации мероприятий по содействию повышению доступности перевозок населения электрическим транспортом в пригородном сообщении на территории Волчанского городского округа осуществляется предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию «Волчанский автоэлектротранспорт» в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Волчанского городского округа на возмещение расходов, связанных с содержанием городского электрического транспорта на территории Волчанского городского округа.

Полномочия муниципального заказчика по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения и иных связанных с этой деятельностью работ и услуг осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» разрабатывает и согласовывает с администрацией Волчанского городского округа планы размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и иных связанных с этой деятельностью работ и услуг.

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» готовит перечни объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых планируется разработка проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт (далее - Перечни), и представляет Перечни на согласование в Комитет по управлению имуществом Волчанского городского округа и администрацию Волчанского городского округа.

Перечни согласовываются Комитетом по управлению имуществом Волчанского городского округа и администрацией Волчанского городского округа и утверждаются распоряжением главы Волчанского городского округа.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

РАСХОДЫ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА,

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2018 ГОДА»

(тысяч рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Виды расходов | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Всего по муниципальной  программе: | 144327,355 | 18727,914 | 22025,714 | 35544,54 | 41494,387 | 26534,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие транспорта и транспортно-логистического комплекса Волчанского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 4837,6 | 2369,3 | 2468,3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 68683,102 | 12800,0 | 14182,302 | 9954,0 | 15346,0 | 16400,8 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по подпрограмме 1 | 73520,702 | 15169,3 | 16650,602 | 9954,0 | 15346,0 | 16400,8 |
| 3 | Подпрограмма 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Волчанского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 30671,0 | 0 | 0 | 18000,0 | 12671,0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 39349,923 | 3404,0 | 5164,512 | 7415,794 | 13365,617 | 10000,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по подпрограмме 2 | 70020,923 | 3404,0 | 5164,512 | 25415,794 | 26036,617 | 10000,0 |
| 4 | Подпрограмма 3 «Информационное общество Волчанского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 95,8 | 45,4 | 50,40 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 689,93 | 109,214 | 160,2 | 174,746 | 111,77 | 134,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по подпрограмме 3 | 785,73 | 154,614 | 210,6 | 174,746 | 111,77 | 134,0 |

Раздел 5. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Раздел 5 оформлен в виде Приложения № 3 к муниципальной программе Волчанского городского округа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства и информационных технологий Волчанского городского округа до 2018 года».

Приложение № 1

к муниципальной программе

Волчанского городского округа

«Развитие транспорта, дорожного хозяйства

и информационных технологий

Волчанского городского округа до 2018 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА,

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2018 ГОДА»

| № п/п | Наименование   цели (целей) и   задач, целевых   показателей | Единица  измерения | Значение целевого показателя реализации   муниципальной программы | | | | | | Источник   значений  показателей  \*\*\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013  отчет | 2014  оценка | 2015  план | 2016  план | 2017  план | 2018  план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ПОДПРОГРАММА 1. Развитие транспорта и транспортно-логистического комплекса Волчанского городского округа | | | | | | | | |
| 2 | Цель 1. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения | | | | | | | | |
| 3 | Задача 1. Повышение обеспеченности населения услугами транспорта | | | | | | | | |
| 4 | Протяженность отремонтированного железнодорожного полотна трамвайного пути | км | 1,0 | 2,5 | 0,08 | 0,34 | 0,48 | 0 | [Закон](consultantplus://offline/ref=9C469464C6EEB241C8F06FC7468B6BB601C0D6572434260983DD2D10679B370868B6P5L) Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 127-ОЗ «Об организации  транспортного обслуживания населения на территории Свердловской области» |
| 5 | Количество перевезенных пассажиров трамваем | человек | 41712 | 47765 | 32195 | 48725 | 49212 | 49704 |
| 6 | Замена контактной сети | км | 0 | 0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 0 |
| 7 | Замена опор контактной сети | шт. | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 8 | Обеспечение регулярности движения транспорта на маршруте | % | 77,6 | 81,5 | 83,8 | 89,9 | 93,8 | 94,7 |
| 9 | Цель 2. Формирование современной и эффективной транспортной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 10 | Задача 2. Повышение надежности работы автотранспортной техники, снижение затрат на ее эксплуатацию | | | | | | | | |
| 11 | Количество приобретаемой автотранспортной техники | единиц | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 года № 1331-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта,  дорожного хозяйства, связи и информационных технологий  Свердловской области до 2020 года» |
| 12 | Количество приобретаемой спец. техники для электротранспорта | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 года № 1331-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта,  дорожного хозяйства, связи и информационных технологий  Свердловской области до 2020 года» |
| 13 | ПОДПРОГРАММА 2. Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Волчанского городского округа | | | | | | | | |
| 14 | Цель 3. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 15 | Задача 1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог | | | | | | | | |
| 16 | Количество проектов на реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 года № 1331-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта,  дорожного хозяйства, связи и информационных технологий  Свердловской области до 2020 года» |
| 17 | Задача 2. Совершенствование улично-дорожной сети | | | | | | | | |
| 18 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 60 | 60 | 40 | 40 | 20 | 18 | Постановление главы Волчанского городского округа от 26.03.2013 года № 267 «Об утверждении целевых индикаторов, обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей в областях  экономической политики и муниципального управления  на территории Волчанского городского округа»;  Решение Думы Волчанского городского округа от 30.10.2013 года № 103 «Об утверждении Программы социально-экономического развития Волчанского городского округа на период до 2018 года» |
| 19 | Задача 3. Организация работы по согласованию транзитных маршрутов и выдаче специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов | | | | | | | | |
| 20 | Количество оформленных согласований и специальных разрешений | единиц | 6 | По фактической потребности | | | | | Распоряжение Правительства  Свердловской области от 22.07.2013 года № 1021-РП «Об организации перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид»; Постановления главы Волчанского городского округа об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче специальных разрешений на движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов (№ 362 от 7.05.2013; № 830 от 22.10.2013) |
| 21 | Цель 4. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования, круглогодично доступной для населения и хозяйствующих субъектов, комфортного и безопасного транспортного сообщения. | | | | | | | | |
| 22 | Задача 1. Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующей нормативным требованиям за счет проведения капитального ремонта, реконструкции и текущего ремонта | | | | | | | | |
| 23 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  в отношении которых выполнены работы по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих капитальному ремонту и ремонту  в соответствии с нормативной потребностью | процентов | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | Решение Думы Волчанского городского округа от 30.10.2013 года № 103 «Об утверждении Программы социально-экономического развития Волчанского городского округа на период до 2018 года» |
| 24 | Задача 2. Обеспечение комфортного и безопасного транспортного сообщения посредством выполнения комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них | | | | | | | | |
| 25 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» |
| 26 | ПОДПРОГРАММА 3. Информационное общество Волчанского городского округа | | | | | | | | |
| 27 | Цель 5. Формирование современной информационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее основе качественных услуг в социально-значимых сферах | | | | | | | | |
| 28 | Задача 1 Применение информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления Волчанского городского округа | | | | | | | | |
| 29 | Доля муниципальных учреждений и администрации Волчанского городского округа, подключенных к единой сети передачи данных Правительства  Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 года № 1477-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Информационное общество Свердловской области» на 2011 - 2015 годы», постановление главы Волчанского городского округа от 18.07.2012 года № 460 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Информатизация администрации Волчанского городского округа на 2011-2015 годы», Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 года № 1331-ПП «Об утверждении государственной программы  Свердловской области «Развитие транспорта,  дорожного хозяйства, связи и информационных технологий  свердловской области до 2020 года» |
| 30 | Количество государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых в электронном виде | единиц | 45 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Распоряжение Правительства  Свердловской области  от 22.07.2013 года № 1021-РП  «Об организации перевода  государственных и  муниципальных услуг  в электронный вид» |
| 31 | Количество центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных  библиотек | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 года № 1477-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Информационное общество Свердловской области» на 2011 - 2015 годы», постановление главы Волчанского городского округа от 18.07.2012 года № 460 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Информатизация администрации Волчанского городского округа на 2011-2015 годы», Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 года № 1331-ПП «Об утверждении государственной программы  Свердловской области «Развитие транспорта,  дорожного хозяйства, связи и информационных технологий  свердловской области до 2020 года» |
| 32 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | Указ Президента  Российской Федерации от 07 мая  2012 года № 601 «Об основных  направлениях совершенствования  системы государственного  управления», постановление главы Волчанского городского округа от 26.03.2013 года № 267 «Об утверждении целевых индикаторов, обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей в областях  экономической политики и муниципального управления  на территории Волчанского городского округа» |
| 33 | Задача 2 Повышение компьютерной грамотности и доступности информационных ресурсов для граждан Волчанского городского округа | | | | | | | | |
| 34 | Количество пожилых граждан, охваченных проводимыми мероприятиями по выработке навыков пользования персональным компьютером и ресурсами сети Интернет в отчетном году | человек | 43 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 | Решение Думы Волчанского городского округа от 30.10.2013 года № 103 «Об утверждении Программы социально-экономического развития Волчанского городского округа на период до 2018 года» |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Волчанского городского округа

«Развитие транспорта, дорожного хозяйства

и информационных технологий

Волчанского городского округа до 2018 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2018 ГОДА»

| № п/п | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Исполнитель (соисполнитель) мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тысяч рублей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе |  | 144327,355 | 18727,914 | 22025,714 | 35544,54 | 41494,387 | 26534,8 |
| 2 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Областной бюджет |  | 35604,4 | 2414,7 | 2518,7 | 18000,0 | 12671,0 | 0 |
| 4 | Местный бюджет |  | 108722,955 | 16313,214 | 19507,014 | 17544,54 | 28823,387 | 26534,8 |
| 5 | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 1. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | | | | | | | | |
| 6 | Всего по подпрограмме, в том числе |  | 73520,702 | 15169,3 | 16650,602 | 9954,0 | 15346,0 | 16400,8 |
| 7 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Областной бюджет |  | 4837,6 | 2369,3 | 2468,3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Местный бюджет |  | 68683,102 | 12800,0 | 14182,302 | 9954,0 | 15346,0 | 16400,8 |
| 10 | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Организация транспортного обслуживания Волчанского городского округа | Администрация Волчанского городского округа, МУП «ВАЭТ» |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Всего по мероприятию, в том числе |  | 60123,669 | 8500,0 | 11438,613 | 9654,0 | 14630,256 | 15900,8 |
| 13 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Местный бюджет |  | 60123,669 | 8500,0 | 11438,613 | 9654,0 | 14630,256 | 15900,8 |
| 16 | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Приобретение запасных частей к трамвайным вагонам | Администрация Волчанского городского округа, МУП «ВАЭТ» |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Всего по мероприятию, в том числе | 648,244 | 100,0 | 82,5 | 100,0 | 215,744 | 150,0 |
| 19 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Местный бюджет | 648,244 | 100,0 | 82,5 | 100,0 | 215,744 | 150,0 |
| 22 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ремонт контактной сети и трамвайных путей | Администрация Волчанского городского округа, МУП «ВАЭТ» |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Всего по мероприятию, в том числе | 3057,189 | 1400,0 | 607,189 | 200,0 | 500,0 | 350,0 |
| 25 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Местный бюджет | 3057,189 | 1400,0 | 607,189 | 200,0 | 500,0 | 350,0 |
| 28 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники для нужд Волчанского городского округа | Администрация Волчанского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Всего по мероприятию, в том числе | 9691,6 | 5169,3 | 4522,3 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Областной бюджет | 4837,6 | 2369,3 | 2468,3 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Местный бюджет | 9691,6 | 2800,0 | 2054,0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 2. РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | | | | | | | | |
| 35 | Всего по подпрограмме, в том числе |  | 70020,923 | 3404,0 | 5164,512 | 25415,794 | 26036,617 | 10000,0 |
| 36 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Областной бюджет |  | 30671,0 | 0 | 0 | 18000,0 | 12671,0 | 0 |
| 38 | Местный бюджет |  | 39349,923 | 3404,0 | 5164,512 | 7415,794 | 13365,617 | 10000,0 |
| 39 | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог | Администрация Волчанского городского округа, МКУ «УГХ» |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Всего по мероприятию, в том числе | 2833,12046 | 463,12046 | 0 | 700,0 | 1670,0 | 0 |
| 42 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Местный бюджет | 2833,12046 | 463,12046 | 0 | 700,0 | 1670,0 | 0 |
| 45 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог | Администрация Волчанского городского округа, МКУ «УГХ» |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Всего по мероприятию, в том числе | 28432,747 | 0 | 0 | 18986,892 | 5613,855 | 3832,0 |
| 48 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Областной бюджет | 18000,0 | 0 | 0 | 18000,0 | 0 | 0 |
| 50 | Местный бюджет | 10432,747 | 0 | 0 | 986,892 | 5613,855 | 3832,0 |
| 51 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений, расположенных на них | Администрация Волчанского городского округа, МКУ «УГХ» |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Всего по мероприятию, в том числе | 27256,586 | 1671,15 | 3808,0 | 4548,794 | 15228,642 | 2000,0 |
| 54 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Областной бюджет | 12671,0 | 0 | 0 | 0 | 12671,0 | 0 |
| 56 | Местный бюджет | 14585,586 | 1671,15 | 3808,0 | 4548,794 | 2557,642 | 2000,0 |
| 57 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Комплекс работ по содержанию автомобильных дорог | Администрация Волчанского городского округа, МКУ «УГХ»,  МУП «ВАЭТ» |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Всего по мероприятию, в том числе | 11498,46954 | 1269,72954 | 1356,512 | 1180,108 | 3524,12 | 4168,0 |
| 60 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Местный бюджет | 11498,46954 | 1269,72954 | 1356,512 | 1180,108 | 3524,12 | 4168,0 |
| 63 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | | | | | | | | |
| 64 | Всего по подпрограмме, в том числе |  | 785,73 | 154,614 | 210,6 | 174,746 | 111,77 | 134,0 |
| 65 | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Областной бюджет |  | 95,8 | 45,4 | 50,4 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Местный бюджет |  | 689,93 | 109,214 | 160,2 | 174,746 | 111,77 | 134,0 |
| 68 | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Организация центров общественного доступа в интернет на базе муниципальных библиотек | Администрация Волчанского городского округа,  МКУК «КДЦ» |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Всего по мероприятию, в том числе | 140,614 | 68,614 | 72,0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Областной бюджет | 95,8 | 45,4 | 50,4 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Местный бюджет | 44,814 | 23,214 | 21,6 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Техническое сопровождение устройств криптографической защиты VipNet | Администрация Волчанского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Всего по мероприятию, в том числе | 360,826 | 32,0 | 62,0 | 99,426 | 68,4 | 99,0 |
| 77 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Местный бюджет | 360,826 | 32,0 | 62,0 | 99,426 | 68,4 | 99,0 |
| 80 | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Обслуживание официального сайта Волчанского городского округа | Администрация Волчанского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Всего по мероприятию, в том числе | 284,29 | 54,0 | 76,6 | 75,32 | 43,37 | 35,0 |
| 83 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Местный бюджет | 284,29 | 54,0 | 76,6 | 75,32 | 43,37 | 35,0 |
| 86 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Список сокращений в тексте:

МУП «ВАЭТ» - муниципальное унитарное предприятие «Волчанский автоэлектротранспорт»;

МКУ «УГХ» - муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;

МКУК «КДЦ» - муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр».

Приложение № 3

к муниципальной программе

Волчанского городского округа

«Развитие транспорта, дорожного хозяйства

и информационных технологий

Волчанского городского округа

до 2018 года»

ОПИСАНИЕ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2018 ГОДА»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию  муниципальной программы в целом  (наименование главного  распорядителя бюджетных средств,  Ф.И.О. и должность  ответственного лица) | Администрация Волчанского городского округа  Вервейн А.В. – глава Волчанского городского округа |
| Краткое описание порядка  организации работы по реализации  муниципальной программы | В соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением главы Волчанского городского округа от 20.11.2013 года № 921 |
| Наименование структурного  подразделения главного  распорядителя бюджетных средств,  ответственного за координацию  мероприятий  муниципальной программы | Не имеет |
| Ответственный за мониторинг  реализации муниципальной  программы и составление форм  отчетности о реализации  муниципальной программы (Ф.И.О. и  должность сотрудника) | Кузьмина О.В. – экономист муниципального унитарного предприятия «Волчанский автоэлектротранспорт»;  Шепелева Е.Ю. – ведущий экономист муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Волчанского городского округа

«Развитие транспорта, дорожного хозяйства

и информационных технологий

Волчанского городского округа

до 2018 года»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

ПОДПРОГРАММЫ 2 «РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2018 ГОДА»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/  Источники расходов   на финансирование | Исполнитель (соисполнитель) мероприятия\* | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | | | | | |
| всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| *1* | ***Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог*** | ***конкурсный отбор*** | ***2763,12046*** | ***463,12046*** | ***0*** | ***700,0*** | ***1670,0*** | ***0*** |
| 1.1 | Капитальный ремонт а/д по ул.Станционная | Местный бюджет |  | 463,12046 |  |  |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт а/д по ул. М.Горького |  |  |  | 0 | 700,0 | 70,0 |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт а/д по ул.Горняков |  |  |  |  |  | 900,0 |  |
| 1.4 | Капитальный ремонт а/д по ул.Садовая |  |  |  |  |  | 700,0 |  |
| *2* | ***Капитальный ремонт, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения*** | ***конкурсный отбор*** | ***29084,292*** | ***0*** | ***0*** | ***18986,892*** | ***5613,855*** | ***3832,0*** |
| 2.1 | Капитальный ремонт а/д по ул.Станционная | местный бюджет |  |  |  | 986,892 | 575,14 |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт а/д по ул.Станционная | областной бюджет |  |  |  | 18000,0 |  |  |
| 2.3 | Реконструкция а/д по ул.М.Горького | местный бюджет |  |  |  |  |  | 2076,0 |
| 2.4 | Реконструкция а/д по ул.М.Горького | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Капитальный ремонт а/д по ул.Горняков | местный бюджет |  |  |  |  |  | 424,6 |
| 2.6 | Капитальный ремонт а/д по ул.Горняков | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Капитальный ремонт а/д по ул.Профсоюзная-Московская | местный бюджет |  |  |  |  | 5038,715 |  |
| 2.8 | Капитальный ремонт а/д по ул.Садовая | местный бюджет |  |  |  |  |  | 1331,4 |
| 2.9 | Капитальный ремонт а/д по ул.Садовая | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| *3* | ***Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений, расположенных на них*** | ***конкурсный отбор*** | ***12627,944*** | ***1671,15*** | ***3808,0*** | ***4548,794*** | ***15228,642*** | ***2000,0*** |
| *4* | ***Комплекс работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений, расположенных на них*** | ***конкурсный отбор*** | ***8612,34954*** | ***1269,72954*** | ***1356,512*** | ***1180,108*** | ***3524,12*** | ***4168,0*** |