ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА»

ЗА 2015 Г.

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА»

ЗА 2015 Г.

| № п/п | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2015 | Факт 2015 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов Волчанского городского округа |
| 1. | Цель 1 Повышение безопасности проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры Волчанского городского округа |
| 1.1. | Задача 1 Создание условий для привлечения частных инвестиций в целях обеспечения Волчанского городского округа коммунальной инфраструктурой |
| 1.1.1. | Целевой показатель 1 Ввод дополнительных мощностей сетей теплоснабжения в двухтрубном исчислении | км | 0,55 | 0,55 | 100% |  |
| 1.1.2. | Целевой показатель 2 Капитальный ремонт, модернизация существующих ветхих сетей теплоснабжения, в двухтрубном исчислении | км | 1,8 | 1,8 | 100% |  |
| 1.1.3. | Целевой показатель 3 Ввод дополнительных мощностей сетей водоснабжения | км | 0,5 | 0,5 | 100% |  |
| 1.1.4. | Целевой показатель 4 Ввод дополнительных мощностей сетей водоотведения | км | 0,5 | 0,5 | 100% |  |
| 1.1.5. | Целевой показатель 5 Ввод дополнительных мощностей котельных путем строительства, модернизации, технического перевооружения и реконструкции | МВт | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.6. | Целевой показатель 6 Доля уличной сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающейся в замене | % | 25,885 | 25,885 | 100% |  |
| 1.1.7. | Целевой показатель 7 Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей | % | 11,5 | 11,5 | 100% |  |
| 1.1.8. | Целевой показатель 8 Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 45 | 45 | 100% |  |
| 1.1.9. | Целевой показатель 9 Количество инцидентов и отключений в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в год на 1 км сетей | единиц | 5,8 | 5,8 | 100% |  |
| 1.1.10. | Целевой показатель 10 Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, прошедших через очистные сооружения | % | 50 | 50 | 100% |  |
| 1.1.11. | Целевой показатель 11 Доля населения, потребляющего питьевую воду стандартного качества | % | 55 | 55 | 100% |  |
| 1.1.12. | Целевой показатель 12 Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 9 | 9 | 100% |  |
| 1.1.13 | Целевой показатель 13 Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 4,0 | 4,0 | 100% |  |
| 1.1.14. | Целевой показатель 14 Строительство полигона для размещения твердых бытовых (коммунальных) отходов | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.15. | Целевой показатель 15 Степень износа коммунальной инфраструктуры | % | 68 | 68 |  |  |
| 1.1.16 | Целевой показатель 16 Доля переработки твердых бытовых (коммунальных) отходов по отношению к их общему объему образования в год | % | 15,6 | 15,6 |  |  |
| 1.1.17. | Целевой показатель 17 Улучшение качества теплоснабжения городской бани | ГКал | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Задача 2 Повышение надежности работы энергосистемы Волчанского городского округа |
| 1.2.1. | Целевой показатель 18 Наличие паспортов готовности предприятий электроэнергетического комплекса к работе в отопительный зимний период | % | 100 | 100 | 100% |  |
| 1.2.2. | Целевой показатель 19 Наличие актов категорирования объектов и паспортов безопасности предприятий топливно-энергетического комплекса на территории Волчанского городского округа | % | 66 | 66 | 100% |  |
| 1.2.3. | Целевой показатель 20 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) полным кругом промышленных организаций в текущих ценах в производстве и распределении газа и воды | млн. руб. | 140 | 79,527 | 56,8 |  |
| 1.2.4. | Целевой показатель 21 Индекс промышленного производства и распределения электроэнергии, газа и воды к 2020 году | % | 104 | 99,7 | 95,9 |  |
| 1.2.5. | Целевой показатель 22 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций: производство и распределения электроэнергии, газа и воды, в год | млн. руб. | 2,4 | 2,4 | 100% |  |
| 2 | ПОДПРОГРАММА 2. Развитие газификации Волчанского городского округа |
| 2.1 | Цель 1. Повышение уровня энергетического комфорта проживания населения Волчанского городского округа |
| 2.2 | Задача 1. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения |
| 2.2.1. | Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей на территории городского округа | км | 4,765 | 0 | 0 |  |
| 2.2.2. | Количество жилых домов (квартир), социальных и коммунальных объектов газифицированных сетевым природным газом в ВГО | Тысяч штук | 0,12 | 0 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3. Повышение качества условий проживания населения Волчанского городского округа на 2014-2020 годы |
| 3.1 | Цель 1 Повышение качества условий проживания населения Волчанского городского округа за счет формирования жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания |
| 3.2 | Задача 1 Реализация первоочередных мероприятий, направленных на сокращение объемов аварийного и ветхого жилищного фонда |
| 3.4 | Доля граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде, по отношению к общей численности населения Волчанского городского округа | % | 14,3 | 14,5 | 101,4 | Увеличение кол-ва граждан проживающих в авар. жил. фонде |
| 3.5 | Удельный вес площади жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в общем объеме площади жилищного фонда | % | 16,3 | 16,3 | 100% |  |
| 3.6 | Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья. | Тысяч м2 | 2,9 | 2,931 | 101,1 |  |
| 3.7 | Годовой объем ввода малоэтажного жилья из годового объема ввода жилья | Тысяч м2 | 2,7 | 2,744 | 101,6 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 4. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Волчанского городского округа |
|  | В 2015 год реализация данной подпрограммы не предусмотрена |
| ПОДПРОГРАММА 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волчанского городского округа |
| 5. | Цель 1 Повышение энергетической эффективности экономики Волчанского городского округа, в том числе за счет активизации энергосбережения |
| 5.1. | Задача 1 Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры Волчанского городского округа |
| 5.1.1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории городского округа | % | 95 | 95 | 100% |  |
| 5.1.2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории городского округа | % | 75 | 75 | 100% |  |
| 5.1.3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории городского округа | % | 78 | 78 | 100% |  |
| 5.1.4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории городского округа | % | 85 | 85 | 100% |  |
| 5.1.5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории городского округа | % | 56 | 56 | 100% |  |
| 5.1.6 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории городского округа | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.2 | Задача 2. Повышение уровня рационального использования топлива и энергии с широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования высокого класса энергетической эффективности |
| 5.2.1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение бюджетных учреждений | кВтч/ на 1 человека | 249,35 | 68,17 | 27,3 |  |
| 5.2.2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв. м общей площади | 0,17 | 0,17 | 100 |  |
| 5.2.3 | Удельный расход холодной воды на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/ чел. | 4,09 | 1,38 | 33,7 |  |
| 5.2.4 | Удельный расход горячей воды на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/ чел. | 1,6 | 0,08 | 5 |  |
| 5.2.5 | Удельный расход природного газа на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/ кв. м | 2,92 | 1,16 | 39,7 |  |
| 5.2.6 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.2.7 | энергоемкость производства тепловой энергии, отпущенной промышленно- производственными котельными | кг у. т./ Гкал | 185 | 185 | 100% |  |
| 5.2.8 | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | процентов | 9,3 | 9,3 | 100% |  |
| 5.2.9 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | процентов | 9,2 | 9,2 | 100% |  |
| 5.2.10 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | процентов | 45 | 45 | 100% |  |
| 5.2.11 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВтч/ куб. м | 1,76 | 1,76 | 100% |  |
| 5.2.12 | Экономия энергетических ресурсов | тыс. т у. т. | 100 | 100 | 100% |  |
| 5.3 | Задача 3. Повышение качества жизни населения Волчанского городского округа за счет снижения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечения права граждан на благоприятную окружающую среду |
| 5.3.1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв. м | 0,22 | 0,22 | 100% |  |
| 5.3.2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/ чел. | 33 | 33 | 100% |  |
| 5.3.3 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 17,0 | 17,0 | 100% |  |
| 5.3.4 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/ кв. м | 980,0 | 980, | 100% |  |
| 5.3.5 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб. м/ кв. м | 100 | 100 | 100% |  |
| 5.3.6 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т у. т./ кв. м | 45,5 | 45,5 | 100% |  |
| 5.3.7 | Уровень оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов | процентов | 75 | 75 | 100% |  |
| 5.3.8 | Объем суммарного снижения выбросов парниковых газов | тыс. тонн экв. CO2 | 253,0 | 253,0 | 100% |  |
| 5.3.9 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниицпальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями Волчанского городского округа, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 6. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Волчанского городского округа |
| 6. | Цель 1 Повышение качества условий проживания населения Волчанского городского округа за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства |
| 6.1. | Задача 1 Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в Волчанском городском округе |
| 6.1.1. | Доля дворовых территорий в Волчанском городском округе, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству | % | 22,86 | 22,86 | 100 |  |
| 6.1.2. | Количество дворовых территорий в Волчанском городском округе, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям | единиц | 8 | 8 | 100 |  |
| 6.2 | Задача 2 Выполнение мероприятий по развитию и модернизации объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности Волчанского городского округа |
| 6.2.1 | Площадь реконструированных парков и скверов , благоустроенных дворовых территорий от их общей площади на территории Волчанского городского округа | кв. м | 3414,02 | 3414,02 | 100 |  |
| 6.2.2 | Протяженность улиц, на которых установлены опоры сетей уличного освещения | км | 58,55 | 58,55 | 100 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 7. Обеспечение реализации муниципальной программы Волчанского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Волчанском городском округе до 2020 года» |
| 7. | Цель 1. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы |
| 7.1. | Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» |
| 7.1.1. | Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | процентов | 100 | 91 | 91 |  |
| 7.1.2. | Доля подготовленных ответов на обращения граждан в общем объеме поступивших на рассмотрение а МКУ «УГХ» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 7.1.3 | Уровень подготовки объектов инфраструктуры, обеспечивающей функционирование объектов, связанных с подготовкой и проведением мероприятий | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

И.о. директора МКУ «УГХ» Сидорук А.С.______________________

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА»

| Коды | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (годы) | Финансирование тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2015 | Факт 2015 | процент выполнения |  |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 2015 | 94088,056 | 74168,781 | 78,8 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 53787,084 | 36789,036 | 68,4 |  |
|  | местный бюджет |  | 17582,449 | 14661,222 | 83,4 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 22718,523 | 22718,523 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 1. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ВГО |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе: | 2015 | 6356,658 | 5297,9692 | 83,3 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 4540,0 | 3481,31119 | 76,68% |  |
|  | внебюджетные источники |  | 1816,658 | 1816,658 | 100 |  |
| 1.1.1. | Субсидии на возмещение затрат на модернизацию и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры |  | 2500,0 | 2377,1119 | 95,1% |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 2500,0 | 2377,11119 | 95,1% |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.2. | Получение заключения экспертизы промышленной безопасности на котел ДЕ-16-14 ГМ № 3 |  | 43,7 | 0 | 0 | Кредиторская задолженность |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 43,7 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.3. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство блочно-модульной котельной мощностью 20,0 МВт с подводящими инженерными сетями для систем централизованного теплоснабжения южной части г. Волчанска» |  | 1600,0 | 700,0 | 43,8% | Кредиторская задолженность |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 1600,0 | 700,0 | 43,8% |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.4. | Приобретение материалов для строительства коммунальных сетей в жилых домах, не оборудованных центральной отопительной системой |  | 2172,958 | 2160,858 | 99,4 | По факту |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 356,3 | 344,2 | 96,6% |  |
|  | внебюджетные источники |  | 1816,658 | 1816,658 | 100 |  |
| 1.1.5. | Получение достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта по объектам : «Строительство блочно-модульной котельной мощностью 5,0 МВт и 20 МВт с подводящими инженерными сетями для систем централизованного теплоснабжения южной части г. Волчанска» |  | 40,0 | 60,0 | 150% | По факту |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 40,0 | 60,0 | 150% |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2. РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
| 2.1. | Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе: |  | 13736,433 | 13736,433 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 99,683 | 99,683 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 13636,75 | 13636,75 | 100 |  |
| 2.2. | Проведение достоверности сметной документации по проектированию котельной для газоснабжения МАОУ СОШ № 23 по ул. Молодежная в г. Волчанске Свердловской области |  | 15,0 | 15,0 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 15,0 | 15,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.3. | Строительство распределительного газопровода по объекту: «Газификация жилых домов №№ 8, 10 |  | 84,683 | 84,683 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 84,683 | 84,683 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.4. | Строительство наружного газопровода к жилым домам, расположенных в кварталах, ограниченных улицами Малая Окружная – Большая Окружная – Профсоюзная – Московская – г. Волчанск |  | 13636,75 | 13636,75 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 13636,75 | 13636,75 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 3. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2020 ГОДЫ |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе: | 2015 | 50962,308 | 35425,2753 | 69,5 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 41416,64 | 26116,445 | 63,1 |  |
|  | местный бюджет |  | 1796,188 | 1559,3503 | 86,8 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 7749,48 | 7749,48 | 100 |  |
| 3.1. | Приобретение жилых помещений в границах Волчанского городского округа (в том числе строительство ИЖС) |  | 49888,155 | 34582,8413 | 69,3 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 41416,64 | 26116,445 | 100% |  |
|  | местный бюджет |  | 1266,4 | 1261,2813 | 99,6% |  |
|  | внебюджетные источники |  | 7205,115 | 7205,115 | 100 |  |
| 3.2. | Услуги БТИ по предоставлению справочной информации по жилым помещениям |  | 86,5 | 76,069 | 87,9% | По факту |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 86,5 | 76,069 | 87,9% |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| 3.3. | Обследование жилых домов, планируемых к признанию аварийными, оплата БТИ акта обследования места сноса |  | 402,0 | 222,0 | 55,2% | По факту |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 402,0 | 222,0 | 55,2% |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| 3.4. | Снос аварийного жилья с вывозом образовавшегося строительного мусора |  | 41,288 | 0 | 0 | Хоз. способ |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 41,288 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 4. УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
| В 2015 году мероприятий по данной подпрограмме не было |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе: |  | 11327,544 | 9709,324 | 85,7 | Кредиторская задолженность с 2014 года |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 11327,544 | 9709,324 | 85,7 |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  | 11327,544 | 9709,324 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 11327,544 | 9709,324 | 85,7 |  |
|  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 5. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе: | 2015 | 1316,3 | 1202,87974 | 91,38% |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 963,3 | 963,26745 | 100% |  |
|  | местный бюджет |  | 353,0 | 239,61229 | 67,88% |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| 5.1. | Уличное освещение. Модернизация систем и объектов наружного освещения путем замены светильников уличного освещения с неэффективными дуговыми лампами высокого давления на новые с использованием светодиодных, а также систем управления уличного освещения с организацией многотарифного учета потребления электроэнергии по улицам |  | 1163,3 | 1103,87945 | 94,89% |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 963,3 | 963,26745 | 100% |  |
|  | местный бюджет |  | 200,0 | 140,612 | 70,3% |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| 5.2. | Актуализация схемы теплоснабжения Волчанского городского округа |  | 100,0 | 99,0 | 99% |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 100,0 | 99,0 | 99% |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме, в том числе: | 2015 | 5440,012 | 4322,90173 | 79,5 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 79,6 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 5300,412 | 4262,90173 | 80,4% |  |
|  | внебюджетные источники |  | 60,0 | 60,0 | 100 |  |
| 6.1. | Уборка высокорослых аварийно-опасных деревьев, подрезка кустарников, вывоз порубочных остатков. Кошение газонов |  | 432,997 | 427,5379 | 98,7 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 372,997 | 367,5379 | 98,54% |  |
|  | внебюджетные источники |  | 60,0 | 60,0 | 100 |  |
| 6.2. | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий |  | 127,415 | 57,41898 | 45,06% |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 127,415 | 57,41898 | 45,06% |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| 6.3. | Наружное освещение |  | 3000,0 | 2477,81253 | 82,59% |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 3000,0 | 2477,81253 | 82,59% |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| 6.4. | Обслуживание сетей наружного освещения |  | 926,0 | 560,13232 | 60,5 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 926,0 | 560,13232 | 60,5 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| 6.5. | Приобретение опор уличного освещения |  | 800,0 | 800,0 | 100% |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 800,0 | 800,0 | 100% |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| 6.6. | Отлов, содержание и дальнейшее использование безнадзорных животных |  | 153,6 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 79,6 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  | 74,0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА» |
| 7.1. | Обеспечение деятельности МКУ «УГХ» |  | 5493,166 | 5018,363 | 91,4 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 5493,166 | 5018,363 | 91,4 |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |

И.о. директора МКУ «УГХ» Сидорук А.С.______________________

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА»

## ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Значение Q1 (0,79) | Оценка |
| --- | --- |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | Неполное финансирование |

## ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| Значение (0,91) | Оценка |
| --- | --- |
| 0,7 <= Q2 < 0,95 | Средняя результативность (недовыполнение плана) |

Оценка муниципальной программы – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ВОЛЧАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА»

Подпрограмма  «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов Волчанского городского округа»:

- проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство двух блочно-модульных котельных в южной части города на 5 и 20 МВт;

- выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство блочно-модульной котельной мощностью 20 МВт с подводящими инженерными сетями для систем централизованного теплоснабжения южной части города Волчанска»;

- построено 60 м сетей теплоснабжения к многоквартирным, не имеющим централизованного теплоснабжения по адресам: ул. Кольцевая, 34, ул. Рабочая, 24;

- субсидии на возмещение затрат на модернизацию и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры (сети тепло-водо-снабжения и водоотведения);

- актуализирована схема теплоснабжения Волчанского городского округа, разработанная в 2013 году.

Финансирование подпрограммы составило 83,3 процентов. Не выполнение обусловлено отсутствием средств в бюджете Волчанского городского округа (76,7 % - выполнение за счет средств местного бюджета).

### По подпрограмме «Развитие газификации Волчанского городского округа»:

### - на проведение достоверной сметной документации по проектированию котельной для газоснабжения МАОУ СОШ № 23 по ул. Молодежная в                 г. Волчанске Свердловской области;

### -на строительство распределительного газопровода по объекту «Газификация жилых домов №№ 8,10 по ул. Почтовая».

Начато строительство наружного газопровода к жилым домам, расположенных в кварталах, ограниченных улицами Малая Окружная – Большая Окружная – Профсоюзная – Московская – г. Волчанск за счет внебюджетных средств АО «ГАЗЭКС» в сумме 13636,75 тысяч рублей. Общая протяженность газопровода 4,4 км, планируется газифицировать 115 домов частного сектора южной части Волчанского городского округа.

Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения Волчанского  городского округа на 2014-2020 годы»:

- на формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания. Построен жилой многоквартиный дом на 36 квартир;

- на признание жилых домов аварийными, подлежащих сносу и снос аварийных домов и хозяйственных построек (признаны 4 дома: ул. Станционная № 1а, № 3а, ул. Западная № 3, №15).

Введено в эксплуатацию 186,5 м2 индивидуального жилищного строительства.

Финансирование подпрограммы составило 69,5 процентов. Между МКУ «УГХ» и ООО «Гранит Плюс» были заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений на территории ВГО в строящемся жилом доме по ул. Базарная, 3а. По итогам комиссионной проверки в декабре месяце 2015 года выявлено наличие порыва (подтекания) системы отопления в жилом помещении № 10, в результате которого жилые помещения № 3,4,5 приведены в ненадлежащее состояние. Оплата в размере 16918,36 тысяч рублей была приостановлена в отчетном периоде до устранения обнаруженных нарушений. В результате чего, финансирование подпрограммы в 2015 году не выполнено.

По  подпрограмме «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Волчанского городского округа» на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства израсходовано 9709,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Приобретены жилые помещения за счет остатков средств областного бюджета на 01.01.2015 года.

В рамках  подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волчанского городского округа»  проведена  модернизация систем и объектов наружного освещения путем замены светильников уличного освещения с неэффективными дуговыми лампами высокого давления на новые с использованием светодиодных, а также систем управления уличным освещением и организацией многотарифного учета потребления электрической энергии по ул. Краснотурьинской, ул. Карпинского на сумму 1202,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 963,3 тыс.  рублей, местного бюджета – 239,6 тыс. рублей. Эффект от внедрения данного мероприятия составил 125,405 тыс. рублей за 3 месяца эксплуатации.

Подготовлены проекты на модернизацию освещения по улицам Садовая – Транспортная – Базарная – квартала 73а,74б,74,75; улицы Труда – Гоголя – Шевченко – Кирова. Планируется установить 226 современных опор освещения с энергосберегающими светильниками.

По подпрограмме «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Волчанского городского округа»:

- благоустройство территории городского округа и дворовых территорий (спиливание тополей и скашивание травы);

- оплата уличного освещения;

- приобретение материалов и проведение работ по обслуживанию уличного освещения;

- приобретение и установка 80 опор уличного освещения.

В 2015 году начаты работы по благоустройству дворовой территории жилого квартала № 11, ограниченного улицами Краснотурьинская – проспект Комсомольский – Волчанская, которые планируется завершить летом 2016 года. Посажены следующие саженцы деревьев:

- Сирень обыкновенная - 165 саженцев (возрастом 5 лет);

- Береза бородавчатая - 27 саженцев (возрастом 5 лет);

- Яблоня сибирская - 14 саженца (возрастом 5 лет);

- Калина - 98 саженцев (возрастом 5 лет);

- Рябина обыкновенная - 14 саженцев (возрастом 5 лет);

- Черемуха обыкновенная - 12 саженцев (возрастом 5 лет).

По подпрограмме  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической активности в Волчанском городском округе до 2020 года» обеспечено содержание муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства».

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» обеспечивает выполнение полномочий администрации Волчанского городского округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства по всем направлениям. С 2012 года в состав учреждения вошла Единая дежурно-диспетчерская служба. Среднесписочная численность учреждения в 2015 году составила 17 человек, среднемесячная заработная плата – 18044 рублей.