УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Волчанского городского округа

№ 11 от 18.01.2019 года

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВЫБОРУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЛЯ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение информации о начале приема предложений по включению в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству | 29.12.2018 | Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа |
| 2 | Организация пунктов приема предложений по включению в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству | 09.01.2019 | Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа |
| 3 | Выемка в пунктах приема предложений граждан по общественным территориям | Еженедельно, каждый понедельник (с 09.01.2019) | Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа |
| 4 | Обработка предложений граждан для включения в список общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование | Еженедельно, каждый вторник (с 09.01.2019) | Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа |
| 5 | Передача сводной информации о принятых предложениях от граждан для включения в список общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование, председателю общественной комиссии | Еженедельно, каждую среду (с 16.01.2019) | Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа |
| 6 | Размещение в средствах массовой информации промежуточных итогов | 2 раза в месяц (с 16.01.2019) | Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа |
| 7 | Проведение заседания общественной комиссии по рассмотрению и оценки предложений с целью ознакомления с процедурой проведения рейтингового голосования | 29.01.2019 | Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа |
| 8 | Организация приема предложений граждан по определению перечня общественных территорий, подлежащих включению в 2019 году и в 2020 году в первоочередном порядке в муниципальную программу на 2018-2022 годы | С 09.01.2019 по 08.02.2019 | Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа |
| 9 | Проведение заседания общественной комиссии по рассмотрению и оценки предложений в целях формирования перечня общественных территорий, подлежащих включению в 2019 году и в 2020 году в первоочередном порядке в муниципальную программу на 2018-2022 годы | 11.02.2019 | Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа |
| 10 | Утверждение и размещение на официальном сайте Волчанского городского округа и публикация в газете «Волчанские вести» перечня общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования по итогам заседания общественной комиссии | До 15.02.2019 | Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа |
| 11 | Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования | До 18.02.2019 | Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа |
| 12 | Проведение заседания общественной комиссии по рассмотрению и оценки предложений в ознакомлении с дизайн-проектами | 19.02.2019 | Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа |
| 13 | Размещение на официальном сайте Волчанского городского округа разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования | 20.02.2019 | Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа |
| 14 | Организация мест для проведения рейтингового голосования | 21.02.2019 | Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа |
| 15 | Размещение в средствах массовой информации объявления о проведении рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих включению в 2019 году и в 2020 году в первоочередном порядке в муниципальную программу на 2018-2022 годы | 21.02.2019 | Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа |
| 16 | Проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих включению в 2019 году и в 2020 году в первоочередном порядке в муниципальную программу на 2018-2022 годы | 25.02.2019 | Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа |
| 17 | Проведение заседания общественной комиссии с целью подведения итогов рейтингового голосования с составлением протокола | 26.02.2019 | Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа |
| 18 | Размещение итогового протокола в средствах массовой информации | 26.02.2019 | Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа |
| 19 | Актуализация муниципальной программы Волчанского городского округа «Формирование современной городской среды в Волчанском городском округе на 2018-2022 годы» | До 30.03.2019 | Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа |
| 20 | Проведение заседания общественной комиссии на предмет рассмотрения муниципальной программы Волчанского городского округа «Формирование современной городской среды в Волчанском городском округе на 2018-2022 годы» с итогами рейтингового голосования | До 30.03.2019 | Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Волчанского городского округа |