План мероприятий

по реализации муниципального проекта

«Чистая среда» на 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Наименование федерального (регионального) проекта | Наименование муниципального проекта | Наименование мероприятия | Сроки проведения |
| «Экология» | «Чистая страна» («Чистый регион (Свердловская область»)) | «Чистая среда» | \* Заключение контракта и ликвидация всех внесённых в реестр несанкционированных свалок в границах Асбестовского городского округа на текущий год | (ежегодно) |
| Выявление и включение информации о выявленных несанкционированных свалках в Реестр несанкционированных свалок на территории Асбестовского городского округа | (ежегодно) |
| \*\*Подготовка необходимых нормативно-правовых актов для организации и проведения мероприятий по санитарной очистке территории Асбестовского городского округа в весенний и осенний периоды | (ежегодно) |
| Подготовка и предоставление предварительного отчета о ходе достижения результата проекта | декабрь 2021 |

\* На ликвидацию всех внесённых в реестр несанкционированных свалок в границах Асбестовского городского округа на 2021 год муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года» предусмотрены средства в размере 2 164,6 тыс. руб. (12 свалок объемом 2980 куб.м.).

\*\* Муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года» на 2021 год предусмотрены средства в размере 2 702,30 тыс. руб. на проведение мероприятий по санитарной очистке территории Асбестовского городского округа в весенний и осенний периоды (субсидия выделяется МКП «Вторресурсы» АГО на возмещение затрат в сфере организации и проведения субботников).