Приложение № 1

к постановлению администрации

Асбестовского городского округа

от 03.02.2017 № 57-ПА

«О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых паводков на территории Асбестовского городского округа в 2017 году»

СОСТАВ

городской межведомственной противопаводковой комиссии

| Кабанов О.В. | заместитель главы администрации Асбестовского городского округа, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Дубовиченко Ю.А. | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа, заместитель председателя комиссии |
| Хайдарова Д.В. | специалист 1 категории отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа, секретарь комиссии |
| члены комиссии: |
| Алалыкина Д.И. | - ведущий специалист по делам ГО и ЧС администрации Малышевского городского округа (по согласованию) |
| Брусницын А.В. | - директор муниципального казенного предприятия «Вторресурсы» |
| Варламов Д.В. | - директор муниципального казенного предприятия «Энергокомплекс» (по согласованию) |
| Киршин Е.Ю. | - начальник отдела общественной безопасности, гражданской обороны и мобилизационной работы администрации Асбестовского городского округа |
| Коковин Е.М. | - начальник единой дежурно-диспетчерской службы Асбестовского городского округа |
| Кузнецова Т.В. | - начальник управления сельскими населенными пунктами поселков Белокаменный и Красноармейский администрации Асбестовского городского округа |
| Маслакова Н.М. | - директор акционерного общества «Водоканал» |
| Петров М.В. | - начальник межмуниципального отдела МВД РФ «Асбестовский» (по согласованию) |
| Хованов И.Б. | - начальник Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (по согласованию) |
| Юстус Т.К. | - ведущий специалист по гражданской обороне комбината ОАО «Ураласбест» (по согласованию) |

Приложение № 2

к постановлению администрации Асбестовского городского округа

от 03.02.2017 № 57-ПА

«О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых паводков на территории Асбестовского городского округа в 2017 году»

ПЛАН

мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья,

дождевых паводков на территории Асбестовского городского округа в 2017 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработать и представить в городскую межведомственную противопаводковую комиссию мероприятия по организации безаварийного пропуска паводковых вод в 2017 году | до 20.02.2017 | Владельцы гидросооружений: МКП «Вторресурсы»; ОАО «Малышевское рудоуправление» (по согласованию); ОАО «Ураласбест»; Администрация Малышевского городского округа (по согласованию) |
| 2. | Провести обследования техническо-го состояния гидротехнических сооружений по перечню, согласно приложению № 3 | до 30.03.2017 | Владельцы гидросооружений: МКП «Вторресурсы»; ОАО «Малышевское рудоуправление» (по согласованию); ОАО «Ураласбест»; Администрация Малышевского городского округа (по согласованию) |
| 3. | Представить в городскую межведомственную противопаводковую комиссию акты обследования гидротехнических сооружений и заключения противопаводковых комиссий предприятий | до 15.04.2017 | Владельцы гидросооружений: МКП «Вторресурсы»; ОАО «Малышевское рудоуправление» (по согласованию); ОАО «Ураласбест»; Администрация Малышевского городского округа (по согласованию) |
| 4. | Обеспечить круглосуточное дежурство ответственных лиц, аварийно–спасательных команд и представление оперативной информации об обстановке по пропуску паводковых вод | паводковый период | Владельцыгидросооружений: МКП «Вторресурсы»; ОАО «Малышевское рудоуправление» (по согласованию); ОАО «Ураласбест»; Администрация Малышевского городского округа (по согласованию) |
| 5. | Произвести своевременное освобожде-ние от льда мостовых опор, водосбросов, регулируемых плотин | При необходи-мости | Владельцы мостов и гидросооружений |
| 6. | Проверить состояние и произвести очистку бытовой и ливневой канализации | до 01.04.2017 | АО «Водоканал»; МКП «Энергокомплекс» |
| 7. | Усилить контроль над качеством воды в источниках питьевого водоснабжения | до 20.03.2017 | Асбестовский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области |
| 8. | Обеспечить наличие 30–дневного запаса реагентов для обеззараживания воды и периодический лабораторный контроль качества питьевой воды | паводковый период | АО «Водоканал» |
| 9. | Осуществить откачку воды из под-вальных помещений жилых зданий и объектов жилищно–коммунального хозяйства, образовавшейся в результате таяния снега | паводковый период | Предприятия жилищно-коммунального хозяйства |
| 10. | Обеспечить устойчивую связь со всеми населенными пунктами в период весеннего половодья | паводковый период | Линейно-технический цех Асбестовского района Каменск-Уральского РУС ЕФ ОАО «Ростелеком» |
| 11. | Информировать население Асбестов-ского городского округа о критическом сбросе воды с Белоярского водохранилища | паводковый период | МБУАГО «Центр спасения» |
| 12. | Проводить разъяснительную работу среди населения о правилах поведения на водоемах в период весеннего половодья | паводковый период | МБУ АГО «Центр спасения» |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Асбестовского городского округа

от 03.02.2017 № 57-ПА

«О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых паводков на территории Асбестовского городского округа в 2017 году»

ПЕРЕЧЕНЬ

предприятий, на которые возлагается ответственность за обеспечение безопасного

функционирования гидротехнических сооружений в период весеннего половодья,

дождевых паводков в 2017 году

| № п/п | Ответственный исполнитель | Гидротехническое сооружение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Муниципальное казенное предприятие «Вторресурсы» | -Мост через реку Большой Рефт в районе улицы Лесхозной; -Плотина на реке Большой Рефт в районе лыжной базы «Бодрость»; -Мост через реку Большой Рефт в районе поселка Черемша по улице Изумрудной; -Мост через реку Большой Рефт в районе поселка Черемша по улице Плеханова |
| 2. | Администрация Малышевского городского округа | -Плотина на реке Большой Рефт в районе оздоровительного лагеря «Изумруд»; -Мост через реку Большой Рефт в районе Малышевской плотины |
| 3. | Открытое акционерное общество «Ураласбест» | -Плотина на реке Пышма в районе базы отдыха «Разлив» |