План мероприятий

по реализации муниципального проекта «Информационная безопасность в Асбестовском городском округе»

на 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Наименование федерального (регионального) проекта | Наименование муниципального проекта | Наименование мероприятия | Сроки проведения |
| «Информационная безопасность» | Информационная безопасность (Свердловская область) | Информационная безопасность в Асбестовском городском округе | Оснащение антивирусной защитой автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации Асбестовского городского округа  | март 2021 |
| Обеспечение защиты каналов связи администрации Асбестовского городского округа | март 2021 |
| Организация защищенных каналов связи отдела физической культуры и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа и Управления сельских населенных пунктов поселков Белокаменный и Красноармейский администрации Асбестовского городского округа | Февраль - март 2021 |
| Мероприятия по внедрению механизмов идентификации и аутентификации пользователей, являющихся работниками оператора | 2 квартал 2021 |
| Мероприятия направленные на реализацию возможности доступа к информации  | 3 квартал 2021 |
| Разработка нормативно-правовой актов по вопросам информационной безопасности в соответствии с изменениями в действующих документах федерального уровня | 2 - 3 квартал 2021 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа |  | И.В. Потанин |