План мероприятий

по реализации муниципального проекта

«Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами

на территории Асбестовского городского округа»

на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Наименование федерального (регионального) проекта | Наименование муниципального проекта | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Исполнение |
| «Экология» | «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» («Комплексная система обращения с ТКО в Свердловской области») | «Формирование комплексной системы обращения с ТКО на территории Асбестовского городского округа» | Обустройство контейнерных площадок с раздельным накоплением твёрдых коммунальных отходов:  - заключение Договора на проведение проверки определения сметной стоимости объекта: «Создание контейнерных площадок с оснащением их контейнерным оборудованием»;  - заключение муниципального контракта на выполнение работ по созданию контейнерных площадок с оснащением их контейнерным оборудованием;  - выполнение работ по созданию контейнерных площадок с оснащением их контейнерным оборудованием | 01.01.2020-30.12.2020  - с 01.09.2020 по 30.09.2020  - октябрь 2020 года  - с 21.10.2020 | 30.12.2020  - 08.09.2020  - 21.10.2020  - 30.12.2020 |
| Реализация Плана мероприятий по экологическому просвещению и мотивации населения к деятельности по раздельному сбору твёрдых коммунальных отходов в границах Асбестовского городского округа | (ежегодно) | в течении  2020 года |
| Подготовка и предоставление предварительного отчета о ходе достижения результата проекта | декабрь 2020 | декабрь 2020 |