22.02.2018 97-ПА

**О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Асбестовского городского округа от 29.01.2018 № 40-ПА**

**«О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых паводков**

**на территории Асбестовского городского округа в 2018 году»**

В целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования организаций, безаварийного пропуска весеннего половодья, дождевых паводков на территории Асбестовского городского округа в 2018 году, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Свердловской области от 12.10.2017 № 793-РП «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в 2018 году», статьями 27 и 30 Устава Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

## 1. Внести в постановление администрации Асбестовского городского округа от 29.01.2018 № 40-ПА «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых паводков на территории Асбестовского городского округа в 2018 году» следующие изменения:

## 1.1. Приложение № 2 к постановлению администрации Асбестовского городского округа от 29.01.2018 № 40-ПА «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых паводков на территории Асбестовского городского округа в 2018 году» дополнить пунктами 9-20 следующего содержания:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Представить в Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области перечень объектов для временного проживания людей, обеспечить его соответствие требованиям «МР 1.1.0093-14.1.1. Общие вопросы. Условия организации и функционирования пунктов временного размещения и пунктов долговременного пребывания людей, прибывающих из зон чрезвычайных ситуаций. Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 03.07.2014) | до 28 февраля  | МБУ АГО «Центр спасения» |
| 10. | Разработать и представить в Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области комплекс мероприятий по обеспечению населения и объектов соцкультбыта доброкачественной питьевой водой (в том числе привозной) из предварительно согласованных с органами Роспотребнадзора источников | до 28 февраля | АО «Водоканал» |
| 11. | Организовать наличие мобильных бригад, обеспеченных необходимым оборудованием и транспортом, для оказания помощи в устранении аварийных ситуаций на системах хозяйственно-питьевого водоснабжения Асбестовского городского округа | постоянно | АО «Водоканал» |
| 12. | Организовать санацию территории в зоне питания нецентрализованных источников водоснабжения | до 01 апреля | МКП «Вторресурсы» |
| 13. | Организовать систематическое обеззараживание воды нецентрализованных источников водоснабжения | до 01 апреля  | АО «Водоканал» |
| 14. | Организовать вывоз стоков из выгребных ям, расположенных в зонах вероятного подтопления паводковыми водами, с последующей их дезинфекцией | до 01 апреля  | МКП «Вторресурсы» |
| 15. | Обеспечить после освобождения территории от паводковых вод проведение мероприятий по чистке и дезинфекции источников водоснабжения, расположенных на территориях, предназначенных как для общественного, так и индивидуаьного использования  | с 01 апреляпо 01 июля | МКП «Вторресурсы»;АО «Водоканал»(по согласованию) |
| 16. | Возобновить использование питьевых источников водоснабжения, расположенных в зонах вероятного подтопления паводковыми водами, только после анализа результатов контроля лабораторных исследований (испытаний) в установленном порядке | с 01 апреляпо 01 июля | Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области |
| 17. | Обеспечить доведение информации о необходимости проведения основных мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Асбестовского городского округа в 2018 году до субъектов права, населения Асбестовского городского округа, эксплуатирующих выгребные ямы и источники водоснабжения и водоотведения  | до 01 апреля | Администрация Асбестовского городского округа;МКП «Вторресурсы»;АО «Водоканал» |
| 18. | Организовать готовность ЛПО к:- массовому приему инфекционных больных;- наличию средств диагностики;- лечению и профилактике инфекционных заболеваний, в том числе по иммунобиологическим лекарственным препаратам для проведения специфической профилактики инфекционных заболеваний по эпидемическим показаниям и препаратов экстренной профилактики (бактериофагов, иммуноглобулинов, химиопрепаратов) | постоянно | ГБУЗ СО «Городская больница № 1 г. Асбест» |
| 19. | Обеспечить наличие в ЛПО запаса медицинских иммунобиологических препаратов против гепатита А, брюшного тифа, дизентерии Зонне, наличие запаса антибактериальных, противовирусных препаратов, бактериофагов, необходимых в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в период паводка и после его завершения | постоянно | ГБУЗ СО «Городская больница № 1 г. Асбест» |
| 20. | Обеспечить контроль за своевременным проведением иммунизации по эпидемиологическим показаниям населения, проживающего в зонах подтопления, и лиц профессиональных групп риска, участвующих в ликвидации «чрезвычайной ситуации» в зонах подтопления | постоянно | ГБУЗ СО «Городская больница № 1 г. Асбест» |

## 2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

## 3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Асбестовского городского округа ([www.asbestadm.ru](http://www.asbestadm.ru)) в сети Интернет.

## 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа Л.И. Кирьянову.

Глава

Асбестовского городского округа Н.Р. Тихонова