31.01.2020											        61-РА

Об утверждении Плана организационных мероприятий по исполнению протокольных поручений заседания коллегиального органа, возглавляемого Губернатором Свердловской области от 22.01.2020 № 1

В целях исполнения протокольных поручений заседания коллегиального органа, возглавляемого Губернатором Свердловской области от 22.01.2020 № 1 «Протокол заседания межведомственной комиссии Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта  «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» от 14 января 2020 года, реализации на территории Асбестовского городского округа мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Асбестовского городского округа от 28.09.2017 № 597-ПА, руководствуясь статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа

1. Утвердить План организационных мероприятий по исполнению протокольных поручений заседания коллегиального органа, возглавляемого Губернатором Свердловской области от 22.01.2020 № 1 (прилагается).

2. Настоящее распоряжение разместить в сети Интернет на официальном сайте Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава

Асбестовского городского округа			                                    Н.Р. Тихонова

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации

Асбестовского городского округа

от 31.01.2020 № 61-РА

План

организационных мероприятий по исполнению протокольных поручений заседания коллегиального органа, возглавляемого Губернатором Свердловской области от 22.01.2020 № 1 «Протокол заседания межведомственной комиссии Свердловской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» от 14 января 2020 года

| № пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ) информации о ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области», корректировка в случае необходимости | до 28.01.2020 по обязательствам с истекшим сроком исполнения, далее - в соответствии со сроками, установленными в модуле «Формирование комфортной городской среды» ГИС ЖКХ | Яцкевич В.В. Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа; Кондовин А.С. Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа |
| 2. | Предоставление отчетности о проведении заседаний общественных муниципальных комиссий и публичных мероприятий по освещению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» в Асбестовском городском округе |  | Яцкевич В.В. Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа |
| 3. | Предоставление отчетности о синхронизации мероприятий, реализуемых в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» в Асбестовском городском округе с мероприятиями, реализуемыми в рамках других национальных проектов |  | Яцкевич В.В. Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа; Кондовин А.С. Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа |
| 4. | Предоставление отчетности о выполнении целевой модели по организации общественного участия, а также вовлечению бизнеса и граждан в реализацию проектов благоустройства городской среды, одобренной протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда» от 11.04.2017 № 24 |  | Яцкевич В.В. Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа; Свиридова Н.И. Начальник организационного отдела администрации Асбестовского городского округа; Епимахов И.В. Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа |
| 5. | Предоставление отчетности об организации работы в Асбестовском городском округе по избавлению от «визуального мусора» и созданию привлекательного облика с учетом методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр |  | Великанова Ю.В. Начальник ОУМИ; Яцкевич В.В. Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа; Кондовин А.С. Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа |
| 6. | Предоставление информации для расчета индекса качества городской среды Асбестовского городского округа (форма № 1 индекс КГС) |  | Кондовин А.С. Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики; Яцкевич В.В. Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа; Великанова Ю.В. Начальник ОУМИ администрации Асбестовского городского округа; Епимахов И.В. Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа; Ундольская А.Н. Начальник; отдела культуры администрации Асбестовского городского округа; Валеева С.А.; Начальник Управления образованием Асбестовского городского округа; Неустроева Т.В. Начальник отдела по экономике администрации Асбестовского городского округа; Кутарев Е.В. Начальник отдела общественной безопасности, гражданской обороны и мобилизационной работы администрации Асбестовского городского округа |
| 7. | Предоставление отчета о результатах мониторинга посещаемости жителями муниципальных образований разделов «Формирование комфортной городской среды», созданных на официальных сайтах муниципальных образований |  | Свиридова Н.И. Начальник организационного отдела администрации Асбестовского городского округа |
| 8. | Предоставление информации о ходе работ по подготовке и проведению в 2020 году рейтингового голосования и иных) в соответствии с письмами Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 29.03.2019 № 11-06-08/2699, от 24.09.2019 № 11-06-08/9030 и от 19.12.2019 № 11-06-08/12295 | до 10 числа и до 25 числа ежемесячно, в срок до 01.04.2020 | Кирьянова Л.И. Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа |
| 9. | Предоставление информации по объектам, дополнительно благоустроенным за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников | до 14 декабря 2020 года | Яцкевич В.В. Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа |
| 10. | Предоставление в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области документов, необходимых для заключения соглашения о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, предусмотренных пунктом 23 приложения № 9 к государственной программе Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП | до 15 января 2020 года | Яцкевич В.В. Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа . |
| 11. | Заключение Соглашения с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | до 23 января 2020 года | Кирьянова Л.И. Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа; Яцкевич В.В. Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа |
| 12. | Подготовка технического задания и документов для проведения конкурсных процедур | до 31 января 2020 года | Никитинская И.Г. Директор МКУ «УЗ ЖКХ г. Асбеста»; Яцкевич В.В. Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа |
| 13. | Завершение проведения конкурсных процедур, заключение муниципального контракта | до 1 апреля 2020 года | Никитинская И.Г. Директор МКУ «УЗ ЖКХ г. Асбеста» |
| 14. | Представление в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области документов, необходимых для заключения дополнительного соглашения (заявки) соглашения о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | до 13 апреля 2020 года | Яцкевич В.В. Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа |
| 15. | Осуществление выездной проверки объектов, благоустроенных в рамках регионального проекта в 2017-2019 годах | до 15 мая 2020 года | Яцкевич В.В. Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа; Кондовин А.С. Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа; Великанова Ю.В. Начальник ОУМИ администрации Асбестовского городского округа |
| 16. | Обеспечение взаимодействия с управляющими компаниями по устранению недостатков, выявленных на объектах, благоустроенных в рамках регионального проекта в 2017-2019 годах | с 15 мая 2020 года до 10 августа 2020 года | Кондовин А.С. Начальник отдела ЖКХ, транспорта связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа |
| 17. | Обеспечение направления претензий и устранение недостатков, выявленных на объектах, благоустроенных в рамках регионального проекта в 2017-2019 годах в рамках соблюдения гарантийных обязательств подрядными организациями | до 20 мая 2020 года | Никитинская И.Г. Директор МКУ «УЗ ЖКХ г. Асбеста» |
| 18. | Обеспечение устранения выявленных недостатков по итогам осмотра объектов, благоустроенных в рамках регионального проекта в 2017-2019 годах | до 15 августа 2020 года | Яцкевич В.В. Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа; Кондовин А.С. Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа; Великанова Ю.В. Начальник ОУМИ администрации Асбестовского городского округа |
| 19. | Предоставление информации в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области об итогах выездной проверки объектов, благоустроенных в рамках регионального проекта в 2017-2019 годах и результатах устранения недостатков по итогам осмотра объектов | до 15 мая 2020 года; до 15 августа 2020 года | Яцкевич В.В. Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского округа |
| 20. | Выполнение Плана событийных, культурно-массовых и спортивных мероприятий по вовлечению граждан, волонтеров в реализацию проектов городской среды, благоустроенных в рамках регионального проекта в 2017-2019 | с 01 января 2020 года по 31 января 2020 года | Епимахов И.В. Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа; Ундольская А.Н. Начальник отдела культуры администрации Асбестовского городского округа |
| 21. | Предоставление в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области информации о проведении событийных, культурно-массовых мероприятий на благоустроенных объектах с приложением фотоотчетов | до 01 числа и до 15 числа, ежемесячно | Свиридова Н.И. Начальник организационного отдела администрации Асбестовского городского округа |