|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРОЕКТ  УТВЕРЖДЕН  Постановлением администрации Асбестовского городского округа  от 00.00.2019 №\_\_\_ |

**П А С П О Р Т**

**муниципального проекта**

Цифровое управление в Асбестовском городском округе

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Цифровое государственное управление | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Цифровое государственное управление  (Свердловская область) | | |
| Краткое наименование муниципального проекта | Цифровое управление в  Асбестовском городском округе | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Тихонова Наталья Робертовна, глава Асбестовского городского округа | | |
| Руководитель муниципального проекта | Кирьянова Лариса Ивановна, первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа | | |
| Администратор муниципального проекта | Потанин Илья Владимирович, ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Свердловской области «Информационное общество Свердловской области до 2024 года» | | |

2. Цель и показатели муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания муниципальных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (Асбестовский городской округ) | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, ПРОЦ | Основной показатель | 0,0000 | 31.12.2017 | 0,0000 | 30,0000 | 40,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля приоритетных муниципальных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения муниципальных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Доля приоритетных муниципальных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения муниципальных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), ПРОЦ | Основной показатель | 0,0000 | 31.12.2017 | 0,0000 | 15,0000 | 40,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля отказов при предоставлении приоритетных муниципальных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Доля отказов при предоставлении приоритетных муниципальных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году, ПРОЦ | Основной показатель | 100,0000 | 31.12.2017 | 95,0000 | 90,0000 | 80,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных органов и бюджетных учреждений | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных органов и бюджетных учреждений, ПРОЦ | Основной показатель | 0,0000 | 31.12.2017 | 0,0000 | 10,0000 | 30,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

3. Результаты муниципального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | | | |
| 1 | Собственные результаты | | |
| 1.1 | Организация предоставления муниципальных услуг в Асбестовском городском округе в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения муниципальных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления муниципальных услуг и сервисов  на 31.12.2019 - 0 УСЛ ЕД  на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД | 31.12.2024 | Организовано предоставление муниципальных услуг  в Асбестовском городском округе в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения муниципальных органов и иных организаций,  с применением реестровой модели, онлайн  (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления муниципальных услуг и сервисов |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2 | Внедрение типового автоматизированного рабочего места муниципального служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа  на 31.12.2019 - 0 УСЛ ЕД  на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД | 31.12.2024 | Внедрено типовое автоматизированное рабочее место муниципального служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа |
| 1.3 | Обеспечение использования федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС) в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа и подведомственных учреждениях  на 31.12.2019 - 0 УСЛ ЕД  на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД | 31.12.2024 | Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС) в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа и подведомственных учреждениях |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.4 | Обеспечение официального опубликования правовых актов органов власти Асбестовского городского округа в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещения правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru))  на 31.12.2019 - 0 УСЛ ЕД  на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД | 31.12.2024 | Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов власти Асбестовского городского округа в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещения правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (.) |
| 1.5 | Обеспечение использования СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)  на 31.12.2019 - 0 УСЛ ЕД  на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД | 31.12.2024 | Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.6 | Обеспечение использования Национальной системы управления данными (далее - НСУД) в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа и подведомственных организациях либо обеспечение интеграции региональных стандартов управления данными с НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными)  на 31.12.2019 - 0 УСЛ ЕД  на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД | 31.12.2024 | Обеспечено использование Национальной системы управления данными (далее - НСУД) в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа и подведомственных организациях либо обеспечение интеграции региональных стандартов управления данными с НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными) |
| 1.7 | Обеспечение доступа граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами местного самоуправления Асбестовского городского округа, а также получения муниципальных услуг в модели "одного окна" на базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления  на 31.12.2019 - 0 УСЛ ЕД  на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД | 31.12.2024 | Обеспечена возможность доступа граждан в модели "одного окна" посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" к информации, созданной органами местного самоуправления Асбестовского городского округа в пределах своих полномочий, в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.8 | Обеспечение внедрения в Асбестовском городском округе Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по муниципальным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи  на 31.12.2019 - 0 УСЛ ЕД  на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД  на 21.12.2022 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД | 31.12.2024 | Обеспечено внедрение в Асбестовском городском округе Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по муниципальным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи |
| 1.9 | Обеспечение предоставления сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ  на 31.12.2019 - 0 УСЛ ЕД  на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД | 31.12.2024 | Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.10 | Обеспечение использования платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа  на 31.12.2019 - 0 УСЛ ЕД  на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД | 31.12.2024 | Внедрен в деятельность органов местного самоуправления Асбестовского городского округа, а также подведомственных организаций, юридически значимый электронный документооборот |
| 1.11 | Обеспечение использования Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа и подведомственных организациях  на 31.12.2019 - 0 УСЛ ЕД  на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД | 31.12.2024 | Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа и подведомственных организациях |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.12 | Обеспечение перехода с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3)  на 31.12.2019 - 0 УСЛ ЕД  на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД | 31.12.2024 | Обеспечен переход с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3) |
| 1.13 | Развитие, эксплуатация и популяризация механизмов предоставления муниципальных услуг в электронном виде  на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД  на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД | 31.12.2024 | Обеспечена эксплуатация инфраструктуры электронного правительства в Асбестовском городском округе |

1. Участники муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в муниципальном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель муниципального проекта | Кирьянова Л.И. | Директор Департамента информатизации и связи Свердловской области |  | 100 |
| 2 | Администратор муниципального проекта | Потанин И.В. | Ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа |  | 100 |
| Организация предоставления муниципальных услуг в Асбестовском городском округе в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения муниципальных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления муниципальных услуг и сервисов | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Потанин И.В. | Ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа |  | 100 |
| Внедрение типового автоматизированного рабочего места муниципального служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа | | | | | |
| 4 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Потанин И.В. | Ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа |  | 100 |
| Обеспечение использования федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС) в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа и подведомственных учреждениях | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Потанин И.В. | Ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа |  | 100 |
| Обеспечение официального опубликования правовых актов органов власти Асбестовского городского округа в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещения правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) | | | | | |
| 6 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Потанин И.В. | Ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа |  | 100 |
| Обеспечение использования СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ) | | | | | |
| 7 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Потанин И.В. | Ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа |  | 100 |
| Обеспечение использования Национальной системы управления данными (далее - НСУД) в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа либо обеспечение интеграции региональных стандартов управления данными с НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными) | | | | | |
| 8 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Потанин И.В. | Ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа |  | 100 |
| Обеспечение доступа граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами местного самоуправления Асбестовского городского округа, а также получения муниципальных услуг в модели "одного окна" на базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления | | | | | |
| 9 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Потанин И.В. | Ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа |  | 100 |
| Обеспечение внедрения в Асбестовском городском округе Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по муниципальным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи | | | | | |
| 10 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Потанин И.В. | Ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа |  | 100 |
| Обеспечение предоставления сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ | | | | | |
| 11 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Потанин И.В. | Ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа |  | 100 |
| Обеспечение использования платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа и подведомственных организациях | | | | | |
| 12 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Потанин И.В. | Ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа |  | 100 |
| Обеспечение использования Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа и подведомственных организациях | | | | | |
| 13 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Потанин И.В. | Ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа |  | 100 |
| Обеспечение перехода с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3) | | | | | |
| 14 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Потанин И.В. | Ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа |  | 100 |
| Развитие, эксплуатация и популяризация механизмов предоставления муниципальных услуг в электронном виде | | | | | |
| 15 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Потанин И.В. | Ведущий специалист общего отдела администрации Асбестовского городского округа |  | 100 |

1. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту муниципального проекта Цифровое государственное управление (Асбестовский городской округ)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Организация предоставления муниципальных услуг в Асбестовском городском округе в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения муниципальных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления муниципальных услуг и сервисов | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела | Организовано предоставление муниципальных услуг в Асбестовском городском округе в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения муниципальных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления муниципальных услуг и сервисов | - |
| 1.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.4 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 1.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.5 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 1.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.6 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 1.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.7 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2021 | Потанин И.В., ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 1.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.8 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.9 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 1.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.10 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 1.10.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.11 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 1.11.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.12 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 1.12.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.13 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 1.13.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.14 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.14.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.15 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 1.15.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.16 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 1.16.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.17 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 1.17.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.18 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 1.18.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Внедрение типового автоматизированного рабочего места муниципального служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела | Внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах государственной власти Свердловской области | - |
| 2.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.4 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 2.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.5 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.6 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 2.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.7 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 2.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.8 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 2.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.9 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 2.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.10 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 2.10.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.11 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.11.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.12 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 2.12.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.13 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 2.13.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.14 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 2.14.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.15 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 2.15.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.16 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 2.16.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.17 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.17.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.18 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 2.18.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Обеспечение использования федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС) в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела | Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС) в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа | - |
| 3.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 3.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.4 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 3.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.5 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 3.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.6 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 3.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.7 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 3.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.8 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 3.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.9 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 3.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.10 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 3.10.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.11 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 3.11.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.12 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 3.12.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.13 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 3.13.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.14 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 3.14.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.15 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 3.15.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.16 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 3.16.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.17 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 3.17.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.18 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 3.18.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Обеспечение официального опубликования правовых актов органов власти Асбестовского городского округа в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещения правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела | Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов власти Асбестовского городского округа в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещения правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) | - |
| 4.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 4.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 4.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 4.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.4 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.5 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 4.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.6 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 4.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.7 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 4.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.8 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 4.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.9 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 4.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.10 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.10.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.11 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 4.11.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.12 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 4.12.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.13 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 4.13.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.14 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 4.14.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.15 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 4.15.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.16 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.16.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.17 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 4.17.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.18 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 4.18.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Обеспечение использования СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ) | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела | Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно- справочной информации - ЕСНСИ) | - |
| 5.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 5.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 5.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 5.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.4 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 5.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.5 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 5.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.6 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 5.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.7 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 5.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.8 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 5.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.9 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 5.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.10 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 5.10.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.11 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 5.11.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.12 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 5.12.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.13 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 5.13.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.14 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 5.14.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.15 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 5.15.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.16 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 5.16.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.17 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 5.17.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.18 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 5.18.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Обеспечение использования Национальной системы управления данными (далее - НСУД) в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа либо обеспечение интеграции региональных стандартов управления данными с НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными) | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела | Обеспечено использование Национальной системы управления данными (далее - НСУД) в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа либо обеспечение интеграции региональных стандартов управления данными с НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными) | - |
| 6.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 6.1.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 6.2.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 6.3.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.4 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 6.4.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.5 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 6.5.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.6 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 6.6.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.7 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 6.7.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.8 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 6.8.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.9 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 6.9.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.10 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 6.1  0.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.1  1 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 6.1  1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.1  2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 6.1  2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.1  3 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 6.1  3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.1  4 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 6.1  4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.1  5 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 6.1  5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.1  6 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 6.1  6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 6.1  7 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 6.1  7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.1  8 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 6.1  8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Обеспечение доступа граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами местного самоуправления Асбестовского городского округа, а также получения муниципальных услуг в модели "одного окна" на базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела | Обеспечена возможность доступа  граждан в модели "одного окна" посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" к информации, созданной органами местного самоуправления Асбестовского городского округа в пределах своих полномочий, в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления | - |
| 7.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 7.1.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 7.2.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 7.3.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.4 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 7.4.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.5 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 7.5.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.6 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 7.6.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.7 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 7.7.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.8 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 7.8.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.9 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 7.9.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.1  0 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 7.1  0.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.1  1 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 7.1  1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.1  2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 7.1  2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.1  3 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 7.1  3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.1  4 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 7.1  4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.1  5 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 7.1  5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.1  6 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 7.1  6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.1  7 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 7.1  7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 7.1  8 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 7.1  8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Обеспечение внедрения в Асбестовском городском округе Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по муниципальным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела | Обеспечено внедрение в Асбестовском городском округе Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по муниципальным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи | - |
| 8.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 8.1.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 8.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 8.2.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 8.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 8.3.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 8.4 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.4.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 8.5 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 8.5.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 8.6 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 8.6.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 8.7 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 8.7.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 8.8 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 8.8.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 8.9 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 8.9.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 8.1  0 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 21.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.1  0.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 8.1  1 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 21.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 8.1  1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 8.1  2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 21.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 8.1  2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 8.1  3 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 8.1  3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 8.1  4 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 8.1  4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 8.1  5 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 8.1  5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 8.1  6 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 8.1  6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.1  7 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 8.1  7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 8.1  8 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 8.1  8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | Обеспечение предоставления сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела | Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ | - |
| 9.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 9.1.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 9.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 9.2.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 9.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 9.3.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 9.4 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 9.4.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 9.5 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 9.5.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 9.6 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 9.6.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 9.7 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 9.7.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 9.8 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 9.8.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 9.9 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 9.9.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 9.1  0 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 9.1  0.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 9.1  1 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 9.1  1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.1  2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 9.1  2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 9.1  3 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 9.1  3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 9.1  4 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 9.1  4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 9.1  5 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 9.1  5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 9.1  6 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 9.1  6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 9.1  7 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 9.1  7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 9.1  8 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 9.1  8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | Обеспечение использования платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела | Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления Свердловской области, а также подведомственных им организаций, юридически значимый электронный документооборот | - |
| 10.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 10.1.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 10.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 10.2.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 10.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 10.3.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 10.4 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 10.4.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 10.5 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 10.5.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 10.6 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 10.6.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 10.7 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 10.7.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 10.8 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 10.8.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 10.9 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 10.9.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 10.1  0 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 10.1  0.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 10.1  1 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 10.1  1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 10.1  2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 10.1  2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 10.1  3 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 10.1  3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 10.1  4 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 10.1  4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 10.1  5 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 10.1  5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 10.1  6 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 10.1  6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 10.1  7 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 10.1  7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 10.1  8 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 10.1  8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Обеспечение использования Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа и подведомственных организациях | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела | Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах местного самоуправления Асбестовского городского округа и подведомственных организациях | - |
| 11.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 11.1.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 11.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 11.2.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 11.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 11.3.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 11.4 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 11.4.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 11.5 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 11.5.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 11.6 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 11.6.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 11.7 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 11.7.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 11.8 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 11.8.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 11.9 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 11.9.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 11.1  0 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 11.1  0.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 11.1  1 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 11.1  1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 11.1  2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 11.1  2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 11.1  3 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 11.1  3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 11.1  4 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 11.1  4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 11.1  5 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 11.1  5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 11.1  6 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 11.1  6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 11.1  7 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 11.1  7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 11.1  8 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 11.1  8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | Обеспечение перехода с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3) | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела | Обеспечен переход с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3) | - |
| 12.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 12.1.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 12.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 12.2.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 12.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 12.3.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 12.4 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 12.4.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 12.5 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 12.5.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 12.6 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 12.6.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 12.7 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 12.7.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 12.8 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 12.8.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 12.9 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 12.9.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 12.1  0 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 12.1  0.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 12.1  1 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 12.1  1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 12.1  2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 12.1  2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 12.1  3 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 12.1  3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 12.1  4 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 12.1  4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 12.1  5 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 12.1  5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 12.1  6 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 12.1  6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 12.1  7 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 12.1  7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 12.1  8 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 12.1  8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | Развитие, эксплуатация и популяризация механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела | Обеспечена эксплуатация инфраструктуры электронного правительства в Асбестовском городском округе | - |
| 13.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 13.1.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 13.2 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 13.2.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 13.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2019 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 13.3.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 13.4 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 13.4.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 13.5 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 13.5.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 13.6 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2020 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 13.6.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 13.7 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 13.7.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 13.8 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 13.8.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 13.9 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2021 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 13.9.  1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 13.1  0 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 13.1  0.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 13.1  1 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 13.1  1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 13.1  2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2022 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 13.1  2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 13.1  3 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 13.1  3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 13.1  4 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 13.1  4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 13.1  5 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2023 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 13.1  5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 13.1  6 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 13.1  6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 13.1  7 | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 13.1  7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 13.1  8 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Потанин И.В.,  ведущий специалист общего отдела |  |  |
| 13.1  8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту муниципального проекта Цифровое государственное управление (Асбестовский городской округ)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде ПРОЦ | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1 | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде | ОБР1 - число  обращений и заявлений граждан и коммерческих организаций в органы власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления и организации государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, направленных в электронной форме через сеть "Интернет, шт | Росстат | ФЕДЕРАЛЬН АЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТ ВЕННОЙ СТАТИСТИК И | РФ | За отчетный период Ежегодно | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде | ОБР2 - общее число | Росстат | ФЕДЕРАЛЬН | РФ | За отчетный | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде |
|  | обращений и |  | АЯ СЛУЖБА |  | период |
|  | заявлений граждан и |  | ГОСУДАРСТ |  | Ежегодно |
|  | коммерческих |  | ВЕННОЙ |  |  |
|  | организаций в органы |  | СТАТИСТИК |  |  |
|  | власти и органы |  | И |  |  |
|  | местного |  |  |  |  |
|  | самоуправлении, а |  |  |  |  |
|  | также организации |  |  |  |  |
|  | государственной и |  |  |  |  |
|  | муниципальной |  |  |  |  |
|  | собственности, шт |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля приоритетных муниципальных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения муниципальных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), ПРОЦ | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 2 | Доля приоритетных муниципальных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения муниципальных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) | ПГС1 - число приоритетных государственных услуг и сервисов из утвержденного перечня, предоставляемых без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в  автоматическом режиме), ЕД | Минкомсв язь России | МИНИСТЕРС ТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИК АЦИЙ РОССИЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИ | РФ | За отчетный период Ежегодно | Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Доля приоритетных муниципальных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения муниципальных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), | ПГС2 - общее число | Минкомсв | МИНИСТЕРС | РФ | За отчетный | Доля приоритетных муниципальных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения муниципальных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), |
|  | приоритетных | язь России | ТВО |  | период |
|  | государственных |  | ЦИФРОВОГО |  | Ежегодно |
|  | услуг и сервисов по |  | РАЗВИТИЯ, |  |  |
|  | утвержденному |  | СВЯЗИ И |  |  |
|  | перечню, ЕД |  | МАССОВЫХ |  |  |
|  |  |  | КОММУНИК |  |  |
|  |  |  | АЦИЙ |  |  |
|  |  |  | РОССИЙСКО |  |  |
|  |  |  | Й |  |  |
|  |  |  | ФЕДЕРАЦИИ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля отказов при предоставлении приоритетных муниципальных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году ПРОЦ | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 3 | Доля отказов при предоставлении приоритетных муниципальных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году | ОТК1 - число отказов в предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов в текущем году, шт | Минкомсв язь России | МИНИСТЕРС ТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИК АЦИЙ РОССИЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИ | РФ | За отчетный период Ежегодно | Доля отказов при предоставлении приоритетных муниципальных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году |
| ОТК2 - число отказов в предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов в 2018 году, шт | Минкомсв язь России | МИНИСТЕРС ТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИК АЦИЙ РОССИЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИ | РФ | За отчетный период Ежегодно |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных органов и бюджетных учреждений ПРОЦ | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 4 | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных органов и бюджетных учреждений | МВ1 - число документов, направленных посредством внутриведомственног о и  межведомственного юридически значимого электронного документооборота, между государственными, муниципальными органами и  бюджетными | Минкомсв язь России | МИНИСТЕРС ТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИК АЦИЙ РОССИЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИ | РФ | За отчетный период Ежегодно | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных органов и бюджетных учреждений |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных органов и бюджетных учреждений | МВ2 - общее число | Минкомсв | МИНИСТЕРС | РФ | За отчетный | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных органов и бюджетных учреждений |
|  | исходящих | язь России | ТВО |  | период |
|  | документов, |  | ЦИФРОВОГО |  | Ежегодно |
|  | направленных между |  | РАЗВИТИЯ, |  |  |
|  | государственными, |  | СВЯЗИ И |  |  |
|  | муниципальными |  | МАССОВЫХ |  |  |
|  | органами и |  | КОММУНИК |  |  |
|  | бюджетными |  | АЦИЙ |  |  |
|  | учреждениями, шт |  | РОССИЙСКО |  |  |
|  |  |  | Й |  |  |
|  |  |  | ФЕДЕРАЦИИ |  |  |