**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности в Сосьвинском городском округе до 2020 года»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| План | Факт  | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Всего по муниципальной программе, в том числе** | **93 205,1** | **78 456,1** | 84,2  |  |
| 2 | областной бюджет | 9067,3 | 5007,1 | 55,2 |  |
| 3 | местный бюджет | 84137,9 | 73449,0 | 87,3 |  |
| 4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | **Капитальные вложения** | **12796,1** | **2957,4** | **23,1** |  |
| 6 | областной бюджет | 6801,1 | 2759,7 | 40,5 |  |
| 7 | местный бюджет | 5995,1 | 197,7 | 3,3 |  |
| 8 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | **Прочие нужды**  | **80409,0** | **75498,7** | **93,9** |  |
| 10 | областной бюджет | 2266,2 | 2247,4 | 99,2 |  |
| 11 | местный бюджет | 78142,8 | 73251,3 | 93,7 |  |
| 12 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **ПОДПРОГРАММА 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сосьвинского городского округа».**  |
| 1 | **Всего по подпрограмме 1, в том числе** | **8160,9** | **2 451,3** | 30  |  |
| 1.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 1.2. | местный бюджет | 8160,9 | 2451,3 | 30 |  |
| 1.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2 | **Капитальные вложения** | **5666,1** | **0,0** | 0 |  |
| 2.1 | областной бюджет | 1076,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.2 | местный бюджет | 4590,1 | 0,0 | 0 |  |
| 2.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3 | **Прочие нужды** | **2494,8** | **2451,3** | 30 |  |
| 3.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3.2 | местный бюджет | 2494,8 | 2451,3 | 0 |  |
| 3.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 1 | Модернизация зданий насосных станций артезианских скважин п. Восточный ул. Н. Кузнецова, ул. Овражная, 1а | 1090,1 | 0,0 | 0% |  |
| 1.1 | областной бюджет | 0 | 0,0 | 0 |  |
| 1.2 | местный бюджет | 1090,1 | 0,0 | 0 |  |
| 1.3 | внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0 |  |
| 2 | Модернизация насосной станции артезианской скважины п. Восточный ул. Почтовая, 15 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.2 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3 | Модернизация насосной станции артезианской скважины п. Восточный ул. Труда, 10 а  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3.2 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 4 | Строительство теплотрассы в п.г.т. Сосьва от котельной по ул. Толмачева, 56 строение № 2, для подключения Балдина 35, Толмачева 34, Толмачева 45 | 4 576,0 | 0,0 | 0 |  |
| 4.1 | областной бюджет | 3500,0 | 0,0 | 0 |  |
| 4.2 | местный бюджет | 1076,0 | 0,0 | 0 |  |
| 4.3 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 7 | Строительство «Водозаборная скважина № 9 р.э. для водоснабжения п. Восточный, Свердловская область» | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 7.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 7.2 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 7.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 8 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации | 19,8 | 19,8 | 100  |  |
| 8.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 8.2 | местный бюджет | 19,8 | 19,8 | 0 |  |
| 8.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 9 | «Инженерно-гидрометеорологические изыскания по объекту: «Канализационный коллектор и очистные сооружения в р.п. Сосьва» | 99,0 | 99,0 | 100 |  |
| 9.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 9.2 | местный бюджет | 99,0 | 99,0 | 0 |  |
| 9.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 10 | Экологический аудит КОС - 800 п. Восточный | 40,0 | 40,0 | 100 |  |
| 10.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 10.2 | местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 0 |  |
| 10.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 11 | Проектирование теплотрассы в п.г.т. Сосьва от котельной по ул. Толмачева, 56 строение № 2, для подключения Балдина 35, Толмачева, 34, Толмачева, 45 | 210,0 | 210,0 | 100 |  |
| 11.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 11.2 | местный бюджет | 210,0 | 210,0 | 0 |  |
| 11.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 12 | Проектирование теплотрассы в с. Романово от котельной по ул. Почтовой, 3 а для подключения Центральная, 43 | 0,0  | 0 | 0 |  |
| 12.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 12.2 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 12.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 13  | Охрана и содержание не завершенного объекта строительства КОС-800 | 184,2 | 184,2 | 100 |  |
| 13.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 13.2 | местный бюджет | 184,2 | 184,2 | 100 |  |
| 13.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 14 | Охрана и содержание не завершенного объекта строительства КОС-800 (МАУ) | 296,8 | 293,7 | 100 |  |
| 14.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 14.2 | местный бюджет | 296,8 | 293,7 | 0 |  |
| 14.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 15 | Содержание (электроснабжение) объекта | 6,2 | 1,4 | 27,5 |  |
| 15.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 15.2 | местный бюджет | 6,2 | 1,4 | 27,5 |  |
| 15.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 16 |  Оплата по договору за электроснабжение за декабрь незавершенного строительства КОС-800 | 0,334 | 0,334 | 100 |  |
| 16.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 16.2 | местный бюджет | 0,334 | 0,334 | 100 |  |
| 16.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 17 | Установка электрокотлов для отопления жилого дома по адресу: Свердловская обл., Серовский район, п.г.т. Сосьва, ул. Дорожная, д.1 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 17.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 17.2 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 17.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 18 | Капитальный ремонт наружной тепловой сети в п. Сосьва | 758,0 | 758,0 | 100 |  |
| 18.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 18.2 | местный бюджет | 758,0 | 758,0 | 100 |  |
| 18.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 19 | Капитальный ремонт водопровода в п. Восточный | 428,9 | 427,2 | 99,6  |  |
| 19.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 19.2 | местный бюджет | 428,9 | 427,2 | 99,6 |  |
| 19.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 20 | Капитальный ремонт водопровода в с. Романово | 251,6 | 251,6 | 100 |  |
| 20.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 20.2 | местный бюджет | 251,6 | 251,6 | 100 |  |
| 20.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 21 | Текущий ремонт канализации п. Восточный, р.п. Сосьва, с. Кошай | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 21.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 21.2 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 21.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 22 | Капитальный ремонт водопровода в п. Сосьва | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 22.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 22.2 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 22.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 23 | Приобретение специального оборудования в области коммунального хозяйства (МАУ) | 200,0 | 166,0 | 83 |  |
| 23.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 23.2 | местный бюджет | 200,0 | 166,0 | 83 |  |
| 23.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| **ПОДПРОГРАММА 2** **«Организация капитальных ремонтов многоквартирных домов Сосьвинского городского округа».**  |
|  | **Всего по подпрограмме 2, в том числе** | **5112,7** | **5023,3** | **87,6**  |  |
| 1.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 1.2. | местный бюджет | 5112,7 | 5023,3 | 87,6 |  |
| 1.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2 | **Прочие нужды** | **5112,7** | **5023,3** | 87,6 |  |
| 2.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.2 | местный бюджет | 5112,7 | 5023,3 | 87,6 |  |
| 2.3 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт изолированных канализационных выгребов в том числе: | 325,7 | 324,2 | 99,5 |  |
| 1.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 1.2 | местный бюджет | 325,7 | 324,2 | 99,5 |  |
| 1.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 1.1. | п. Сосьва, ул. Толмачева, д. 5, Щелканова д. 140 | 300,0 | 298,5 | 99,5 |  |
| 1.2 | п. Сосьва, ул. Олтинская, д. 11 | 25,7 | 25,7 | 100  |  |
| 2 | Ремонт жилого дома Урицкого 2 (канализация) | 9,7 | 9,7 | 100 |  |
| 2.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.2 | местный бюджет | 9,7 | 9,7 | 100 |  |
| 2.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3 | п. Восточный, ул. Матросова 6а-1 (кровля) | 34,4 | 34,4 | 100 |  |
| 3.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3.2 | местный бюджет | 34,4 | 34,4 | 100 |  |
| 3.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 4 | п. Восточный., ул. Кирова 8-1 (кровля) | 6,7 | 6,7 | 100% |  |
| 4.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 4.2 | местный бюджет | 6,7 | 6,7 | 100 |  |
| 4.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 5 | п. Восточный, ул. Почтовая 15-1 (кровля) | 18,6 | 18,6 | 100 |  |
| 5.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 5.2 | местный бюджет | 18,6 | 18,6 | 100 |  |
| 5.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 6 | Устройство пандусов в подъездах многоквартирных жилых домов муниципального образования Сосьвинский городской округ | 35,0 | 35,0 | 100 |  |
| 6.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 6.2 | местный бюджет | 35,0 | 35,0 | 100 |  |
| 6.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 7 | Капитальный ремонт крыши дома р.п. Сосьва ул. Гагарина д.11 | 28,5 | 28,5 | 100 |  |
| 7.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 7.2 | местный бюджет | 28,5 | 28,5 | 100 |  |
| 7.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 8 | Ремонт кровли п. Сосьва ул. Митина д. 23 | 33,0 | 33,0 | 100% |  |
| 8.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 8.2 | местный бюджет | 33,0 | 33,0 | 100 |  |
| 8.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 9 | Ремонт МКД по ул. Виктора Романова 61 в р.п. Сосьва (фасад, кровля) | 135,4 | 135,4 | 100 |  |
| 9.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 9.2 | местный бюджет | 135,4 | 135,4 | 100 |  |
| 9.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 10 | р.п. Сосьва пер. Заводской д. 3, кв. 1,2 (ремонт кровли) | 119,5 | 119,5 | 100 |  |
| 10.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 10.2 | местный бюджет | 119,5 | 119,5 | 100 |  |
| 10.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 11 | р.п. Сосьва пер. Заводской д.1 (ремонт крыши) | 135,5 | 135,5  | 100 |  |
| 11.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 11.2 | местный бюджет | 135,5 | 135,5  | 100 |  |
| 11.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 12 | р.п. Сосьва ул. Калинина д. 7 кв. 1 (ремонт крыши) | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 12.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 12.2 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 12.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 13 | п. Сосьва Толмачева, 59 (канализация) | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 13.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 13.2 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 13.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 14 | р.п. Сосьва ул. Комсомольская 1а-1 (ремонт несущих стен) | 137,1 | 137,0 | 100 |  |
| 14.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 14.2 | местный бюджет | 137,1 | 137,0 | 100 |  |
| 14.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 15 | п. Восточный пер. Спортивный д. 5, (ремонт крыши) | 134,4 | 134,4 | 100 |  |
| 15.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 15.2 | местный бюджет | 134,4 | 134,4 | 100 |  |
| 15.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 16 | п. Восточный пер. Спортивный д. 4, (ремонт крыши) | 127,1 | 127,1 | 100 |  |
| 16.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 16.2 | местный бюджет | 127,1 | 127,1 | 100 |  |
| 16.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 17 | Капитальный ремонт внутренней системы отопления п. Восточный, ул. Ленина, 47 | 248,4 | 248,2 | 100  |  |
| 17.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 17.2 | местный бюджет | 248,4 | 248,2 | 100  |  |
| 17.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 18 | п. Восточный ул. Бачинина дом 1 кв. 1 (ремонт крыши) | 88,9 | 88,9 | 100 |  |
| 18.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 18.2 | местный бюджет | 88,9 | 88,9 | 100 |  |
| 18.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 19 | Капитальный ремонт внутренней системы отопления п. Восточный ул. Ленина дом 45 | 218,1 | 218,1 | 100 |  |
| 19.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 19.2 | местный бюджет | 218,1 | 218,1 | 100 |  |
| 19.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 20 | Ремонт жилого дома в п.г.т. Сосьва ул. Ленина, 60 (канализация) | 14,5 | 14,5 | 100 |  |
| 20.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 20.2 | местный бюджет | 14,5 | 14,5 | 100 |  |
| 20.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 21 | п. Восточный ул. Заводская, 3 (ремонт наружной канализации) | 137,0 | 54,3 | 39,6 |  |
| 21.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 21.2 | местный бюджет | 137,0 | 54,3 | 39,6  |  |
| 21.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 22 | Ремонт общедомового имущества в п.г.т. Сосьва ул. Ленина, 77 | 20,2 | 20,2 | 100  |  |
| 22.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 22.2 | местный бюджет | 20,2 | 20,2 | 100  |  |
| 22.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 23 | Взнос региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах городского округа | 3105,0 | 3100,1 | 99,8 |  |
| 23.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 23.2 | местный бюджет | 3105,0 | 3100,1 | 99,8 |  |
| 23.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| **ПОДПРОГРАММА 3** **«Переселение граждан Сосьвинского городского округа из аварийных многоквартирных домов».** |  |
| 1 | **Всего по подпрограмме 3, в том числе** | **1620,0** | **0,0** | **0**  |  |
| 1.1 | областной бюджет | **0,0** | 0,0 | 0 |  |
| 1.2 | местный бюджет | **1620,0** | 0,0 | 0 |  |
| 1.3 | внебюджетные источники | **0,0** | 0,0 | 0 |  |
| 2 | **Капитальные вложения** | **0,0** | **0,0** | 0 |  |
| 2.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.2 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3 | **Прочие нужды** | **1620,0** | **0,0** | 0 |  |
| 3.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3.2 | местный бюджет | 1620,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2 | ***Проектно-изыскательские работы: 1) 36-квартирного жилого дома в п. Восточный по ул. Комсомольская, д.2б; 2) многоквартирного жилого дома в п. Восточный*** | **1620,0** | 0,0 |  0 |  |
| 2.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.2 | местный бюджет | 1620,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3 | ***Технологическое присоединение к эл. сетям проектируемого объекта многоквартирного жилого дома в п. Восточный*** | **0,0** | 0,0 | 0 |  |
| 3.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3.2 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| **ПОДПРОГРАММА 4** **«Повышение энергетической эффективности в Сосьвинском городском округе».**  |
| 1 | **Всего по подпрограмме 4, в том числе** | **0,0** | **0,0** | 0 % |  |
| 1.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 1.2. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 1.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2 | **Капитальные вложения** | **0,0** | **0,0** | 0 |  |
| 2.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.2 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3 | **Прочие нужды** | **0,0** | **0,0** | 0 |  |
| 3.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3.2 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 4. | ***Модернизация системы тепловых сетей: внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей на объектах коммунального комплекса на территории Сосьвинского городского округа*** | **0,0** | 0,0 | 0 |  |
| 4.1 | областной бюджет | 0,0 | **0,0** | 0 |  |
| 4.2 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 4.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ПОДПРОГРАММА 5** **«Охрана окружающей среды и обращение с отходами производства и потребления на территории Сосьвинского городского округа».**   |
| 1 | **Всего по подпрограмме 5, в том числе** | **1863,4** | **1443,7** | 77,5  |  |
| 1.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 1.2. | местный бюджет | 1863,4 | 1443,7 | 77,5 |  |
| 1.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2 | **Капитальные вложения** | **0,0** | **0,0** | 0 |  |
| 2.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.2 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3 | **Прочие нужды** | **1863,4** | **1443,7** | 77,5 |  |
| 3.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3.2 | местный бюджет | 1863,4 | 1443,7 | 0 |  |
| 3.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 4 | Технологическое присоединение к электрическим сетям полигона в р.п. Сосьва | 247,4 | 0,0 | 0 |  |
| 4.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 4.2 | местный бюджет | 247,4 | 0,0 | 0 |  |
| 4.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 5 | Корректировка проекта «Строительство полигона ТБО в Сосьва» | 786,6 | 786,6 | 100 |  |
| 5.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 5.2 | местный бюджет | 786,6 | 786,6 | 0 |  |
| 5.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 6 | Лабораторное исследование воды нецентрализованного водоснабжения п. Восточный, р.п. Сосьва, с. Кошай, д. Молва | 14,6 | 14,6 | 100 |  |
| 6.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 6.2 | местный бюджет | 14,6 | 14,6 | 0 |  |
| 6.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 7 | Ремонт колодцев, родника в Сосьвинском городском округе р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Кошай | 421,8 | 394,4 | 93,5 |  |
| 7.1 | областной бюджет | 124,0 | 96,6 | 78 |  |
| 7.2 | местный бюджет | 297,8 | 297,8 | 100 |  |
| 7.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 8. | Хлорирование колодцев р.п. Сосьва, п. Восточный | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 8.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 8.2 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 8.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 9 | Разработка проектов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственного водоснабжения в СГО | 380,0 | 235,0 | 62 |  |
| 9.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 9.2 | местный бюджет | 380,0 | 235,0 | 0 |  |
| 9.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 10 | Сбор и обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп у населения р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Кошай, с. Романово, д. Маслово, п. Пасынок | 13,0 | 13,0 | 100 |  |
| 10.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 10.2 | местный бюджет | 13,0 | 13,0 | 0 |  |
| 10.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 11 | Оценка взаимодействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 11.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 11.2 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 11.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| **ПОДПРОГРАММА 6** **«Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения».**   |
| 1 | **Всего по подпрограмме 6, в том числе** | **20636,5** | **14469,9** | 61 |  |
| 1.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 1.2. | местный бюджет | 20636,5 | 14469,9 | 61 |  |
| 1.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2 | **Капитальные вложения** | **7130,1** | **2957,4** | 41,5 |  |
| 2.1 | областной бюджет | 5725,1 | 2759,7 | 0 |  |
| 2.2 | местный бюджет | 1405,0 | 197,7 | 14,1 |  |
| 2.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3 | **Прочие нужды** | **13506,5** | **11512,5** | 85,2 |  |
| 3.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3.2 | местный бюджет | 13506,5 | 11512,5 | 85,2 |  |
| 3.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 1 | Капитальный ремонт участка улицы Виктора Романова от пер. Фадеева до ул. Строителей | 5 725,1 | 2759,7 | 48 |  |
| 1.1 | областной бюджет | 5725,0 | 2759,7 | 48 |  |
| 1.2 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 1.3 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт участка улицы Строителей от ул. Ленина до ул. Митина | 1000,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.2 | местный бюджет | 1000,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3 | Строительный контроль «Капитальный ремонт участка ул. Виктора Романова (Пионерская) от жилого дома № 67 до ул. Строителей (включительно) | 205,0 | 0 | 0 |  |
| 3.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3.2 | местный бюджет | 205,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 4 | Устройство ледовых переправ на территории Сосьвинского городского округа д. Матушкино, д. Куропашкино | 200,0 | 197,7 | 98,8 |  |
| 4.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 4.2 | местный бюджет | 200,0 | 197,7 | 98,8 |  |
| 4.3 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| **5** | Приобретение щебня, шлака | 3056,7 | 1293,4 | 42,3 |  |
| 5.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 5.2 | местный бюджет | 3056,7 | 1293,4 | 42,3 |  |
| 5.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 6 | Услуги автотранспорта по доставке грунта, щебня, шлака | 100,0 | 100,0  | 100 |  |
| 6.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 6.2 | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| 6.3 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт дорог местного значения р.п. Сосьва | 3073,6 | 3073,6 | 100 |  |
| 7.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 7.2 | местный бюджет | 3073,6 | 3073,6 | 100 |  |
| 7.3 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт дорог местного значения п. Восточный | 1089,8 | 1089,7 | 100 |  |
| 8.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 8.2 | местный бюджет | 1089,8 | 1089,7 | 100 |  |
| 8.3 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 9 | Разработка программы развития транспортной инфраструктуры | 100,0 | 83,5 | 83,5 |  |
| 9.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 9.2 | местный бюджет | 100,0 | 83,5 | 83,5 |  |
| 9.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 10 | Техническое присоединение проектируемых объектов "Наружное освещение улица в р.п. Сосьва по ул. Виктора Романова" | 21,7 | 7,7 | 35 |  |
| 10.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 10.2 | местный бюджет | 21,7 | 7,7 | 35 |  |
| 10.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 11 | Установка знаков дорожного движения и пешеходных ограждений (МАУ) в р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Кошай, с. Романово, д. Маслова, п. Пасынок | 1 319,0 | 1 319,0 | 100  |  |
| 11.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 11.2 | местный бюджет | 1 319,0 | 1 319,0 | 100  |  |
| 11.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 12 | Проведение научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработка предложений по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения | 330,0 | 330,0 | 100  |  |
| 12.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 12.2 | местный бюджет | 330,0 | 330,0 | 100  |  |
| 12.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 13 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 217,7 | 217,7 | 100  |  |
| 13.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 13.2 | местный бюджет | 217,7 | 217,7 | 100  |  |
| 13.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 14 | Устройство остановок в Сосьвинском городском округе» (МАУ СГО) | 100,0 | 100,0 | 100  |  |
| 14.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 14.2 | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100  |  |
| 14.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 15 | Разработка проектно сметной документации, локально-сметных расчетов | 200,0 | 0 | 0 |  |
| 15.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 15.2 | местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 100  |  |
| 15.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 16 | Возврат средств в доход областного бюджета в связи с недостижением значения показателя "Ввод мощностей в текущем финансовом году, км" предусмотренных на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 3874,6 | 3874,6 | 100  |  |
| 16.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 16.2 | местный бюджет | 3874,6 | 3874,6 | 100  |  |
| 16.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 17 | Оплата неустойки за техническое присоединение проектируемых объектов "Наружное освещение улица в р.п. Сосьва по ул.Виктора Романова" | 23,3 | 23,3 | 100 |  |
| 17.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 17.2 | местный бюджет | 23,3 | 23,3 | 100 |  |
| 17.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| **ПОДПРОГРАММА 7** **«Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры Сосьвинского городского округа».**  |
| 1 | **Всего по подпрограмме 7, в том числе** | **1 154,7** | **1025,0** | 88,7 |  |
| 1.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 1.2. | местный бюджет | 1154,7 | 1025,0 | 88,7 |  |
| 1.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2 | **Капитальные вложения** | **0,0** | **0,0** | 0 |  |
| 2.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.2 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3 | **Прочие нужды** | **1154,7** | **1025,0** | 88,7 |  |
| 3.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3.2 | местный бюджет | 1154,7 | 1025,0 | 88,7 |  |
| 3.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 4 | Строительство школы в р.п. Сосьва, Сосьвинского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 4.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 4.2 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 4.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 5 | Тех. присоединение к эл. сетям «Реконструкции из здания столовой под Детскую школу искусств в р.п. Сосьва, ул. Алексеева, 13а» | 54,7 | 0,0 | 0 |  |
| 5.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 5.2 | местный бюджет | 54,7 | 0,0 | 0 |  |
| 5.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 6 | Инженерно-геодезические работы по объекту: Реконструкции из здания столовой под Детскую школу искусств в р.п. Сосьва, ул. Алексеева, 13а | 75,0 | 0,0 | 0 |  |
| 6.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 6.2 | местный бюджет | 75,0 | 0,0 | 0 |  |
| 6.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 7 | Проектно-изыскательские работы по объекту: "Строительство школьного мини - стадиона п.г.т. Сосьва" | 1 025,0 | 1025,0  | 100  |  |
| 7.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 7.2 | местный бюджет | 1025,0 | 1025,0 | 100 |  |
| 7.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| **ПОДПРОГРАММА 8** **«Предоставление субсидий предприятиям ЖКХ Сосьвинского городского округа**  |
| 1 | **Всего по подпрограмме 8, в том числе** | **42459,5** | **42395,9** | **99,8**  |  |
| 1.1 | областной бюджет | 1942,0 | 1942,0 | 0 |  |
| 1.2. | местный бюджет | 40517,5 | 40453,9 | 99,8  |  |
| 1.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2 | **Капитальные вложения** | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.2 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3 | **Прочие нужды** | **42459,5** | **42395,9** | **99,8**  |  |
| 3.1 | областной бюджет | 1942,0 | 1942,0 | 0 |  |
| 3.2. | местный бюджет | 40517,5 | 40453,9 | 99,8  |  |
| 3.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 4 | Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов при оказании банных услуг населению | 196,2 | 195,3 | 99,5 |  |
| 4.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 4.2 | местный бюджет | 196,2 | 195,3 | 99,5 |  |
| 4.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 5 | Финансирование исполнения муниципального задания МАУ | 33334,3 | 33334,3 | 100  |  |
| 5.1 | областной бюджет  | 1942,0 | 1942,0 | 100  |  |
| 5.2 | местный бюджет  | 31392,3 | 31392, | 100  |  |
| 5.3 | внебюджетные источники  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт котельной школы № 1 | 675,0 | 673,2 | 99,7 |  |
| 6.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 6.2 | местный бюджет | 675,0 | 673,2 | 99,7 |  |
| 6.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 7 | Ремонт котельной № 2 в п. Восточный | 2 049,0 | 2049,0 | 100 |  |
| 7.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 7.2 | местный бюджет | 2 049,0 | 2049,0 | 100 |  |
| 7.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 8 | Расходы в рамках концессионного соглашения по теплоснабжению | 3000,0 | 3000,0 | 100 |  |
| 8.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 8.2 | местный бюджет | 3000,0 | 3000,0 | 100 |  |
| 8.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 9 | Предоставление субсидий на приобретение служебных автомобилей | 2500,0 | 2498,1 | 99,9 |  |
| 9.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 9.2 | местный бюджет | 2500,0 | 2498,1 | 99,9 |  |
| 9.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 10 | Предоставление субсидий на приобретение спецтехники с дополнительным оборудованием | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 10.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 10.2 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 10.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 11 | Предоставление субсидий на приобретение оборудования для IP-телефонии и приобретение светодиодных светильников | 335,0 | 335,0 | 100 |  |
| 11.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 11.2 | местный бюджет | 335,0 | 335,0 | 100 |  |
| 11.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 12 | Предоставление субсидий на модернизацию зданий насосных станций артезианских скважин п. Восточный | 370,0 | 311,0 | 84  |  |
| 12.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 12.2 | местный бюджет | 370,0 | 311,0 | 84  |  |
| 12.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| **ПОДПРОГРАММА 9 «Благоустройство населенных пунктов и дворовых территории Сосьвинского городского округа»** |
| 1 | **Всего по подпрограмме 9, в том числе** | **12197,4** | **11647,0** | **95,5** |  |
| 1.1 | областной бюджет | 324,2 | 305,4 | 94,2 |  |
| 1.2. | местный бюджет | 11873,2 | 11341,6 | 95,5  |  |
| 1.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2 | **Капитальные вложения** | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.2 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3 | **Прочие нужды** | **12197,4** | **11647,0** | **95,5**  |  |
| 3.1 | областной бюджет | 324,2 | 305,4 | 94,2  |  |
| 3.2. | местный бюджет | 11873,2 | 11341,6 | 95,5  |  |
| 3.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 1 |  Уличное освещение в р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Кошай, с. Романово, д. Маслова, п. Пасынок | 4053,3 | 4053,3 | 100 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 4053,3 | 4053,3 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2 |  Приобретение, замена уличных светильников, ламп, фотореле, кронштейнов в р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Кошай, с. Романово, д. Маслова, п. Пасынок | 1234,2 | 1234,2 | 100 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 1234,2 | 1234,2 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3 | Содержание мест захоронения п. Восточный, р.п. Сосьва, д. Копылова, д. Маслово, с. Кошай | 90,0 | 90,0 | 100 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 90,0 | 90,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 4 | Обрезка деревьев в р.п. Сосьва, п. Восточный | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 5 | Ремонт и строительство тротуаров в р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Романово | 1631,8 | 1631,8 | 100 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 1631,8 | 1631,8 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 6 | Услуги по уборке несанкционированных свалок р.п. Сосьва, п. Восточный | 130,0 | 130,0 | 100 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 130,0 | 130,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 7 |  Очистка улиц от бытовых отходов и мусора в р.п. Сосьва, п. Восточный | 55,2 | 55,2 | 100 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 55,2 | 55,2 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 8 |  Уборка разрушенных домов и строений п. Восточный, с. Кошай, р.п. Сосьва | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 9 | Оборудование и установка детских игровых площадок, городков и комплексов в р.п. Сосьва, п. Восточный | 1273,1 |  1273,1 | 100 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 1273,1 |  1273,1 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 10 |  Общественные виды работ | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 11 |  Дератизационные и акарицидные обработки р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Кошай | 85,5 | 85,5 | 100 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 85,5 | 85,5 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 12 |  Очистка тротуаров от снега в р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Кошай, с. Романово, п. Пасынок, д. Маслова | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 13 | Уборка территории, исправление профиля, благоустройство придорожной полосы в р.п. Сосьва, с. Кошай, п. Восточный | 3020,4 | 2488,8 | 82,4 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 3020,4 | 2488,8 | 82,4 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 14 | Приобретение материалов для информационных стендов в Сосьвинском городском округе | 149,7 | 149,7 | 100 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 149,7 | 149,7 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 15 | Отлов и содержание безнадзорных собак | 324,2 | 305,4 | 94,2 |  |
| 15.1 | областной бюджет | 324,2 | 305,4 | 0 |  |
| 15.2 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 15.3 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |



Председатель ООА СГО
«Комитет ЖКХ и СЭТС» О.В. Плешко

Согласовано:



Начальник Финансового управления

администрации Сосьвинского городского округа Л.В. Панченко