АДМИНИСТРАЦИЯ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.11.2010    № 750

р.п. Сосьва

Об утверждении  муниципальной целевой Программы «Обращение с отходами производства и потребления на территории Сосьвинского городского округа  в  2011-2013 годах»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами     от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 30.03.1999 № 52 - ФЗ года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», областным законом  от 19.12.1997 г.  № 77 - ОЗ «Об отходах производства и потребления»,  руководствуясь ст.ст.  30.1,  45 Устава Сосьвинского городского округа, администрация Сосьвинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Обращение с отходами производства и потребления на территории Сосьвинского городского округа  в 2011-2013 годах» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к  газете «Сосьвинские вести» - «Муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи  и строительству (Захваткин А.Н.).

Глава администрации

Сосьвинского городского округа	                                                                   В. В. Лютов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

# Постановления администрации

# Сосьвинского городского округа

Заголовок постановления: «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Обращение с отходами производства и потребления на территории Сосьвинского городского округа  в  2011-2013 годах»

Согласовано:

Глава Сосьвинского городского округа

____________________    А.Е. Рычков

« ______» ________________ 2010 г.

| Должность | Ф.И.О. | Сроки и результаты согласования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Дата поступления на согласование | Дата согласования | Замечания и подписи |
| Заместитель главы администрации Сосьвинского городского округа по экономике и промышленности | А. В. Чесноков |  |  |  |
| Заведующий организационно – правового отдела администрации Сосьвинского городского округа | Ю.Г. Колесниченко |  |  |  |
| Начальник финансового управления в Сосьвинском городском округе | Т.А. Казакова |  |  |  |
| Ведущий специалист (юрист) организационно-правового отдела администрации Сосьвинского городского округа | Ю.И. Наумова |  |  |  |
| Исполняющий обязанности заведующего отделом архитектуры и градостроительства | О.Р. Бояринова |  |  |  |

Решение разослать:  01, 02, 03, 04, 09, 12, 14, 18, «Сосьвинские вести».

Исполнитель:

# А.А. Астанин - Заведующий отделом координации деятельности предприятий ЖКХ и капитального строительства, тел.4-44-32 ______________________

(дата, подпись)

Приложение

к постановлению администрации

Сосьвинского городского округа

# от _______________ № ______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Обращение с отходами производства и потребления

на территории Сосьвинского городского округа в 2011-2013 годах»

Раздел 1.  Паспорт Программы «Обращение с отходами производства и потребления на территории Сосьвинского городского округа в 2011-2013 годах»

| Основание для разработки Программы | - Конституция Российской Федерации; - Федеральный закон от 6.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Областной закон от 19.12.1997 г. №77 - ОЗ «Об отходах производства и потребления» - Постановление Правительства Свердловской области «О мерах по совершенствованию обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области» от 08.10.2007 г. № 1004-ПП. |
| --- | --- |
| Статус Программы | Муниципальная целевая Программа |
| Заказчик Программы | Администрация Сосьвинского городского округа |
| Разработчик Программы | Отдел координации деятельности предприятий ЖКХ и капитального строительства администрации Сосьвинского городского округа. |
| Исполнители Программы | - Отдел координации деятельности предприятий ЖКХ и капитального строительства администрации Сосьвинского городского округа; - Отдел архитектуры и градостроительства администрации Сосьвинского городского округа; - Отдел экономики администрации Сосьвинского городского округа |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: - Содействие обеспечению экологической безопасности и предотвращению вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека отходов производства и потребления, вовлечению их в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья. Задачи Программы: - Разработка генеральной схемы санитарной очистки населённых пунктов на территории Сосьвинского городского округа; - Проектирование и строительство новых свалок в населённых пунктах Сосьвинского городского округа; - Привлечение финансовых ресурсов для осуществления инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами производства и потребления; - Активизация хозяйствующих субъектов в решении вопросов безопасного размещения и переработки отходов; - Разработка и внедрение технологий переработки отходов производства и потребления для безопасного захоронения отходов, а также извлечения ценных компонентов для повторного использования; - Оказание всесторонней поддержки предприятиям малого бизнеса, осуществляющим деятельность в сфере переработки отходов производства и потребления; |
| Сроки реализации Программы | 2011-2013 годы |
| Объем и источники финансирования | Источник финансирования Итого, тыс. руб. В том числе по годам 2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого: 36182,1 1000,0 12589,5 22592,6 в т.ч. – местный бюджет 5029,1 1000,0 1764,5 2264,6 -областной бюджет (по согласованию) 31153,0 - 10825,0 20328,0 |
| Ожидаемые результаты выполнения Программы | Реальное выполнение Программы даст: - повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения, как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду (ст. 42); - снижение загрязнения территории Сосьвинского городского округа; - снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду; - предотвращение деградации почв; - уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций; - уменьшение образования отходов за счёт вторичного использования. |
| Управление Программой | Управление программой в части: - проектирования осуществляет отдел архитектуры и градостроительства администрации Сосьвинского городского округа; - строительства и координации деятельности предприятий вторичной переработки отходов осуществляет отдел координации деятельности предприятий ЖКХ и капитального строительства администрации Сосьвинского городского округа. |
| Предоставление информации о выполнении Программы | Информация предоставляется в Думу Сосьвинского городского округа, главе Сосьвинского городского округа, главе администрации Сосьвинского городского округа в виде: - статистических отчётов о реализации мероприятий программы в установленные областным статистическим управлением сроки; - сводного аналитического отчёта о реализации программы за год, предоставляемого исполнителями в отдел экономики администрации Сосьвинского городского округа в срок до 25 января следующего за отчётным года; - доклада по запросу Думы Сосьвинского городского округа, главы Сосьвинского городского округа, главы администрации Сосьвинского городского округа. |
| Контроль исполнения мероприятий Программы | Контроль исполнения мероприятий программы осуществляют: - Дума Сосьвинского городского округа; - Глава Сосьвинского городского округа; - Глава администрации Сосьвинского городского округа. |

Раздел 2. Общие положения Программы

Программа  «Обращение с отходами производства и потребления на территории   Сосьвинского городского округа в 2011-2013 годах» (далее Программа) разработана в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области «О мерах по совершенствованию обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области» от 08.10.2007 г. № 1004-ПП.

Глава 1. Основные цели, задачи и сроки реализации программы

Целями Программы являются содействие обеспечению экологической безопасности и предотвращению вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека отходов производства и потребления, вовлечению их в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

Для осуществления поставленных задач необходимо:

1) привлечение финансовых ресурсов для осуществления инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами производства и потребления;

2) активизация хозяйствующих субъектов в решении вопросов безопасного размещения и переработки отходов;

3) разработка и внедрение технологий переработки отходов производства и потребления для безопасного захоронения отходов, а также извлечения ценных компонентов для повторного использования;

4) оказание всесторонней поддержки предприятиям малого бизнеса, осуществляющим деятельность в этой сфере.

Глава 2. Результаты, которых предполагается достичь в ходе выполнения муниципальной целевой Программы

В случае успешного выполнения Программы, ожидаемый экологический и экономический эффект выражается в:

1) снижении негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду;

2)  предотвращении деградации почв;

3) уменьшении риска возникновения чрезвычайных ситуаций;

4) уменьшении образования отходов, вторичном использовании отходов.

Глава 3 .  Продолжительность Программы

Программа «Обращение с отходами производства и потребления на территории Сосьвинского городского округа»  реализуется в 2011-2013 гг.

Глава 4. Расходы,  необходимые для достижения результатов, предусмотренных Программой

На выполнение муниципальной целевой Программы на 2011- 2013 гг. выделяются средства муниципального бюджета  5029,1  тыс. руб., в том числе по годам:

2011 г. –  1000,0 тыс. руб.;

2012 г. –  1764,5 тыс. руб.;

2013  г. -  2264,6 тыс. руб.

Глава 5. Заказчик Программы

Заказчиком  Программы является администрация Сосьвинского городского округа.

Глава 6.  Исполнители Программы

Исполнителями Программы являются:

- отдел координации деятельности предприятий ЖКХ и капитального строительства;

- отдел архитектуры и градостроительства;

- организации, выполняющие муниципальный заказ на конкурсной основе.

Глава 7. План мероприятий по выполнению муниципальной целевой Программы (приложение 1).

Глава 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению муниципальной целевой Программы:

- организация и проведение котировок, аукционов и пр.;

- выполнение текущих мероприятий согласно утвержденным планам и срокам исполнения.

Глава 9. Оценка эффективности реализации муниципальной целевой Программы

1) Строительство полигонов ТБО обеспечит снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, сокращение образования несанкционированных свалок.

2)  Разработка генеральной схемы санитарной очистки Сосьвинского городского округа позволит улучшить систему сбора и вывоза отходов от населения   в селах и поселках округа.

3) Организация пунктов сбора отходов приведет к снижению загрязнения окружающей среды отходами.

4)  Приобретение спецтехники позволит обеспечить своевременный вывоз отходов в места их захоронения.

5) Организация пунктов приема отходов приведет в увеличению вторичного использования отходов в качестве сырья.

6) Повышение уровня ответственности, экологического образования и просвещения.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1.  План мероприятий по выполнению  муниципальной целевой Программы «Обращение с отходами производства и потребления на территории Сосьвинского городского округа в 2011-2013 годах»;

Приложение 2. Перечень предполагаемых субсидий из областного бюджета на реализацию Программы на 2011-2013 годы.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к  Программе

«Обращение с отходами производства

и потребления на территории Сосьвинского

городского округа в 2011 – 2013 годах»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению муниципальной целевой Программы

«Обращение с отходами производства и потребления

на территории Сосьвинского городского округа

в 2011 – 2013 годах»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Основные виды работ, услуг, выполнение которых необходимо для осуществления мероприятий | Объем расходов на выполнение мероприятий, тыс. руб. | Исполнители | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятий, судьба имущества, которое предполагается приобрести в ходе выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | Генеральная схема санитарной очистки населённых пунктов, расположенных на территории Сосьвинского городского округа | 2011 | Разработка генеральной схемы санитарной очистки населённых пунктов, расположенных на территории Сосьвинского городского округа | 500- местный бюджет |  |  | Отдел архитектуры и градостроительства | Обеспечение организации экологически безопасной и экономически выгодной системы санитарной очистки населённых пунктов и обращения с коммунальными отходами |
| 2 | Корректировка и экспертиза проекта строительства полигона ТБО в р. п. Сосьва | 2011 | Корректировка и экспертиза проекта | 200- местный бюджет |  |  | Отдел координации деятельности предприятий ЖКХ и капитального строительства | Снижение загрязнения окружающей среды отходами в районе р. п. Сосьва |
| 3 | Строительство полигона ТБО в р.п. Сосьва (6,5 тыс. м3 в год) | 2012 г. | Строительство полигона ТБО | - | 464,5- мест-ный бюджет 8825,0- област-ной бюджет (по согласованию) | 464,6- мест-ный бюджет 8828,0- област-ной бюджет (по согласованию) | Отдел координации деятельности предприятий ЖКХ и капитального строительства | Снижение загрязнения окружающей среды отходами в районе р. п. Сосьва |
| 4 | Проектирование полигона ТБО в п. Восточный | 2011-2012 г.г. | 1.Оформление землеотводных документов 2.Инженерно-экологические, инженерно-геологические изыскания 3. Проектирование полигона | 200-местный бюджет | 500-мест-ный бюджет |  | Отдел архитектуры и градостроительства | Снижение загрязнения окружающей среды отходами в районе п. Восточный |
| 5 | Строительство полигона ТБО в п. Восточный |  |  |  |  | 500,0-мест-ный бюджет 9500,0-област-ной бюджет (по согласованию) | Отдел координации деятельности предприятий ЖКХ и капитального строительства | координации деятельности предприятий ЖКХ и капитального строительства |
| 6 | Проектирование полигона ТБО в с. Романово | 2011-2013 | 1.Оформление землеотводных документов 2.Инженерно-экологические, инженерно-геологические изыскания 3.Проектирование полигона |  |  | 500-местный бюджет |  | Обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры |
| 7 | Отлов бездомных животных | 2011-2013 | Отлов бездомных животных | 100 | 300 –местный бюджет | 300-местный бюджет | Отдел координации деятельности предприятий ЖКХ и капитального строительства | Выполнение требований ветеринарного законодательства |
| 8 | Приобретение спецтехники | 2012-2013 | Приобретение специальной техники | - | 2000 –областной бюджет (по согласованию) | 2000 – областной бюджет (по согласованию) | Отдел координации деятельности предприятий ЖКХ и капитального строительства | Организация сбора и вывоза отходов |
| 9 | Организация предприятия по переработке отходов производства и потребления | 2012-2013 | Приобретение оборудования для вторичной переработки отходов | - | 500 –местный бюджет | 500 – местный бюджет | Отдел координации деятельности предприятий ЖКХ и капитального строительства | Уменьшение количества отходов, очистка несанкционированных свалок, сбор отходов от населения |
| 10 | Проектирование скотомогильника в р.п. Сосьва | 2013 | 1.Оформление землеотводных документов 2.Инженерно-экологические, инженерно-геологические изыскания 3.Проектирование скотомогильника |  |  | 700 – местный бюджет | Отдел архитектуры и градостроительства | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки |
|  | ИТОГО: |  |  | 1000 местный бюд-жет | 1764,5 – мест-ный бюд-жет; 10825,0- обл. бюд-жет (по согла-сова-нию) | 2264,6 мест-ный бюд- жет; 20328,0 – обл. бюд- жет (по согла-сова- нию) |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к  Программе

«Обращение с отходами производства

и потребления на территории Сосьвинского

городского округа в 2011 – 2013 годах»

Перечень предполагаемых субсидий из областного бюджета на реализацию

целевой муниципальной программы

«Обращение с отходами производства и потребления на территории Сосьвинского городского округа  в 2011-2013 годах»

| № п/п | Наименование мероприятия программы, реализация которых предполагает получение субсидий из областного бюджета | Предполагаемы размеры субсидий из областного бюджета, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1 | Строительство полигона ТБО в р. п. Сосьва | 0 | 8825,0 | 0 |
| 2 | Строительство полигона ТБО в п. Восточный | 0 | 0 | 18328,0 |
| 4 | Приобретение спецтехники | 0 | 2000 | 2000 |
|  | ИТОГО: | 0 | 10825,0 | 20328,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к  Программе

«Обращение с отходами производства

и потребления на территории Сосьвинского

городского округа» на 2011 – 2013 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению муниципальной целевой Программы

«Обращение с отходами производства и потребления

на территории Сосьвинского городского округа

в 2011 – 2013 годах»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Основные виды работ, услуг, выполнение которых необходимо для осуществления мероприятий | Объем расходов на выполнение мероприятий, тыс. руб. | Исполнители | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятий, судьба имущества, которое предполагается приобрести в ходе выполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | Генеральная схема санитарной очистки населённых пунктов, расположенных на территории Сосьвинского городского округа | 2011 | Разработка генеральной схемы санитарной очистки населённых пунктов, расположенных на территории Сосьвинского городского округа | 500- местный бюджет |  |  | Отдел архитектуры и градостроительства | Обеспечение организации экологически безопасной и экономически выгодной системы санитарной очистки населённых пунктов и обращения с коммунальными отходами |
| 2 | Корректировка и экспертиза проекта строительства полигона ТБО в р. п. Сосьва | 2011 | Корректировка и экспертиза проекта | 200- местный бюджет |  |  | Отдел координации деятельности предприятий ЖКХ и капитального строительства | Снижение загрязнения окружающей среды отходами в районе р. п. Сосьва |
| 3 | Строительство полигона ТБО в р.п. Сосьва (6,5 тыс. м3 в год) | 2012 г. | Строительство полигона ТБО | - | 464,5- мест-ный бюджет 8825,0- област-ной бюджет (по согласованию) | 464,6- мест-ный бюджет 8828,0- област-ной бюджет (по согласованию) | Отдел координации деятельности предприятий ЖКХ и капитального строительства | Снижение загрязнения окружающей среды отходами в районе р. п. Сосьва |
| 4 | Проектирование полигона ТБО в п. Восточный | 2011-2012 г.г. | 1.Оформление землеотводных документов 2.Инженерно-экологические, инженерно-геологические изыскания 3. Проектирование полигона | 200-местный бюджет | 500-мест-ный бюджет |  | Отдел архитектуры и градостроительства | Снижение загрязнения окружающей среды отходами в районе п. Восточный |
| 5 | Строительство полигона ТБО в п. Восточный |  |  |  |  | 500,0-мест-ный бюджет 9500,0-област-ной бюджет (по согласованию) | Отдел координации деятельности предприятий ЖКХ и капитального строительства | координации деятельности предприятий ЖКХ и капитального строительства |
| 6 | Проектирование полигона ТБО в с. Романово | 2011-2013 | 1.Оформление землеотводных документов 2.Инженерно-экологические, инженерно-геологические изыскания 3.Проектирование полигона |  |  | 500-местный бюджет |  | Обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры |
| 7 | Отлов бездомных животных | 2011-2013 | Отлов бездомных животных | 100 | 300 –местный бюджет | 300-местный бюджет | Отдел координации деятельности предприятий ЖКХ и капитального строительства | Выполнение требований ветеринарного законодательства |
| 8 | Приобретение спецтехники | 2012-2013 | Приобретение специальной техники | - | 2000 –областной бюджет (по согласованию) | 2000 – областной бюджет (по согласованию) | Отдел координации деятельности предприятий ЖКХ и капитального строительства | Организация сбора и вывоза отходов |
| 9 | Организация предприятия по переработке отходов производства и потребления | 2012-2013 | Приобретение оборудования для вторичной переработки отходов | - | 500 –местный бюджет | 500 – местный бюджет | Отдел координации деятельности предприятий ЖКХ и капитального строительства | Уменьшение количества отходов, очистка несанкционированных свалок, сбор отходов от населения |
| 10 | Проектирование скотомогильника в р.п. Сосьва | 2013 | 1.Оформление землеотводных документов 2.Инженерно-экологические, инженерно-геологические изыскания 3.Проектирование скотомогильника |  |  | 700 – местный бюджет | Отдел архитектуры и градостроительства | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки |
|  | ИТОГО: |  |  | 1000- местный бюд-жет | 1764,5 – мест-ный бюд-жет; 10825,0- обл. бюд-жет (по согла-сова-нию) | 2264,6 мест-ный бюд- жет; 20328,0 – обл. бюд- жет (по согла-сова- нию) |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к  Программе

«Обращение с отходами производства

и потребления на территории Сосьвинского

городского округа в 2011 – 2013 годах»

Перечень предполагаемых субсидий из областного бюджета на реализацию

целевой муниципальной программы

«Обращение с отходами производства и потребления на территории Сосьвинского городского округа  в 2011-2013 годах»

| № п/п | Наименование мероприятия программы, реализация которых предполагает получение субсидий из областного бюджета | Предполагаемы размеры субсидий из областного бюджета, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1 | Строительство полигона ТБО в р. п. Сосьва | 0 | 8825,0 | 0 |
| 2 | Строительство полигона ТБО в п. Восточный | 0 | 0 | 18328,0 |
| 4 | Приобретение спецтехники | 0 | 2000 | 2000 |
|  | ИТОГО: | 0 | 10825,0 | 20328,0 |