АДМИНИСТРАЦИЯ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   31.12.2013 г.  № 1208

р.п. Сосьва

О внесении изменений в  муниципальную целевую

программу  «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на территории Сосьвинского городского округа на 2012-2014 годы», утверждённую постановлением администрации от 03.11.2011 № 1030

В связи с уточнением  мероприятий по проектным  работам объектов социальной направленности, руководствуясь статьями 30. 1,45 Устава Сосьвинского городского округа, администрация Сосьвинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. .  Внести в муниципальную целевую программу «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на территории Сосьвинского городского округа на 2012-2014 годы»,  утверждённую постановлением администрации Сосьвинского городского округа от 03.11.2011 № 1030 c изменениями, внесёнными постановлениями администрации Сосьвинского городского округа от 06.12.2011 №1144, от 08.02.2012 № 92, от 30.05.2012 № 443, от 06.09.2012 № 784, от 30.11.2012 № 1126, от 25.04.2013 № 302, 17.07.2013 № 560, от 10.09.2013  № 786, от 12.11.2013 № 992, от 07.12.2013 № 1098  следующие изменения:

1) подпункт «Источники и объемы финансирования» раздела 1 читать в следующей редакции:

| Источник финансирования программы | Итого потреб- ность в финан- совых средствах, тыс. руб. | в том числе: по годам тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| Областной бюджет (по согласованию) | 18128,95 | 0 | 0 | 18128,95 |
| Местный бюджет | 5946,69 | 1043,95 | 249,4 | 4653,34 |
| Внебюджетные средства (средства инвестора) | 15830,5 | 0 | 0 | 15830,5 |
| Итого | 39906,14 | 1043,95 | 249,4 | 38612,79 |

2) раздел 3 читать в новой редакции (прилагается);

3) раздел 6 «Объем финансового обеспечения реализации Программы на весь срок действия Программы» читать в следующей редакции:

«Общий объем финансовых ресурсов для реализации программы на период 2012-2014 г. планируется в  сумме   39906,14 тыс. руб.

Прогнозируется, что основными источниками финансирования программных мероприятий будут являться средства областного бюджета (по согласованию), местного бюджета и внебюджетные средства.

| Источник финансирования программы | Итого потреб- ность в финан- совых средствах, тыс. руб. | в том числе: по годам тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| Областной бюджет (по согласованию) | 18128,95 | 0 | 0 | 18128,95 |
| Местный бюджет | 5946,69 | 1043,95 | 249,4 | 4653,34 |
| Внебюджетные средства (средства инвестора) | 15830,5 | 0 | 0 | 15830,5 |
| Итого | 39906,14 | 1043,95 | 249,4 | 38612,79 |

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Серовский рабочий», «Муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Отраслевого органа администрации Сосьвинского городского округа «Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике, транспорту и связи» В.Н. Сысолятина.

Исполняющий обязанности

главы администрации

Сосьвинского городского округа                                                        М.А. Иванов

Приложение

к постановлению администрации

Сосьвинского городского округа

от 31.12. 2013 г. № 1208

План

мероприятий программы «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на территории Сосьвинского городского округа на 2012-2014 годы»

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Мощ-ность | Сроки испол-нения | Готов-ность проек-тно-смет-ной до-кумен-тации | Потреб-ность в финан-совых средст-вах на разработ-ку ПСД, тыс. руб. | Требуе-мые кап. вложения на реалии-зацию работ по состоянию на 01.01. 2012 г тыс. руб. | В том числе по годам | Источник финанси-рования | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 | Раздел 1. Социальная сфера |
| 1.1 | Ремонт крыши и системы электроснабжения в гостинице-общежитии для проживания работников администрации в р.п. Сосьва |  | 2012 г | готова | - | 27,3 | 27,3 |  |  | Местный бюджет | Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Комитет по ЖКХ, строительству, энергетике, транспорту и связи» |
| 1.2 | Проектирование ад министративного здания для размещения ОМС Сосьвинского городского округа в р.п. Сосьва |  | 2012 |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  | Местн. бюджет | Отдел архитектуры, градостроительства и землепользования |
| 1.3 | Строительство 12 –ти квартирного жилого дома в р.п. Сосьва по ул. Урицкого,15 | Общая площадь 821 кв.м. | 2014-2015 | готова | - | 40700,6 | - |  | 2035,1 2484,8 15830,5 | Местн. бюджет Обл. бюджет (по согласованию) Средства инвестора (по согласованию) | Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Комитет по ЖКХ, строительству, энергетике, транспорту и связи» |
| 1.4 | Проектирование, тех. присоединение жилого дома для детей-сирот по адресу: р.п. Сосьва, ул. Толмачёва,5 |  | 2012-2013 |  | 244,0 |  | 144,6 | 99,4 |  | Местн. Бюджет | Администрация Сосьвинского городского округа Отдел архитектуры, градостроительства и землепользования |
| 1.5 | Проектирование реконструкции здания в д. Маслова, ул. Новая,3 а для филиала МКУ СОШ с. Романово в д. Маслова |  | 2012 | готова | 221,1 |  | 221,1 |  |  | Местн. бюджет | Администрация Сосьвинского городского округа Отдел архитектуры, градостроительства и землепользования |
| 1.6 | Проектирование здания МКУ СОШ № 4 в р.п. Сосьва |  | 2012 | готова | 45,85 |  | 45,85 |  |  | Местн. бюджет | Администрация Сосьвинского городского округа Отдел архитектуры, градостроительства и землепользования |
| 1.7 | Ремонт здания ФАП в п. Пасынок |  | 2012 | готова |  | 79,1 | 79,1 |  |  | Местн. бюджет | Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Комитет по ЖКХ, строительству, энергетике, транспорту и связи» |
| 1.8 | Строительство блочной модульной водогрейной котельной к детскому саду на 140 мест в р.п. Сосьва по ул. Щелканова,22 а |  | 2014 | готова |  | 17382,39 | - | - | 1738,24 15644,15 | Местный бюджет Областной бюджет (по согласованию) | Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Комитет по ЖКХ, строительству, энергетике, транспорту и связи» |
| 1.9 | Реконструкция здания столовой под детскую школу искусств п р.п. Сосьва по ул. Алексеева, 13 а, всего: |  | 2013 | Нет | 150,0 |  |  | 150,0 |  | Местный бюджет | Администрация Сосьвинского городского округа Отдел архитектуры, градостроительства и землепользования |
|  | в том числе: - техническое обследование здания столовой |  |  |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |
| 1.10 | Проектирование детского сада на 75 мест в с. Кошай |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | Администрация Сосьвинского городского округа Отдел архитектуры, градостроительства и |
|  | ИТОГО по разделу 1 |  |  |  | 1060,95 | 58189,39 | 1043,95 | 249,4 | 37732,79 |  |  |
| 2 | Раздел 2. Коммунальная сфера |
| 2.1 | Строительство и ввод в эксплуатацию межпоселковых газопроводов (п. Восточный - р.п. Сосьва, р.п. Сосьва - д. Мишина, р.п. Сосьва - с. Романово, р.п. Сосьва - Сосьва Новая), всего 84 км (2014 г. – 31 км) | 84 км | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Комитет по ЖКХ, строительству, энергетике, транспорту и связи» |
| 2.2 | Строительство и ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов и газовых сетей (п. Восточный, д. Усть-Хмелевка, д. Молва, с. Кошай, р.п. Сосьва, п. Сосьва Новая, д. Монастырка, с. Романово, д. Мишина), всего 86,5км | 86,5 | 2014- 2018 |  |  | 480 |  |  | 480 | Местн. бюджет Областной бюджет | Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Комитет по ЖКХ, строительству, энергетике, транспорту и связи» |
| 2.3 | Строительство и ввод в эксплуатацию блочных газовых котельных и перевод котельных на природный газ (п. Восточный, с. Кошай, с. Романово) |  | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Комитет по ЖКХ, строительству, энергетике, транспорту и связи» |
| 2.4 | Проектирование автостанции в р.п. Сосьва; |  | 2014 |  | 250 |  |  |  | 250 |  | Администрация Сосьвинского городского округа Отдел архитектуры, градостроительства и землепользования |
| 2.5 | Экспертиза проекта строительства автостанции в р.п. Сосьва |  |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  | Администрация Сосьвинского городского округа Отдел архитектуры, градостроительства и землепользования |
|  | ИТОГО по разделу 2 |  |  |  | 400,0 | 480 | - | - | 880 |  |  |
|  | ВСЕГО: в т.ч.: |  |  |  | 2136,95 | 58669,39 | 1043,95 | 249,4 | 38612,79 |  |  |
|  | -местный бюджет |  |  |  | 2136,95 |  | 1043,95 | 249,4 | 4653,34 |  |  |
|  | - областной бюджет (по согласованию) |  |  |  | - |  |  |  | 18128,95 |  |  |
|  | Средства инвестора |  |  |  | - |  |  |  | 15830,5 |  |  |