АДМИНИСТРАЦИЯ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  13.02.2012  №  115

р.п. Сосьва

Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Сосьвинском городском округе на 2012-2014 годы»

В целях обеспечения населения жильём и создание комфортных условий для проживания населения Сосьвинского городского округа, руководствуясь ст.ст. 30.1,  45 Устава Сосьвинского городского округа, администрация Сосьвинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие жилищного комплекса в Сосьвинском городском округе  2012-2014 годы»  (прилагается).

2. Постановление администрации Сосьвинского городского округа от 25.10.2011 № 974 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Переселение граждан Сосьвинского городского округа из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на период 2012-2014 годы» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Сосьвинские вести» - «Муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Сосьвинского городского округа по ЖКХ, транспорту, связи и строительству А.А. Астанина.

Исполняющий обязанности

главы администрации Сосьвинского

городского округа                                                                                         А.В. Чесноков

Утверждена

постановлением администрации

Сосьвинского городского округа

от  13.02.2012  №  115

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие жилищного комплекса в Сосьвинском городском округе  на 2012-2014 годы»

Раздел 1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Развитие жилищного комплекса в Сосьвинском городском округе на 2012-2014 годы» |
| --- | --- |
| Срок реализации Программы | С 01 января 2012 г. по 31 декабря 2014 г. |
| Основания для разработки Программы | Ст. 49 Жилищного кодекса Российской Федерации. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 2050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы». Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487 – ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы. |
| Инициатор Программы | Администрация Сосьвинского городского округа |
| Заказчик Программы | Администрация Сосьвинского городского округа |
| Разработчик Программы | Отдел по ЖКХ, строительству, энергетике, транспорту и связи администрации Сосьвинского городского округа |
| Исполнитель Программы | Отдел по ЖКХ, строительству, энергетике, транспорту и связи администрации Сосьвинского городского округа; отдел архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Сосьвинского городского округа. |
| Источники и объёмы финансирования Программы | Источник финансирования Итого, тыс. руб. В т.ч. по годам 2012 2013 2014 Местный бюджет 13316 0 6400,0 6916 ИТОГО: 13316 0 6400,0 6916 |
| Цель Программы | Обеспечение жильём и создание комфортных условий для проживания населения Сосьвинского городского округа |
| Задачи Программы | Обеспечение жильём и улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Сосьвинском городском округе |
| Ожидаемые результаты | Выполнение плана мероприятий программы позволит: 1) улучшить жилищные условия 104 семьям; 2) предоставить жильё молодым семьям; 3) уменьшить очередь населения имеющих право получить жильё по договору социального найма; 4) привлечение молодых специалистов. |
| Координаторы Программы | Отдел по ЖКХ, строительству, энергетике, транспорту и связи администрации Сосьвинского городского округа |
| Заинтересованные стороны | Правительство Свердловской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Министерство строительства и архитектуры Свердловской области. |
| Контроль исполнения мероприятий программы | Контроль за исполнением мероприятий программы осуществляют: - глава администрации Сосьвинского городского округа; - заместитель главы администрации Сосьвинского городского округа по ЖКХ, транспорту, связи и строительству; - коллегия администрации Сосьвинского городского округа. |

Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программным методом

Муниципальная целевая программа «Развитие жилищного комплекса в Сосьвинском городском округе  на 2012-2014 годы» (далее - Программа) является частью плана по выполнению национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России». Основной целью программы является обеспечение жильём и создание комфортных условий для проживания населения Сосьвинского городского округа.

Срок реализации программы – 3 года.

В списках очерёдности на улучшение жилищных условий и получение жилья 397 семей Сосьвинского городского округа. Одновременно значительное количество семей не является малоимущими и соответственно не может претендовать на социальное жильё, но испытывает потребность в улучшении жилищных условий.

Общая площадь муниципального жилищного фонда в Сосьвинском городском округе составляет 147,4 тыс. кв.м., из них:

- ветхий жилищный фонд составляет 23,5 тыс. кв.м.  (15,9%);

- аварийный жилищный фонд составляет 2,8 тыс. кв. м.  (1,9%);

- потенциально ветхий жилищный фонд составляет 38,0 тыс. кв.м. (25,9%).

Итого жилищный фонд с износом более 60 % составляет 64,3 тыс.кв. м. (43,6% от всего муниципального жилищного фонда), что определяет потребность в строительстве новых жилых домов для отселения граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье. Такой большой процент износа жилищного фонда обусловлен передачей ведомственного жилья в муниципальную собственность без восстановления и проведения капитального ремонта.

Объём средств, выделяемых из бюджета и собираемых с граждан на проведение капитальных ремонтов, и платы за наём на капитальный ремонт жилищного фонда не покрывает потребности в проведении ремонтных работ, поэтому физический износ зданий не соответствует нормативному (рассчитанному согласно нормам амортизационных отчислений).

Раздел 3. Перечень основных мероприятий программы и ожидаемые результаты

Перечень основных мероприятий программы и ожидаемые результаты приведены в приложении № 1 к настоящей программе.

Раздел 4. Механизм реализации программы

Общее руководство и контроль за выполнением программы, определение  форм и методов управления реализацией мероприятий раздела 3 осуществляет глава администрации Сосьвинского городского округа.

Общую координацию и мониторинг работ, подготовку информации (отчёты) о ходе выполнения мероприятий программы, разработку предложений главе администрации Сосьвинского городского округа по совершенствованию отдельных механизмов её реализации осуществляет заместитель главы администрации Сосьвинского городского округа по ЖКХ, транспорту, связи  и строительству.

Раздел 5. Оценка эффективности реализации программы

Реализация мероприятий Программы позволит улучить жилищные условия 104 семьям, проживающим на территории  Сосьвинского городского округа.

Раздел 6. Объём финансового обеспечения реализации программы

В связи с тем, что с утверждением проектно-сметной документации на строительство жилых домов средства бюджетов в течение финансового года могут быть изменены, объем финансирования является прогнозируемым.

| Источник финансирования | Итого, тыс. руб. | в т.ч. по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Местный бюджет | 13316 | 0 | 6400,0 | 6916 |
| ИТОГО: | 13316 | 0 | 6400,0 | 6916 |

Раздел 7. Система контроля и отчётности программы

Контроль за исполнением  мероприятий Программы осуществляют:

-глава администрации Сосьвинского городского округа,

- заместитель главы администрации Сосьвинского городского округа по ЖКХ, транспорту, связи и строительству,

- коллегия администрации Сосьвинского городского округа.

Информация о выполнении мероприятий программы представляется в Думу Сосьвинского городского округа, Главе  Сосьвинского городского округа, главе администрации Сосьвинского городского округа в виде:

- статистических отчётов о реализации мероприятий программы в сроки, установленные областным управлением статистики;

-  сводного аналитического отчёта о реализации программы за год;

- доклада по запросу Думы Сосьвинского городского округа, главы Сосьвинского городского округа, главы администрации Сосьвинского городского округа.

Подготовку и предоставление в Думу Сосьвинского городского округа, в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, главе Сосьвинского городского округа, главе администрации Сосьвинского городского округа отчёта по разделу 3 программы осуществляют отдел по ЖКХ, строительству, энергетике, транспорту и связи администрации Сосьвинского  городского округа, отдел архитектуры, градостроительства и землепользования  администрации Сосьвинского городского округа.

Приложение № 1

к муниципальной целевой программе

«Развитие жилищного комплекса

в Сосьвинском городском округе

на 2012-2014 годы»

| № п\п | Наименование мероприятий | Мощ-ность. тыс. м2 | Сроки испол-нения | Готов-ность проек-тно-смет-ной до-кумен-тации | Потреб-ность в финан-совых средст-вах на разработ-ку ПСД, тыс. руб. | Требуе-мые кап. вложения на реалии-зацию работ по состоянию на 01.01.08 г тыс. руб | В том числе по годам в ценах соответствующих лет | Источник финанси-рования | Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительство 36- квартирного жилого дома в с. Кошай (ул. Нефтепровод-чиков, 7) | 2,345 | 2011-2013 | готов |  | 95663 |  | 2500 | 2283 | Мест-ный бюд-жет | Ввод дома в 2014 году. обеспечит улучшение жилищных условий 36 семьям |
| 2 | Проектирование 16-ти квартирного жилого дома в р.п. Сосьва (ул. Гиреева,6) | 1,2 | 2013 | Отсутствует | 700 |  |  | 700 |  | Мест-ный бюд-жет |  |
| 3 | Строительство 16-ти квартирного жилого дома в р.п. Сосьва (ул. Гиреева,6) | 1,2 | 2014-2015 | Отсутствует |  | 45000 |  |  | 1125 | Мест-ный бюд-жет | Ввод дома в 2015 г. обеспечит улучшение жилищных условий 16 семьям |
| 4 | Проектирование 16- квартирного жилого дома в р.п. Сосьва (ул. Ленина 11) | 1,2 | 2013 | Отсутствует | 700 |  |  | 700 |  | Мест-ный бюд-жет |  |
| 5 | Строительство 16- квартирного жилого дома в р.п. Сосьва (ул. Ленина,11) | 0,.7 | 2014-2015 | Отсутствует |  | 45000 |  |  | 1125 | Мест-ный бюд-жет | Ввод дома в 2015 г. обеспечит улучшение жилищных условий 16 семьям |
| 6 | Строительство 36-ти квартирного жилого дома в п. Восточный (ул. Луначарского,73 | 2,345 | 2013-2014 | готов |  | 95663 |  | 2500 | 2383 | Мест-ный бюд-жет | Ввод дома в 2014 году. обеспечит улучшение жилищных условий 36 семьям |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1400 | 281306 | 0 | 6400,0 | 6916 |  |  |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 13316 | 0 | 6400,0 | 6916 |  |  |