**Общественный контроль за реализацией проектов, согласно графику выездов. 01.06.2021**

В районе продолжается асфальтирование дорог в рамках регионального проекта «Развитие транспортного комплекса Приморского края».

01.06.2021 комиссия в составе сотрудников администрации района, специалистов технического центра Кавалеровского городского поселения и общественных наблюдателей побывала на объектах с проверками, проконтролировала ход работ на дорогах, которые в этом году должны быть заасфальтированы.

В п. Горнореченский подрядчик завершает подготовку основания для асфальтирования ул. Водительской, в планах также асфальтирование участка улицы Промысловой в этом же населенном пункте.

Продолжается ремонт проезда возле школы №2 п. Кавалерово, здесь уложен первый, выравнивающий слой асфальта. Идет подготовка к асфальтированию тротуаров на этом же участке.

Большой участок - больше 2 тысяч кв. м. - асфальтируется в районе спорткомплекса «Кристалл» - площадка возле спорткомплекса с местом для парковки автомобилей и проезд.

На ул. Калинина п. Кавалерово подрядчик готовит основание под асфальтирование, уложен первый слой щебня.

Все работы идут в соответствии с графиком.

**Фото отчет:**





