О   подготовке   топливно - энергетического

комплекса и жилищно- коммунального   хозяйства

Кавалеровского   муниципального   района

к работе в осенне - зимний период 2017/2018 годы

На основании Федерального закона от 16.09.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Кавалеровского муниципального района,  во исполнение распоряжения администрации Приморского края № 1-ра от 10 января 2017 года «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2017/2018 годов», с целью обеспечения своевременной подготовки топливно-энергитического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Кавалеровского муниципального района к работе в отопительный сезон 2017/2018 годов,

1. Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

- до 01 сентября 2017 года – в размере 80 процентов от плановых объемов работ;

- до 01 октября 2017 года – полная готовность к началу отопительного сезона.

2.Администрации Кавалеровского муниципального района:

- создать районный штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона 2017/2018 годов, утвердить его состав (приложение №1).

3 Отделу жизнеобеспечения МКУ «Технический центр»:

3.1. Обеспечить оперативный контроль на территории Устиновского сельского поселения:

- за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства  Кавалеровского района к отопительному сезону 2017-2018 г.г.;

- за накоплением топлива на источниках теплоснабжения на источниках теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства района.

-созданием к началу отопительного сезона за счет средств местного бюджета поселения запасов материально- технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

-комплектованием аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования.

3.2.Организовать на территории Устиновского сельского поселения:

- надежное теплоснабжение потребителей в том числе принятие мер по организации теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями Кавалеровского района своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

-заготовку топлива с учетом реализации мероприятий по энергосбережению в необходимых объемах до 01.10.016 года.

- выполнение требований, установленных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», и осуществление контроля за готовностью теплоснабжающей организации района, теплосетевых организаций, отдельных потребителей к отопительному сезону,  (далее Приказ);

регулярную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии организациями, финансируемыми за счет бюджета поселения, в соответствии с утвержденными лимитами энергопотребления организаций;

3.3. Создать в срок до 15 мая 2017 года комиссии:

- по оценке готовности жилищного фонда и соцкультбыта поселения к работе в ОЗП 2017-2018 годов

-по оценке готовности  коммунального комплекса поселения к работе в ОЗП 2017-2018 годов.

3.4.Обеспечить получение  паспортов готовности к работе в отопительный сезон 2017-2018 годов энерго- и теплоснабжающих органинизаций, теплоисточников, а также Устиновского сельского поселения:

-жилищного фонда- до 15 сентября 2017 года;

- объектов социального назначения – до 15 сентября 2017 года;

-организаций до 01 ноября 2017 года

- органов Устиновского сельского поселения  до 15 ноября 2017 года

3.5.Обеспечить предоставление в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края в установленные сроки информации:

- о ходе подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов по состоянию на 1 и 15 число каждого месяца начиная с 01 июня 2017 года по 15 ноября 2017 года по форме статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

- по форме статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима)  «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- о прохождении отопительного сезона 2017-2018 г.г. ежемесячно в период с 1 декабря по 1 апреля  по форме статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима)  «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 1 число отчетного месяца;

- о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным периодам, по установленной форме.

- предоставление  паспортов готовности к работе в отопительный сезон 2017-2018 годов энерго- и теплоснабжающих органинизаций, теплоисточников, а также Устиновского сельского поселения в сроки установленные в п.3.3 настоящего постановления.

- один раз в полугодие до 10 числа отчет о проделанной работе по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передаче энергетических ресурсов, организации их поставки на учет, признания права муниципальной собственности и последующей их передачи в управление сетевой организации;

- по состоянию на 1 января 2017 года и далее ежемесячно отчет по актуализированию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в случае если такие программы не утверждены согласно форм, утвержденных Приказом Минстроительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.06.2014 года № 309/пр.по состоянию на 1 января 2017 года и далее ежемесячно.

3.6.Разработать и утвердить и предоставить в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края:

- в срок до 01 сентября 2017 года муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов, ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства при устранении аварий и инцидентов в сельских поселениях района,

- в срок до 1 сентября 2017 года расчеты  допустимого времени устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов.

-графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителей при недостатке мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей

3.7.Провести мероприятия:

- по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передаче энергетических ресурсов, организации их поставки на учет, признания права муниципальной собственности и последующей их передачи в управление сетевой организации.

-по увеличению надежности сетей и оборудования,направить большой объем средств на капитальный ремонт, модернизацию и реконструкцию объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства с учетом замены не менее 7 процентов физически изношенных сетей оборудования;

-до 01.07.2017 года актуализировать программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в случае если такие программы не утверждены.

4.Рекомендовать главе администрации Кавалеровского городского поселения (Якоенко П.М.)

-осуществлять полномочия предусмотренные в п.3 настоящего Распоряжения.

-ежемесячное представление в отдел жизнеобеспечения МКУ «Технический центр» отчетов о ходе подготовки к ОЗП жилищно-коммунального комплекса Кавалеровского городского поселения.

5.Рекомендовать КГУП Примтеплоэнерго:

-подготовку котельных, тепловых сетей иных объектов инфраструктуры коммунальной энергетики к отопительному сезону 2017-2018 годов в установленные сроки;

-устранение замечаний по предписаниям Дальневосточного управления Ростехнадзора, в целях получения паспортов готовности теплоисточников, предприятия;

-отпуск тепловой энергии в требуемом объеме для стабильного и безаварийного прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов;

накопление запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования для устранения аварийных ситуаций на объектах энергосетевого хозяйства к 15 октября 2017 года;

-заготовку топлива с учетом реализации мероприятий по энергоресурсосбережению, накопление топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства Приморского края до 1 октября 2017 года в необходимых объемах;

-завоз качественного топлива на объекты  теплообеспечения Кавалеровского муниципального района:

6.Рекомендовать руководителям тепло-, электро-, водоснабженабжающих организаций всех форм собственности:

6.1.Обьеспечить:

-заготовку топлива с учетом реализации мероприятий по энергоресурсосбережению в необходимых объемах;

-ежемесячное представление в уполномоченные органы администрации Кавалеровского городского поселения и Администрации Кавалеровского муниципального района отчетов о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах до третьего числа каждого месяца, следующего за отчетным;

-накопление запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования для устранения аварийных ситуаций на объектах энергосетевого хозяйства к 15 октября 2017 года;

-личный контроль за разработкой мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных;

-разработать и утвердить графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение;

-уделять особое внимание завозу качественного топлива на объекты теплоснабжения Кавалеровского муниципального района.

7.Руководителям муниципальных учреждений и предприятий Кавалеровского муниципального района:

-принимать меры по обеспечению с 1 января 2017 года снижения в сопоставляемых условиях объема потребленных ими тепло-, электроэнергии, воды, угля, мазута, дизельного и иного топлива не менее чем на три процента от объема фактически потребленного ими в 2016 году каждого из указанных ресурсов.

8.Рекомендовать руководителям учреждений поселений Кавалеровского муниципального района исполнение п.7 настоящего распоряжения.

9.Главным распорядителям бюджетных средств Кавалеровского муниципального района

-с 1 января 2017 года осуществлять планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций(оказание муниципальных услуг), на  снижение ресурсов тепло-, электроэнергии, воды, угля, мазута, топлива на три процента.

10.Рекомендовать лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами, проводить в отопительный сезон действия, направленные на регулирование расходов тепловой энергии в многоквартирном доме в целях сбережения, при наличии технической возможности такого регулирования и при соблюдении  тепловых и гидравлических режимов, а также требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил, либо принять иные меры, предусмотренные действующим законодательством, направленные на оптимизацию расходов собственников помещений в многоквартирном доме на оплату тепловой энергии.

14.Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

15.Контроль за своевременной и качественной подготовкой топливно- энергетического  комплекса   и  жилищно-коммунального хозяйства  Кавалеровского   муниципального района к ОЗП 2017-2018 года возложить на  первого заместителя  главы администрации Шпиль И.А.

16. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Кавалеровского муниципального

района  - глава 	администрации

Кавалеровского муниципального района					С.Р. Гавриков

Приложение 1

к распоряжению  администрации

Кавалеровского муниципального

района

______________2017 года  №

С О С Т А В

районного штаба по подготовке и прохождению

отопительного сезона 2017-  2018 годов

Гаариков С.Р. 	- глава администрации Кавалеровского муниципального

района,  руководитель штаба;

Шпиль И.А 	- первый заместитель главы администрации района,

заместитель руководителя штаба;

Васько А.Б .	-  начальник отдела жизнеобеспечения МКУ

«Технический  центр» ;

Гринько Л.Л.        – заместитель начальника отдела жизнеобеспечения МКУ

«Технический  центр», секретарь штаба;

Члены штаба:

Бадулин Ю.Д.	- руководитель аппарата Думы Кавалеровского

муниципального  района;

Васько А.Б .	-  начальник отдела жизнеобеспечения МКУ

«Технический  центр» ;

Кудрявцев А.Ю.	- начальник отдела общественной безопасности

администрации района;

Яковенко П.М.	- глава Кавалеровского городского поселения;

Павлов В.Ф.	- глава Устиновского сельского поселения;

Бережная Г.В.	- директор МКУ Центра обслуживания образовательных

учреждений Кавалеровского района;

Сулимов О.Б.  	- начальник теплового района «Кавалеровский»

Дальнегорского филиала  КГУП «Примтеплоэнерго»;

Бунькина В.А.	- директор ООО УО «Сантехмонтаж»;

Алексеенко Е.В.	- генеральный  директор  ООО  «Расчетный центр»;

Дворянкина О.А. - генеральный  директор  ООО «Сантех-сервис»;

Ефимова М.А.      - руководитель ИП «Ефимова

Приложение № 2

к распоряжению  администрации

Кавалеровского муниципального

района

______________2017 года  №

Состав

Комиссии по оценке готовности жилищного фонда и соцкультбыта сельских поселений к работе в ОЗП 2017-2018 годов

- И.А. Шпиль, первый заместитель главы администрации    – председатель комиссии;

- А.Б. Васько, начальник отдела жизнеобеспечения МКУ «Технический центр»   - секретарь комиссии;

- Государственный инспектор Ростехнадзора, член комиссии (по согласованию);

- Глава Устиновского  сельского поселения района- член комиссии

Приложение 3

к распоряжению  администрации

Кавалеровского муниципального

района

____________2017 года  №

Состав

комиссии по оценке готовности  коммунального комплекса сельских поселений к работе в ОЗП 2017-2018 годов

- И.А. Шпиль, первый заместитель главы администрации    – председатель комиссии;

- А.Б. Васько, начальник отдела жизнеобеспечения МКУ «Технический центр»   – секретарь комиссии;

- Государственный инспектор Ростехнадзора, член комиссии (по согласованию);

- Глава Устиновского  сельского поселения района- член комиссии.

Приложение  4

к распоряжению  администрации

Кавалеровского муниципального

района

______________2017 года  №

Задание по заготовке

топочного мазута и угля для нужд ЖКХ

Кавалеровского муниципального района

на отопительный сезон 2017/2018 годов

| Вид топлива | Всего тонн | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. | 2018г. |
|  |  | IV квартал | межотопителный период 2017г. | I квартал | II квартал |
| мазут | 11513 | 4232 | 0 | 5741 | 1540 |
| уголь | 6017 | 2160 | 365 | 2943 | 549 |

Накопление топлива

для нужд ЖКХ Кавалеровского муниципального района

до 01 октября 2017 года.

| Мазут тонн | Уголь тонн |
| --- | --- |
| 2078 | 1060 |

Копия верна:

Начальник  организационно –

правового отдела администрации 	                     		                 О.В. Лада

Копия постановления  №____ от ___________ 2017 выдана ____________ 2017  Подлинный документ находится в администрации Кавалеровского муниципального района до 2022 года с последующей передачей в архив

# Text boxes

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.02.2017 г                           пгт Кавалерово                                                  № 22