АДМИНИСТРАЦИЯ

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2020                                пгт Кавалерово                                     № 96

Об утверждении  инвестиционных проектов на

«Строительство ледового катка с искусственным ледовым полем 60х30м в  пгт Кавалерово Кавалеровского района Приморского края» и проектно-изыскательские работы по объектам: «Строительство стадиона с размером футбольного 105 х65  м, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 25:04:040022:354 , «Реконструкция здания спортивного зала (стрелковый тир), расположенного по адресу: Приморский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Комсомольская,34»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»,  постановлением администрации Кавалеровского муниципального района от     07 августа 2014 года № 427 «Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или)  приобретение объектов недвижимости имущества в муниципальную собственность Кавалеровского муниципального района за счёт средств бюджета Кавалеровского муниципального района», Уставом Кавалеровского муниципального района, администрация Кавалеровского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить инвестиционные проекты по строительству следующих объектов капитального строительства:

- «Строительство ледового катка с искусственным ледовым полем 60х30м в пгт Кавалерово  Кавалеровского района Приморского края»,

- «Строительство  стадиона с размером футбольного поля 105х 65 м в пгт Кавалерово, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 5:04:040022:354»,

- «Реконструкция здания спортивного зала (стрелковый тир), расположенного по адресу: Приморский край, Кавалеровский район, пгт Кавалерово, ул. Комсомольская, 34».

2. Признать утратившим силу постановление от 20.08.2019 № 142 «Об осуществлении бюджетных инвестиций на «Строительство ледового катка под каркасно-тентовой конструкцией в пгт Кавалерово» и проектно-изыскательские работы по объектам: «Строительство футбольного поля 110 х70 м в пгт Кавалерово», «Строительство стрелкового тира в пгт. Кавалерово» в 2020 году».

3. Организационно правовому отделу администрации (О.В. Лада) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Кавалеровского муниципального района.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Кавалеровского муниципального района Чепурную Т.В.

5.  Настоящее постановление ступает в силу со дня его подписания.

И.о.главы Кавалеровского муниципального

района - главы администрации

Кавалеровского муниципального  района		                              	А.С. Бурая

Верно:

Начальник

организационно-правового отдела                                                     О.В. Лада

Утверждено

постановлением администрации Кавалеровского  муниципального района

от «14 » апреля 2020   № 96

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Строительство объекта

«Строительство ледового катка с искусственным полем 60х30м в пгт. Кавалерово  Кавалеровского района Приморского края»»

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт инвестиционного проекта.

2. Статья 1.  Проблемы, решаемые с помощью инвестиционного проекта.

3. Статья 2. Цели и строки реализации инвестиционного проекта.

4. Статья 3. Проектно-сметная документация.

5. Статья 4. Финансово-экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта.

6. Статья 5. Ожидаемые социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта.

7. Статья 6. Механизм реализации проекта.

Паспорт инвестиционного проекта

1.  Наименование инвестиционного проекта:

«Строительство ледового катка с искусственным ледовым полем 60х30м в пгт. Кавалерово  Кавалеровского района Приморского края»

2. Цель инвестиционного проекта:

Возведение крупномасштабного в рамках Кавалеровского муниципального района спортивного объекта, для приобщения населения района и близлежащих муниципальных образований Приморского края к занятиям физической культурой и массовым спортом

3. Срок реализации инвестиционного проекта: 2019-2021 гг.

I этап - подготовка проектно-сметной документации, 2019-2020 гг;

II этап - строительство ледового катка, 2020 - 2021  гг.

4. Направление инвестирования инвестиционного проекта:

Строительство.

5. Главный распорядитель:

Администрация Кавалеровского муниципального района.

6. Сведения о заказчике строительства:

Администрация Кавалеровского муниципального района.

Юридический/почтовый адрес: 692413, Приморский край, Кавалеровский район, пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, 104.

ИНН юридического лица: 2515002468.

Должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица: глава Кавалеровского муниципального района – исполняющий обязанности главы администрации Кавалеровского  муниципального района Бурая Анжела Сулеймановна.

7. Сведения об инвесторе (по инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств бюджета Кавалеровского муниципального района):

Администрация Кавалеровского муниципального района

Юридический/почтовый адрес: 692413, Приморский край, Кавалеровский район, пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, 104.

ИНН юридического лица: 2515002468

Должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица: глава Кавалеровского муниципального района – исполняющий обязанности главы администрации Кавалеровского  муниципального района Бурая Анжела Сулеймановна.

8. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту:

В 2019-2020гг ведется разработка проектно-сметных и изыскательских «Строительство ледового катка с искусственным ледовым полем 60х30м в пгт. Кавалерово  Кавалеровского района Приморского края». Срок выполнения работ – 01.05.2020 г.

9. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий:

Положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной  документации на строительство ледового катка с искусственным ледовым полем 60х30м в пгт. Кавалерово  Кавалеровского района Приморского края от 20.03.2020 № 25-1-1-3-008138-2020.

10. Общая сметная стоимость инвестиционного проекта:

337 332 270 (триста тридцать семь миллионов триста тридцать две тысячи двести семьдесят) рублей в том числе:

- изготовление проектно-сметной документации – 9 008 746 (девять миллионов восемь тысяч семьсот сорок шесть) рублей 69 коп.

-  строительство – 328 323 523,31 (триста двадцать восемь миллионов триста двадцать три тысячи пятьсот двадцать три) рубля

1. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, тыс. рублей:

| Год реализации инвестиционного проекта | Источник финансирования инвестиционного проекта |
| --- | --- |
|  | средства федерального бюджета (в текущих ценах/ в ценах соответствую щих лет) | средства краевого бюджета (в текущих ценах/ в ценах соответствую щих лет) | средства районного бюджета (в текущих ценах/в ценах соответствую щих лет) | другие внебюджетные источники финансирования (в текущих ценах/в ценах соответствующих лет) |
| 2019 год | 0,0 | 7 000,0 | 2 008,746 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 89 550,0 | 450,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 237131,905694 | 1 191,61761655 | 0,0 |

12. Показатели, характеризующие результат реализации инвестиционного проекта:

- увеличение количества спортивных сооружений на 1000 человек населения до 1,7 ед.;

- увеличение доли населения систематически занимающихся физической культурой и спортом до 35 %;

- увеличить количество рабочих мест в учреждении дополнительного образования спортивной направленности пгт. Кавалерово до 45 единиц.

Статья 1. Проблемы,  решаемые с помощью инвестиционного проекта

Одной из острых проблем в сфере физической культуры и спорта Кавалеровского муниципального района – крайне недостаточная обеспеченность края спортивной инфраструктурой. В настоящее время спортивная инфраструктура Приморского края включает 3236 спортивных сооружений (в Кавалеровском муниципальном районе 41), что составляет 42% обеспеченности населения Приморского края спортивными объектами при среднероссийском показателе 47,6%. В Кавалеровском муниципальном районе данный показатель обеспеченности составляет 20,8%.

На территории Кавалеровского муниципального района отсутствует возможность круглогодично заниматься зимними видами спорта. В настоящее время дети занимаются на ледовой арене с. Чугуевка, представляя Приморский край по шорт-треку на всероссийских соревнованиях, занимают призовые места. Тренировочные занятия по хоккею с шайбой, фигурному катанию, шорт-треку, а также массовое катание на коньках на территории пгт Кавалерово и других населенных пунктов проводится только в течение зимнего периода времени (2-3 месяца в году).

Строительство ледового катка с искусственным ледовым полем 60х30м в пгт. Кавалерово  позволит создать оптимальные условия для развития физической культуры и спорта в Кавалеровском муниципальном районе особенно зимних видов спорта, позволит обеспечить возможности для населения района и близлежащих муниципальных образований Приморского края вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре.

Статья 2. Цели и сроки реализации инвестиционного проекта

Целью реализации данного инвестиционного проекта является создание оптимальных условий для развития физической культуры и спорта Кавалеровском муниципальном районе, обеспечение возможности для населения района и близлежащих муниципальных образований Приморского края вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре.

Сроки реализации инвестиционного проекта 2019-2021 годы:

- 2019-2020  гг. – подготовка проектно-сметной документации;

- 2020-2021  гг. – строительство ледового катка.

Статья 3. Проектно-сметная документация

Разработка проектно-сметной документации – 2019-2020 гг.

Получение положительного заключения государственной экспертизы - 2020 год.

Статья 4. Финансово-экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта

Ориентировочная общая сметная стоимость реализации инвестиционного проекта «Строительство ледового катка с искусственным ледовым полем 60х30м в пгт. Кавалерово  Кавалеровского района Приморского края», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 25:04:040017:884» составляет 337 332,27 (триста тридцать семь миллионов триста тридцать две тысячи двести семьдесят) рублей.

На реализацию мероприятий по разработке и государственной экспертизе проектно-сметной документации предусмотрена субсидия из средств краевого бюджета. Расходные обязательства районного бюджета Кавалеровского муниципального района составляют 22,3% стоимости разработки проектно-сметной документации.

На реализацию мероприятий по строительству предусмотрена субсидия из средств краевого бюджета. Расходные обязательства районного бюджета Кавалеровского муниципального района составляют 0,5% стоимости строительных работ.

| Проводимые мероприятия в 2019 -2021 годах | Источник финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | всего | в том числе |
|  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| Разработка и государственная экспертиза проектно-сметной документации строительства ледового катка с искусственным ледовым полем 60х30м в пгт. Кавалерово | 9008,7 | 7 000,0 | 2008,746 |
| Строительство ледового катка с искусственным ледовым полем 60х30м в пгт. Кавалерово | 328 323, 52331 | 326681,905694 | 1641,61761655 |

Статья 5. Ожидаемые социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта

Данный инвестиционный проект имеет высокую социальную значимость в предоставлении муниципальных услуг и повышении их качества, позволит обеспечить спортивными сооружениями на 1000 человек населения до 1,7 ед.

Реализация инвестиционного проекта позволит:

- увеличить количество спортивных сооружений на 1000 человек населения до 1,7 ед.;

- увеличить долю населения систематически занимающихся физической

культурой и спортом до 35 %;

- увеличить количество рабочих мест в учреждении дополнительного образования спортивной направленности пгт. Кавалерово до 45 единиц.

Статья 6. Механизм реализации проекта

1.  Заказчик - администрация Кавалеровского муниципального района осуществляет общую координацию работ по реализации проекта:

1) формирует заявку на предоставление субсидии из краевого бюджета на реализацию инвестиционного проекта и направляет ее в департамент физической культуры и спорта Приморского края;

2) проводит процедуру закупки на право заключения муниципального контракта на выбор генерального подрядчика на строительство объекта «Строительство катка с искусственным ледовым полем 60х30м в пгт. Кавалерово, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 25:04:040017:884» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

3) заключает контракт с подрядной организацией на выполнение работ.

2.  Контроль за целевым использованием бюджетных средств в ходе реализации инвестиционного проекта осуществляется МКУ «Управление финансов Администрации Кавалеровского муниципального района», ревизионной комиссией Кавалеровского муниципального района в соответствии с действующим законодательством.

Утверждено

постановлением администрации Кавалеровского  муниципального района

от «14 » апреля 2020   № 96

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Строительство объекта

«Строительство  стадиона с размером футбольного поля

105х 65 м а пгт. Кавалерово, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 5:04:040022:354»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт инвестиционного проекта.

2. Статья 1.  Проблемы, решаемые с помощью инвестиционного проекта.

3. Статья 2. Цели и строки реализации инвестиционного проекта.

4. Статья 3. Проектно-сметная документация.

5. Статья 4. Финансово-экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта.

6. Статья 5. Ожидаемые социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта.

7. Статья 6. Механизм реализации проекта.

Паспорт инвестиционного проекта

1.  Наименование инвестиционного проекта:

«Строительство стадиона с размером футбольного 105 х 65 м в пгт. Кавалерово», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 25:04:040022:354.

2. Цель инвестиционного проекта:

Возведение масштабного в рамках Кавалеровского муниципального района современного спортивного объекта для приобщения населения района и близлежащих муниципальных образований Приморского края к занятиям физической культурой и массовым спортом.

3. Срок реализации инвестиционного проекта: 2020-2021 гг.

I этап - подготовка проектно-сметной документации, 2020 год;

II этап - строительство стадиона с размером футбольного 105 х 65 м в пгт. Кавалерово, 2021-2022 г.

4. Направление инвестирования инвестиционного проекта:

Строительство.

5. Главный распорядитель:

Администрация Кавалеровского муниципального района.

6. Сведения о заказчике строительства:

Администрация Кавалеровского муниципального района.

Юридический/почтовый адрес: 692413, Приморский край, Кавалеровский район, пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, 104.

ИНН юридического лица: 2515002468.

Должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица: глава Кавалеровского муниципального района – исполняющий обязанности главы администрации Кавалеровского муниципального района Бурая Анжела  Сулеймановна.

7. Сведения об инвесторе (по инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств бюджета Кавалеровского муниципального района):

Администрация Кавалеровского муниципального района

Юридический/почтовый адрес: 692413, Приморский край, Кавалеровский район, пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, 104.

ИНН юридического лица: 2515002468

Должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица: глава Кавалеровского муниципального района – исполняющий обязанности главы администрации Кавалеровского муниципального района Бурая Анжела Сулеймановна.

8. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту:

В 2020 году этап разработки проектно-сметной документации.

9. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий:

В 2020 году этап разработки и прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации.

10. Общая сметная стоимость инвестиционного проекта:

Предварительная стоимость инвестиционного проекта составляет 52,02 млн. рублей, в том числе:

- разработка и государственная экспертиза проектно-сметной документации – 2,02 млн. рублей;

- строительство – 50,0 млн. рублей

После проведения первого этапа реализации проекта (подготовка проектно-сметной документации) допускается корректировка стоимости проекта.

11. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, тыс. рублей:

| Год реализации инвестиционного проекта | Источник финансирования инвестиционного проекта |
| --- | --- |
|  | средства федерального бюджета (в текущих ценах/ в ценах соответствующих лет) | средства краевого бюджета (в текущих ценах/ в ценах соответствующих лет) | средства районного бюджета (в текущих ценах/в ценах соответствующих лет) | другие внебюджетные источники финансирования (в текущих ценах/в ценах соответствующих лет) |
| 2020 год | 0,0 | 1999,6 | 20,2 | 0,0 |
| 2021-2022 | 0,0 | 49750,7 | 250,0 | 0,0 |

12. Показатели, характеризующие результат реализации инвестиционного проекта:

- увеличение количества спортивных сооружений на 1000 человек населения до 1,7 ед.;

- увеличение доли населения систематически занимающихся физической культурой и спортом до 35 %;

- увеличить количество рабочих мест в учреждении дополнительного образования спортивной направленности пгт. Кавалерово до 46 единиц.

Статья 1. Проблемы,  решаемые с помощью инвестиционного проекта

Одной из острых проблем в сфере физической культуры и спорта Кавалеровского муниципального района – крайне недостаточная обеспеченность края спортивной инфраструктурой. В настоящее время спортивная инфраструктура Приморского края включает 3236 спортивных сооружений (в Кавалеровском муниципальном районе 41), что составляет 42% обеспеченности населения Приморского края спортивными объектами при среднероссийском показателе 47,6%. В Кавалеровском муниципальном районе данный показатель обеспеченности составляет 20,8%.

На территории Кавалеровского муниципального района нет возможности заниматься одним из популярных игровых видов спорта – футболом, по причине отсутствия оборудованного футбольного поля. отвечающего всем современным требованиям. В настоящее время дети занимаются на приспособленных открытых площадках, представляя команды по футболу на региональных соревнованиях. В 2019 году воспитанник секции по футболу прошел отбор, вошел в шестерку лучших футболистов Приморского края и приглашен на спортивную смену профессионального футбольного клуба «Зенит» в г. Санкт-Петербург.

Строительство современного стадиона с футбольным полем, легкоатлетической дорожкой, используя современные покрытия в пгт. Кавалерово, позволит создать оптимальные условия для развития физической культуры и спорта в Кавалеровском муниципальном районе особенно игровых видов спорта, позволит обеспечить возможности для населения района и близлежащих муниципальных образований Приморского края вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре.

Статья 2. Цели и сроки реализации инвестиционного проекта

Целью реализации данного инвестиционного проекта является создание оптимальных условий для развития физической культуры и спорта Кавалеровском муниципальном районе, обеспечение возможности для населения района и близлежащих муниципальных образований Приморского края вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре.

Сроки реализации инвестиционного проекта 2020-2021 годы:

- 2020 год – подготовка проектно-сметной документации;

- 2021-2022 год – строительство стадиона с размером футбольного 105 х 65 м в пгт. Кавалерово,.

Статья 3. Проектно-сметная документация

Разработка проектно-сметной документации - 2020 год.

Получение положительного заключения государственной экспертизы - 2020 год.

Статья 4. Финансово-экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта

Ориентировочная общая сметная стоимость реализации инвестиционного проекта «Строительство стадиона с размером футбольного 105 х 65 м в пгт. Кавалерово», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 25:04:040022:354 составляет 50000,7 тыс. руб.

На реализацию мероприятий по разработке и государственной экспертизе проектно-сметной документации предусмотрена субсидия из средств краевого бюджета. Расходные обязательства районного бюджета Кавалеровского муниципального района составляют 1 % стоимости разработки проектно-сметной документации.

| Проводимые мероприятия | Источник финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | всего | в том числе |
|  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| Разработка и государственная экспертиза проектно-сметной документации на строительство стадиона с размером футбольного 105 х 65 м в пгт. Кавалерово | 2 019,823 | 1817,841 | 201,982 |
| Строительство стадиона с размером футбольного 105 х 65 м в пгт. Кавалерово | 50 000,700 | 49750,697 | 250,003 |

Статья 5. Ожидаемые социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта

Данный инвестиционный проект имеет высокую социальную значимость в предоставлении муниципальных услуг и повышении их качества, позволит обеспечить спортивными сооружениями на 1000 человек населения до 1,7 ед.

Реализация инвестиционного проекта позволит:

- увеличить количество спортивных сооружений на 1000 человек населения до 1,7 ед.;

- увеличить долю населения систематически занимающихся физической культурой и спортом до 35 %;

- увеличить количество рабочих мест в учреждении дополнительного образования спортивной направленности пгт. Кавалерово до 46 единиц.

Статья 6. Механизм реализации проекта

1.  Заказчик - администрация Кавалеровского муниципального района осуществляет общую координацию работ по реализации проекта:

1) формирует заявку на предоставление субсидии из краевого бюджета на реализацию инвестиционного проекта и направляет ее в департамент физической культуры и спорта Приморского края;

2) проводит процедуру закупки на право заключения муниципального контракта на выбор генерального подрядчика на строительство объекта «Строительство стадиона с размером футбольного 105 х 65 м в пгт. Кавалерово», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 25:04:040022:354 в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

3) заключает контракт с подрядной организацией на выполнение работ.

2.  Контроль за целевым использованием бюджетных средств в ходе реализации инвестиционного проекта осуществляется МКУ «Управление финансов Администрации Кавалеровского муниципального района», ревизионной комиссией Кавалеровского муниципального района в соответствии с действующим законодательством.

Утверждено

постановлением администрации Кавалеровского  муниципального района

от «14 » апреля 2020   № 96

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Строительство объекта

«Реконструкция здания спортивного зала (стрелковый тир), расположенного по адресу: Приморский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, ул. Комсомольская, 34»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт инвестиционного проекта.

2. Статья 1.  Проблемы, решаемые с помощью инвестиционного проекта.

3. Статья 2. Цели и строки реализации инвестиционного проекта.

4. Статья 3. Проектно-сметная документация.

5. Статья 4. Финансово-экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта.

6. Статья 5. Ожидаемые социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта.

7. Статья 6. Механизм реализации проекта.

Паспорт инвестиционного проекта

1.  Наименование инвестиционного проекта:

«Реконструкция здания спортивного зала (стрелковый тир), расположенного по адресу: Приморский край, кавалеровский район, пгт. Кавалерово», ул. Комсомольская,34».

2. Цель инвестиционного проекта:

Возведение масштабного в рамках Кавалеровского муниципального района спортивного объекта, для приобщения населения района и близлежащих муниципальных образований Приморского края к занятиям физической культурой и массовым спортом

3. Срок реализации инвестиционного проекта: 2020-2022 гг.

I этап - подготовка проектно-сметной документации, 2020 год;

II этап - строительство стрелкового тира, 2021 -2022 г.

4. Направление инвестирования инвестиционного проекта:

Строительство.

5. Главный распорядитель:

Администрация Кавалеровского муниципального района.

6. Сведения о заказчике строительства:

Администрация Кавалеровского муниципального района.

Юридический/почтовый адрес: 692413, Приморский край, Кавалеровский район, пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, 104.

ИНН юридического лица: 2515002468.

Должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица: глава Кавалеровского муниципального района – исполняющий обязанности главы администрации Кавалеровского  муниципального района Бурая Анжела Сулеймановна.

7. Сведения об инвесторе (по инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств бюджета Кавалеровского муниципального района):

Администрация Кавалеровского муниципального района

Юридический/почтовый адрес: 692413, Приморский край, Кавалеровский район, пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, 104.

ИНН юридического лица: 2515002468

Должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица: глава Кавалеровского муниципального района – – исполняющий обязанности главы администрации Кавалеровского  муниципального района Бурая Анжела Сулеймановна.

8. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту:

В 2020 году этап разработки проектно-сметной документации.

9. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий:

В 2020 году этап разработки и прохождения государственной экспертизы проектно-сметной  документации.

10. Общая сметная стоимость инвестиционного проекта:

Предварительная стоимость инвестиционного проекта составляет 54,0 млн. рублей, в том числе:

- разработка и государственная экспертиза проектно-сметной документации – 4,0 млн. рублей;

- строительство – 50,0 млн. рублей

После проведения первого этапа реализации проекта (подготовка проектно-сметной документации) допускается корректировка стоимости проекта.

11. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, тыс. рублей:

| Год реализации инвестиционного проекта | Источник финансирования инвестиционного проекта |
| --- | --- |
|  | средства федерального бюджета (в текущих ценах/ в ценах соответствую щих лет) | средства краевого бюджета (в текущих ценах/ в ценах соответствую щих лет) | средства районного бюджета (в текущих ценах/в ценах соответствую щих лет) | другие внебюджетные источники финансирования (в текущих ценах/в ценах соответствующих лет) |
| 2020 год | 0,0 | 3 945,8 | 39,9 | 0,0 |
| 2021-2022 | 0,0 | 49950,0 | 50,0 | 0,0 |

12. Показатели, характеризующие результат реализации инвестиционного проекта:

- увеличение количества спортивных сооружений на 1000 человек населения до 1,7 ед.;

- увеличение доли населения систематически занимающихся физической культурой и спортом до 30 %;

- увеличить количество рабочих мест в учреждении дополнительного образования спортивной направленности пгт. Кавалерово до 45 единиц.

Статья 1. Проблемы, решаемые с помощью инвестиционного проекта

Одной из острых проблем в сфере физической культуры и спорта Кавалеровского муниципального района – крайне недостаточная обеспеченность края спортивной инфраструктурой. В настоящее время спортивная инфраструктура Приморского края включает 3236 спортивных сооружений (в Кавалеровском муниципальном районе 41), что составляет 42% обеспеченности населения Приморского края спортивными объектами при среднероссийском показателе 47,6%. В Кавалеровском муниципальном районе данный показатель обеспеченности составляет 20,8%.

На территории Кавалеровского муниципального района отсутствует возможность круглогодично заниматься стрелковыми видами спорта. Отсутствие оборудованного стрелкового тира срывает работу секции МБОУДО ДООЦ «Кристалл» по стрельбе, не позволяет проводить занятия по дополнительному образованию детей и молодежи по этому виду спорта. Тренировочные занятия проходят на открытой площадке, не позволяющей в полной мере осуществлять обучающий процесс.  В общий перечень проведения тестирования норм ГТО входят нормативы по стрельбе. Отсутствие стрелкового тира не позволяет закрыть этот вид тестирования ГТО для населения.

Реконструкция здания спортивного зала (стрелковый тир) в пгт. Кавалерово позволит создать оптимальные условия для развития физической культуры и спорта в Кавалеровском муниципальном районе, позволит обеспечить возможности для населения района и близлежащих муниципальных образований Приморского края вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре.

Статья 2. Цели и сроки реализации инвестиционного проекта

Целью реализации данного инвестиционного проекта является создание оптимальных условий для развития физической культуры и спорта Кавалеровском муниципальном районе, обеспечение возможности для населения района и близлежащих муниципальных образований Приморского края вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре.

Сроки реализации инвестиционного проекта 2020-2022 годы:

- 2020 год - подготовка проектно-сметной документации;

- 2021-2022 год -  реконструкция здания спортивного зала (стрелковый тир) в пгт. Кавалерово.

Статья 3. Проектно-сметная документация

Разработка проектно-сметной документации - 2020 год.

Получение положительного заключения государственной экспертизы - 2020 год.

Статья 4. Финансово-экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта

Ориентировочная общая сметная стоимость реализации инвестиционного проекта «Реконструкция здания спортивного зала (стрелковый тир), расположенного по адресу: Приморский край, кавалеровский район, пгт. Кавалерово», ул. Комсомольская,34» составляет 50 000,0 тыс. руб.

На реализацию мероприятий по разработке и государственной экспертизе проектно-сметной документации предусмотрена субсидия из средств краевого бюджета. Расходные обязательства районного бюджета Кавалеровского муниципального района составляют 1% стоимости разработки проектно-сметной документации.

| Проводимые мероприятия | Источник финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | всего | в том числе |
|  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| Разработка и государственная экспертиза проектно-сметной документации реконструкции здания спортивного зала (стрелковый тир) пгт Кавалерово | 3 985,771 | 3 945,914 | 39,857 |
| Реконструкция здания спортивного зала (стрелковый тир) пгт Кавалерово | 50 000,000 | 49 950,000 | 50,000 |

Статья 5. Ожидаемые социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта

Данный инвестиционный проект имеет высокую социальную значимость в предоставлении муниципальных услуг и повышении их качества, позволит обеспечить спортивными сооружениями на 1000 человек населения до 1,7 ед.

Реализация инвестиционного проекта позволит:

- увеличить количество спортивных сооружений на 1000 человек населения до 1,7 ед.;

- увеличить долю населения систематически занимающихся физической культурой и спортом до 35 %;

- увеличить количество рабочих мест в учреждении дополнительного образования спортивной направленности пгт. Кавалерово до 45 единиц.

Статья 6. Механизм реализации проекта

1.  Заказчик - администрация Кавалеровского муниципального района осуществляет общую координацию работ по реализации проекта:

1) формирует заявку на предоставление субсидии из краевого бюджета на реализацию инвестиционного проекта и направляет ее в департамент физической культуры и спорта Приморского края;

2) проводит процедуру закупки на право заключения муниципального контракта на выбор генерального подрядчика на строительство объекта « «Реконструкция здания спортивного зала (стрелковый тир), расположенного по адресу: Приморский край, кавалеровский район, пгт. Кавалерово», ул. Комсомольская,34» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

3) заключает контракт с подрядной организацией на выполнение работ.

2.  Контроль за целевым использованием бюджетных средств в ходе реализации инвестиционного проекта осуществляется МКУ «Управление финансов Администрации Кавалеровского муниципального района», ревизионной комиссией Кавалеровского муниципального района в соответствии с действующим законодательством.