gerb_small_word_+

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАВАЛЕРОВСК ОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_16.09.2019 пгт Кавалерово № 151\_

**О внесении изменений в постановление администрации Кавалеровского муниципального района от 23.01.2019 № 12 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Устиновского сельского поселения Кавалеровского муниципального района Приморского края на 2019 - 2030 годы»**

На основании [Устава](garantF1://30000790.0) Кавалеровского муниципального района, в соответствии с [постановлением](garantF1://30057789.0) администрации Кавалеровского муниципального района от 02 октября 2013 года N 444 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ Кавалеровского муниципального района" администрация Кавалеровского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Строку «Объемы и источники финансирования программы, (тыс.руб.)» паспорта муниципальной программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Устиновского сельского поселения Кавалеровского муниципального района Приморского края на 2019 - 2030 годы» (далее Программа) изложить в следующей редакции:

«Источник финансирования – средства местного бюджета и дорожного фонда Приморского края, в том числе по годам:

- 2019 год – 7 918,2 тыс. рублей;

- 2020 год – 28 300,0 тыс. рублей;

- на последующие годы средства уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год.»

2. В разделе 1.4. Программы название таблицы «Перечень автомобильных дорог местного значения Устиновского сельского поселения Кавалеровского муниципального района» изменить на «Перечень автомобильных дорог местного значения Устиновского сельского поселения, автомобильные дороги местного значения Кавалеровского муниципального района вне населенных пунктов».

3. В разделе 1.4 Программы в таблице «Перечень автомобильных дорог местного значения Устиновского сельского поселения Кавалеровского муниципального района» слова «Бесхозяйные дороги» заменить на слова «Автомобильные дороги местного значения вне населенных пунктов».

4. В разделе 1.4 Программы название «Схемы бесхозяйных дорог» заменить на «Схемы автомобильных дорог местного значения вне населенных пунктов».

5. Таблицу раздела 5 изложить в новом редакции с соответствии с Приложением 1 к настоящему постановлению.

6. Таблицу раздела 6 «Контрольные показатели реализации программы» дополнить пунктом «Снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения)».

7. Организационно – правовому отделу администрации Кавалеровского муниципального района разместить настоящее постановление на официальном сайте Кавалеровского муниципального района и опубликовать в средствах массовой информации.

8. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кавалеровского муниципального

района – глава администрации

Кавалеровского муниципального района С.Р.Гавриков

Копия верна: начальник организационно-правового отдела О.В.Лада

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредствен-ный результат реализации мероприятия | Исполнитель |
| Всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| краевой бюджет | районный бюджет | бюджет поселений | Внебюд-жетные источники |
| Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Устиновского сельского поселения Кавалеровского муниципального района) Приморского края на 2019-2030 год | | | | | | | | | | |
| 1. | Цель: Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, повышение уровня безопасности дорожного движения | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задачи:  - создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры; - повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов. | | | | | | | | | |
| Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полосы отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 |  | | 2019 |  |  |  |  |  | Получение правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного значения | Администрация Кавалеровского муниципального района |
| Инвентаризация и паспортизация дорог с. Синегорье | | 2020 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| Инвентаризация и паспортизация дорог с. Устиновка | | 2021 | 200,0 |  | 200,0 |  |  |
| Инвентаризация и паспортизация дорог с. Богополь | | 2022 | 200,0 |  | 200,0 |  |  |
| Инвентаризация и паспортизация дорог с. Зеркальное | | 2023 | 300,0 |  | 300,0 |  |  |
|  | | 2024 |  |  |  |  |  |
|  | | 2025 |  |  |  |  |  |
|  | | 2026 |  |  |  |  |  |
|  | | 2027 |  |  |  |  |  |
|  | | 2028 |  |  |  |  |  |
|  | | 2029 |  |  |  |  |  |
|  | | 2030 |  |  |  |  |  |
|  | Всего | | | 800,0 |  | 800,0 |  |  |
| Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах Устиновского сельского поселения Кавалеровского муниципального района), определение сроков и объемов необходимой реконструкции или нового строительства | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. |  | | 2019 |  |  |  |  |  | Безопасное использование искусственных сооружений на автомобильных дорогах | Администрация Кавалеровского муниципального района |
|  | | 2020 |  |  |  |  |  |
|  | | 2021 | 50,0 |  | 50,0 |  |  |
|  | | 2022 |  |  |  |  |  |
|  | | 2023 |  |  |  |  |  |
|  | | 2024 |  |  |  |  |  |
|  | | 2025 |  |  |  |  |  |
|  | | 2026 |  |  |  |  |  |
|  | | 2027 |  |  |  |  |  |
|  | | 2028 |  |  |  |  |  |
|  | | 2029 |  |  |  |  |  |
|  | | 2030 |  |  |  |  |  |
| Всего | | | 50,0 |  | 50,0 |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | Асфальтирование улиц Центральная, Речная с. Устиновка. | | 2019 | 7 500,0 | 6 000,0 | 1 500,0 |  |  | Подготовка сметной документации ремонта дорог общего пользования местного значения | Администрация Кавалеровского муниципального района |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия по улицам Лесная, Зеленая с. Устиновка. Улиц Советская, Молодежная с. Зеркальное. Ремонт гравийного покрытия улиц Рабочая, Садовая, Садовая, пер. Армянский с. Богополь. Ремонт проездов к дому № 17 по ул. Центральной и МБОУ СОШ с. Устиновка | | 2020 | 27 400,0 | 27 100,0 | 300,0 |  |  |
| Устройство асфальтобетонного покрытия на дорогах местного значения не менее 700 м | | 2021 | 6 060,0 | 6 000,0 | 60,0 |  |  |
| Устройство асфальтобетонного покрытия на дорогах местного значения не менее 700 м | | 2022 | 6 060,0 | 6 000,0 | 60,0 |  |  |
| Устройство асфальтобетонного покрытия на дорогах местного значения не менее 700 м | | 2023 | 6 060,0 | 6 000,0 | 60,0 |  |  |
| Устройство асфальтобетонного покрытия на дорогах местного значения не менее 700 м | | 2024 | 6 060,0 | 6 000,0 | 60,0 |  |  |
| Устройство асфальтобетонного покрытия на дорогах местного значения не менее 700 м | | 2025 | 6 060,0 | 6 000,0 | 60,0 |  |  |
| Устройство асфальтобетонного покрытия на дорогах местного значения не менее 700 м | | 2026 | 6 060,0 | 6 000,0 | 60,0 |  |  |
| Устройство асфальтобетонного покрытия на дорогах местного значения не менее 700 м | | 2027 | 6 060,0 | 6 000,0 | 60,0 |  |  |
| Устройство асфальтобетонного покрытия на дорогах местного значения не менее 700 м | | 2028 | 6 060,0 | 6 000,0 | 60,0 |  |  |
| Устройство асфальтобетонного покрытия на дорогах местного значения не менее 700 м | | 2029 | 6 060,0 | 6 000,0 | 60,0 |  |  |
| Устройство асфальтобетонного покрытия на дорогах местного значения не менее 700 м | | 2030 | 6 060,0 | 6 000,0 | 60,0 |  |  |
| Всего | | | | 95 500,0 | 93 100,0 | 2 400,0 |  |  |
| 1.1.4 | Содержание автомобильных дорог местного значения | | 2019 | 418,2 |  | 418,2 |  |  | Отсыпка, ремонтное профилирование гравийных дорог, нарезка кюветов, подсыпка песком, расчистка покрытия от снега | Администрация Кавалеровского муниципального района |
| 2020 | 795,0 |  | 795,0 |  |  |
| 2021 | 935,0 |  | 935,0 |  |  |
| 2022 | 1 085,0 |  | 1 085,0 |  |  |
| 2023 | 935,0 |  | 935,0 |  |  |
| 2024 | 1 235,0 |  | 1 235,0 |  |  |
| 2025 | 1 235,0 |  | 1 235,0 |  |  |
| 2026 | 1 235,0 |  | 1 235,0 |  |  |
| 2027 | 1 235,0 |  | 1 235,0 |  |  |
| 2028 | 1 235,0 |  | 1 235,0 |  |  |
| 2029 | 1 235,0 |  | 1 235,0 |  |  |
| 2030 | 1 235,0 |  | 1 235,0 |  |  |
| Всего | | | | 12 813,2 |  | 12 813,2 |  |  |
| 1.1.5 | Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов | | 2019 |  |  |  |  |  | Снижение дорожно-транспортных происшествий | Администрация Кавалеровского муниципального района |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |
| Всего | | | |  |  |  |  |  |
| 2 | | Цель: Обеспечение безопасности дорожного движения в Кавалеровском муниципальном районе | | | | | | | | |
| 2.1 | | Задачи:  1. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения  2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Оборудование искусственным освещением автобусных остановок, мест концентрации ДТП | 2019 |  |  |  |  |  | Увеличения уровня безопасности дорожного движения на дорогах местного значения | Администрация Кавалеровского муниципального района, администрация Кавалеровского городского поселения |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |
| Всего | | | |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | | Оборудование пешеходных переходов на автомобильных дорогах местного значения в соответствии с современными требованиями (светофоры Т7, леерные ограждения, дорожные знаки, разметка и т.д.) | 2019 |  |  |  |  |  | Увеличения уровня законопослушного поведения участников дорожного движения (пешеходов) | Администрация Кавалеровского муниципального района, администрация Кавалеровского городского поселения |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |
| Всего | | | |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | | Создание и размещение информационно-пропагандистских материалов, призванных освещать работу по обеспечению безопасности дорожного движения с целью повышения грамотности, ответственности и уровня самосознания водителей и пассажиров | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |
| Всего | | | |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольных и учащихся младших классов | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
| 2021 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
| 2022 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
| 2023 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
| 2024 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
| 2025 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
| 2026 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
| 2027 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
| 2028 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
| 2029 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
| 2030 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
| Всего | | | | 55,0 |  | 55,0 |  |  |
|  | Итого по основным мероприятиям | | 2019 | 7 918,2 | 6 000,0 | 1 918,2 |  |  |  | Администрация Кавалеровского муниципального района |
| 2020 | 28 300,0 | 27 100,0 | 1 200,0 |  |  |
| 2021 | 8 200,0 | 6 000,0 | 1 200,0 |  |  |
| 2022 | 8 300,0 | 6 000,0 | 1 300,0 |  |  |
| 2023 | 8 300,0 | 6 000,0 | 1 300,0 |  |  |
| 2024 | 8 300,0 | 6 000,0 | 1 300,0 |  |  |
| 2025 | 8 300,0 | 6 000,0 | 1 300,0 |  |  |
| 2026 | 8 300,0 | 6 000,0 | 1 300,0 |  |  |
| 2027 | 8 300,0 | 6 000,0 | 1 300,0 |  |  |
| 2028 | 8 300,0 | 6 000,0 | 1 300,0 |  |  |
| 2029 | 8 300,0 | 6 000,0 | 1 300,0 |  |  |
| 2030 | 8 300,0 | 6 000,0 | 1 300,0 |  |  |
| Всего | | | | 107 208,2 | 93 100,0 | 14 108,2 |  |  |