

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2019 пгт Кавалерово № 223

|  |
| --- |
| **Об утверждении Положения**  **о реализации проектов муниципально-частного партнерства**  **в Кавалеровском муниципальном районе** |

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжения администрации Приморского края от 13.02.2019 № 89-ра «О Стандарте деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае на 2019 - 2020 годы», распоряжения администрации Кавалеровского муниципального района от 14.03.2019 № 80 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации стандарта улучшения инвестиционного климата в Кавалеровском муниципальном районе на 2019-2020 годы», Устава Кавалеровского муниципального района администрация Кавалеровского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о реализации проектов муниципально-частного партнерства в Кавалеровском муниципальном районе.

2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и разместить на официальном сайте администрации Кавалеровского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кавалеровского муниципального

района – глава администрации

Кавалеровского муниципального района С.Р. Гавриков

Верно: начальник организационного-

правового отдела О.В.Лада

Утверждено

постановлением администрации

Кавалеровского муниципального района

от 03.12.2019 № 223

**Положение**

**о реализации проектов муниципально-частного партнерства**

**в Кавалеровском муниципальном районе**

**1.Общие положения**

1.1. Настоящее Положение определяет процедуры рассмотрения  
предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства (далее МЧП) публичным партнером, отбора инвестиционных проектов в целях разработки предложения о реализации проекта МЧП, принятия решения о реализации проекта МЧП, определения частного партнера и заключения с ним соглашения о реализации проекта МЧП, а также контроля и мониторинга реализации заключенного соглашения.

1.2. Основные понятия, используемые в Положении:

-муниципально-частное партнерство (далее МЧП) – юридически  
оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной  
стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на  
основании соглашения о МЧП, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве,  
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении  
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  
(далее- №224-ФЗ) и настоящего Положения в целях привлечения в экономику  
Кавалеровского муниципального района частных инвестиций, обеспечения  
органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и  
повышения их качества;

- проект муниципально-частного партнерства (далее – проект МЧП) –  
проект, планируемый для реализации совместно публичным партнером и  
частным партнером на принципах МЧП;

- соглашение о муниципально-частном партнерстве (далее – соглашение о МЧП) гражданско-правовой договор между публичным партнером и частным партнером, заключенный на срок не менее трех лет;

- публичный партнер - муниципальное образование Кавалеровского муниципального района, от имени которого выступает глава муниципального  
образования;

-частный партнер - российское юридическое лицо, признанное победителем конкурса на право заключения соглашения о реализации проекта МЧП, с которым заключено соглашение, соответствующий требованиям ч.8 ст.5 №224-ФЗ;

- инициатор проекта:

а) публичный партнер,

б) российское юридическое лицо, которое может быть частным партнером, обеспечивающее разработку предложения о реализации проекта МЧП, которое должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 13.06.2015 №224-ФЗ;

- уполномоченный орган – структурное подразделение администрации  
района, уполномоченное постановлением главы Кавалеровского муниципального района на осуществление полномочий, предусмотренных ч.2 ст.18 №224-ФЗ;

уполномоченный орган Приморского края - орган исполнительной власти Приморского края, назначенный главой администрации Приморского края, уполномоченный проводить оценку эффективности проекта МЧП и  
определение его сравнительного преимущества в соответствии с частями 2-5  
ст.9 №224-ФЗ;

- решение о реализации проекта МЧП - муниципальный правовой акт  
Кавалеровского муниципального района.

1.3.Приоритетными направлениями муниципально-частного партнерства в Кавалеровском районе являются:

1**)** развитие коммунальной, энергетической и коммуникационной инфраструктур: строительство, реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса;

2) строительство, реконструкция автомобильных дорог;

3) строительство, реконструкция образовательных учреждений;  
 4) строительство, реконструкция объектов физической культуры и массового спорта;

5) строительство, реконструкция объектов культуры;

6) строительство, реконструкция объектов, используемых для организации отдыха граждан и туризма;

7) иные направления, представляющие значимость для социально-экономического развития Кавалеровского муниципального района.

1.4. Методическое сопровождение деятельности, связанной с  
рассмотрением проектов МЧП, подготовкой и реализацией соглашений о  
МЧП, осуществляет уполномоченный орган.

1.5. До направления инициатором проекта предложения о реализации  
МЧП допускается проведение предварительных переговоров, связанных с  
разработкой проекта предложения о реализации проекта МЧП. Для этого  
инициатор проекта направляет в уполномоченный орган предложение о  
проведении предварительных переговоров в форме, установленной Приказом Минэкономразвития РФ от 20.11.2015 №864 «Об утверждении порядка проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта МЧП между публичным партнерам и инициатором проекта» (далее – Порядок проведения переговоров). Уполномоченный орган осуществляет организацию и проведение  
переговоров, в том числе в форме совместных совещаний, в соответствии с Порядком проведения переговоров, в срок не позднее 10 дней со дня поступления предложения о проведении предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта МЧП.

**2. Разработка и рассмотрение предложения о реализации проекта МЧП публичным партнером**

2.1. В случае, если инициатором проекта МЧП является публичный  
партнер, он обеспечивает разработку предложения о реализации проекта  
МЧП в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от  
19.12.2015 №1386 «Об утверждении формы предложения о реализации  
проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства» (далее – постановление Правительства РФ от 19.12.2015 №1386).

2.2. Уполномоченное структурное подразделение Публичного партнера разрабатывает предложение о реализации проекта МЧП и направляет такое предложение в уполномоченный орган.

2.3.Уполномоченный орган в течение 10 дней со дня получения  
предложения о реализации проекта МЧП принимает одно из следующих  
решений:

2.3.1. О возможности реализации проекта МЧП инициатором проекта.

2.3.2. О возможности осуществления полномочий публичного партнера  
уполномоченным органом.

2.4. При рассмотрении предложения о реализации проекта МЧП  
уполномоченный орган до принятия решения в соответствии с п.2.3.  
Положения вправе запросить у инициатора проекта дополнительные  
материалы и документы, провести переговоры с участием инициатора  
проекта, в том числе в форме совместных совещаний. По итогам  
проведенных переговоров в случае, если предложение о реализации проекта  
МЧП разработано с нарушением требований действующего законодательства  
РФ, законом Приморского края и муниципальных правовых актов  
Кавалеровского муниципального района, уполномоченный орган направляет рекомендации структурному подразделению публичного партнера по доработке предложения о реализации проекта МЧП в срок не позднее 5 дней со дня проведения переговоров.

Структурное подразделение Публичного партнера, при осуществлении намерения о реализации проекта МЧП, в срок не позднее 10 дней со дня получения рекомендаций представляет доработанное предложение о реализации проекта МЧП в уполномоченный орган для принятия одного из решений, указанных в подпунктах 2.3.1 или 2.3.2. Срок, указанный в пункте 2.3., продляется на период предоставления дополнительных материалов и документов, проведения переговоров и доработки предложения о реализации проекта МЧП структурным подразделением публичного партнера.

2.5. В срок не позднее 5 дней со дня принятия решения, указанного в  
подпункте 2.3.1. Положения, уполномоченный орган направляет данное  
решение, оригиналы протоколов предварительных переговоров инициатору  
проекта для подготовки решения о направлении предложения о реализации  
проекта МЧП. В течение 5 дней со дня получения от уполномоченного  
органа принятого решения в соответствии с подпунктом 2.3.1 инициатор  
проекта направляет подготовленный проект решения о направлении  
предложения о реализации проекта МЧП главе администрации района для  
утверждения.

2.6. В случае принятия решения в соответствии с подпунктом 2.3.2  
уполномоченный орган в течение 5 дней со дня принятия такого решения  
направляет принятое решение инициатору проекта. Решение,   
утвержденное главой Кавалеровского муниципального района, в срок не позднее 5 дней направляет для рассмотрения в целях оценки эффективности проекта МЧП и определения его сравнительного преимущества в адрес уполномоченного органа Приморского края.

**3. Разработка предложения о реализации проекта МЧП**

**частным партнером и рассмотрение предложения о реализации проекта МЧП**

3.1. В случае если инициатором проекта МЧП выступает лицо, которое  
может являться частным партнером, оно обеспечивает разработку  
предложения о реализации проекта МЧП в соответствии с требованиями,  
предусмотренными статьей 8 №224-ФЗ, и направляет его на рассмотрение в  
уполномоченный орган.

3.2. Предложение о реализации проекта МЧП подается в форме,  
утвержденной постановлением Правительства РФ от 19.12.2015 №1386.

3.3. Уполномоченный орган рассматривает поступившее от инициатора  
проекта предложение о реализации проекта МЧП в срок не позднее 5 дней  
со дня получения и принимает одно из следующих решений:

3.3.1.О возможности осуществления полномочий публичного партнера  
уполномоченным органом.

3.3.2. О направлении предложения о реализации проекта МЧП  
структурному подразделению публичного партнера, осуществляющему полномочия по решению вопросов местного значения, связанных с реализацией проекта МЧП.

3.4. По результатам рассмотрения направленного инициатором проекта предложения о реализации проекта МЧП в срок не позднее 90 дней со дня поступления такого предложения публичный партнер принимает одно из следующих решений:

3.4.1. О направлении предложения о реализации проекта МЧП на  
рассмотрение в уполномоченный орган Приморского края в целях оценки  
эффективности и определения его сравнительного преимущества;

3.4.2. О невозможности реализации проекта МЧП по основаниям,  
предусмотренным ч.7 ст.8 №224-ФЗ.

3.5. При рассмотрении предложения о реализации проекта МЧП  
публичный партнер до принятия решения, в соответствии с пунктом 3.4  
Положения, вправе запросить у инициатора проекта дополнительные материалы и документы, провести переговоры с участием инициатора  
проекта, в том числе в форме совместных совещаний, в соответствии с  
постановлением Правительства РФ от 19.12.2015 №1388 «Об утверждении  
правил рассмотрения публичным партнером предложения о реализации  
проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства».

3.6. Процедура проведения переговоров, связанных с рассмотрением  
предложения о реализации проекта МЧП, в соответствии с пунктом 3.5  
Положения, осуществляется в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 20.11.2015 №863 «Об утверждении порядка проведения  
переговоров, связанных с рассмотрение предложения о реализации проекта  
государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного  
партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта».

3.7. В случае если для реализации проекта МЧП требуется выделение  
средств из бюджетов системы Российской Федерации, публичный партнер не  
менее чем за 45 дней до вынесения решения в соответствии с пунктом 3.4. Положения, направляет в финансовый орган, осуществляющий составление и организацию исполнения соответствующего бюджета бюджетной системы  
Российской Федерации (далее - финансовый орган), запрос о представлении  
заключения о наличии средств на реализацию проекта МЧП в соответствии с муниципальными документами стратегического планирования. Финансовый  
орган в срок не позднее 25 дней со дня получения запроса направляет заключение о наличии средств на реализацию проекта МЧП в соответствии с муниципальными документами стратегического планирования публичному партнеру.

3.8. В срок не позднее 10 дней со дня принятия одного из решений,  
указанных в пункте 3.4 Положения, публичный партнер направляет данное решение, оригиналы протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров инициатору проекта и в уполномоченный орган Приморского края, а также размещает указанные документы и предложение о реализации проекта МЧП на официальном сайте администрации района в информационно телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт администрации района).

3.9. Решение, принятое публичным партнером, в соответствии с пунктом 3.4 Положения, утверждается главой Кавалеровского муниципального района.

3.10. В случае если публичным партнером принято решение, указанное в подпункте 3.4.1 Положения, публичный партнер в срок, не превышающий 10 дней со дня утверждения такого решения, направляет предложение о  
реализации проекта МЧП, а также копии протоколов предварительных  
переговоров (в случае проведения таких переговоров) на рассмотрение в  
уполномоченный орган Приморского края.

**4. Порядок принятия решения о реализации проекта МЧП**

4.1.Структурное подразделение публичного партнера разрабатывает проект решения о реализации проекта МЧП в соответствии с требованиями, предусмотренными ч.3 ст.10 №224-ФЗ, и направляет главе Кавалеровского муниципального района для утверждения.

4.2. Решение о реализации проекта МЧП в форме муниципального  
правового акта Кавалеровского муниципального района о реализации проекта МЧП принимается главой Кавалеровского муниципального района в срок не позднее 60 дней со дня принятия заключения уполномоченным органом Приморского края об эффективности проекта МЧП и его сравнительном преимуществе.

4.3. На основании решения о реализации проекта МЧП структурное подразделение публичного партнера, в срок, не превышающий 180 дней со дня принятия данного решения, обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения о МЧП, за исключением случаев, предусмотренных ч.8-10 ст.10 №224-ФЗ.

**5. Конкурс на право заключения соглашения о реализации проекта**  
**МЧП**

5.1. Структурное подразделение Публичного партнера определяет порядок размещения сообщения о проведении конкурса на право заключения соглашения (далее - конкурс), форму подачи заявок на участие в конкурсе, содержание конкурсной документации, порядок предварительного отбора участников конкурса, оценки конкурсного предложения и размещения результатов конкурса в соответствии с требованиями №224-ФЗ.

5.2. Структурное подразделение Публичного партнера согласовывает содержание конкурсной документации с уполномоченным органом, и утверждается главой Кавалеровского муниципального района.

5.3. По результатам проведенного конкурса или при наличии в  
соответствии с №224-ФЗ оснований для заключения соглашения без  
проведения конкурса структурное подразделение публичного партнера направляет инициатору проекта протокол о результатах проведения конкурса в течение 5 дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола.

**6. Порядок заключения соглашения о реализации проекта МЧП**

6.1. Структурное подразделение Публичного партнера разрабатывает проект соглашения, который должен включать в себя все существенные условия, предусмотренные ст.12 №224-ФЗ, а также условия соглашения, определенные решением о реализации проекта МЧП, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением.

6.2. Соглашение о МЧП заключается в письменной форме с победителем конкурса или иным лицом, имеющим право на заключение такого соглашения.

6.3. Публичный партнер направляет в электронном виде подписанное  
соглашение уполномоченному органу для включения его в реестр  
заключенных соглашений о МЧП в срок не позднее 10 дней со дня  
подписания.

6.4. Реестр соглашений о МЧП ведется уполномоченным органом по  
форме согласно приложению №1 к настоящему Положению.

**7. Порядок осуществления контроля за исполнением соглашения о**  
**реализации проекта МЧП**

7.1.Структурное подразделение Публичного партнера осуществляет контроль за исполнением соглашения о реализации проекта МЧП в соответствии с правилами, установленными постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1490 «Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве».

7.2. Структурное подразделение Публичного партнера по результатам проведенных контрольных мероприятий по исполнению соглашения о реализации проекта МЧП представляет в уполномоченный орган, в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, заверенные копии актов о результатах контроля за исполнением соглашения, справок, объяснений и других документов, имеющих отношения к проводимым контрольным мероприятиям, в том числе подтверждающие факты нарушений в случаях их выявления.

**8. Порядок мониторинга реализации соглашений о МЧП**

8.1. Уполномоченный орган в течение 10 дней после принятия решения о реализации проекта МЧП, в целях обеспечения проведения мониторинга,  
размещает в электронном виде на сайте государственной  
автоматизированной информационной системы «Управление» сведения в соответствии с частью 7 Приказа Минэкономразвития России от 27.11.2015  
№888 «Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений о  
государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном  
партнерстве (далее – Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2015  
№888).

8.2. Уполномоченный орган ежегодно формирует результаты  
мониторинга реализации соглашения о МЧП по состоянию на 1 января года,  
следующего за отчетным годом, в соответствии с Приказом  
Минэкономразвития России от 27.11.2015 №888. При этом под отчетным  
годом понимается год, за который публичными партнерами предоставлялись  
сведения.

8.3. Результаты мониторинга о реализации соглашения о МЧП подлежат размещению уполномоченным органом на официальном сайте администрации района.

8.4. Сведения, предоставленные публичными партнерами, хранятся в  
архивах и базах данных государственной автоматизированной системы  
 в течение срока действия соглашения о реализации проекта  
МЧП и не менее 15 лет с момента окончания срока их действия.

Приложение № 1

к Положению о реализации проектов

муниципально-частного партнерства

в Кавалеровском муниципальном районе

Реестр  
соглашений о муниципально-частном партнерстве

в Кавалеровском муниципальном районе

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты заключенного соглашения | Стороны соглашения | Вид объекта | Адрес места расположения объекта | Сроки реализации соглашения | Текущий статус реализации соглашения | Общая стоимость создания объекта (млн.руб.) |

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

проекта постановления

администрации Кавалеровского муниципального района

**«Об утверждении Положения**

**о реализации проектов муниципально-частного партнерства**

**в Кавалеровском муниципальном районе»**

Постановление подготовил:

Начальник отдела экономики,

планирования и потребительского рынка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Д.Чемерюк

подпись

**СОГЛАСОВАНО:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность | Инициалы, фамилия | Дата поступления документа на согласование | Замечания, подпись | Дата согласования |
| И.о. заместителя главы администрации | Т.В.Чепурная |  |  |  |
| Юрист МКУ «Технический центр» | Л.А.Величко |  |  |  |
| И.о. начальника организационно-правового отдела администрации | О.А.Ткадлец |  |  |  |

Постановление разослать:

Отдел экономики, планирования и потребительского рынка

Отдел по управлению имуществом и архитектуры

Организационно-правовой отдел