**Общественный контроль за реализацией проектов, согласно графику выездов 03.08.2021**

Комиссия в составе сотрудников администрации района и общественных наблюдателей посетила Кавалеровскую ЦРБ,

Полным ходом проходит капитальный ремонт помещений здания поликлиники.

Произведена замена отопительной системы, канализации, электрической проводки. В части помещений уже проведена стяжка пола, так же начат ремонт на втором этаже поликлиники.

Нарушения сроков не выявлено.

**Фото отчет:**





