Отчет о работе инвестиционной деятельности

городского округа Нижняя Салда

за 2016 год

По итогам 2015 года городской округ Нижняя Салда, как и многие муниципалитеты Свердловской области, продемонстрировал результаты успешной инвестиционной политики, что привело к росту объема инвестиций в сравнении с 2014 годом в 2,45 раза. Инвестиции в основной капитал  за счет всех источников финансирования по крупным и средним  организациям округа  составили в 2015 году 274,4 млн. рублей.  В городе Нижняя Салда были введены в эксплуатацию такие новые здания как многофункциональный комплекс по обслуживанию населения по адресу ул. Ломоносова, д.14,   здания  рынка по адресу ул. Ломоносова, д.4Б, здание детского сада «Радуга». В сравнении с 2015 годом, в 2016 году отмечается снижение показателя в 2,49 раза. Инвестиции в основной капитал  (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) за 2016 год составили 110,3 млн. рублей,  что  ниже уровня 2015 года на 164,1 млн. рублей, но приближено к показателю 2014 года (112,04 млн. рублей).

В 2016 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека составил 1955 рублей. В сравнении с уровнем 2015 года показатель уменьшился на 679 рублей или на 25,8%. Снижение объемов инвестиций, связано с завершением реализации инвестиционных проектов на одном из крупнейших предприятий города.

На период 2016 - 2021 года на территории городского округа планируется реализация следующих инвестиционных проектов:

| № пп | Наименование инфраструктурного объекта | Место реализации (муниципальное образование) | Общий объем инвестиций, млн. руб. | Период реализации проекта (годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Ломоносова | г.Нижняя Салда, ул.Ломоносова | 56 | 2015 | 2017 |
| 2. | Выполнение работ по реконструкции ул.Фрунзе | г.Нижняя Салда, ул.Фрунзе | 95 | 2016 | 2017 |
| 3. | Модернизация системы теплоснабжения (строительство блочных модульных котельных) | г.Нижняя Салда | 161,6 | 2015 | 2021 |
| 4. | Система водоотведения (строительство объекта «Сооружения биологической очистки хозбытовых сточных вод, производительностью 6000 м3/сутки») | г. Нижняя Салда, пер. Коммунаров, 55 | 600,0 | 2015 | 2020 |
| 5. | Модернизация системы газоснабжения (газификация частного сектора г.Нижняя Салда на участках 18-ти улиц) | г.Нижняя Салда улицы: Фрунзе, Победа, Октябрьской революции, Металлургов, Заводская, Подбельского, Володарского, Стеклова, Энгельса, Волкова, Свердлова, Горького, пер. Январский, Ленина, Карла Маркса, Демьяна Бедного, Карла Либкнехта, Урицкого) | 26,0 | 2015 | 2025 |
| 6. | Капитальный ремонт Нижнесалдинского гидроузла | г.Нижняя Салда | 182,0 | 2015 | 2019 |
| 7. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | г.Нижняя Салда, ул.Строителей, 3а | 155,0 | 2015 | 2019 |
| 8. | Строительство лыжной базы г.Нижняя Салда, микрорайон Зеленый Мыс, 38а | г.Нижняя Салда, микрорайон Зеленый Мыс, 38а | 35,48 | 2016 | 2018 |

С целью привлечения инвестиций на территорию городского округа Нижняя Салда разработан и ежегодно актуализируется  Инвестиционный паспорт территории.  В целях реализации единых подходов по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта на территории Свердловской области и обеспечения комплексной системной работы по улучшению инвестиционного и делового климата в городском округе Нижняя Салда разработан План мероприятий («дорожная карта») по внедрению муниципального инвестиционного стандарта в Свердловской области на территории муниципального образования городской округ Нижняя Салда на 2015-2017 годы.

В городском округе Нижняя Салда сформирован муниципальный инвестиционный стандарт, представляющий собой набор базовых инструментов, позволяющих создать благоприятный инвестиционный климат:

- утвержден план мероприятий по внедрению инвестиционного стандарта    (постановление администрации № 483 от 10.06.2015);

- утверждено положение об инвестиционном уполномоченном (постановление администрации № 547 от 30.06.2015);

-  назначен инвестиционный уполномоченный (распоряжение администрации № 171 от 07.07.2015);

- утвержден Регламент сопровождения инвестиционных проектов (постановление № 1038 от 27.11.2015);

-   в рамках внедрения Стандарта создан Координационный совет по инвестициям и развитию предпринимательства (постановление главы городского округа № 29 от 14.06.2016).

Выписка из решения Думы городского округа Нижняя Салда от 16.03.2017 № 9/1

«Об отчете главы городского округа Нижняя Салда о  результатах своей деятельности, деятельности администрации городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой городского округа  за 2016 год»