ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Нижняя Салда

на 2018-2022 годы»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Нижняя Салда

на 2018-2022 годы»

за 2018 год

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов в городском округе Нижняя Салда |
| 2 | Цель 1. Улучшение качества жизни жителей, создание комфортных условий для проживания населения городского округа Нижняя Салда |
| 3 | Задача 1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа Нижняя Салда |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов в городском округе Нижняя Салда | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Удовлетворенность жителей многоквартирных жилых домов выполненным благоустройством дворовых территорий | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского округа |
| 7 | Доля финансового (трудового) участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов | процент | Не менее 1 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 2. «Благоустройство общественных территорий в городском округе Нижняя Салда» |
| 8 | Цель 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парки и т.д.) городского округа Нижняя Салда. |
| 9 | Задача 1 Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий, расположенных на территории городского округа Нижняя Салда |
| 10 | Количество благоустроенных общественных территорий городского округа Нижняя Салда | единиц | 1 | 1 | 100 | В рамках муниципального контракта выполнено «Комплексное благоустройство общественной территории – «Ул. Карла Маркса, 1 а – Парк Металлургов» |
| 17 | Доля заявок о включении общественной территории в муниципальную программу поданных жителями городского округа Нижняя Салда. | процент | 10 | 10 | 100 |  |

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на территории городского округа Нижняя Салда

на 2018-2022 годы»

за 2018 год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 12 269 437 | 12 004 162,38 | 97,8 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | областной бюджет | 10 499 700 | 10 499 700 | 100 |  |
| 4 | местный бюджет | 1 769 737 | 1 504 462,38 | 85,01 |  |
| 5 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов в городском округе Нижняя Салда |
| 7 | Всего по подпрограмме 1, в т.ч. | 175 881 | 175 881 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 175 881 | 175 881 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Мероприятие 2. Экспертиза сметной документации на «Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Уральская, 1, 2,4,5,7,8, 9,10,11,12,13,15 | 95 881 | 95 881 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 95 881 | 95 881 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Мероприятие 3. Разработка проектно-сметной документации «Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Уральская, 1, 2,4,5,7,8, 9,10,11,12,13,15 | 80 000 | 80 000 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 80 000 | 80 000 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 2. «Благоустройство общественных территорий в городском округе Нижняя Салда» |
| 20 21 22 | Всего по подпрограмме 2, в т.ч. | 12 093 556 | 11 828 281,38 | 97,8 | В рамках муниципального контракта выполнено «Комплексное благоустройство общественной территории – «Ул. Карла Маркса, 1 а – Парк Металлургов» |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 10 499 700 | 10 499 700 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 1 593 856 | 1 328 581,38 | 83,35 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 | Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий | 10 998 560 | 10 998 560 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 10 499 7 | 10 499 7 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 498 860 | 498 860 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 28 | Мероприятие 2. Экспертиза сметной документации на «Благоустройство общественной территории Парка металлургов | 81 210 | 81 210 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 81 210 | 81 210 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 29 | Мероприятие 3 Изготовление бюллетеней для приема предложений населения по общественным территориям | 4 500 | 4 500 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 4 500 | 4 500 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 30 | Мероприятие 4 \Выполнение работ, оказание услуг и приобретение материалов, неучтенных проектом по мероприятию «Комплексное благоустройство общественной территории «Ул. Карла Маркса, 1а – Парк Металлургов» | 394 830 | 387 011,38 | 98 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 394 830 | 387 011,38 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 31 | Мероприятие 5 Разработка проектно-сметной документации «Комплексное благоустройство общественной территории «Площадь Быкова» | 398 000 | 197 000 | 49,5 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 398 000 | 197 000 | 49,5 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 32 | Мероприятие 6 Экспертиза сметной документации на «Комплексное благоустройство общественной территории «Площадь Быкова» | 56 456 | 0 | 0 | Отсутствие локального сметного расчета на «Комплексное благоустройство общественной территории «Площадь Быкова» |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 56 456 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 33 | Мероприятие 8 Разработка проектно-сметной документации «Комплексное благоустройство общественной территории «Ул. Карла Маркса, 1а – Парк Металлургов», | 160 000 | 160 000 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 160 000 | 160 000 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |