ГЛАВА КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# от 17.02.2015 года   № 253

# г.  Камышлов

Об утверждении Плана мероприятий в Камышловском городском округе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

до 01 сентября 2017 года

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Камышловского городского округа, глава Камышловского городского округа

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить План мероприятий в Камышловском городском округе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 01 сентября 2017 года (прилагается).

2. Постановление главы Камышловского городского округа «Об утверждении Плана мероприятий в Камышловском городском округе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы» от 24.04.2013 года № 838 признать утратившим силу.

3.  Постановление  опубликовать в газете «Камышловские известия» и разместить на официальном сайте Камышловского городского округа в информационной телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Камышловского городского округа М. М. Пушкарева.

Глава   Камышловского  городского округа                                         М.Н.Чухарев

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением главы Камышловского городского округа от 17.02.2015 года № 253 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий в Камышловском городском округе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 01 сентября 2017 года

### Глава 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Реализация мероприятий, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, включает в себя:

1) формирование перечня аварийных домов, признанных межведомственной комиссией до 01.01.2012 года и расположенных на территории Камышловского городского округа, на которой проживают граждане, подлежащие переселению до 01 сентября 2017 года, согласно "Графика переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории Камышловского городского округа" (приложение № 1);

2) предоставление субсидий за счёт средств областного бюджета и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Камышловскому городскому округу на условиях софинансирования в рамках реализации региональных адресных программ  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 01 сентября 2017 года, согласно "Графика финансирования переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории Камышловского городского округа" (приложении № 2);

2) строительство (долевое участие в строительстве) новых домов, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013-2017 годах;

3) мониторинг выполнения плана мероприятий по переселению граждан;

4) ликвидация аварийных домов, подлежащих сносу.

Полный план организационных мероприятий, направленный на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Камышловского городского округа представлен в приложении № 3.

### Глава 2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Реализация мероприятий, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Камышловского городского округа в течении 2013-2017 годов, предусматривает полную ликвидацию аварийных и непригодных для проживания домов в количестве 66 домов общей площадью 9 749,30 кв.м по всем муниципальным программам.

Обеспечение переселенных граждан новым жильём.

### Глава 3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Для реализации плана мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Камышловского городского округа в течение 2013-2017 гг. финансовое обеспечение финансирования  отражается в нормативно-правовых актах с указанием источников финансирования и представлено в приложении № 2.

В 2013 году в результате исполнения Муниципальной адресной программы Камышловского городского округа  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы представлены субсидии Камышловскому городскому округу на переселение 104 граждан из 8 аварийных домов, общей площадью 1 228,80 м.кв. во вновь построенные трёхэтажные 32 и 18 квартирные дома.

В 2014 году в результате исполнения Муниципальной адресной программы Камышловского городского округа  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением главы Камышловского городского округа № 789 от 08.05.2014 г. представлены субсидии Камышловскому городскому округу на переселение 199 гражданина из 23 аварийных домов, общей площадью           2 427,80 м.кв., во вновь построенные трёхэтажные многоквартирные дома, путем долевого участия в строительстве жилых помещений.

В 2015 году в результате исполнения Муниципальной адресной программы Камышловского городского округа  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением главы Камышловского городского округа № 789 от 08.05.2014 г., с учетом внесенных изменений постановлением главы Камышловского городского округа от 17.02.2015 г. № 252 будут представлены субсидии Камышловскому городскому округу на переселение 347 граждан из 27 аварийных домов, общей площадью 4 359,0 м.кв. во вновь построенные трёхэтажные многоквартирные дома, путем долевого участия в строительстве жилых помещений.

В 2016 году в результате исполнения Муниципальной адресной программы Камышловского городского округа  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением главы Камышловского городского округа № 789 от 08.05.2014 г. будут представлены субсидии Камышловскому городскому округу на переселение 127 граждан из 8 аварийных домов, общей площадью 1 733,70 м.кв., во вновь построенные трёхэтажные многоквартирные дома.