|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  | | | Приложение № 1  к муниципальной программе  «Формирование современной городской среды на  территории Камышловского городского округа  на 2017-2024 годы» | | | |
| **ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ** | | | | | | | | | | | | | |
| **реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Камышловского городского округа** | | | | | | | | | | | | | |
| **на 2017-2024 годы"** | | | | | | | | | | | | | |
| **№ строки** | **Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | **Источник значений показателей** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | | **2021** | **2022** | | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | **9** | | **10** | **11** | **12** |
| **1.** | **Муниципальная программа Формирование современной городской среды на территории Камышловского городского округа** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Цель: повышение качества и комфорта городской среды на территории Камышловского городского округа.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1.1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Камышловского городского округа | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Целевой показатель 1  1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов. | Ед. | 0 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 2 | | 1 | 1 | Годовой бухгалтерский отчет ГРБС |
| 1.1.2. | Целевой показатель 2  Удовлетворенность жителей многоквартирных домов выполненными работами по благоустройству дворовых территорий. | % | 0 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | Результаты опроса жителей |
| 1.2. | Задача 1.2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Камышловского городского округа | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Целевой показатель 3  Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 0 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | Годовой бухгалтерский отчет ГРБС |
| 1.2.2. | Целевой показатель 4  Удовлетворенность жителей выполненными работами по благоустройству общественных территорий | % | 0 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | Результаты опроса жителей |
| 1.3. | Задача 1.3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Камышловского городского округа | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Целевой показатель 5  Доля удовлетворенных заявок о включении дворовой или общественной территории в муниципальную программу, поданных жителями Камышловского городского округа | % | 0 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | Результат включения дворовых и общественных пространств в программу |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2  к муниципальной программе  "Формирование современной городской среды на  Территории Камышловского городского округа  на 2017-2024 годы» | | | | | | |  |
| **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  **по выполнению муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Камышловского городского округа** | | | | | | | | | | | | | | |
| **на 2017-2024годы»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ строки** | **Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование** | **Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, руб.** | | | | | | | | | | **Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия** |  |  |
| **всего** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |  | |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | |  |  |
| **1** | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:** | 316 232 663,37 | 0,00 | 19 889 207,79 | 10 280 717,38 | 79 303 390,00 | 146 759 348,20 | 35 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |  | |  |  |
| **2** | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
| **3** | областной бюджет | 55 946 400,00 | 0,00 | 16 829 700,00 | 9 416 700,00 | 29 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
| **4** | местный бюджет | 4 435 277,17 | 0,00 | 3 059 507,79 | 864 017,38 | 403 800,00 | 107 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
| **5** | внебюджетные источники\* | 255 850 986,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 199 590,00 | 146 651 396,20 | 35 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |  | |  |  |
| **6** | **Капитальные вложения** | 316 232 663,37 | 0,00 | 19 889 207,79 | 10 280 717,38 | 79 303 390,00 | 146 759 348,20 | 35 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |  | |  |  |
| **7** | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
| **8** | областной бюджет | 55 946 400,00 | 0,00 | 16 829 700,00 | 9 416 700,00 | 29 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
| **9** | местный бюджет | 4 435 277,17 | 0,00 | 3 059 507,79 | 864 017,38 | 403 800,00 | 107 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
| **10** | внебюджетные источники\* | 255 850 986,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 199 590,00 | 146 651 396,20 | 35 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |  | |  |  |
| **11** | **Мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов** | 41 301 161,76 | 0,00 | 1 960 333,72 | 272 408,04 | 24 199 590,00 | 4 868 830,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | местный бюджет | 2 232 741,76 | 0,00 | 1 960 333,72 | 272 408,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | внебюджетные источники\* | 39 068 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 199 590,00 | 4 868 830,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
| **12** | **В том числе Благоустройство территории многоквартирных домов по ул. Загородная** | 26 159 923,72 | 0,00 | 1 960 333,72 | 0,00 | 24 199 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | местный бюджет | 1 960 333,72 | 0,00 | 1 960 333,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | внебюджетные источники\* | 24 199 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 199 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
| **13** | **В том числе Благоустройство территории многоквартирного дома по ул. Советская, 103** | 272 408,04 | 0,00 | 0,00 | 272 408,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | местный бюджет | 272 408,04 | 0,00 | 0,00 | 272 408,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | внебюджетные источники\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
| **14** | **В том числе Комплексное благоустройство территории многоквартирного дома по ул. Ленинградская, 27** | 4 868 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 868 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | внебюджетные источники\* | 4 868 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 868 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
| **15** | **В том числе Комплексное благоустройство территории многоквартирного дома по ул. Энгельса, 166** | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | внебюджетные источники\* | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
| **16** | **Мероприятие 1.2. Благоустройство общественных территорий** | 274 519 749,61 | 0,00 | 17 828 874,07 | 9 908 309,34 | 55 000 000,00 | 141 782 566,20 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | областной бюджет | 55 946 400,00 | 0,00 | 16 829 700,00 | 9 416 700,00 | 29 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | местный бюджет | 1 790 783,41 | 0,00 | 999 174,07 | 491 609,34 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | внебюджетные источники\* | 216 782 566,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 141 782 566,20 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |  | |  |  |
| **17** | **В том числе реализация программ формирования современной городской среды по реконструкции центрального городского сквера и площади по улице Карла Маркса в городе Камышлов Свердловской области** | 27 362 803,07 | 0,00 | 17 828 874,07 | 9 533 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | областной бюджет | 26 246 400,00 | 0,00 | 16 829 700,00 | 9 416 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | местный бюджет | 1 116 403,07 | 0,00 | 999 174,07 | 117 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | внебюджетные источники\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
| **18** | **В том числе реконструкция центрального городского сквера и площади по улице Карла Маркса в городе Камышлов Свердловской области (без софинансирования)** | 374 380,34 | 0,00 | 0,00 | 374 380,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | местный бюджет | 374 380,34 | 0,00 | 0,00 | 374 380,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | внебюджетные источники\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
| **19** | **В том числе комплексное благоустройство общественной территории по адресу: г. Камышлов, ул. Карла Маркса с названием проекта "Жемчужины купеческого квартала"** | 146 782 566,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 116 782 566,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | областной бюджет | 29 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | местный бюджет | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | внебюджетные источники\* | 116 782 566,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 782 566,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
| **20** | **В том числе благоустройство сквера у Покровского собора в городе Камышлов Свердловской области** | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | внебюджетные источники\* | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
| **21** | **В том числе благоустройство сквера Войнам-интернационалистам по улице Свердлова в городе Камышлов Свердловской области** | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | внебюджетные источники\* | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
| **22** | **В том числе благоустройство сквера по ул. Маяковского - ул. Энгельса (возле педколледжа, Парк учителей)** | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | внебюджетные источники\* | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
| **23** | **В том числе благоустройство сквера по ул. Гагарина (от сбербанка до ЦКиД)** | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | внебюджетные источники\* | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |  | |  |  |
| **24** | **Мероприятие 1.3. Общепрограммные расходы** | 411 752,00 |  | 100 000,00 | 100 000,00 | 103 800,00 | 107 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | местный бюджет | 411 752,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 103 800,00 | 107 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  | внебюджетные источники\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

\* - в случае выделения денежных средств из областного и (или) местного бюджетов внебюджетный источник подлежит корректировке.